|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2023 r. projektu informatycznego pn.: **„E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)**”- wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Uwaga ogólna | Należy poprawić informację na pierwszej stronie raportu dotyczącą raportowanego okresu: z II kwartału 2023 r. na III kwartał 2023 r. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Nie określono rzeczywistego terminu osiągnięcia kamienia milowego pn. „Przygotowanie wymagań biznesowych dla dodatkowych funkcjonalności usług: e-konto podatnika, e-konto płatnika, e-konto komornika sądowego”, podczas gdy ze statusu osiągnięcia kamienia milowego wynika, że kamień milowy został osiągnięty. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” brakuje statusu realizacji kamienia milowego pn. „Rozstrzygnięcie przetargów na promocję”.  Zgodnie ze wzorem raportu: należy wskazać status kamienia milowego spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie "status realizacji kamienia milowego" dla kamienia milowego pn. " Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego" nie określono przyczyny jego nieosiągnięcia, ani nie określono bieżącego etapu jego realizacji. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |