## Slide 1: Wymiarowanie projektów informatycznych
Marcin Molski – Departament Analiz Centralne Biuro Antykorupcyjne
Tomasz Kasprzycki - Biuro Analiz i Projektów Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji

## Slide 2: Geneza pomysłu
Działalność CBA w obszarze informatyzacji
analiza strategiczna
ochrona interesu ekonomicznego państwa
prewencja i zapobieganie stratom Skarbu Państwa
Diagnoza problemu
realizacja projektów informatycznych
zamówienia publiczne
Notes: MM

## Slide 3: Historia prac zespołu
Zespół ds. wymiarowania projektów informatycznych został zainicjowany 29.06.2018 decyzją Ministra Marka Zagórskiego
W skład wchodzą:
  Marcin Molski CBA,
  Sebastian Jaworski ARiMR,
  Michał Gadomski PSMO (Polskie Stow. Miar Oprogramowania),
                Jacek Paziewski BAiPS,
  Tomasz Kasprzycki BAiPS
Notes: TK

## Slide 4: Historia prac zespołu
Nawiązanie kontaktu:
  ze specjalistami w UK, Holandii, Włoszech, Meksyku i Brazylii pracujących przy wymiarowaniu projektów w administracji
  z współzałożycielem i byłym prezesem organizacji COSMIC p. Charlesem Symonsem,
  z pracownikami HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs) używającymi od lat metod punktów funkcyjnych do wymiarowania projektów
  Analiza materiałów związanych z obszarem wymiarowania w wybranych rynkach.
  Weryfikacja stosowania wymiarowania w ARIMR z perspektywy zarówno Agencji jak i PSMO.
Notes: TK

## Slide 5: Metody szacowania projektów
Szacowanie przez analogię
Indywidualna ocena ekspercka
Grupowa ocena ekspercka
COCOMO 2
Dekompozycja i rekonstrukcja
Szacowanie oparte na zastępstwie
Metoda Use Case Point
Metoda Zliczania Punktów Funkcyjnych (IFPUG)
COSMIC-FFP – metoda punktów funkcyjnych drugiej generacji
W 2006 r organizacje ISO/IEC uznały miary funkcjonalne oprogramowania za jedyny obiektywny mechanizm określania rozmiaru oprogramowania
Notes: MM

## Slide 6: Pracochłonność i dokładność estymacji - porównanie
Technika | Dokładność | Koszt (czas)
Ekspert | +/- 60% | ½ dnia
Delphi | +/- 50% | ½ dnia
Analogia | +/- 50% | ½ dnia
Zastępstwo | +/- 35% | ½ dnia
Punkty funkcyjne | +/- 5% | 1-7 dni
Punkty funkcyjne (techniki uproszczone) | +/- 20% | 1-3 dni
Notes: MM

## Slide 7: Zalety wdrożenia metodyki punktów funkcyjnych
Racjonalizacja wydatków publicznych
Standaryzacja gromadzenia i dokumentowania wymagań, w rezultacie podnosząca jakość dostarczonych rozwiązań
Mitygacja ryzyka dostarczenia rozwiązania niesatysfakcjonującego
Poprawa jakości zamówień i ich standaryzacja
Jasna i jednolita ścieżka audytowa w przypadku kontroli
Gromadzenie bazy wiedzy projektów w administracji
Metoda niezależna od technologii, zrozumiała dla klienta
Metoda umożliwia niezależne porównywanie systemów
Notes: MM

## Slide 8: Plan wdrożenia rekomendacji
  wprowadzenie do wzoru raportu kwartalnego z postępu rzeczowo-finansowego projektu załącznika stanowiącego protokół poświadczający wykonanie wymiarowania (zmiana wzoru raportu w drodze uchwały KRMC) – czerwiec 2019.
  przy wydawaniu zgody na realizację projektu przez KRMC, formułowanie zobowiązania dla projektów, w których zidentyfikowano zamówienia publiczne o szacunkowej wartości 10 mln zł na tworzenie oprogramowania do przedstawienia w ramach raportowania kwartalnego dokumentacji przeprowadzenia wymiarowania (sankcja: wezwanie do usunięcia wady / wyjaśnienia, podobnie jak w przypadku oceny raportów kwartalnych),
  ograniczenie wymogu wymiarowania tylko do zamówień publicznych planowanych do udzielenia w ramach nowych projektów, inicjowanych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie regulacji w tym zakresie,
Notes: TK

## Slide 9: Pytania i odpowiedzi

## Slide 10: Dziękujemy