|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** opis założeń projektu informatycznego pn. "Multiportal RP". | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiG/ Ministerstwo Finansów** | Pkt 3  (Kamienie milowe) | Proponujemy, aby w harmonogramie – jako jeden z kamieni milowych – uwzględnić audyt dostępności cyfrowej (WCAG). Jest  to tym bardziej zasadne, że jest tam etap pt. „Zakończone badania satysfakcji i użyteczności UX”, z którym audyt można powiązać  lub – z perspektywy zarządzania ryzykiem projektowym – zaplanować go nieco wcześniej, tak aby zachować realną możliwość wprowadzenia ewentualnych korekt przed uruchomieniem serwisu. W naszej ocenie jest to kwestia kluczowa – bowiem o dostępności cyfrowej dużo się pisze i mówi, natomiast w praktyce, często  z różnych przyczyn, się o niej zapomina lub temat ten jest podejmowany dopiero na etapie, gdy zmiany są już niemożliwe albo ich wdrożenie wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.  Samo ujęcie audytu jedynie w części „Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych” jest w naszej ocenie niewystarczające, ponieważ nie określa ani terminu, ani roli tego etapu w cyklu życia projektu. Dopiero wskazanie audytu jako odrębnego kamienia milowego nadaje mu odpowiednią rangę, wymusza jego zaplanowanie  w czasie oraz zapewnia realne narzędzie kontroli jakości w obszarze dostępności cyfrowej. | W pozycji **pn. Kamienie milowe** rekomendujemy dodać audyt dostępności cyfrowej (WCAG), ponieważ ujęcie go jedynie w wykazie kosztów nie zapewnia właściwego umiejscowienia tego kluczowego etapu w projekcie. |  |
| **2** | **MFiG/ Ministerstwo Finansów** | Rekomendacja na dalszy etap prac projektowych. | Należy zwrócić uwagę, że MF i KAS posiada wiele opublikowanych informacji na stronach gov.pl, np. informacje o Wykazie podatników VAT. Zasadnym jest, aby w przypadku zmian infrastrukturalnych  i technologicznych, treści merytoryczne pozostały zachowane. | Nie dotyczy. |  |