ZAPYTANIE OFERTOWE

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Biuro Informatyki i Telekomunikacji

Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

- FORMA POSTĘPOWANIA: ZAPYTANIE OFERTOWE

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Świadczenie wsparcia technicznego dla stron Instytutów Polskich (https://instytutpolski.pl). Okres świadczenia usługi – 24 miesiące.

- Integrację systemu polegającą na utworzeniu możliwości wykorzystania kont użytkowników w office365 do logowania do panelu zarządzania treścią.

- Godziny programistyczne służące implementacji nowych funkcjonalności w systemie oraz modyfikacji istniejących w liczbie przynajmniej 300 roboczo/godzin. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z godzin programistycznych do końca trwania umowy. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z zaoferowanych godzin programistycznych.

- Godziny graficzne służące do wykonywania nowych/modyfikowania istniejących grafik w zależności od potrzeby zamawiającego. Oczekiwane jest kreatywne podejście ze strony zleceniobiorcy w procesie proponowania rozwiązań. Liczba godzin – przynajmniej 100 roboczo/godzin. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z godzin graficznych do końca trwania umowy. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z zaoferowanych godzin graficznych.

Opis systemu

Strony Instytutów Polskich mają charakter informacyjno-promocyjny. Silnikiem dwudziestu sześciu stron instytutów jest Wordpress w trybie multisite. Przegląd stron dostępny jest pod adresem https://instytutpolski.pl.

Opis środowiska w którym uruchomiona jest aplikacja:

System uruchomiony jest w środowisku hostingowym MSZ. Aplikacja posadowiona jest za WAF (Web Application Firewall) i musi z nimi współpracować. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dostępu do środowiska produkcyjnego w którym uruchomiona jest aplikacja. Szczegóły współpracy zostaną doprecyzowane na etapie podpisania umowy/spotkań roboczych.

Wykorzystana technologia Apache, PHP, MariaDB

Wsparcie ze strony Wykonawcy obowiązuje w godz. 8:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku. Okres wsparcia rozpoczyna się w momencie podpisania umowy.

Wszelkie modyfikacje wykonane na stronie muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 ze zm.).

Czas reakcji i naprawy:

- czas reakcji na zgłoszoną awarię, błąd i usterkę i przedłożenie propozycji sposobu i czasu naprawy :

- 2 godziny,

- czas na usunięcie awarii, błędów i usterek:

- Awarii - niedostępność aplikacji:

- 12 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia.

- Błędów - nie działa funkcjonalność, ale strona jest dostępna

- 24 godzin dla błędu zgłoszonego w godzinach 8-17,

- Usterek - problem który nie ma wpływu na realizacje podstawowych zadań systemu:

- 48 godzin dla usterki zgłoszonej w godzinach 8-17.

- Czas na dokonanie szacowania i zaproponowania harmonogramu realizacji zadań dodatkowych w ramach godzin programistycznych – 72 godzin.

- Czas na przystąpienie do realizacji zadań w ramach godzin programistycznych na podstawie uzgodnionego harmonogramu nie dłuższy niż  7 dni roboczych.

Kary umowne

- W wypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy, z przyczyn za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

- Kara za niedotrzymanie terminów w przypadku awarii - 50 PLN za każdą rozpoczęta godzinę

- Kara za niedotrzymanie terminów w przypadku błędów - 30 PLN za każdą rozpoczęta godzinę

- Kara za niedotrzymanie terminów w przypadku usterki - 10 PLN za każdą rozpoczęta godzinę

- Kara za niedotrzymanie terminów ustalonych w harmonogramie realizacji prac dodatkowych - 100 PLN za każdy dzień opóźnienia wynikający z winy wykonawcy

- Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy – w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

- Suma kar umownych nie przekroczy 30% wartości umowy.

- Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia. W przypadku gdy takie potrącenie nie będzie możliwe, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Zakres gwarancji

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie działania aplikacji.

- Wykonawca będzie usuwał wady produktu, czyli udokumentowane błędy w systemie, na żądanie Zamawiającego.

- Koszty usuwania udokumentowanych błędów w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Gwarancja nie dotyczy:

- Funkcjonowania elementów rozwiązania zapewnianych przez Zamawiającego – między innymi elementów usługi hostingowej.

- Niezgodności z WCAG 2.1., które powstały w wyniku działania Zamawiającego.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną z opisem w temacie: „Oferta na świadczenie wsparcia technicznego dla stron Instytutów Polskich oraz godziny programistyczne i graficzne.” na adres kontakt_oferta@msz.gov.pl do dnia 10 września 2021 r.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY

Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty na podstawie prezentowanego wzoru:

W=Minimalna cena za wsparcie techniczneCena za wsparcie techniczne*0,55*100pkt

| Kryterium | Opis | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Punkty za ilość zaoferowanych godzin programistycznych (GP) | Wykonawca który za ustalone wynagrodzenie zaoferuje: - 300 godzin programistycznych otrzyma 0 pkt - 301 - 350 GP otrzyma 5 pkt - 351 - 400 GP otrzyma 10 pkt - 401 - 450 GP otrzyma 15 pkt | Od 0 do 15 pkt. |
| Punkty za ilość zaoferowanych godzin graficznych (GG) | Wykonawca który za ustalone wynagrodzenie zaoferuje: - 100 godzin graficznych otrzyma 0 pkt - 101 - 150 GP otrzyma 5 pkt - 151 - 200 GP otrzyma 10 pkt - 201 - 250 GP otrzyma 15 pkt | Od 0 do 15 pkt |
| Portfolio wraz z wykazem wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług dot. tworzenia stron internetowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to wykaz obejmujący ten okres (PPG). | Punkty zostaną przyznane oferentowi na podstawie oceny projektów pod kątem funkcjonalnym i wizualnym biorąc pod uwagę dane zawarte w wykazie wykonanych usług. Wykaz powinien zawierać wartość, datę wykonania, podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz dowód określający, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy potwierdzające ich należyte wykonywanie. | Od 0 do 15 pkt |

Łączna ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

pkt = W + GP + GG + PPG

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

Podstawą do określenia ceny jest zakres opisany w punkcie III dokumentu, przy czym Zamawiający oszacował, że na realizację podpunktów 1-2 przeznacza do 40 000zł brutto, natomiast na godziny programistyczne oraz graficznych określonych w punktach 3-4 przeznacza 60 000zł brutto.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia wsparcia technicznego od momentu podpisania umowy. Integracja z Office 365 nastąpi nie później niż 6 miesięcy po podpisaniu umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi mieć formę pliku w formacie pdf w języku polskim.

- Oferta musi zawierać:

- imię, nazwisko, firmę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

- łączna cenę za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy opisanej w podpunktach 1-2 punktu III ( netto i brutto);

- zadeklarowaną ilość godzin programistycznych oraz godzin graficznych jakie wykonawca oferuje za kwotę 60 000 brutto (podpunkt 3-4 punktu III);

- Portfolio zrealizowanych w latach 2019-2021 projektów internetowych zawierających prace graficzne (3 projekty);

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najwyżej punktowana na podstawie obliczeń wg wzoru w pkt. V.

- DODATKOWE INFORMACJE

Termin ważności oferty winien obejmować 90 dni.

Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Sienkiewicz drogą elektroniczną pod adresem email: lukasz.sienkiewicz@msz.gov.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszego zamówienia zawarte są na stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ochrona-danych-osobowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zawartych w ofertach oraz do nie wybrania żadnej z wpływających ofert.