| # Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pn. „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji (PPK3.0)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | 1. Rzeczywisty termin osiągnięcia Kamieni milowych nie jest zgodny z Harmonogramem Kamieni milowych, który jest przekładany wraz z wnioskiem o płatność. | 1. W kolumnie Rzeczywisty termin osiągnięcia Kamienia milowego proszę wpisać poprawny termin osiągnięcia zgodny z Harmonogramem Kamieni milowych, który jest przekładany wraz z wnioskiem o płatność. Dotyczy kamienia pn.: Uruchomiono produkcyjne platformę eWniosków - wersja podstawowa, Istniejące e-procedury uruchomione na nowym module eWnioski, Odebrano platformę e-learningową Akademia ePK. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Kamienie milowe: - Uruchomienie i prowadzenie Centrum Przedsiębiorcy Punktu Kontaktowego (CPPK) - Udostępnienie placówki CPPK do korzystania Zostały opisane w sposób niespójny. Wskazano rzeczywistą (opóźnioną) datę osiągniecia jednocześnie opisując przyczynę nieosiągnięcia KM oraz wskazano datą 31.01.2019 jak przewidywaną do osiągnięcia. | Korekta zapisów w raporcie. |