|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych*** *(wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W projekcie wartość wydatkowanych środków jest na poziomie 3,29%, podczas gdy minęło już 79% czasu na realizację projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |
| **4** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” wykazano mniejszą wartość w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  Sytuacja jest nieprawidłowa ponieważ informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:  - wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) postępowania i zakupy,  - wartość środków zarezerwowanych na uruchomione (niezamknięte) procesy zatrudnienia,  - wartość niewydatkowanych środków wynikających z podpisanych umów (dot. zamkniętych procesów zamówień publicznych, zakupów lub zatrudnienia)  - wartość wydatków wydatkowanych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu)  i dotyczy całego okresu realizacji, tj. od początku realizacji projektu..” | Proszę o analizę i korektę raportu |  |