Załączniki do uchwały Rady Ministrów

z dnia ………………

Załącznik nr 1

Spis treści

1. DANE INWESTORA	4

2. DANE IDENTYFIKUJACE INWESTYCJĘ	4

3. INFORMACJE O INWESTORZE	4

3.1 Prowadzona działalność.	4

3.2 Potencjał techniczny i administracyjny.	6

3.2.1 Potencjał techniczny i administracyjny UCK predestynujący UCK do pełnienia funkcji inwestora programu inwestycyjnego CMP.	7

3.3 Potencjał prawny.	9

3.4 Potencjał finansowy.	9

3.5 Zasięg oddziaływania świadczonych usług medycznych.	11

3.6 Osiągnięcia naukowe.	12

4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE	16

4.1 Sytuacja demograficzna	16

4.2 Sytuacja epidemiologiczna.	19

4.2.1.Sytuacja demograficzna i epidemiologiczna w odniesieniu do zakresu inwestycji.	19

5. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH	22

5.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie.	22

5.2 Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych.	24

6. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ	25

7. OPIS INWESTYCJI	28

7.1 Cel główny i cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych.	29

7.1.1 Cele inwestycji	29

7.1.2 Uzasadnienie konieczności podjęcia działań inwestycyjnych.	30

7.2 Opis zakresu technicznego inwestycji.	32

7.2.1 Zakres prac projektowych/budowlanych/instalacyjnych:	33

7.2.2 Wyposażenie obiektu w łóżka, meble, aparaturę i sprzęt medyczny.	37

7.2.3 Planowane zmiany organizacyjne.	38

7.3 Aktualny stan techniczny infrastruktury.	40

8. ZAKRES RZECZOWO- FINANSOWY INWESTYCJI ……………………………………………………………...…………...43

8.1 Zakres rzeczowy inwestycji	43

8.2 Zestawienie źródeł finansowania inwestycji	44

8.3 Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji	44

9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI	45

10. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE	45

10.1 Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku realizacji inwestycji.	46

10.2 Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji.	48

11. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI	51

12. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI	52

13. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI	52

14. OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ	53