**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**UMOWA NR ………………**

Niniejsza umowa zwana dalej „Umową” została zawarta w Katowicach pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad**   
w imieniu, którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

z Oddziału GDDKiA w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice REGON: 017511575 – 00050, NIP: 954-24-02-923

zwanym dalej **„Zamawiającym”**,

a

………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………  
z siedzibą przy ul…………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:……………, REGON: ……………………………

zwanym dalej **"Wykonawcą"**

łącznie w dalszej części umowy zwanymi "Stronami".

Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

**§ 1**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.: **„Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK 78 w Świerklańcu”** polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. robót, zwanych dalej „Robotami”**,** zwanej w dalszej części umowy „Usługą” lub „Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z zakresem i w sposób określony niniejszą Umową oraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty Wykonawcy wraz z załącznikami,
3. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,

W razie zaistnienia sprzeczności w treści powyższych dokumentów, należy je interpretować z uwzględnieniem podanej wyżej kolejności.

**§ 2**

* + 1. 1. Okres realizacji Usługi wynosi **88** miesięcy, w tym:

1. **4 miesiące** od dnia wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego - dla czynności określonych w § 4 ust. 1,
2. **84 miesiące** (7 lat) od dnia odbioru ostatecznego Robót - dla czynności określonych w § 4 ust. 2., z zastrzeżeniem treści ust. 5.
   * 1. Rozpoczęcie realizacji Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt a) nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w pełnej gotowości do podjęcia rozpoczęcia realizacji Usługi.
     2. Zamawiający może odpowiednio skrócić lub wydłużyć czas trwania Usługi w przypadku skrócenia lub wydłużenia czasu realizacji Robót (w tym etapu projektowania).
     3. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Usługi, o którym mowa w ust. 3 wymagane będzie zawarcie aneksu do Umowy. Nie podpisanie przez Wykonawcę aneksu, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia Usługi odpowiednio w wydłużonym czasie trwania Usługi. Skrócenie czasu realizacji Usługi nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
     4. Skrócenie lub wydłużenie czasu realizacji Usługi, w związku ze skróceniem lub wydłużeniem czasu realizacji Robót (w tym etapu projektowania), nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Usługi.

**§ 3**

Na podstawie przepisów ogólnych Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

**§ 4**

Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:

1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, t.j.), ustawą z dnia 21 marca 1985r. „O drogach publicznych” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, t.j.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, t.j.).   
   W ramach tych czynności Wykonawca (zwany Inspektorem Nadzoru) realizuje:

**I. Do podstawowych obowiązków należy:**

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego.
4. Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy – faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych (temperatura, opad atmosferyczny itp.), oraz usunięcia wad, a także potwierdzanie kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych.
5. Sporządzanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych

lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami.

1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.
2. W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
3. Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów.
4. Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.
5. Nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.
6. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.
7. Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.

**II. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:**

1. Wnioskowania:

* w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany,
* w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

1. Wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego),
2. Kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby,
3. Wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
4. Akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji,
5. Żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,
6. Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową,
7. Udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową,
8. Uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
9. Wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową,
10. Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
11. Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP,
12. Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
13. Organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót.
14. Ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.

**III. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:**

1. Akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł,
2. Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
3. Akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST,
4. Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
5. Zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości,
6. Dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót,
7. Akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi,
8. Weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości),
9. Zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót,
10. Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót.

**IV. Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:**

1. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski.
2. Ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót.
3. Akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiar.
4. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
5. Zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej),
6. Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,
7. Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającego,
8. Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,
9. Sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji z postępu robót,
10. Poświadczenie terminu zakończenia robót,
11. Stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
12. Sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót),
13. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,
14. Rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia,
15. Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów,
16. Składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy,
17. Kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat.
18. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla Robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:
19. Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,
20. Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad,
21. Odbiór robót związanych z usunięciem wad,
22. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
23. Wykonywanie corocznych przeglądów obiektu w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że przy realizacji Usługi, spośród wszystkich osób, które będą wykonywać czynności objęte przedmiotem umowy, będą brały udział osoby wskazane przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na stanowisko:

Inspektora Nadzoru zostaje wyznaczony: …………………

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli wykonywania zamówienia przez osobę, o której mowa w ust. 1. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do wglądu stosowne dokumenty potwierdzające bieżące wykonywanie zamówienia przez osobę, o której mowa w ust. 1.
2. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu umowy możliwość dokonania zmiany osoby/osób wykazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, (np. w przypadku choroby, śmierci, ustania stosunku pracy lub innego zdarzenia losowego). Zmiana którejkolwiek z osób wykazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje / doświadczenie nowej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji / doświadczenia osoby wskazanej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. Zmiana, o której mowa powyżej nie wymaga Aneksu do Umowy.
3. Nieprzedłożenie odpowiednio dokumentów o których mowa w ust. 2 lub ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1. Z powyższego tytułu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt f) Umowy.
4. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zapewni sprawne przekazanie obowiązków między odchodzącym a nowym Inspektorem Nadzoru. W ramach tego obowiązku Wykonawca zapewni w szczególności :
5. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od podjęcia obowiązków przez nowego Inspektora Nadzoru, szczegółowego raportu zamknięcia obejmującego wszystkie sprawy prowadzone przez odchodzącego Inspektora Nadzoru w ramach Umowy.
6. Równoczesną pracę odchodzącego i nowego Inspektora Nadzoru przy realizacji niniejszej Umowy przez okres co najmniej 2 tygodni, o ile zmiana nie nastąpiła z powodu choroby lub śmierci.
7. Wykonawca zapewni i skieruje do realizacji przedmiotu umowy odpowiednią ilość osób (kadry) stosownie do zakresu oraz rodzaju robót branżowych w tym również osoby z wymaganymi uprawnieniami.

**§ 6**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji Robót.
2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

**§ 7**

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy Strony ustalają na kwotę netto: ………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………….), plus …..% podatek VAT w kwocie: ………………zł, (słownie złotych: ……………………………..), co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………….zł (słownie złotych: ………………………………………………………………).

Formularz oferty Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie za realizację Usługi wskazanej w § 4 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

1. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr: …………………………………… w ……………………………………………………….
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
3. Rozliczenie za wykonaną Usługę, w zakresie czynności określonych w § 4 ust. 1 nastąpi po zakończeniu wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie faktury VAT i bezusterkowego protokołu odbioru dla robót budowlanych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie czynności określonych w § 4 ust. 1 określone jest w załączniku Formularz ofertowy, pozycja 1.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT w zakresie czynności określonych w § 4 ust. 2 będzie sporządzone po upływie okresu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b) przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie końcowe Usługi. Wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie czynności określonych w § 4 ust. 2 będzie stanowiło iloczyn faktycznej liczby lat realizacji usługi i ceny jednostkowej (ryczałt roczny). Cena jednostkowa określona jest w załączniku Formularz ofertowy, pozycja 2.
5. Wysokości cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym nie będą podlegały zmianom w stosunku do Formularza ofertowego.
6. Cena jednostkowa dla pozycji „określonych w Formularzu ofertowym obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

**§ 8**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w następujących okolicznościach:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Usługi oraz jej nie realizuje pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. Za przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy nie mogą być uznane zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia, bądź których Wykonawca miał lub mógł mieć świadomość biorąc pod uwagę zawodowy charakter swojej działalności.

3) Wykonawca realizuje Usługę w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu realizacji.

4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części.

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego bez uprzedniej jego zgody wyrażonej na piśmie.

**§ 10**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego Robót (miesięcznych lub końcowego), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt I.13. w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki,
3. za nieprzystąpienie do wykonywania Usługi w okresie gwarancji i rękojmi na Roboty w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdorazowe nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania Usługi na wezwanie Zamawiającego,
4. z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminach, o których mowa w § 15 ust. 2 ważnej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.
5. za nieprzystąpienie do wykonywania Usługi w wydłużonym czasie trwania Usługi, o którym w § 2 ust. 3 w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy taki przypadek oraz dodatkowo 100,00 PLN (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień niewykonywania Usługi.
6. w przypadku, gdy usługi objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do realizacji Usługi zgodnie z § 14 – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy.
7. W przypadku, gdy funkcję Inspektora Nadzoru będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w § 5 ust. 1 lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 3 – w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
8. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w § 5 ust. 5 pkt 2) – w wysokości 5.00,00 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/100), za każdy taki przypadek
9. za wykonywanie Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub w sposób nienależyty w przypadkach innych niż wskazane w pkt a)-g), w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdorazowe naruszenie,
10. w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 w wysokości20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 zdanie 1 umowy,
11. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Usługi pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania Usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Zamawiający może potrącić kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
13. Łączna kwota kar umownych naliczonych zgodnie z treścią ust. 1 nie przekroczy wartości 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 zdanie 1 umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 11**

**Poufność**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.  
W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie podlegają podaniu do publicznej wiadomości, a które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których powziął wiadomość w związku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy, a co do których Zamawiający nie podjął bezpośrednich działań mających na celu zachowanie ich poufności, a których ujawnienie może narazić Zamawiającego na szkodę.

3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie czy wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy dopuszczalne jest jedynie na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej w przypadkach określonych przepisami prawa lub wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem Zamawiającego.

4. Po wykonaniu Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego zwrócić wszelkie materiały włączając w to ich kopie, odpisy, które zostały mu dostarczone przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy oraz inne materiały jakie sporządził, zebrał, opracował w czasie wykonywania Przedmiotu umowy włącznie ze wszystkimi nośnikami, na których zostały utrwalone.

5. Wykonawca zobowiązuje się nie prowadzić jakiejkolwiek działalności zawodowej, naukowej lub gospodarczej przy wykorzystaniu informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie również przez Podwykonawców.

**§ 12**

**Zmiany postanowień umowy**

* 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;

2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

4) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.

5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

b) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową. Za siłę wyższą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i której nie można przypisać drugiej Stronie, np. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, epidemie, pandemie.

c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie w niej wskazanymi oraz z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów, numeru rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania zmiany.

**§ 13**

**Cesja wierzytelności**

Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 14**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy Podwykonawcom jeżeli określił to w złożonej ofercie. Zakres Przedmiotu Umowy wykonywany przy udziale Podwykonawców wynikać musi z treści Formularza ofertowego Wykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie Umowy w rozumieniu § 10 ust. 1 pkt. h) oraz § 8 ust 1 pkt. 3.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.
5. Powierzenie Podwykonawcy zakresu prac innego niż wskazany w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

**§ 15**

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej Przedmiot umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 oraz opłacenia składki/ek Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a następnie na każdorazowe żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez ww. terminie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia jakichkolwiek szkód w czasie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, jednocześnie wyznaczając termin i miejsce dokonania oględzin.
4. W wyniku dokonanych oględzin, o których mowa w ust. 3, Strony sporządzą protokół szkody, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody przez Zamawiającego. W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy, odmowy sporządzenia lub podpisania protokołu szkody, protokół szkody zostanie sporządzony i podpisany wyłącznie przez Zamawiającego.
5. W przypadku nie naprawienia szkody przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do rozmiarów wyrządzonej szkody, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i/lub potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę odpowiadającą równowartości wyrządzonej szkody.

**§ 16**

**Dane osobowe**

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………………………………….. .
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Katowicach.

3. Każda ze Stron może podpisać Umowę, według swojego wyboru, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu obejmującym treść Umowy lub poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym w formacie pdf, obejmującym treść Umowy, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony.

4. Datą zawarcia Umowy jest dzień jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

5. W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik cyfrowy obejmujący treść Umowy zostanie dostarczony drugiej Stronie pocztą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem platformy zakupowej.

6. W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie papierowej z podpisem własnoręcznym przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta sporządzi Umowę wraz z załącznikami w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i każdy z nich opatrzy podpisem oraz datą jego złożenia. Dwa egzemplarze będą przypadać Zamawiającemu, a jeden egzemplarz Wykonawcy.

Załączniki:

* + - 1. Formularz oferty Wykonawcy

**PODPISY I PIECZĘCIE**

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. ................................. 1. .............................................

*(data i podpis) (data i podpis)*

2. ................................. 2. ………………………………………………….

*(data i podpis) (data i podpis)*