WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.431.2.1.2025.ANP                  				Rzeszów, 2025-12-30

Pan

Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję sprawozdanie po kontroli problemowej dotyczącej zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów”, przeprowadzonej w Gminie Cieszanów z siedzibą pod adresem: Rynek 1, 37-611 Cieszanów, obejmującej kontrolę rzeczową, finansową oraz oględziny miejsca realizacji zadania w oparciu o zapisy umowy nr RE-I.805.1.11.2024 z dnia 25 listopada 2024 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Cieszanów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - kierownik zespołu kontrolującego, Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.431.2.1.2025.ANP;

- Alina Dąbrowska – Kierownik Oddziału kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.431.2.1.2025.ANP;

- Ewa Szymko-Sołek – Zastępca Kierownika Oddziału programów rządowych i koordynacji w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 3, znak: RE-IV.431.2.1.2025.ANP.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów.

(akta kontroli str. 1–12)

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie:

- § 6 Umowy nr RE-I.805.1.11.2024 z dnia 25   listopada   2024   r., zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Cieszanów;

- art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

- Programu wieloletniego przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 marca 2024 r pn. „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”.

Celem kontroli była weryfikacja poprawności realizacji wieloletniego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów”, w tym wydatkowania przekazanych środków dotacji w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”, Działanie 1. Poprawa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej i poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Kontrola realizacji zadania polegała na:

- weryfikacji zgodności zakresu zrealizowanego zadania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

- weryfikacji osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników zadania;

- weryfikacji dokumentacji księgowej pod kątem ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia podwójnego finansowania wydatków;

- kwalifikowalności wydatków, ich zgodności z umową i zapisami Programu;

- weryfikacji zgodności danych zawartych w dokumentacji przedkładanej Wojewodzie ze stanem faktycznym (wnioski o płatność);

- sprawdzeniu wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych;

- weryfikacji zgodności zasad i warunków archiwizacji dokumentów z wymogami Programu.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień i  nieprawidłowości, działalność w kontrolowanych obszarach ocenia się pozytywnie.

Wojewoda Podkarpacki ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030” w dniu 29 maja 2024 r. Gmina Cieszanów w dniu 28 czerwca 2024 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów”, w ramach Działania 1. Programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 157/2024 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wykonania „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030”, oraz zgodnie z zarządzeniem nr 200/24 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego wnioski o udzielenie dotacji w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” - podczas posiedzenia w dniu 12 sierpnia 2024 r. Zespół oceniający wnioski o udzielenie dotacji, dokonał oceny formalnej, merytorycznej i finansowej złożonych wniosków. Wniosek Gminy Cieszanów został oceniony pozytywnie, a z posiedzenia sporządzono protokół.

W dniu 12 sierpnia 2024 r. uzgodniono z Wojewodą Podkarpackim program inwestycji (warunkowo, z zastrzeżeniem dostępności środków w ramach przyznanych limitów) zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Następnie wystąpiono do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wydanie opinii dotyczącej dofinansowania zadania w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W dniu 12 września 2024 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną opinię w trybie art. 20a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324, 862) w sprawie zasadności finansowania z dotacji celowych budżetu państwa zadania własnego Gminy Cieszanów pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów”.

W dniu 20 września 2024 r. złożono wniosek o zapewnienie finansowania wydatków dla przedmiotowego zadania, a w dniu 15 października 2024 r. Minister Finansów wydał decyzję o zapewnieniu finansowania jego realizacji. Środki zostały zabezpieczone w łącznej wysokości 2 000 000,00 PLN, z podziałem na dwa lata:

- 2024 r. – 98 400,00 PLN,

- 2025 r. – 1 901 600,00 PLN.

W dniu 23 października 2024 r. Gmina Cieszanów złożyła Wieloletnią Prognozę Finansową, zapewniającą wkład własny zgodnie z założeniami Programu. Następnie, w dniu 25 listopada 2024 r., została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim na realizację dwuletniego zadania. W dniu 9 grudnia 2024 r. podpisano aneks do umowy, zgodnie z którym Wojewoda zobowiązał się przekazać Gminie Cieszanów dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 794 104,00 PLN, w tym nie więcej niż kwotę 98 400,00 PLN w roku 2024 oraz nie więcej niż kwotę 1 695 704,00 PLN w roku 2025.

1. Zakres inwestycji oraz weryfikacja osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów” zgodnie z umową nr RE-I.805.1.11.2024 z dnia 25   listopada   2024   r. miała polegać na przebudowie drogi gminnej Dachnów – Cieszanów na odcinku od km 0+210 do km 2+865, w okresie od 25 listopada 2024 r.  do 31 października 2025 r.

W dniu 1 października 2024 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowalne w trybie podstawowym. W dniu 28 listopada 2024 r. podpisano umowę na realizację zadania z wybranym wykonawcą, tj. STRABAG Sp. z o.o, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z opisem realizacji zadania przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy drogi o łącznej długości 2,655 km.

Zakres rzeczowy inwestycji finansowany ze środków Programu obejmował m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji/zgód,

- wykonanie podbudowy pod drogę,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie zjazdów i poboczy.

W dniu 12 grudnia 2024 r. Starosta Lubaczowski wydał Zaświadczenie (znak: ABR.6743.5.60.2024) o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego w dniu 10 grudnia 2024 r. zgłoszenia budowy zgodnie z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową.

W toku kontroli ustalono, że zakres zadania przedstawiony we Wniosku o udzielenie dotacji został zrealizowany. Na potwierdzenie tego faktu kontrolowany przedstawił Protokół odbioru końcowego robót spisany w dniu 10 lipca 2025 r., w którym Komisja dokonująca odbioru robót potwierdziła wykonanie zadania zgodnie z umową, z projektem budowalnym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. Jakość wykonania prac oceniono dobrze, nie stwierdzono wad. W protokole wpisano również wartość wykonanych robót: 2 242 630,54 PLN brutto.

(akta kontroli str. 13–58, 63–64, 81–88)

W wyniku zrealizowanej inwestycji osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- przebudowana droga gminna z nawierzchnią bitumiczną na odcinku 2,655 km o szerokości 3,5 m, z poboczami  o szerokości 0,75 m, w tym utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,50 m;

- 13 zjazdów na drogi boczne.

Zespół kontrolujący dokonał oględzin przebudowanej drogi w celu potwierdzenia faktu zrealizowania zadania, osiągnięcia zakładanych we Wniosku o udzielenie dotacji wskaźników oraz oceny stopnia osiągnięcia celów Programu.

Zauważono, że utwardzone kruszywem pobocza uległy zniszczeniu, dlatego Zespół kontrolujący poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W dniu 11 grudnia 20025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów złożył pisemne oświadczenie, że zniszczenia wynikają z nadmiernego ruchu na drodze spowodowanego przekierowaniem pojazdów na drogę gminną w związku z remontem drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Bełżec. Jednocześnie Burmistrz oświadczył, że zniszczenia zostaną naprawione do dnia 31 grudnia 2026 r.

Wobec powyższego, Zespół kontrolujący zobowiązuje kontrolowanego do poinformowania Wojewody Podkarpackiego o wykonaniu prac naprawczych w terminie do 15 stycznia 2027 r.

(akta kontroli str. 59–60)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

2. Weryfikacja dokumentacji księgowej i kwalifikowalność wydatków

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Cieszanów podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim RE-I.805.1.11.2024 w dniu 25   listopada   2024   r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów” w ramach „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”. Umowę aneksowano w dniu 9 grudnia 2024 r. Zgodnie z § 1 umowy Wojewoda zobowiązał się przekazać Gminie Cieszanów dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 794 104,00 PLN, w tym nie więcej niż kwotę 98 400,00 PLN w roku 2024 oraz nie więcej niż kwotę 1 695 704,00 PLN w roku 2025. Wskazano również maksymalny udział dotacji z budżetu państwa na poziomie nie większym niż 80% wartości zadania.

W § 1 ust. 2 umowy wskazano okres realizacji zadania: od 25 listopada 2024 r. do dnia 31 października 2025 r. oraz okres kwalifikowalności wydatków:

- dla środków dotacji w roku 2024: od dnia podpisania umowy tj. 25 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

- dla środków dotacji w roku 2025: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Gmina Cieszanów została zobowiązana do wykorzystania dotacji w wyżej określonym przedziale czasowym stanowiącym okres kwalifikowalności wydatków.

W celu zweryfikowania wydatkowania środków dotacji pochodzących z Programu, przedłożono kontrolującym oryginały faktur VAT wraz z dowodami potwierdzającymi ich opłacenie, wydruki z ewidencji księgowej (zestawienia analityczne obrotów) oraz dokument OT/28/25 (przyjęcie środka trwałego) wystawiony w dniu 31 lipca 2025 r. na kwotę 2 259 470,54 PLN, który zawiera m.in. opis zrealizowanego zadania, sposób nabycia środka trwałego, wyszczególnienie rodzajów kosztów oraz numery faktur.

Ustalono, że wartość kontrolowanego zadania zrealizowanego w ramach Programu wyniosła 2 242 630,54 PLN, z tego ze środków Programu sfinansowano wydatki na kwotę 1 794 104,00 PLN, wkład własny Gminy wyniósł 448 526,54 PLN. Ponadto, poniesiono wydatki związane z wykonaniem i montaże tablicy reklamowej oraz nadzorem inwestorskim łącznie w kwocie 16 840,00 PLN, które nie zostały ujęte we Wniosku o udzielenie dotacji w ramach Programu.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wydatków poniesionych przez Gminę Cieszanów w ramach inwestycji:

| Lp. | Numer dokumentu księgowego /faktury, rachunku, itp./ | Data wystawienia dokumentu księgowego | Data zapłaty | Nazwa wydatku (wg. opisu dokumentu księgowego) | Kwota brutto | Środki Programu w PLN | Środki własne w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3092500267 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Dokumentacja projektowa | 123 000,00 | 98 400,00 | 24 600,00 |
| 2. | 3092500046 | 30.05.2025 | 20.06.2025 | Roboty budowlane | 894 108,09 | 715 286,40 | 178 821,69 |
| 3. | 3092500080 | 10.07.2025 | 04.08.2025 | Roboty budowlane | 1 225 522,45 | 980 417,60 | 245 104,85 |
| Wartość zadania w ramach Programu |  |  |  |  | 2 242 630,54 | 1 794 104,00 | 448 526,54 |
| 4. | 5/2025 | 16.07.2025 | 24.07.2025 | Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| 5. | FS 199/12/2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Tablica/ szyld reklamowy | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| Wydatki na zadanie poza Programem |  |  |  |  | 16 840,00 | 0,00 | 16 840,00 |
| Razem |  |  |  |  | 2 259 470,54 | 1 794 104,00 | 465 366,54 |

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16),

- zostały opatrzone pieczęcią wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji    kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w    sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

- zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia,

- zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i skarbnika/głównego księgowego oraz zapłacone w terminie,

- zostały ujęte w księgach rachunkowych, w sposób umożliwiający ich identyfikację.

(akta kontroli str. 61–118)

Środki dotacji uruchamiane były po dokonaniu pozytywnej weryfikacji złożonych przez Gminę Cieszanów wniosków o przekazanie środków. Wojewoda przekazywał środki dotacji na wskazany we wnioskach o przekazanie środków rachunek bankowy w następujących terminach:

- 27 grudnia 2024 r.  –	kwota   98 400,00 PLN,

- 16 czerwca 2025    – 	kwota 715 286,40 PLN,

- 01 sierpnia 2025    – 	kwota 980 417,60 PLN.

(akta kontroli str. 119–124)

Zespół kontrolujący ustalił, że przedstawiona dokumentacja finansowo-księgowa dotyczy zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dachnów – Cieszanów”, jest spójna z Wnioskiem o udzielenie dotacji oraz Umową o przekazanie dotacji, a wydatki zostały poniesione we wskazanym w Umowie okresie kwalifikowalności. Przedstawione dokumenty nie nosiły symptomu fałszowania, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego. Nie stwierdzono przypadku podwójnego finasowania.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym Oświadczenie z dnia 11 grudnia 2025 r., w którym Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów potwierdził brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

(akta kontroli str. 125–126)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Informacja i promocja

Czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu wywiązywania się Samorządu – Gminy Cieszanów z obowiązków informacyjno-promocyjnych wynikających z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz.1483 – t.j.), określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021, poz. 953 z późn. zm.) oraz w § 12 umowy nr RE-I.805.1.11.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.

Potwierdzono realizację przez Gminę Cieszanów obowiązków informacyjnych poprzez:

- umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej, dotyczącej uczestnictwa w Programie. Treść oraz oznakowanie tablicy są zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu, tj. zawiera wszystkie obowiązkowe elementy określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia: barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, informację o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa, nazwę Programu, w ramach którego otrzymano dofinansowanie oraz nazwę zadania. Ponadto na tablicy umieszczono informacje fakultatywne  obejmujące wartość dofinansowania, całkowitą wartość zadania oraz datę zawarcia umowy. Tablica została umieszczona w miejscu widocznym dla użytkowników drogi równolegle do osi jezdni.

- zamieszczenie plakatu informacyjnego oraz informacji dotyczącej realizacji inwestycji na stronie internetowej gminy pod adresem: https://cieszanow.pl/dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-panstwa-i-funduszy-celowych/rzadowy-program-rozwoju-polnocno-wschodnich-obszarow-przygranicznych-na-lata-2024-2030-przebudowa-drogi-gminnej-dachnow-cieszanow/.

Potwierdzono również, że dokumentacja związana z realizacją zadnia jest oznakowana logo Programu, a okazane dokumenty są przechowywane w segregatorze oznakowanym logo Programu.

(akta kontroli str. 127–138)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

4. Archiwizacja

W wyniku czynności kontrolnych sprawdzono, w jaki sposób jest przechowywana  dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu, w tym ponoszonych wydatków i czy Samorząd gwarantuje jej dostępność przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało zakończone. Powyższe kwestie zostały uregulowane również w  § 5 ust. 3 umowy z Wojewodą Podkarpackim. W toku kontroli ustalono, że wybranym typom dokumentacji nadano kategorię archiwalną „A”.

W dniu 11 grudnia 2025 r. Burmistrz Gminy Cieszanów złożył pisemne oświadczenie dot. miejsc przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji związanej z realizacją inwestycji.

(akta kontroli str. 139–140)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 52 ust 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, jednostce kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo ustosunkowania się do zawartych w nim ustaleń, w formie pisemnego stanowiska, skierowanego do Wojewody Podkarpackiego.

|  | WOJEWODA PODKARPACKI Teresa Kubas-Hul |
| --- | --- |

Dz. U. z 2020 r. poz. 224

Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.