| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 r. pn. „Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT (PZU IT)” - wnioskodawca Minister Sprawiedliwości, beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| - 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za poprzedni kwartał. | Proszę o wyjaśnienie. |  |
|  | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W raporcie za II kwartał wszystkie ryzyka zostały zamknięte. Biorąc jednak pod uwagę, że projekt będzie trwał do maja 2023 r. nie jest chyba możliwe, żeby w projekcie nie było żadnych ryzyk. | Proszę analizę i ew. korektę raportu. |  |