**UMOWA NR......... /2025**

Zawarta w dniu .................. 2025 roku w Kielcach

pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych** i **Autostrad**

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. P...................................................................................................................
2. P...................................................................................................................

**Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach**

ul. I. Paderewskiego 43/45, kod pocztowy 25–950 Kielce, REGON 017511575-00068, NIP 657-03-86-703

zwanym dalej „**Zamawiającym**",

a

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP:

KRS:

REGON:

reprezentowanym przez:

1. P...................................................................................................................

zwanym dalej „**Wykonawcą**"

zaś wspólnie dalej **„Stronami”.**

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym.

Niniejsza umowa, zwana dalej „**Umową**”, zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

1. (Przedmiot Umowy)
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

**Wykonanie dokumentacji oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich w zakresie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Kielcach** dla części …………………………………………………” zgodnie z postanowieniami Umowy i jej integralnymi częściami, zwany dalej „przedmiotem Umowy”.

1. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:
2. Niniejsza Umowa;
3. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami;
4. Formularz Ofertowy z dnia ………….……… wraz z załącznikami.
5. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w  kolejności wskazanej w ust. 2 i łącznie z dokumentami, których dotyczą.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.
7. (Termin wykonania)
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
9. Wykonawca dołączy do dokumentacji wykonanych przeglądów oświadczenie, że zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
10. Przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu wykonania przeglądów zgodnie z ofertą.
11. (Wynagrodzenie)
12. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie netto :…………………………………………zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ) plus podatek VAT (23%) w wysokości ……………………….………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………) co daje łącznie kwotę brutto …………………………………………..…… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………), z zastrzeżeniem że rzeczywiście wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie rozliczane będzie na zasadach określonych w § 4.
13. Kwota netto wykazana przez Wykonawcę w Ofercie obowiązuje w okresie trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań wynikających z Umowy i jej integralnych składników, obowiązujących na dzień składania oferty przepisów prawa.
14. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 - przez które należy rozumieć zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich czynności (prac), które zgodnie z niniejszą umową Wykonawca zobowiązał się zrealizować - oraz zgłoszenie przez Wykonawcę tego faktu Zamawiającemu, z wezwaniem go do odbioru wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający może odmówić odbioru wykonania przedmiotu Umowy w przypadku, gdy przedmiot Umowy będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej lub zgłaszane uwagi (usterki) przez Zamawiającego będą na tyle istotne, że przedmiot Umowy nie będzie nadawał się do odbioru (wady istotne). Każdorazowe stwierdzenie (wykazanie) przez Zamawiającego wad (usterek) w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie wymagało ich usunięcia przez Wykonawcę na zasadach opisanych w § 4.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do Raportów i Protokołów i udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 11.
16. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, skalkulowane zostało przy uwzględnieniu ilości godzin realizacji umowy oraz stawki jednostkowej wynagrodzenia nie mniejszej niż minimalna.
17. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych, w każdym miesiącu realizacji umowy.
18. (Odbiór przedmiotu Umowy, płatności)
19. Zamawiający przekaże przelewem wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………………………………

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie załączonego protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Strony. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. *[Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.]*

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne części zamówienia zostanie wyliczona na podstawie faktycznie wykonanych elementów, w oparciu o ceny jednostkowe z oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający zweryfikuje prawidłowość przedłożonych opracowań (z uwzględnieniem etapowania zgodnie z pkt 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia). Po upływie tego terminu, Zamawiający dokona odbioru robót, na następujących zasadach:
3. po przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający:
4. w terminie 30 dni kalendarzowych dokona: sprawdzenia wykonanych prac – oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, i zgodność z Umową i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do ich jakości lub:
5. dokona ich odbioru.
6. za termin należytego wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień jego przekazania do odbioru pod warunkiem nie stwierdzenia w trakcie odbioru wad istotnych,
7. z czynności odbiorowych*,* będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad,
8. w przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych wad istotnych, Zamawiający zastrzega prawo do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w całości lub części, żądania usunięcia tych wad, żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zlecenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub odstąpienia od umowy w całości lub części, w terminie 30 dni, od dnia stwierdzenia tych wad lub bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego Wykonawcy na ich usunięcie,
9. w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin na usunięcie wad, pod rygorem zlecenia zastępczego ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
10. postanowienia pkt. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów poszczególnych części przedmiotu umowy (o ile zostaną dokonane odbiory częściowe), oraz do odbiorów dokonywanych w okresie rękojmi i gwarancji, oraz po jej zakończeniu,
11. Sposób rozliczenia, odbiór przedmiotu Umowy oraz ilość egzemplarzy zostały szczegółowo określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
12. Wykonawca może złożyć fakturę w formie papierowej lub wysłać elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną na konto Zamawiającego za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/, zwanej dalej „platformą”. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:30 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.
13. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz faktury korygującej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowani służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) notę księgową.
14. W przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na rachunek bankowy banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej), wszelkie koszty związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę.
15. (Obowiązki stron)
16. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
17. opracowanie harmonogramu wykonywania przeglądów i przedłożenie do uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Przy opracowywaniu harmonogramu przeglądów Wykonawca winien uwzględnić 8-godzinny dzień pracy obowiązujący w GDDKiA;
18. ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania na czas wykonywania przeglądu w przypadku konieczności zajęcia części pasa ruchu (projekt organizacji ruchu powinien zostać uzgodniony w merytorycznym wydziale Zamawiającego). Każdorazowa próba zajęcia pasa drogowego musi być uzgodniona z właściwym rejonem, na terenie którego będą prowadzone przeglądy obiektów inżynierskich. Na drogach ekspresowych należy uzyskać zgodę Zamawiającego na zajęcie pasa drogowego w ciągu dnia;
19. zapoznanie się z wynikami poprzednich przeglądów oraz dokumentacją archiwalną obiektów będącą w posiadaniu Zamawiającego;
20. wykonanie kontroli technicznej drogowych obiektów inżynierskich zgodnie z wymaganiami z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Zarządzenia Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz Zarządzenia Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich;
21. opracowanie protokołów okresowej kontroli obiektów, uzyskanie wymaganych uzgodnień i akceptacji wniosków w zakresie dalszej eksploatacji obiektów i planu robót utrzymaniowych lub robót remontowych na przedmiotowych obiektach;
22. wprowadzenie opracowanych protokołów oraz wykazów potrzeb do systemu SGM (nie dotyczy protokołów z przeglądów konstrukcji oporowych);
23. dostarczenie Zamawiającemu protokołów z okresowych kontroli obiektów zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia.
24. Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Zamawiającego należy:
25. zatwierdzenie, w terminie 5-ciu dni roboczych, przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu przeglądów, lub wniesienie do ich treści uwag;
26. w przypadku zatwierdzenia ww. harmonogramu udostępnienie drogowych obiektów inżynierskich objętych zakresem zamówienia w celu dokonania przeglądów;
27. udostępnienie, na wniosek Wykonawcy, dostępnej archiwalnej dokumentacji projektowej oraz protokołów z przeglądów z lat poprzednich;
28. zatwierdzenie lub przekazanie uwag do przedłożonych przez Wykonawcę protokołów z przeglądów;
29. udzielanie wyjaśnień dotyczących lokalizacji poszczególnych drogowych obiektów inżynierskich objętych zakresem zamówienia.
30. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu realizacji usługi, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
31. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniego powiadomienia.
32. Program SGM lite
33. Wykonawca usługi winien zapewnić system operacyjny obsługujący program SGM lite;
34. Udostępnione przez Zamawiającego oprogramowanie SGM lite służy jedynie do celów realizacji niniejszej Umowy oraz udostępniane jest tylko na czas realizacji Umowy;
35. Wykonawca, któremu udostępniony zostaje program SGM lite w celu realizacji niniejszej Umowy nie może w żaden sposób przekazywać, kopiować, modyfikować oraz rozpowszechniać oprogramowania SGM lite w żadnej jego formie;
36. Wykonawca usługi ani żaden z jego przedstawicieli nie może kopiować oraz ujawniać kodów licencyjnych dla oprogramowania SGM lite;
37. Wykonawca usługi po zakończeniu Umowy jest zobowiązany do usunięcia wszystkich kopii programu oraz kodów licencyjnych;
38. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela zapisów Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw w tym do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
39. (Personel Wykonawcy)
40. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonywania przedmiotu Umowy osoby (personel) wskazane w Wykazie Osób, który stanowi załącznik do formularza ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania Umowy zapewnić, przy wykonaniu przedmiotowej Umowy, osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych wyżej, jak za swoje własne.
41. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana taka zostanie zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe wskazanych osób będą spełniały wymagania dla Personelu Wykonawcy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 3 Zespoły do wykonywania przeglądów oraz inny personel. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób wymienionych wyżej nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
42. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym, uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego, osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.
43. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu Umowy, osoby innej niż wskazane w Wykazie Osób lub zaakceptowanej zgodnie z ust. 2, może stanowić podstawę wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
44. (Odstąpienie od Umowy oraz zmiana postanowień umowy )
45. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku:
46. Wykonawca ze swej winy nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,
47. Wykonawca przerwał z ze swej winy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
48. Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, a zwłoka ta jest większa niż 7 dni;
49. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;   
    w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego   
    mu z tytułu wykonania części umowy,
50. zaistnieją nowe, nieznane dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy,
51. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i nie zmienia sposobu jej realizacji, pomimo wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,
52. zawinionego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych,
53. w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym,
54. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wygasa z upływem 30 dni liczonych od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zdarzeniach i okolicznościach wymienionych uzasadniających taki odstąpienie.
55. Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy, w przypadkach:
56. zaistnienia po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowania lub skażenia,
57. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
58. działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację Umowy – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji Umowy,
59. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji Umowy,
60. przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a przyczyny te obiektywnie uniemożliwiały wykonanie zamówienia w przewidzianym terminie,
61. Wydania polecenia przez Zamawiającego, nakazującego odstąpienie od wykonania przeglądów wskazanych przez Zamawiającego obiektów, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje realizację 60% planowanych do wykonania przeglądów obiektów.
62. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana polegająca na pominięciu przeglądu drogowego obiektu inżynierskiego, na pisemne polecenie Zamawiającego. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie dostosowana w oparciu o ceny jednostkowe z Oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 2.
63. (Kary umowne)
64. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu z tytułu:
65. odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust. 1;
66. zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust.1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
67. zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 i 5);
68. jeżeli przedmiot Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania przedmiotu Umowy, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust.1, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia Umowy;
69. naruszenia przez Wykonawcę warunków zatwierdzonej organizacji ruchu w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek;
70. naruszenia przez Wykonawcę zapisów §13, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.
71. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 3 ust. 1.
72. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
73. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie wyłączą takiej możliwości, na co Wykonawca wyraża zgodę.
74. Wykonawca jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.
75. Zapłata przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
76. (Ubezpieczenie)
77. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 4 – krotność wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 1.
78. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającą ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia wynikający z dokumentów, o których mowa wyżej, będzie krótszy niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie 7 dni przed upływem ich ważności, (bez dodatkowego wezwania w tym zakresie) przedłożyć Zamawiającemu odnowioną polisę lub umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz dowód opłacenia wymagalnej składki.
79. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy.
80. Zamawiający uprawniony jest do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów Wykonawcy, w wykonaniu Przedmiotu umowy z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
81. (Rękojmia)
82. Strony ustalają, że okres rękojmi na opracowanie będące przedmiotem Umowy wynosi 2 lata.
83. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres rękojmi, do terminu określonego powyżej.
84. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad opracowań, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
85. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 2 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
86. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w niniejszym paragrafie, jeżeli wada została ujawniona w terminie związania rękojmią, a Wykonawca zgłosił wadę przed upływem miesiąca od upływu tego terminu.
87. (Prawa autorskie majątkowe i zależne)
88. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
89. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
90. zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
91. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
92. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
93. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
    1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
    2. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
    3. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
    5. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
    6. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
    7. nadawanie za pośrednictwem satelity,
    8. reemisja,
    9. wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
    10. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
    11. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
    12. wprowadzanie zmian, skrótów,
    13. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
    14. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
94. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
95. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
96. (Podwykonawcy)
    * + 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, za wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
97. (Klauzula poufności)
98. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim postanowień niniejszej Umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), informacji i danych uzyskanych podczas i w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), które to zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy.
99. Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Przedmiotu umowy, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. Przedmiotowe zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy.
100. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej dotyczą również ewentualnych podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia.
101. (Przetwarzanie danych osobowych)
102. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
103. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
104. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
105. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow>, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.
106. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.
107. (Dane do kontaktu)
108. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:
     1. ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………………… tel. kom.: ………………………………; e-mail: ………………………;
     2. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………… tel. kom.: ………………………………; e-mail: ……………………… .
109. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

1) dla Zamawiającego: GDDKiA Oddział w ………………………………………….

e-mail: [.............................@gddkia.gov.pl](mailto:.............................@gddkia.gov.pl)

2) dla Wykonawcy: Nazwa, adres, e-mail:……………………………………………………… .

1. Zmiana osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.
2. (Zasady zgłaszania naruszeń prawa).

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informujemy, że w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” (por.: Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 września 2024 r.(Dz.Urz.GDDKiA z 2024 r., poz. 22). Celem wprowadzenia procedury jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje o naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kontekście związanym z pracą. Przekazanie rzetelnego zgłoszenia pozwoli wykryć naruszenie prawa oraz podjąć właściwe działania następcze, przyczyniając się do poprawy funkcjonowania Urzędu.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakładce „Procedura zgłoszeń wewnętrznych" https://www.gov.pl/web/gddkia/procedura-zgloszen-wewnetrznych.

1. (Postanowienia końcowe).
   * + 1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się aktualne przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo budowlane i inne właściwe w przedmiocie Umowy.
4. Językiem Umowy jest język polski.
5. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu dotyczącego wykonania Umowy polubownie, rozstrzygania będzie dokonywał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (właściwość miejscowa Oddziału GDDKiA w Kielcach).
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**