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Załącznik Nr 6
WAD.272.7.2026

UMOWA – projekt
zawarta w dniu …………2026 r. w Kielcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kielcach, mającym siedzibę przy ul. Wapiennikowej 21A, 25-112 Kielce, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1) Edmunda Kaczmarka – Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 
2) Renatę Czerwińską-Tamborowską – Główną Księgową
a  

…………………………………….
………………………………………..
………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Remont łazienki, 
w oparciu o regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 170 000 PLN , wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2026 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 28 stycznia  2026 r.- strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania pn. Remont łazienki obejmującego w szczególności prace rozbiórkowe,  remontowo – budowlane, końcowe (biały montaż).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku 
Nr 1 oraz Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego; w/w dokument, a nadto oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 
które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiada wiedzę 
i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i sztuką budowlaną.

4. Roboty będą realizowane w czynnym budynku Zamawiającego, Wykonawca w toku wykonywania robót jest obowiązany zapewnić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy strony określają na: 60 dni od dnia zawarci umowy.
§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie brutto ………………… zł.  Stawka podatku VAT……..%.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty związane z zakupem materiałów budowlanych i wykończeniowych, transportem i rozładunkiem przedmiotu umowy, instalacją i szkoleniem pracowników.   
3.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 
na: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, 
ul. Wapiennikowa 21 A, 25-112 Kielce, NIP: 657-24-50-500, na wskazane konto Wykonawcy. 
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Obie Strony protokół odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 4
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

3. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez osoby realizujące przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu podczas prowadzenia robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich urządzeń i instalacji, których na czas wykonywania robót nie można zdemontować ze względu na zapewnienie ciągłości pracy Zamawiającego.
8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

9. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy systematyczny wywóz śmieci (Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia śmieci we własnym kontenerze) i odpadów powstałych podczas robót, przestrzegając przepisów dotyczących utylizacji.
11. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji, przepisami oraz normami i normatywami.

§ 5
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych 
w ofercie Wykonawcy. 
2. Z pomocą podwykonawców (podać nazwy firmy podwykonawców) ………………………………… Wykonawca wykona następujące roboty (zakres robót) ……………………………………………………………………………………………….
3. Powierzenie robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 6
1. Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych licząc 
od dnia realizacji przedmiotu umowy, tj. dostawy, instalacji oraz szkolenia pracowników. 

2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
§ 7 
1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez okres 2 lat. Ochrona z tego tytułu rozpoczyna 
się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad/ usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o ich ujawnieniu, bądź innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie usunie wady/usterki, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca udziela ……………miesięcznej gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem umowy.
§ 8
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy -  w wysokości 0,4 % wynagrodzenia wykonawcy, 
o którym mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

3. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących przypadkach:

a) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Przedmiarze 
lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji,
c) zmian w zakresie podwykonawstwa.
2. Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w realizowanym zamówieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy nastąpi z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie 
7 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany.
4. Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych będzie protokół konieczności. 
§ 10
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
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