Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

z dnia……2026 r. w sprawie ustanowienia

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Dolina Piławy PLH320025

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

| Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania5) | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk |  |  |  |  |
| 1. | 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Coryneophorus, Agrostis) | Uprzątnięcie z powierzchni siedliska zalegającej biomasy w postaci sprasowanych bali słomy i siana. Utrzymywanie powierzchni siedliska wolnej od składowania biomasy i innych odpadów. Termin realizacji: - uprzątniecie odpadów – niezwłocznie po zatwierdzeniu PZO; - utrzymywanie powierzchni siedliska bez odpadów – działanie realizowane w sposób ciągły | Płat siedliska na terenie działki ewidencyjnej nr 63/1 obr. Starowice gm. Borne-Sulinowo. | Właściciel/zarządca gruntu na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 2. | 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | Prowadzenie gospodarki rybackiej oraz amatorskiego połowu ryb z uwzględnieniem wymogów ochrony siedliska 3150, poprzez uwzględnienie w operacie rybackim poniższych wskazań: - niezarybianie gatunkami obcego pochodzenia geograficznego, w tym karpiem; - bieżąca eliminacja obcych gatunków roślinożernych; - zarybianie powinno istotnie uwzględniać wprowadzanie ryb drapieżnych, zgodnie z zasadami biomanipulacji; - utrzymanie lub przywrócenie właściwej struktury ichtiofauny poprzez bieżącą eliminację obcych gatunków roślinożernych; - wprowadzenie limitu stosowania zanęt wędkarskich; - utrzymanie porządku i czystości wokół wyznaczonych stanowisk wędkarskich. Uwzględnienie powyższych wymogów w operatach rybackim oraz w regulaminach amatorskiego połowu ryb. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły. | Jezioro Długie na terenie działki ewidencyjnej nr 407 obr. Liszkowo gm. Borne Sulinowo. | Użytkownik rybacki obwodu rybackiego jeziora Pile na rzece Piława - Nr 1 / użytkownicy wędkarscy. |
| 3. | 3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne | Nie planuje się działań. |  |  |
| 4. | 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 1032 Skójka gruboskorupowa Unio crassus 1149 Koza pospolita Cobitis taenia 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri | Zachowanie wartości przyrodniczych i ekologicznych siedliska 3260, siedliska gatunków 1032, 1149 i 1096 poprzez prowadzenie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych w korycie Piławy w sposób umożliwiający utrzymanie charakteru cieku w stanie zbliżonym do naturalnego, zapewniającym istnienie i zróżnicowanie budowy koryta i brzegu, zachowanie w miarę możliwości procesów erozji brzegowej, osadzania namułów, rumoszu drzewnego, rozwoju roślinności wodnej, za wyjątkiem przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły. | Rzeka Piława na całej długości w obszarze. | Właściwe terytorialnie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 5. | 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) | Wszystkie zasoby płaty siedliska znajdują się poza obszarem objętym PZO. |  |  |
| 6. | 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) | Wszystkie zasoby płaty siedliska znajdują się poza obszarem objętym PZO. |  |  |
| 7. | 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk | Działania obligatoryjne: - Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych. - Zachowanie siedliska przyrodniczego położonego na trwałych użytkach zielonych. Działanie fakultatywne: - Użytkowanie zgodnie z wymogami zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych. - W pozostałych przypadkach: Koszenie w granicach całego areału siedliska raz na 2 lata (w zależności od potrzeb) w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku; obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły. | Płaty siedliska 7230 położone na terenie gminy Borne Sulinowo: - dz. nr 3/26 obr. Liszkowo; - dz. nr 105/1 obr. Starowice; - dz. nr 63/1 obr. Starowice. | Działania obligatoryjne: Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru Działanie fakultatywne: Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 |
| 8. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe | Modyfikacja gospodarki leśnej polegająca na wyłączeniu z użytkowania rębnego. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły | Płat siedliska 91E0 na terenie działek ewidencyjnych nr 63/1, 66/1, 71, 72/8, 79 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Właściciel/zarządca gruntu na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 9. | 1149 Koza pospolita Cobitis taenia 1096 Minóg strumieniowy Lamperta planeri | Stopniowa odbudowa ciągłości ekologicznej rzeki w granicach obszaru poprzez budowę przepławek na elektrowni wodnej (43 km) oraz na jazie (59 km). Termin realizacji – uzależniony od pozyskania środków finansowych, przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz uzyskania stosownych zgód. | Rzeka Piława (MEW powyżej Nadarzyc), jaz w 59 km. | Właściwe terytorialnie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. |
| 10. | 1149 Koza pospolita Cobitis taenia 1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri | Ustawienie szlabanów blokujących możliwość przejazdu pojazdami motorowymi przez koryto cieku (w 2 lokalizacjach, po obu stronach cieku). Termin realizacji – do 5 roku obowiązywania PZO. | Brzegi rzeki Piławy w miejscach występowania przejazdu pojazdami motorowymi w okolicach stanowisk monitoringowych gatunków: - 16°29′34.83″E,53°28′33.87″N; - 16°29′23.31″E,53°31′48.06″N. | Właściwe terytorialnie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. |
| Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych |  |  |  |  |
| 11. | 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Coryneophorus, Agrostis) | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5 lat. | Płat siedliska na terenie działki ewidencyjnej nr 63/1 obr. Starowice gm. Borne-Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 12. | 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły , z częstotliwością co 5-6 lat. | Jezioro Długie na terenie działki ewidencyjnej nr 407 obr. Liszkowo gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 13. | 3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły ,z częstotliwością co 5-6 lat. | Trzy płaty siedliska na terenie działek ewidencyjnych nr 3 i 2 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 14. | 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły , z częstotliwością co 5-6 lat. | Rzeka Piława z wyłączeniem jeziora Długie oraz Zalewów Nadarzyckich. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 15. | 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Trzy płaty siedliska na terenie działek ewidencyjnych nr 2, 3 i 4 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 16. | 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Trzy płaty siedliska na terenie działek ewidencyjnych nr 63/1 i 105/1 obr. Starowice, 3/26 obr. Liszkowo gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 17. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe | Monitoring stanu siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Płat siedliska 91E0 na terenie działek ewidencyjnych nr 63/1, 66/1, 71, 72/8, 79 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 18. | 1032 Skójka gruboskorupowa Unio crassus | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | 10 stanowisk monitoringowych na rzece Piławie, na terenie działek ewidencyjnych nr 6, 422/5, 423 obr. Starowice, 3/1 obr. Czochryń, 406 obr. Liszkowo gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 19. | 1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | 2 Stanowiska monitoringowe na terenie działki ewidencyjnej nr 3/1 obr. Czochryń gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 20. | 1042 Zalotka większa Leucorhinia pectoralis | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | 3 Stanowiska monitoringowe na terenie działki ewidencyjnej nr 2, 3 i 4 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 21. | 1081 Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus 1082 Kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus | Monitoring stanu gatunków i ich siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Zatoczki i wypłycenia wzdłuż wschodniego brzegu Zalewów Nadarzyckich. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 22. | 1096 Minóg strumieniowy Lamperta planeri 1149 Koza pospolita Cobitis taenia | Monitoring stanu gatunków i ich siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | 11 stanowisk monitoringowych na rzece Piławie. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 23. | 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Kompleksy mszarów z jeziorkami dystroficznymi na terenie działek ewidencyjnych nr 2 i 3 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 24. | 1324 Nocek duży Myotis myotis | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Bunkier w tamie na rzece Piławie, na terenie dz. nr 422/2 obr. Starowice gm. Borne Sulinowo. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 25. | 1337 Bóbr europejski Castor fiber | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Rzeka Piława i Zalewy Nadarzyckie. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |
| 26. | 1355 Wydra europejska Lutra lutra | Monitoring stanu gatunku i jego siedliska w oparciu o parametry i wskaźniki zawarte w metodyce PMŚ GIOŚ lub innych metodykach przyrodniczych uznanych przez pełniącego nadzór nad obszarami Natura 2000 wraz z oceną skuteczności przeprowadzonych działań ochronnych. Termin realizacji – działanie realizowane w sposób ciągły, z częstotliwością co 5-6 lat. | Rzeka Piława i Zalewy Nadarzyckie. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. |

5) Numeracja działek ewidencyjnych wg. stanu na rok 2026.