|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Przedstawiony cel projektu wskazuje na działalność ciągłą związana z utrzymaniem funkcjonowania produktów. Projekt jest przedsięwzięciem ukierunkowanym na wprowadzenie zmiany wynikającej z wytworzenia i wdrożenia w określonym czasie i budżecie produktu. | Proszę o korektę. |  |
| **2** | **MC** | 2.2. Udostępnione e-usługi  2.4 Produkty końcowe projektu | Z przedstawionych informacji wynika, że w ramach projektu uruchomiona zostanie „przeglądarka ram kwalifikacji” oraz „automatyczne wspomaganie doradztwa”. W związku z powyższym należy przedstawić e-usługi oraz produkty końcowe projektu. | Proszę o korektę lub wyjaśnienie. |  |
| **3** | **MC** | 3 Kamienie milowe | Kamienie milowe związane z raportem śródokresowym nie są kamieniami milowymi, które wskazują na postęp w realizacji projektu informatycznego. Zgodnie z instrukcją wypełnienia opisu „*Osiągnięcie kamienia milowego powinno się kończyć stworzeniem gotowego produktu. Kamienie milowe odzwierciedlać powinny realny postęp prac w projekcie. Rekomenduje się, aby kamień milowy stanowiły np. rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na główne produkty projektu, odbiory gotowych rozwiązań informatycznych, w tym samodzielnych modułów oprogramowania (osiągnięcie poszczególnych funkcjonalności oprogramowania), zakończenia zadań projektowych, jak digitalizacja zbiorów*” | Proszę o korektę |  |