## Slide 1
Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Sprawozdanie z prac programu za 2019r.
styczeń 2020

## Slide 2: Obecna struktura i zakres programu "Od papierowej do cyfrowej Polski"
MC
Nadzór nad pracami strumienia:
e-Sprawozdawczość
MF
Nadzór nad pracami strumienia:
e-Transport i e-Przepływy Towarów
MI
Szeroki udział ekspertów rynkowych – ok. 500 osób włączonych w prace
Koordynacja i nadzór nad Programem, nadzór nad pracami strumieni:
Sztuczna inteligencja
Internet rzeczy
Cyfrowe Usługi Publiczne, w tym e-Skrzynka i e-Doręczenie
Rejestry Rozproszone
Nadzór nad pracami strumienia:
e-Edukacja
MEN
Nadzór nad pracami strumieni:
Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego
e-Faktura i e-Paragon
MR
w Programie działa 9 strumieni
w prace włączone jest 5 ministerstw
w 2019r. realizowano ok. 52 projekty (nie włączając projektów z programu AI), z których zakończono 16.

## Slide 3: Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne, w tym e-Skrzynka i e-Doręczenia wspiera prace nad cyfryzacją usług publicznych
      Lider biznesowy: Marcin Kraska (ILiM)
      Lider wdrożeniowy: Tomasz Napiórkowski (MC)
  Opracowanie scenariuszy zdarzeń życiowych (customer journey map): moja rodzina, mój pojazd
  e-Doręczenia – podpisana umowa o finansowanie
Kluczowe osiągnięcia w 2019r
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1.1 | Wypracowanie metareguł i zasad budowy cyfrowych usług publicznych oraz standardu opisu usług dla jednostek administracji publicznej |  |  | 
1.2 | Cyfrowe Usługi Publiczne |  |  | 
1.3 | Opracowanie scenariuszy zdarzeń życiowych (Customer Journey Map) |  |  | 
1.4 | Katalogi Administracji Publicznej |  |  | Q4 2022
1.5 | Wsparcie przygotowania koncepcji portalu usług publicznych |  |  | 
Strumień został powołany w czerwcu 2016 r.

## Slide 4
Legitymacja emeryta
Legitymacja rencisty
Legitymacja niepełnosprawnego
eDowód Osobisty
PRZED NARODZINAMI
ZŁOBEK I PRZEDSZKOLE
SZKOŁA, LICEUM I STUDIA
PRACA
dziecko
rodzic
Moja Rodzina
(customer journey)
EMERYTURA
PO ZGONIE
PRZED NARODZINAMI
ZŁOBEK I PRZEDSZKOLE
SZKOŁA, LICEUM I STUDIA
mLegitymacja Szkolna
Dowód Osobisty dla dziecka
Rejestracja Narodzin Dziecka
Zgłoszenie dziecka
Karta miejska
300+
Zgłoszenie kobiety do prowadzenia ciąży
Zwolnienie lekarskie
Urlop macierzyński
Urlop tacierzyński
Moje przedszkole
Moja szkoła podstawowa
Zasiłek
Moje liceum
Zgłoszenie dziecka do żłobka
Karta dużej rodziny
Becikowe
500+
Zgłoszenie dziecka do przedszkola
Składki emerytalne
Wniosek o paszport
Zgłoszenie studenta
Legitymacja Studencka
Stypendium
Wniosek o wskazanie wysokości stawek emerytalnych
Wniosek o wypłatę świadczeń emerytalnych
Paszport dla dziecka
EKUZ dla dziecka
Zgłoszenie dziecka do liceum
Zgoda na wykorzystanie narządów
Ślub cywilny
Rozwód cywilny
Rozdzielność majątkowa
Zgłoszenie śmierci bliskiej osoby
dorosły
narodziny
pełnoletność
zgon

## Slide 5: Strumień Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego wdraża inicjatywy ograniczające obieg gotówki w gospodarce
      Lider biznesowy: vacat
      Lider wdrożeniowy: Dominik Wójcicki (MR)
  Rozszerzenie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego dla jednostek publicznych – działania dot. sądów, administracji skarbowej i służby zdrowia
  Wdrażanie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa – darmowa instalacja terminali płatniczych dla przedsiębiorców i brak kosztów ich użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania (ok. 225 tys. terminali POS na k. 2019r.)
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Wprowadzenie ustawowego obowiązku zapłaty instrumentem elektronicznym |  |  | Tbc.
Strumień został powołany w czerwcu 2016 r.

## Slide 6: Strumień e-Faktura i e-Paragon realizuje inicjatywy cyfryzujące obieg dokumentów w zamówieniach publicznych i handlu
      Lider biznesowy: brak
      Lider wdrożeniowy: Dominik Wójcicki (MR)
  e-Faktura
  Wdrożenie Platformy Elektronicznego Fakturowania – B2A
  e-Paragon
Rozpoczęcie pilotażu e-paragonu
Intensywne prace w Ministerstwie Finansów nad kasami fiskalnymi on-line, które mają umożliwić e-paragon.
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
ID | E- Faktura Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Wdrożenie platformy pośredniczącej e-fakturowania dla sfery finansów publicznych B2A (projekt POPC) |  |  | 
2. | Wdrożenie e-fakturowania B2B |  |  | Tbc.
ID | E- Paragon Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Koncepcja legislacyjna dla e-Paragonu |  |  | Tbc.
Strumień został powołany w czerwcu 2016 r.

## Slide 7: Strumień e-Sprawozdawczość pracuje nad usunięciem redundancji danych sprawozdawczych przedsiębiorców
      Lider biznesowy: Tomasz Wiśniewski (SBR Polska)
      Lider wdrożeniowy: Szymon Wiśniewski (MF)
Raportowanie zintegrowane:
e-sprawozdania przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS wysłane do KRS automatycznie otrzymuje też administracja skarbowa - ok. 0,5 mln e-sprawozdań
e-sprawozdania podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek ich sporządzania, przekazywane są wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - ok 21 tys. sprawozdań
e-raporty składane do KNF (od marca 2019r)
Portal eKRS – zwiększenie dostępności informacji gospodarczej
Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe na Portalu Podatkowym (dla raportów składanych do KAS)
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
ID | Bieżący zakres prac
1. | Analiza możliwości integracji raportowania realizowanego na potrzeby MS i MF z raportowaniem na potrzeby GUS
2. | Implementacja raportowania elektronicznego na rynku kapitałowym w zakresie rynku regulowanego (KNF) i alternatywnego (GPW)
Strumień został powołany w sierpniu 2016 r.

## Slide 8: Strumień e-Transport i e-Przepływy Towarów zajmuje się centralizacją systemów zarządzania ruchem oraz udrożnieniem łańcucha dostaw
      Lider biznesowy: Bogusław Śliwczyński (ILiM)
      Lider wdrożeniowy: Adrian Mazur (MI)
  KSZR w sieci TEN-T – 2 postępowania przetargowe: na centralny projekt wdrożeniowy i 4 regionalne projekty wdrożeniowe, rozpoczęcie realizacji modułu centralnego
  Ratyfikacja przez RP protokołu e-CMR do konwencji CMR
  System informacji rzecznej RIS Dolnej Odry – 2 postępowania przetargowe: na wyłonienie wykonawcy i inżyniera kontraktu, rozpoczęcie prac projektowych oraz instalacyjno-wdrożeniowych
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Budowa i wdrożenie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) w sieci TEN-T etap 1 i wdrożenie wybranych najważniejszych usług ITS |  |  | 2022
2. | Wdrożenie cyfrowego międzynarodowego listu przewozowego e-CMR |  |  | 2020
3. | Pełne wdrożenie systemu informacji rzecznej RIS Dolnej Odry oraz usług cyfrowych Centrum RIS |  |  | Q4 2020
Strumień został powołany w lutym 2017 r.

## Slide 9: Strumień e-Edukacja realizuje inicjatywy z zakresu cyfryzacji edukacji i rozwijania kompetencji cyfrowych
      Lider biznesowy: Tomasz Łukawski (NASK)
      Lider wdrożeniowy: Alina Sarnecka (MEN)
Wdrożenie rządowego programu „Aktywna tablica” – ponad 163 mln wydane z budżetu państwa na wyposażenie ponad 12 tys. szkół podstawowych w kraju i za granicą; w planach edycja 2020-23 dla szkół ponadpodstawowych
Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – do k. 2019r. zawarto ponad 13 tys. umów, w ponad 8,5 tys. szkół gotowe są już instalacje umożliwiające korzystanie z OSE
Uruchomienie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl
Programy szkoleń dot. kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i uczniów – np. „Lekcja:enter”
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Rządowy program „Aktywna tablica” |  |  | 
2. | Ogólnopolska Sieć Edukacyjna |  |  | 2020
3. | Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym projekty realizowane w ramach POPC – realizacja projektu „Lekcja:enter” |  |  | 2020
4. | Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (w tym wdrożenie nowej podstawy programowej) |  |  | 2020
5. | Tworzenie e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego |  |  | 2020
6. | Uruchomienie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej |  |  | 
Strumień został powołany w październiku 2018 r.

## Slide 10: Strumień Sztuczna Inteligencja realizuje inicjatywy z zakresu budowy środowiska dla lepszego rozwoju i wykorzystania SI
Powołanie Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa
Opracowanie projektu i konsultacje Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027
Warsztaty z transformacji cyfrowej/ AI dla administracji publicznej – przeszkolono ponad 100 urzędników
Konferencja AI w medycynie
      Lider biznesowy: vacat
      Lider wdrożeniowy: Hubert Romaniec (MC)
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
Strumień został powołany w październiku 2018 r.
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Stworzenie w MC roboczej platformy dla poszukiwania synergii międzysektorowych |  |  | 
2. | Wskazanie ew. nisz polskiej gospodarki pod kątem potencjału SI |  |  | 
3. | Konkretne propozycje wz. budowania przewag konkurencyjnych, interwencji państwa, propozycji działań, finansowania, regulacji, projektów na styku administracji, biznesu, nauki i NGO (zostaną ujęte w Strategii AI) |  |  | Q1 2020
4. | Ew. wyłonienie optymalnego sposobu administrowania procesem SI (zostanie zaproponowany w Strategii AI) |  |  | Q1 2020
5. | Zintegrowanie rozproszonych działań w ramach polskiej administracji |  |  | 
6. | Konferencja AI |  |  | 
7. | Stworzenie strategii/planu działań/białej księgi na rzecz SI |  |  | Q1 2020

## Slide 11: Od lipca 2019r. w ramach strumienia Sztuczna Inteligencja realizowany jest Program AI

## Slide 12: Strumień Internet rzeczy realizuje inicjatywy z zakresu zniesienia barier prawnych oraz wprowadzenia regulacji stymulujących rynek w zakresie IoT
      Liderzy biznesowi: Andrzej Dulka PIIT
      Lider wdrożeniowy: Michał Wiśniewski (MC)
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
Raport „IoT w polskiej gospodarce”
Konferencja „Perspektywy finansowania i wsparcia firm IoT w Polsce” - zorganizowana we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP
Strona na portalu Gov.pl gromadząca informacje o dotychczasowych dokonaniach, w tym o dostępnych źródłach finansowania rozwiązań IoT https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/internet-rzeczy
Raporty z II etapu prac grupy roboczej (#Projekty i Finansowanie #Standaryzacja #Legislacja)
Strumień został powołany w październiku 2018 r.
ID | Projekt | Stan zaawansowania | Status | Oczekiwane zakończenie
1. | Raporty z II etapu prac grupy roboczej (#Projekty i Finansowanie #Standaryzacja #Legislacja) 16.12.2019r. |  |  | 
2. | Podjęcie ewentualnych inicjatyw ustawodawczych na bazie raportu # Legislacja IoT |  |  | Tbc.
3. | Przyjęcie do realizacji projektu wybranego na podstawie prezentacji raportów z II etapu prac grupy roboczej (#Projekty i Finansowanie #Standaryzacja #Legislacja) |  |  | Q2 2020
4. | Opublikowanie Mapy Innowacji i stworzenie na jej bazie biblioteki zawierającej zbiór dobrych praktyk – informacje o wszystkich podejmowanych przez organy administracji publicznej inicjatywach związanych z IoT (w tym w szczególności informacje o działaniach na rzecz rozwoju inteligentnych miast i wsi) – zgodnie z postulatem Raportu „IoT w polskiej gospodarce” |  |  | Q2 2020
5. | Opublikowanie leksykonu polskich pojęć IoT oraz listy aktualnie stosowanych standardów/ certyfikatów mających zastosowanie dla urządzeń IoT |  |  | Q4 2020
6. | Realizacja konferencji regionalnych „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce- Samorząd Przyszłości” – organizacja MC we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP (styczeń- kwiecień 2020r.) |  |  | Q2 2020
7. | Współdziałanie grupy IoT z innymi grupami roboczymi MC oraz innych Ministerstw |  |  | Działanie ciągłe
8. | Stworzenie anglojęzycznej wersji strony poświęconej IoT w Polsce |  |  | Q2 2020

## Slide 13: Strumień Rejestry Rozproszone pracuje nad rozpowszechnieniem technologii blockchain w gospodarce
Białe księgi dla: zastosowania tokena jako obligacji, weksli elektronicznych w technologii blockchain, pieczęci elektronicznej, RODO i blockchain,
Konsultacje uwarunkowań regulacyjnych dotyczących: Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, strategii fintech (zadanie ciągłe), Private Market na GPW (dot. rynku dla niewielkich spółek technologicznych).
      Lider biznesowy: vacat
      Lider wdrożeniowy: Piotr Rutkowski (MC)
Kluczowe osiągnięcia w 2019r.
Strumień rozpoczął prace w styczniu 2019 r. po redefinicji zakresu działania
ID | Projekt |  |  | Stan | Oczekiwane zakończenie | Komentarz
1. | Weryfikacja barier prawnych dla fintech - blockachain |  |  |  | Q1.2020 | do opracowania
2. | Projekty wiodące |  |  |  |  | 
2.1 |  |  | Weksle elektroniczne w technologii blockchain |  | Q4.2019 | biała księga
2.2 |  |  | Token jako obligacja |  | Q4.2019 | biała księga
2.3 |  |  | prosta spółka akcyjna, niepubliczne spółki akcyjne |  | Q2.2020 | rekomendacje
2.4 |  |  | Pieczęć elektroniczna |  | Q4.2019 | biała księga
2.5 |  |  | RODO i blockchain |  | Q3.2019 | biała księga
2.6 |  |  | Dostęp firm leasingowych do CEPIK |  | Q2.2020 | organizacja zespołu w grupie roboczej
2.7 |  |  | Tokenizacja rejestru cen nieruchomości |  | Q2.2020 | złożenia wdrożenia
2.8 |  |  | Elektroniczna tożsamość |  | Q3.2020 | organizacja koordynacji projektów
3. | Program prac badawczych i edukac., org. hackatonów |  |  |  | zadanie ciągłe | 
4. | Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego |  |  |  |  | 
4.1 |  | projekt strategii |  |  | Q2.2019 | wsparcie prac Min.Fin.
4.2 |  | Strategia rozwoju fintech |  |  | Q3.2020 | wsparcie prac Min.Fin.
5.1 |  | Blockchain w sektorze rolniczym |  |  | zadanie ciągłe | przygotowanie szkoleń
5.2 |  | Blockchain w sektorze energetycznym |  |  | zadanie ciągłe | 
5.3 |  | Private market GPW |  |  | tbd | platforma debaty
6. | Współpraca międzynarodowa (European Blockchain Partnership, INATBA) |  |  |  | zadanie ciągłe | zadanie ciągłe
7. | Opracowanie założeń polityki państwa |  |  |  | Q2.2020 | 

## Slide 14: Spotkania Komitetu Sterującego i liderów strumieni
4 września 2019 r. odbyło się spotkanie liderów strumieni, na którym omówiono prace strumieni i osiągnięte korzyści oraz dyskutowano o kolejnym etapie programu;
23 września 2019 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, na którym:
podsumowano prace strumieni
zgodzono się co do potrzeby kontynuowania prac zespołu w ramach drugiego etapu programu:
jako preferowany kierunek działań programu w drugim etapie wskazano integrowanie rozwiązań w ramach poszczególnych obszarów usług publicznych. Dla realizacji tego celu, koniecznym jest wykorzystanie najnowszych technologii (blockchain, internet rzeczy, sztuczna inteligencja) – co uczyni rozwiązania nowoczesnymi, mobilnymi, efektywnymi oraz wygodnymi
do identyfikacji potencjalnych projektów do drugiego etapu programu należy doprosić też NFZ (lub szerzej – obszar ochrony zdrowia), Ministerstwo Środowiska i NFOŚ (ochrona środowiska);
Przewodniczący KS – Pan Minister Marek Zagórski - podjął decyzję dotyczącą zmian w składzie osobowym zespołu (aktualizacja i uzupełnienie składu) oraz zmiany częstotliwości raportowania na KRMC z prac Zespołu z co najmniej raz na dwa miesiące na co najmniej raz na sześć miesięcy (decyzja nr. 4/2019 z 23.09.2019 r).
Proponowana nazwa Etapu II Programu: Paperless, Cashless & Intelligent

## Slide 15
Dziękuję za uwagę