|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ*** *(wnioskodawca Uniwersytet Jagielloński, beneficjent Biblioteka Jagiellońska)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie w raporcie nie został podany Kamień milowy „Odbiór uaktualnionego dzieła. Podpisanie protokołu odbioru prac”.  Zamiast tego w raporcie został ujęty Kamień milowy pod nazwą „ Weryfikacja uaktualnionego dzieła. Zatwierdzenie poprawności”. Co nie jest zgodne z nazwą kamienia milowego wskazaną we Wniosku o dofinansowanie. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W raporcie w planowanym terminie osiągnięcia Kamieni milowych zostały podane daty, które nie są zgodne z Wnioskiem o dofinansowanie. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |