Załącznik nr 1 do umowy nr        /ZP/2022 z dnia

Opis przedmiotu zamówienia „Oznakowanie form ochrony przyrody – montaż tablic stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków”

- Przedmiot zamówienia.

- Wykonanie 22 sztuk płaskich tablic, w tym: 7 sztuk tablic z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, 15 sztuk tablic z nazwą rezerwatu przyrody:

- rezerwat przyrody Tarkowo – 1 szt. tablicy,

- rezerwat przyrody Łążyn – 1 szt. tablicy,

- rezerwat przyrody Stary Zagaj – 1 szt. tablicy,

- rezerwat przyrody Torfowisko Mieleńskie – 5 szt. tablic,

- rezerwat przyrody Przełom Mieni – 1 szt. tablicy,

- rezerwat przyrody Gościąż – 3 szt. tablic,

- rezerwat przyrody Balczewo – 1 szt. tablicy,

- rezerwat przyrody Uroczysko Konecko – 2 szt. tablic,

- ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony – 7 szt. tablic.

- Montaż tablic w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, określonych w tabeli nr 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku prac dotyczących tablic z nazwą rezerwatu przyrody demontaż zniszczonych elementów i montaż nowych tablic w tych samych miejscach. Szczegółowy zakres prac został określony w tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia

- Zakres i rozmiar przedmiotu umowy - warunki i parametry zamówienia.

- Podstawowy zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:

  - Wykonanie płaskich tablic z nazwą rezerwatu przyrody i napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” (w odniesieniu do strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków) obejmuje:

- wykonanie prostokątnych tablic o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1 z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW grubości 0,7-0,8 cm), oklejonych bezbarwną folią zabezpieczającą (zalaminowanych) z ich usztywnieniem przy użyciu ramki metalowej z profilu stalowego zamkniętego 20/20/2 malowanej farbą podkładową cynkową (antykorozyjną) i 2x farbą nawierzchniową, celem zabezpieczenia przed korozją,

- trwałe przymocowanie (co najmniej przykręcenie) do ramki,

- zastosowanie czcionki Times New Roman, duże (drukowane), proste litery dla napisów znajdujących się na tablicach;

  - Montaż tablic obejmuje uzgodnienie miejsca posadowienia tablic, transport tablic 
i stelaży do miejsca ich posadowienia, posadowienie stelaży w gruncie oraz montaż tablic do stelaży;

  - W przypadku prac dotyczących tablic z nazwą rezerwatu przyrody  demontaż zniszczonych elementów i montaż nowych tablic w tych samych miejscach. Szczegółowy zakres prac został określony w tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące wykonania tablic określono w przepisach prawnych:

- Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody  należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268, poz. 2665);

- Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy wykonać zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

- Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania tablic:

- Wszelki sprzęt niezbędny do wykonania zadania, w tym komputer i oprogramowanie do opracowania projektu do druku, itp. zapewnia Wykonawca. Jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdów koniecznych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu tablic oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu;

- Na tablicy z nazwą rezerwatu przyrody  należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 1, napisy oraz wizerunek orła w koronie mają być nadrukowane na tablicy.

- Tablice informujące o nazwie rezerwatu przyrody  mają mieć tło koloru czerwonego. W górnej części tablicy informującej o nazwie rezerwatu przyrody  jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, 
w kolorze białym. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same - załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia;

- Tablice do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mają mieć tło koloru czerwonego; poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie napis o treści „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy napisem a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej tablicy powinny być takie same;

- Na tablicy do oznaczenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową należy umieścić napis „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, który ma być nadrukowany na tablicy, zgodnie z załączonym wzorem tablicy - załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia;

- Wszystkie tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne tj. deszcz, śnieg, mróz, światło słoneczne, wiatr itp.;

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na tablice z nazwą formy ochrony przyrody i napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” (w odniesieniu do stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków);

- Na odwrocie tablicy (w widocznym miejscu) w lewym dolnym rogu należy umieścić naklejkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i informacją o źródle dofinansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu" oraz z logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i informacją w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy", zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 i 4 do Opisu przedmiotu zamówienia. Naklejki powinny spełniać następujące wymagania:

- wymiary i wygląd zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 i 4 do Opisu przedmiotu zamówienia,

- rodzaj czcionki: Antykwa Poltawskiego TTF Bold lub Times New Roman Bold,

- tło białe, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i napis o treści: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu" jest w kolorze zielonym (C:100 M:0, Y:80, K:40) Pantone: 349 C/U. Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w kolorze zielonym według wzoru określonego 
w załączniku nr 4, a napis w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy" i numer w kolorze czarnym.

- numer kolejnych tablic powinien być wyśrodkowany w stosunku do informacji „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy",

W przypadku tablicy informującej o nazwie rezerwatu przyrody na naklejkach 
w miejsce kropek …/2022/R należy wpisać kolejne numery tablic od 1 do 15, na przykład 1/2022/R.

W przypadku tablic do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na naklejkach w miejsce kropek …/2022/S należy wpisać kolejne numery tablic od 1 do 20, to jest np. 1/2022/S.

- Wymagania dotyczące montażu 22 i 13 tablic (obejmującego: m.in. dojazd, dowóz tablic do rezerwatów przyrody i stref ochrony zwierząt, zabezpieczenie elementów, materiałów, sprzętów potrzebnych do montażu tablic i ich montaż w terenie) oraz w przypadku prac dotyczących tablic z nazwą rezerwatu przyrody  uprzedniego demontażu zniszczonych elementów:

- Wykonawca na 3 dni przez rozpoczęciem prac montażowych przekazuje (dopuszczalnie drogą elektroniczną lub faksem) harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

- Wykonawca zapewnia dostarczenie 35 sztuk tablic, o których mowa powyżej, do miejsc ich montażu.

- Wykonawca dokona montażu tablic (w tym ich posadowienia w terenie we wskazanych miejscach) w sposób przedstawiony w schemacie montażu tablic w załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia, a także z użyciem elementów i materiałów określonych na w ww. schemacie montażu tablic.

- W przypadku tablic z nazwą rezerwatu przyrody  Wykonawca dokona najpierw demontażu zniszczonych elementów, a następnie montaż nowych tablic w tych samych miejscach. Szczegółowy zakres prac został określony w tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku tablic do oznaczenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” miejsca montażu nowych tablic oraz ich ilości zostały określone w tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dokona zniszczenia zdemontowanych tablic, poprzez pocięcie tablic uniemożliwiające rozpoznanie ich zawartości i przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie dokonania ich zniszczenia wraz z fotografiami zniszczonych tablic. Zniszczone tablice wraz z pozostałymi zdemontowanymi elementami, Wykonawca zobowiązany jest zutylizować lub przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699). Przed odbiorem prac Wykonawca przekaże do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu.

- Wykonawca zapewnia wszystkie elementy, materiały potrzebne do montażu tablic określone w schemacie montażu tablic (załącznik nr 5) oraz ich dowóz do miejsc montażu (w tym ich posadowienie w terenie we wskazanych miejscach), a także sprzęt niezbędny do transportu i montażu.

- Tablice mają zostać zamontowane (w tym posadowione w terenie we wskazanych miejscach) przez Wykonawcę niezwłoczne po dostarczeniu na miejsce montażu tablic oraz elementów i materiałów potrzebnych do ich montażu. Tablice oraz elementy 
i materiały potrzebne do ich montażu nie mogą być składowane w miejscach ich montażu (w tym posadowienia).

- Prace należy wykonywać w sposób nie utrudniający korzystania z terenu przez innych użytkowników.

- Wykonawca zamontuje tablice w sposób stabilny (odporny m.in. na wiatr) i trwały.

- Glebą z wykopu, zgodnie z schematem montażu tablic stanowiącym załącznik nr 5, należy przykryć wbetonowane słupki stalowe (warstwą około 5 cm, nadmiar ziemi rozplantować).

- Po posadowieniu tablic przyległy teren Wykonawca uporządkuje i doprowadzi do stanu pierwotnego.

- Tablice Wykonawca ma zamontować w miejscach przedstawionych na mapach stanowiących załączniki i wymienionych w tabelach nr 1 i nr 2 oraz dodatkowo szczegółowo wskazanych w terenie przez osoby określone w ww. tabelach. Tablice informujące o ostojach zwierząt należy umieścić tak, aby były widoczne np. 
z pobliskich dróg, dróg leśnych, czy ścieżek leśnych. Tablice umieszcza się na granicach stref ochrony ostoi zwierząt.

- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 2 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności 
w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 1 i 2).

- W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą podaną w ww. tabelach należy skontaktować się z nadleśniczym lub zastępcą nadleśniczego właściwego nadleśnictwa lub pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- Hanna Klonowska tel. 52 50 65 666 wew. 6027,

- w przypadku nieobecności ww. pracownika z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Robertem Szymańskim tel. 52 50 65 666 wew. 6029.

- Wykonawca przekaże pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy na 7 dni  przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytach CD, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu przyrody i strefy, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem ze słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 1/2022/R, 1/2022/S, 1/2022/N. Ponadto Wykonawca przekaże do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu oraz pisemne potwierdzenie dokonania zniszczenia tablic wraz z fotografiami zniszczonych tablic.

- Przed dokonaniem odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym montażu przedmiotowych tablic, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane. W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

- Na wizje mające na celu sprawdzenie w terenie czy tablice zostały prawidłowo zamontowane Wykonawca zapewnia sobie własny dojazd. Pracownicy RDOŚ 
w Bydgoszczy na miejsce wizji dojadą własnym środkiem transportu na koszt własny. Wizje odbędą się w dniach i godzinach pracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

- Cena montażu tablicy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt wszystkich elementów i materiałów potrzebnych do montażu tablic, transportu tablic oraz pozostałych elementów (m.in.: naklejki) i materiałów, sprzętu, niezbędnych do ich montażu oraz montaż tablic (w tym posadowienie tablic w terenie). Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z montażem tablic.

Tabela nr 1

Tablice – rezerwaty przyrody

| Lp. | Nazwa tablicy | Liczba tablic | Nadleśnictwo | Lokalizacja tablicy oraz nr mapy | Instytucje z którymi należy uzgodnić dokładne miejsce lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem i poinformować o dokładnym terminie montażu danych tablic (kontakt możliwy w dniach i godzinach pracy: Nadleśnictw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezerwat przyrody Tarkowo | 1 | Solec Kujawski | Wskazane na mapie nr 1 | Nadleśnictwo Solec Kujawski - Lucyna Kowalke tel. 727 570 549 lub 52 387 14 71 lub Leśnictwo Nowa Wieś Mirosław Kokociński tel. 606 123 640 |
| 2 | Rezerwat przyrody Łażyn | 1 | Solec Kujawski | Wskazane na mapie nr 2 | Nadleśnictwo Solec Kujawski - Lucyna Kowalke tel. 727 570 549 lub 52 387 14 71 lub Leśnictwo Łażyn Gabriela Marcinek tel. 606 123 529 |
| 3 | Rezerwat przyrody Stary Zagaj | 1 | Skrwilno | oddz. 207m, współrzędne: 52°49’15.1”N 19°19’04.2E | Nadleśnictwo Skrwilno - Marcin Bednarski, tel.: 608-615-162 |
| 4 | Rezerwat przyrody Torfowisko Mieleńskie | 5 | Skrwilno | oddz. 82j -współrzędne: 52°52’22.6”N 19°22’32.0E; oddz. 82j - współrzędne: 52°52’24.9”N 19°22’49.2E; oddz. 82n - współrzędne: 52°52’19.7”N 19°22’14.9E; oddz. 82s - współrzędne: 52°52’10.3”N 19°22’19.3E; oddz. 117h - współrzędne: 52°52’09.5”N 19°22’41.0E; | Nadleśnictwo Skrwilno - Marek Tkaczyk, tel.: 604-587-842 |
| 5 | Rezerwat przyrody Przełom Mieni | 1 | Skrwilno | oddz. 163a, współrzędne: 52°51’14.50”N 19°16’49.07”E | Nadleśnictwo Skrwilno - Mirosław Watkowski, tel.: 600-397-420 |
| 6 | Rezerwat przyrody Gościąż | 3 | Włocławek | oddz. 68 a, 87 a, 89 g Wskazane na mapie nr 3 | Nadleśnictwo Włocławek, Leśniczy Leśnictwa Dąb, Paweł Bogdanowicz, tel. 600-301-793 |
| 7 | Rezerwat przyrody Balczewo | 1 | Gniewkowo | Wskazane na mapie nr 4 | Nadleśnictwo Gniewkowo, Artur Feliksiak tel. 608 301 058 |
| 8 | Rezerwat przyrody Uroczysko Koneck | 2 | Gniewkowo | Wskazane na mapie nr 5 | Nadleśnictwo Gniewkowo, Artur Jabłoński, tel. 606 998 420 |

Tabela nr 2

Tablice do oznaczenia strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

| Nr tablicy na mapie | Nadleśnictwo | Ilość tablic |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3,4 | Gniewkowo | 4 |
| 5, 6, 7, | Skrwilno | 3 |
| Suma |  | 7 |

Dokładna lokalizacja tablic zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy z uwagi na konieczność ochrony miejsc gniazdowania ptaków objętych ochroną strefową.

III. Terminy realizacji prac:

- Wykonawca na co najmniej 5 dni przez rozpoczęciem prac polegających na wykonaniu tablic przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej wizualizacje graficzne przedstawiające ich wygląd (w kolorze).

- Zamawiające w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy wizualizacji graficznych przedstawiających wygląd tablic, przekaże uwagi lub zaakceptuje ich wygląd.

- Wykonawca na co najmniej 5 dni przez rozpoczęciem prac montażowych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 3 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą z osób wymienionych w tabeli nr 1 i 2- dane osób do kontaktu w przypadku stref ochrony zostaną przekazane po podpisaniu umowy).

- Wszystkie prace objęte przedmiotowym zamówieniem należy wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. W tym czasie Wykonawca ma zgłosić gotowość do odbioru prac.

- Wykonawca przekaże pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni  przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytach CD lub pendrive, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu przyrody i strefy, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem ze słupkami wraz z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 1/2022/R, 1/2022/S. Ponadto Wykonawca przekaże do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu oraz pisemne potwierdzenie dokonania zniszczenia tablic wraz z fotografiami zniszczonych tablic.

- Przed dokonaniem odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym montażu przedmiotowych tablic, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane. W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

- Odbiór prac nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

IV. Przedmiot zamówienia dodatkowego:

- Wykonanie, dostawa i montaż 13 sztuk płaskich tablic  z napisem „ostoja zwierząt, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

- montaż tablic w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, określonych w tabeli:

| Nr tablicy na mapie | Nadleśnictwo | Ilość tablic |
| --- | --- | --- |
| 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | Szubin | 13 |
| Suma |  | 13 |

Dokładna lokalizacja tablic zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy z uwagi na konieczność ochrony miejsc gniazdowania ptaków objętych ochroną strefową.

- Na warunkach i według specyfikacji jak w pkt. II.

- Terminy realizacji prac:

- Wykonawca na co najmniej 5 dni przez rozpoczęciem prac polegających na wykonaniu tablic przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej wizualizacje graficzne przedstawiające ich wygląd (w kolorze).

- Zamawiające w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy wizualizacji graficznych przedstawiających wygląd tablic, przekaże uwagi lub zaakceptuje ich wygląd.

- Wykonawca na co najmniej 5 dni przez rozpoczęciem prac montażowych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną harmonogram prac obejmujący terminy i lokalizacje montażu (w tym posadowienia w terenie) poszczególnych tablic.

- Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu (przynajmniej 3 dni przed planowanym montażem) z osobami, z którymi należy wcześniej uzgodnić dokładne miejsca lokalizacji tablic w terenie, przed ich montażem. Ponadto osoby te należy poinformować o dokładnym terminie działań, w celu umożliwienia im obecności w trakcie umiejscawiania tablic i ich montażu (obecność przy montażu tablic należy uzgodnić indywidualnie z każdą 
z osób wymienionych w tabeli nr 1 i 2- dane osób do kontaktu w przypadku stref ochrony zostaną przekazane po podpisaniu umowy).

- Wszystkie prace objęte przedmiotowym zamówieniem należy wykonać w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. W tym czasie Wykonawca ma zgłosić gotowość do odbioru prac.

- Wykonawca przekaże pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na 7 dni  przed terminem odbioru prac, sprawozdanie z wykonanego zadania oraz dokumentację fotograficzną, na płycie/płytach CD lub pendrive, wszystkich zamontowanych tablic, przy każdej tablicy min. 3 zdjęcia z określeniem nazwy rezerwatu przyrody i strefy, nr mapy i nr tablicy: jedno zdjęcie poglądowe zamontowanej tablicy razem ze słupkami wraz
z najbliższym otoczeniem, jedno zdjęcie obrazujące zamontowanie słupków w glebie oraz jedno zdjęcie przymocowania (z tyłu) samych tablic do słupków z widoczną naklejką. Ponadto przy każdym zdjęciu tablicy należy umieścić nr z naklejki, na przykład 1/2022/R, 1/2022/S. Ponadto Wykonawca przekaże do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kopie kart przekazania odpadu oraz pisemne potwierdzenie dokonania zniszczenia tablic wraz 
z fotografiami zniszczonych tablic.

- Przed dokonaniem odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym montażu przedmiotowych tablic, Wykonawca pokaże w terenie Zamawiającemu zamontowane tablice w celu sprawdzenia, czy zostały prawidłowo zamontowane. W tym celu Wykonawca 7 dni przed planowanym odbiorem zgłosi się do Zamawiającego w celu ustalenia terminu wykonania wspólnych wizji w terenie. Zamawiający określi dokładne terminy tych wizji i ich zakres.

Odbiór prac nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 wzór tablicy z nazwą rezerwatu przyrody

Załącznik nr 2 wzór tablicy do oznakowania strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu 
i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Załącznik nr 3 logo WFOŚiGW i RDOŚ w Bydgoszczy

Załącznik nr 4 wzór naklejki z logo WFOŚiGW i RDOŚ w Bydgoszczy (zamiast litery „N” należy wpisać odpowiednio „R” lub „S”, należy zmienić rok na 2022)

Załącznik nr 5 schemat montażu tablic z nazwą formy ochrony przyrody