Załącznik nr 4

UMOWA NR ORG.272.5.2026 – wzór

pomiędzy:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin,
NIP: 971-029-66-93, REGON: 611319355,

reprezentowaną przez:

…………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………

zwaną dalej w treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………………………………………………………
mającą swoją siedzibę w …………………………………………
wpisaną do …………………………………………………………
pod numerem KRS ……………………………
NIP ……………………………, REGON ……………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………

zwaną dalej w treści Umowy „WYKONAWCĄ”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego w zakresie: „Dokumentacja i montaż agregatu prądotwórczego wraz z infrastrukturą w PSSE w Gostyninie”, w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, znak sprawy ORG.272.5.2026, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 zł netto obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest „DOKUMENTACJA I MONTAŻ  AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” FD 40 F-Q wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie, zgodnie z zapytaniem ofertowym znak sprawy ORG.272.5.2026 oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy.

§2

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

- przygotowanie podstawy pod agregat na odpowiednim podłożu,

- posadowienie agregatu na podstawie,

- dostawa kabli,

- prace ziemne niezbędne do ułożenia kabli,

- ułożenie i podłączenie kabli: zasilającego, sterującego i potrzeb własnych,

- montaż układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR).

- podłączenie agregatu i rozdzielnicy obiektu,

- podłączenie, testy i uruchomienie układu,

- wykonanie uziemienia agregatu,

- inwentaryzacja geodezyjna robót,

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia urządzenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- koszty projektowe, montażu i wszelkich prac instalacyjnych,

- przekazanie wymaganych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych urządzeń i materiałów do użytkowania,

- przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej dokumentację techniczną, protokoły badań, pomiarów i prób, instrukcje obsługi, dokumentację eksploatacyjną oraz dokumenty niezbędne do odbioru i prawidłowej eksploatacji instalacji,

- przeprowadzenie uruchomienia i próbnego rozruchu zamontowanego agregatu prądotwórczego,

- przekazanie oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej.

- zatankowanie zbiornika paliwa ( 190L, Diesel – EN 590),

- przeprowadzenie prób rozruchowych,

- montaż istniejącej klatki zabezpieczającej przed kradzieżą,

- przez okres 12 miesięcy od uruchomienia agregatu okresowe uruchomienie sprawdzające z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

§3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.

§4

Termin i sposób realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do dnia ……………….. 2026 r.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną po podpisaniu Umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Odbiór wykonanych prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez przedstawicieli Stron.

- Za koordynację realizacji Umowy ze strony:

a) Wykonawcy odpowiedzialny jest: ………………………………………

§5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości:

brutto: ……………………… zł
(słownie: ………………………………………………………………… zł).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym koszty montażu, prac instalacyjnych, materiałów, wykonania tras kablowych, uruchomienia oraz dokumentacji.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru.

- Fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin

lub w formie elektronicznej na adres:

sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego.

- Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podatników VAT oraz rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym ujawnionym w wykazie podatników VAT.

§6

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace montażowe oraz zastosowane materiały zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz gwarancją producentów urządzeń.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia.

§7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1,

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

c) za wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- Zapytanie ofertowe znak sprawy ORG.272.5.2026.

- Oferta Wykonawcy.

§12

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY