Warszawa, 7 lipca 2021 r.

**OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE USTANOWIENIA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W SPRAWIE WYBORU PARTNERA STRATEGICZNEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO W FORMULE PCP PN. „INNOWACYJNA BIOGAZOWNIA”**

**116/21/PU/44**

# WPROWADZENIE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Podmiotem Publicznym”, „Zamawiającym” lub „NCBR”, z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania Ofert w postępowaniu w sprawie wyboru Partnera Strategicznego na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pn. „Innowacyjna biogazownia”, zwanym dalej Postępowaniem.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie **art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym** (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 711; dalej: „ustawa PPP”) w związku z **art. 11 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych** (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; dalej: „ustawa PZP”) **oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. c) i pkt 8 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi** (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 541), **a także na podstawie art. 701 i art. 703 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)**. Oznacza to, że ze względu na to, że szczegółowo opisany poniżej przedmiot Postępowania nie podlega ustawie PZP ani ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Zamawiający prowadzi postępowanie w sprawie wyboru Partnera Strategicznego bez zastosowania trybów wskazanych ustaw, lecz w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów ustawy PPP.

**Niniejsze Postępowanie ma na celu zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

**Przedmiot Postępowania**

Przedmiotem współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym, a podmiotem wybranym w tym Postępowaniu (zwanym w dokumentacji Postępowania: „Partnerem” albo „Partnerem Strategicznym”) jest zapewnienie niezbędnych środków i świadczeń dla realizacji prowadzonego przez Zamawiającego przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, które jest realizowane w formule zamówień przedkomercyjnych w wyniku postępowania nr 98/20/PU/P80 (dalej: „Przedsięwzięcie PCP” lub „PCP”). Szczegółowo opisanym poniżej przedmiotem Postępowania jest zapewnienie przez Partnera Strategicznego na rzecz NCBR:

1. nieruchomości, zwanych dalej Nieruchomością 1 oraz Nieruchomością 2 (zdefiniowanych w załączniku nr 3 do Ogłoszenia), stanowiących środowisko umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji rozwiązań opracowywanych przez wykonawców usług badawczo-rozwojowych w Przedsięwzięciu PCP (zwanych dalej „Uczestnikami PCP”), tj. zapewnienia NCBR nieruchomości na potrzeby umożliwienia Uczestnikom PCP stworzenia na nieruchomościach zapewnianych przez Partnera Strategicznego Instalacji-Ułamkowo Technicznych (prototypów innowacyjnych biogazowni stworzonych w oparciu o opracowywane przez Uczestników PCP Technologie Uniwersalnej Biogazowni)oraz Demonstratora Technologii,
2. świadczenie na rzecz Zamawiającego usług badawczo-rozwojowych związanych z testami, oceną i demonstracją technologiczną Instalacji Ułamkowo-Technicznych i Demonstratora Technologii stworzonych przez Uczestników PCP, przy podziale korzyści z takich usług pomiędzy NCBR a Partnera Strategicznego,
3. nieodpłatne przejęcie na własność przez Partnera Strategicznego Demonstratora Technologii i maksymalnie trzech Instalacji Ułamkowo-Technicznych, a następnie we własnym zakresie utrzymanie działalności i zarządzanie powstałymi Instalacjami Ułamkowo-Technicznymi i Demonstratorem Technologii wraz z zobowiązaniem do przekazywania Zamawiającemu określonego udziału w dochodzie z działalności Demonstratora.

**Założenia Przedsięwzięcia PCP**

Postępowanie jest powiązane funkcjonalnie z realizowanym przez NCBR Przedsięwzięciem PCP pn. „Innowacyjna biogazownia”,, ale jest od niego odrębne. Pozyskanie przez NCBR Partnera Strategicznego i zapewnienie przez niego świadczeń jest niezbędne dla osiągnięcia celów Przedsięwzięcia PCP w przedmiocie demonstracji i oceny Rozwiązań Uczestników PCP.

Przedsięwzięcie PCP prowadzone jest w oparciu o działania Uczestników PCP prowadzących na rzecz NCBR usługi badawczo-rozwojowe. Ma ono na celu opracowanie Technologii Uniwersalnej Biogazowni - rozwiązania dla problemu badawczego z zakresu technologii produkcji biogazu, którego nie można rozwiązać z wykorzystaniem istniejących na rynku środków, bez przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych (zwanej też w dokumentacji „Rozwiązaniem”). Zamawiający oczekuje od Uczestników PCP, że opracowana przez nich Technologia Uniwersalnej Biogazowni będzie umożliwiać wytwarzanie biometanu z odpadowych surowców organicznych, oraz będzie przewyższała swoimi parametrami technologie dostępne obecnie, a jej pojawienie się będzie stanowiło impuls dla rozwoju polskiego sektora biogazu i biometanu, nastawionego na utylizację odpadów biodegradowalnych rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego.

Realizacja Przedsięwzięcia PCP przebiega zgodnie z następującymi po sobie Etapami:

• W Etapie I, Uczestnicy PCP, z którymi NCBR zawarł umowę, przez okres 10,5 miesiąca (od podpisania umów w naborze podstawowym) prowadzą Prace B+R, tj. w rozumieniu dokumentacji tego Postępowania: oznacza prowadzone przez Uczestników PCP na podstawie zawartych z Zamawiającym umów badania naukowe lub prace rozwojowe (w rozumieniu z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ang. research and development) oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) nad opracowaniem Technologii Uniwersalnej Biogazowni, która zostanie przedstawiona w postaci Instalacji Ułamkowo-Technicznych. Każdy z Uczestników PCP wybuduje łącznie dwie Instalacje Ułamkowo-Techniczne na terenie Nieruchomości 1. Każda z Instalacji Ułamkowo-Technicznych będzie odwzorowaniem Demonstratora Technologii w skali 3% (ze wskazanymi przez Zamawiającego wyłączeniami), zwłaszcza produkcja biogazu brutto Instalacji Ułamkowo-Technicznej będzie musiała stanowić ekwiwalent 15 kW mocy elektrycznej z tolerancją technologiczną ±10%. W ramach Etapu I, po zakończeniu Prac B+R na zapewnianej przez Partnera Strategicznego Nieruchomości 1 przeprowadzone zostaną Testy Instalacji Ułamkowo-Technicznych trwające 6 miesięcy (w podziale na dwie części po 90 dni każda) , które, wraz z następującą bezpośrednio po nich Oceną Wyników Prac Etapu I pozwolą na selekcję Uczestników PCP do Etapu II,

• W Etapie II, Uczestnik PCP dopuszczony do realizacji tego Etapu przez okres 12,5 miesiąca będzie kontynuował prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem Technologii Uniwersalnej Biogazowni oraz zademonstruje jej działanie pod postacią Demonstratora Technologii – instalacji pełnoskalowej. Demonstrator Technologii będzie opracowywany i budowany na zapewnianej przez Partnera Strategicznego Nieruchomości 2 przez Uczestnika PCP dopuszczonego do realizacji Etapu II Przedsięwzięcia PCP, po czym po przeprowadzeniu Prac B+R zostanie poddany Testom przez okres 30 dni. Zgodnie z założeniami Przedsięwzięcia PCP, planuje się, że produkcja biogazu brutto na godzinę w Demonstratorze Technologii będzie stanowić ekwiwalent mocy elektrycznej 499 kW w granicy Tolerancji Technologicznej (-5) %. Po zakończeniu Przedsięwzięcia PCP, Demonstrator Technologii przejdzie nieodpłatnie na własność Partnera Strategicznego.

**Ogólna charakterystyka Technologii Uniwersalnej Biogazowni**

Opracowywana przez Uczestników PCP Technologia Uniwersalnej Biogazowni będzie charakteryzowała się w szczególności:

• Uniwersalnością substratową – możliwością wykorzystania w procesie technologicznym szerokiego wachlarza zróżnicowanych substratów o charakterze odpadowym oraz możliwością ich zmiany bez znaczącej utraty stabilności czy wydajności procesu wytwarzania biometanu.

• Produkcją biometanu – docelowym i głównym produktem Demonstratora Technologii będzie paliwo gazowe - biometan o parametrach umożliwiających wtłoczenie go do gazowej sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i ewentualnie innych operatorów sieci dystrybucyjnej, w szczególności o cieple spalania nie mniejszym niż 34 MJ/Nm3.

• Bezodorowością – eksploatacja instalacji nie będzie wiązała się z emisjami do środowiska substancji uciążliwych zapachowo dla człowieka (m.in. związki siarki i azotu).

• Samowystarczalnością energetyczną – opracowana Technologia będzie zapewniała na potrzeby eksploatacji instalacji energię elektryczną i ciepło z wytworzonego biogazu,

• Zawróceniem jak największej ilości biogenów do środowiska w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

**Uzasadnienie ustanowienia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**

Analiza i dialog techniczny przeprowadzone przez NCBR wskazują, że dla przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia prawdziwości wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez Uczestnika PCP, oraz potwierdzenia, że opracowana Technologia nadaje się do wykorzystywania komercyjnego, a także dla potrzeb propagowania (demonstracji) Rozwiązania, niezbędne jest stworzenie Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii. Instalacje te są odpowiednio ograniczonym i jednostkowym przykładem zastosowania technologii (Rozwiązania) o wysokim potencjale skalowalności oraz powtarzalności i nie służą osiągnięciu rentowności rynkowej ani pokryciu kosztów badań. Stworzenie Instalacji Ułamkowo-Technicznej oraz Demonstratora Technologii, choć niezbędne dla realizacji celów PCP, jest wtórne wobec prac badawczo-rozwojowych i nie stanowi ani podstawowego celu ani niezależnego przedmiotu postępowania PCP.

Ze względu na to, że z jednej strony udostępnienie przez NCBR nieruchomości na potrzeby PCP jest konieczne dla zapewnienia Uczestnikom PCP podobnych warunków konkurencyjnych, zaś z drugiej strony NCBR nie dysponuje nieruchomością potrzebną do ich stworzenia, jak również nie leży w przedmiocie działalności NCBR ich późniejsza eksploatacja, jako wykraczająca poza cele związane bezpośrednio z przedmiotem PCP, a także ze względu na fakt, że NCBR potrzebuje pozyskać od podmiotu zewnętrznego kompetencje do dodatkowych działań badawczo-rozwojowych (testów i demonstracji wyników prac badawczo-rozwojowych Uczestników PCP), NCBR w drodze niniejszego Postępowania wyłoni Partnera Strategicznego. Partner Strategiczny zapewni nieruchomości o cechach opisanych poniżej, umożliwiające wybudowanie, testy i późniejszą eksploatację na nich Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii, a także kompetencje niezbędne do badania i późniejszego wykorzystania tych instalacji.

Wykorzystanie Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii po zakończeniu PCP jest zasadne, ponieważ rozbiórka wszystkich powstałych w ramach Przedsięwzięcia Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora po jego zakończeniu, pomimo tego, że będą one stworzone wyłącznie na potrzeby działań badawczo-rozwojowych, byłaby działaniem nieracjonalnym gospodarczo. Przewidziana w Przedsięwzięciu PCP możliwość demontażu części Instalacji Ułamkowo-Technicznych służy możliwości ich dalszego samodzielnego wykorzystania przez Uczestników PCP w ramach albo poza Przedsięwzięciem PCP. Z tego względu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, po zakończeniu Przedsięwzięcia PCP przewidywane jest oddanie części opracowanych Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii Partnerowi Strategicznemu, do eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu zapewnienia ich funkcjonowania na potrzeby testowe, pokazowe, szkoleniowe i promocyjne, a ubocznie – ze względu na dalsze wykorzystanie Demonstratora Technologii zgodnie z jego przeznaczeniem – dla uzyskiwania dochodów z jego działalności przynajmniej przez 10 lat od rozpoczęcia eksploatacji Demonstratora, dzielonych pomiędzy Partnera Strategicznego oraz NCBR (min. 50%). Późniejsza eksploatacja wskazanych obiektów jest nakierowana na pogłębioną weryfikację funkcjonowania Rozwiązania oraz jego popularyzację dla potrzeb realizacji celu strategicznego Przedsięwzięcia PCP przy czym cel ten nie stoi na przeszkodzie do efektywnego i korzystnego dla środowiska zagospodarowania produktów pochodzących z instalacji eksploatowanych przez Partnera Strategicznego – biogazu, energii czy masy pofermentacyjnej.

Szczegółowa informacja odnośnie przedmiotu Postępowania, z uwzględnieniem szczegółów opisanych w dalszej części Ogłoszenia, znajduje się w Załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.

**Uzasadnienie trybu Postępowania i informacje związane z jego przedmiotem i partnerami prywatnymi**

W ramach niniejszego Postępowania zawarta zostanie umowa ustanawiająca partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach której dojdzie do:

(i) świadczeń pomiędzy NCBR, a Partnerem Strategicznym, połączonych z późniejszym zarządzaniem przez Partnera należącymi do niego nieruchomościami (składnikiem majątkowym zapewnianym przez partnera prywatnego), na których powstaną w ramach Przedsięwzięcia PCP obiekty budowlane – Instalacje Ułamkowo-Techniczne oraz Demonstrator Technologii, sfinansowane przez NCBR (wkładem własnym Podmiotu Publicznego jest roszczenie względem Uczestników PCP o stworzenie Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora),

(ii) podziału zadań i ryzyka pomiędzy NCBR, a Partnera oraz

(iii) relacji, w ramach której Partner zobowiązuje się do dzielenia się z NCBR korzyściami z późniejszej działalności tych obiektów.

Charakter współpracy, pomimo niestandardowego kształtu, ze względu na działanie oparte o składniki majątkowe oraz związane z dzieleniem korzyści i ryzyka przy udziale podmiotu publicznego oraz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, odpowiada partnerstwu publiczno-prywatnemu określonemu przez ustawę PPP.

**NCBR oczekuje, że warunki zaproponowane przez Partnera będą odzwierciedlać uzyskanej przez niego korzyść w postaci maksymalnie 3 Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii, powstałych w wyniku Przedsięwzięcia PCP, przy czym, wynagrodzenie w formie pieniężnej płatne przez NCBR będzie jak najniższe.**

Poza udziałem w korzyściach przekazywanych w przyszłości przez Partnera Strategicznego na rzecz NCBR, jego świadczenia na rzecz NCBR odpowiadają następującym kodom CPV:

1. 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne;
2. 73430000-5 testy i ocena (w ramach działu „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze”), wraz z podziałem korzyści z tych usług pomiędzy NCBR a Partnera;
3. 73430000-5 testy i ocena (w ramach działu „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze”);
4. 73420000-2 studium przedwykonalności i demonstracja technologiczna (w ramach działu „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze”), wraz z podziałem korzyści z tych usług pomiędzy NCBR a Partnera.

W ramach Przedsięwzięcia Partner nie wykonuje na rzecz NCBR robót budowlanych – są one realizowane w ramach Przedsięwzięcia PCP przez Uczestników PCP w ramach prowadzonych przez nich usług badawczo-rozwojowych.

Podmiot publiczny, uzasadniając tryb niniejszego Postępowania oraz powołanie **art. 11 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 3** ustawy PZP wskazuje, że przywołana ustawa nie znajduje zastosowania do przedsięwzięć, których przedmiotem są: (i) prawa do nieruchomości, (ii) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych i rozwojowych, chyba że należą do określonej klasy usług (m.in. 73430000-5) i są w całości opłacane przez zamawiającego oraz korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.

Świadczenia związane z prawem do nieruchomości (umożliwienie Uczestnikom PCP skorzystanie z nich na potrzeby prac badawczo-rozwojowych) nie podlega ustawie PZP i ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ponadto prowadzone przez Partnera usługi mieszczą się w zakresie przedmiotowego Postępowania i polegają na przeprowadzeniu usług badawczych i rozwojowych, w tym testów (m.in. analizy fizykochemiczne i weryfikacja sposobu prowadzenia i przebiegu procesu fermentacji metanowej, a także eksploatacja instalacji powstałych w wyniku Przedsięwzięcia PCP i testowanie opracowanych technologii po zakończeniu Przedsięwzięcia PCP) na instalacjach biogazowych.

Próbując określić, czy powyższe działania można uznać za usługi badawczo-rozwojowe w pierwszej kolejności można sięgnąć do art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478), zgodnie z którą badania naukowe są działalnością obejmującą:

1) badania podstawowe, rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne, mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

2) badania aplikacyjne, rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

W końcu - prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Z kolei rozporządzenie 213/2008/UE z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008 r. s. 1) w dziale „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze” (CPV 73000000-2) poza usługami polegającymi specyficznie na prowadzeniu prac badawczych (CPV 73110000-6) i eksperymentalno-rozwojowych (CPV 73120000-9) wyróżniają również klasę „Testy i ocena” (CPV 73430000-5) oraz „demonstracja technologiczna” (CPV 73420000-2). W przypadku umowy zawartej w ramach Postępowania przewidziany jest podział korzyści ze wskazanych usług w ten sposób, że NCBR uzyska informacje o wynikach przeprowadzonych testów i licencje na korzystanie z wyników tych testów oraz możliwość demonstracji Rozwiązania osobom trzecim, zaś Partner Strategiczny będzie mógł korzystać z demonstratorów i wyników testów we własnym zakresie.

Mając na względzie, że część świadczeń Partnera jest wyłączona spod stosowania ustawy PZP, zaś pozostałe świadczenia (przekazywanie NCBR udziału w korzyściach z działalności demonstratora) nie podlegają w ogóle tym przepisom, uzasadnione jest przeprowadzenie Postępowania zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy PPP.

**Do udziału w niniejszym Postępowaniu może się zgłosić każdy podmiot będący przedsiębiorcą oraz jednostki prowadzące działalność naukową, w szczególności jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach prowadzonej dozwolonej działalności gospodarczej.**

# OGÓLNE ZAŁOŻENIA I ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

* 1. **Przedmiotem Postępowania jest wybór Partnera Strategicznego, który udostępni dwie Nieruchomości, zgodne z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – „*Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu*”**, w taki sposób, że możliwe będzie zlokalizowanie na nich odpowiednio maksymalnie sześciu Instalacji Ułamkowo-Technicznych (Nieruchomość 1) oraz Demonstratora Technologii (Nieruchomość 2) przy czym oba obszary nie będą powiązane ze sobą technologicznie, a odległość pomiędzy nimi wyniesie nie mniej niż 200 m, aby poza rozłącznością czasową i technologiczną podejmowanych na nich działań wprowadzić rozdzielenie przestrzenne pomiędzy nimi.
  2. **Ponadto Partner będzie prowadził Testy na Instalacjach Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratorze Technologii, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Ogłoszenia – „*Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu*”**

NCBR w ramach powiązanego funkcjonalnie Przedsięwzięcia PCP prowadził będzie działania, których celem jest wyłonienie Uczestników PCP i przeprowadzenie przez nich niezbędnych prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem będzie dostarczenie kompletnej, innowacyjnej technologii, służącej do wytwarzania biometanu z odpadowych surowców organicznych.

W wyniku realizacji Przedsięwzięcia PCP, na terenie udostępnionym przez wybranego Partnera powstanie maksymalnie sześć Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz maksymalnie jeden Demonstrator Technologii, wykonanych przez twórców Technologii Uniwersalnej Biogazowni zamawianej przez NCBR (Uczestników PCP). Partner wchodzi w posiadanie ww. instalacji, przy czym w przypadku Instalacji Ułamkowo-Technicznych musi on umożliwić Uczestnikom PCP demontaż jednej z dwóch Instalacji Ułamkowo-Technicznej danego Uczestnika PCP (przy czym w tym zakresie Zamawiający dopuszcza indywidualne ustalenia pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem PCP).

Partner będzie również zobowiązany do eksploatacji wszystkich uzyskanych instalacji, powstałych w wyniku PCP i utrzymania nominalnych parametrów technologicznych, a także przekazywania NCBR informacji odnośnie ich funkcjonowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia – Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu.

* 1. Ani w trakcie trwania Przedsięwzięcia PCP, ani po zakończeniu umowy pomiędzy Zamawiającym a Partnerem Strategicznym Nieruchomości wskazane w pkt 4.1.2, Instalacje Ułamkowo-Techniczne oraz Demonstrator Technologii, poza umożliwieniem demonstrowania działania Instalacji Ułamkowo-Technicznych i Demonstratora Technologii Uczestnikom PCP i przedstawiania działalności tych Instalacji Ułamkowo-Technicznych i Demonstratora, nie są przekazywane do korzystania bezpośrednio przez NCBR – w ramach współpracy będą one udostępniane przez Partnera Strategicznego pośrednio na rzecz Uczestników PCP.
  2. W niniejszym Postępowaniu NCBR zaprasza Wykonawców do złożenia Ofert mających na celu wybór Partnera Strategicznego.
  3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego Oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejszą w niniejszym Postępowaniu.
  4. Zamawiający dokona oceny Ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w Ogłoszeniu, zgodnie z rozdziałem VI.
  5. Zamawiający zawiadomi o wyniku Postępowania i terminie zawarcia umowy Wykonawcę, którego Oferta ostateczna została wybrana jako najkorzystniejsza, a pozostałych Wykonawców poinformuje o zakończeniu Postępowania.
  6. W Postępowaniu mogą uczestniczyć wszelkie zainteresowane podmioty, z zastrzeżeniem, że przez wzgląd na przedmiot współpracy i dalsze zarządzanie Demonstratorem w przedmiocie produkcji biogazu, Oferty mogą składać wyłącznie podmioty będące przedsiębiorcami. Dla usunięcia wątpliwości, jednostki prowadzące działalność naukową, w szczególności jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach prowadzonej dozwolonej działalności gospodarczej, mogą składać Oferty w tym Postępowaniu.

# TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30 sierpnia 2021 r. godz. 12.00** w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl) **lub** w formie pisemnej (Oferta wraz z załącznikami złożone w oryginale) poprzez złożenie osobiście w punkcie przyjmowania przesyłek lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca na adres Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa (z adnotacją: **„DRIM - Innowacyjna biogazownia – Postępowanie na Partnera”**). Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane.
   2. Oferty będą zakwalifikowane do Postępowania pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego w terminie wyznaczonym powyżej.
   3. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
   4. Otwarcie złożonych Ofert jest niejawne. Nastąpi w siedzibie **Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 13.00.** Informacje o podmiotach, które złożyły Oferty zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej NCBR.

# OSOBA DO KONTAKTU I PUBLIKACJA OGŁOSZNIA

* 1. Krzysztof Bartosiak, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, e-mail: [krzysztof.bartosiak@ncbr.gov.pl](mailto:krzysztof.bartosiak@ncbr.gov.pl).
  2. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy PPP, NCBR dokonuje ogłoszenia o Postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszcza informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

* 1. Celem wyboru Partnera jest nie tylko zapewnienie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia PCP, ale także pozyskanie podmiotu, który należycie przeprowadzi Testy Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu, a także zapewni prawidłową eksploatację tych instalacji tj. zgodną z uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami. Z tego względu, aby wziąć udział w Postępowaniu, Wykonawca musi spełnić warunki dopuszczające określone w punktach 4.1.1. – 4.1.6.
     1. **Siedziba**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa-strony Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych. W celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu Wykonawca przedstawia oświadczenie w Ofercie.

* + 1. **Nieruchomości** 1 oraz 2

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą (z zastrzeżeniem wskazanego poniżej warunku szczególnego dla dzierżawców) położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwóch Nieruchomości, rozumianych jako działki ewidencyjne lub oznaczone graficznie odpowiednie części działek ewidencyjnych lub obszary składające się z więcej niż jednej działki ewidencyjnej, udostępnione na rzecz realizacji niniejszego partnerstwa, które na dzień złożenia przez Wykonawcę Oferty spełniają Wymagania nr 1.1-1.8 oraz 2.1-2.8 opisane w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia – Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu. W celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu Wykonawca przedstawia deklaracje spełnienia ww. Wymagań w Ofercie.

[**Warunek szczególny dot. dzierżawców]** Partner może dysponować na potrzeby partnerstwa Nieruchomością 1 lub Nieruchomością 2 na podstawie umowy dzierżawcy zawartej z właścicielem danej nieruchomości, pod warunkiem że w momencie złożenia Oferty łączy go z właścicielem nieruchomości umowa dzierżawy spełniająca wymogi określone odpowiednio w ART. 6 §2 pkt 1 lit. g lub pkt 2 lit. g wzoru Umowy lub co najmniej list intencyjny zawarty z właścicielem Nieruchomości wyrażający wolę zawarcia takiej umowy.

W razie ewentualnego uznania Oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą i zawarcia Umowy partnerstwa będzie pod rygorem kary umownej i wypowiedzenia Umowy zobowiązany – w terminie do 11 października dostarczyć Zamawiającemu umowę dzierżawy Nieruchomości, pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez NCBR i nałożenia na Partnera kary umownej.

Przez wzgląd na założenia Przedsięwzięcia, Zamawiający będzie weryfikował szczególne wymagania dotyczące Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 po zawarciu umowy, co oznacza, że najpóźniej w terminie weryfikacji Partner Strategiczny musi potwierdzić spełnianie przez te nieruchomości wymagań określonych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia.

* + 1. **Osoby wyznaczone do realizacji przedsięwzięcia**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby realizacji przedsięwzięcia dysponował łącznie osobami o odpowiednich kompetencjach tj. personelem technicznym oraz laboratoryjnym oraz naukowym, który umożliwi prawidłowe wykonanie powierzonych prac w zakresie testowania Instalacji Ułamkowo-Technicznych i Demonstratora:

* **co najmniej dwoma osobami** *(personel techniczny)* posiadającymi doświadczenie w zakresie obsługi maszyn typu ciągnik rolniczy z przyczepą, ładowarka teleskopowa, ciągnik siodłowy,
* **co najmniej dwoma osobami** *(personel laboratoryjny)* posiadające tytuł zawodowy co najmniej licencjata lub inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych oraz doświadczenie w zakresie m.in.: analityki laboratoryjnej, w tym oceny właściwości fizykochemicznych surowców organicznych, pofermentu, badań nad procesami energetycznego wykorzystania biomasy,
* **co najmniej jedną osobą**  (*personel naukowy*), posiadającą stopień naukowy co najmniej doktora nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych oraz doświadczenie w zakresie m.in.: realizacji projektów naukowo-badawczych lub prowadzenia prac laboratoryjnych w zakresie badań nad procesami energetycznego wykorzystania biomasy, oceny przydatności surowców organicznych do procesu fermentacji metanowej oraz oceny wartości nawozowej pofermentu.

**co najmniej jedną osobą** (*personel naukowy*), posiadającą tytuł co najmniej magistra nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych oraz doświadczenie w zakresie m.in.: realizacji projektów naukowo-badawczych lub prowadzenia prac laboratoryjnych w zakresie badań nad procesami energetycznego wykorzystania biomasy, oceny przydatności surowców organicznych do procesu fermentacji metanowej oraz oceny wartości nawozowej pofermentu.

W celu potwierdzenia spełniania wskazanego warunku, Wykonawca w ofercie wskazuje osoby skierowane do wykonania przedsięwzięcia, ich doświadczenie, wykształcenie oraz podstawę dysponowania tymi osobami. Zamawiający dopuszcza również wykazanie personelu podwykonawcy (wówczas do oferty załącza wypełniony Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Zobowiązanie podmiotu trzeciego).

* + 1. **Zdolności techniczne i sprzęt laboratoryjny**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pomieszczeniem lub pomieszczeniami laboratoryjnymi oraz sprzętem laboratoryjnym umożliwiającym wykonanie przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności analiz fizykochemicznych substratów, masy fermentującej, pofermentu w liczbie sztuk **co najmniej:** aparat do oznaczania azotu metodą Kjeldahla, spektrofotometr, , 18 fermentorów do prowadzenia testów biogazodochodowości w warunkach fermentacji okresowej, pH-metr, waga techniczna i analityczna, suszarka laboratoryjna, piec muflowy, aparatura laboratoryjna do oznaczeń FOS/TAC, wirówkę laboratoryjna, chłodziarka do przechowywania prób, , urządzenia laboratoryjne do rozdrabniania substratów.

W celu potwierdzenia spełniania wskazanego warunku, Wykonawca w ofercie wskazuje nazwę, model i rok produkcji sprzętu laboratoryjnego, którym dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji Przedsięwzięcia oraz podstawę dysponowania tym sprzętem. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku dopuszcza powołanie się na zasoby podwykonawcy (wówczas do oferty załącza wypełniony Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Zobowiązanie podmiotu trzeciego).

* + 1. **Brak konfliktu interesów pomiędzy Wykonawcą, a Uczestnikami PCP**.

Zamawiający wymaga, aby pomiędzy Wykonawcą a Uczestnikami PCP nie występował konflikt interesów. Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, w której interes prywatny Wykonawcy wpływa, bądź wydaje się wpływać na bezstronne i obiektywne wykonywanie przez niego przedmiotu zamówienia, a także, w której interes ten dotyczy jakiejkolwiek korzyści dla niego, członków jego rodziny, osób z nim spokrewnionych, znajomych i osób albo instytucji, z którymi ma albo miał on kontakty gospodarcze/zawodowe. Dotyczy to także zobowiązań finansowych bądź cywilnych z tym związanych.

Jako konflikt interesów rozumie się w szczególności następujące okoliczności dotyczące Wykonawcy, podmiotów tworzących w ramach konsorcjum Wykonawcę, osób wchodzących w skład organów uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i jego prokurentów lub personelu skierowanego do realizacji Umowy:

1. bycie Uczestnikiem PCP lub podmiotem wchodzącym w skład konsorcjum tworzącego Uczestnika PCP,
2. bycie podwykonawcą Uczestnika PCP,
3. powiązania osobowe, rozumiane jako sytuację w której członek organu zarządzającego Wykonawcy lub członek personelu skierowanego do realizacji Umowy jest: (i) członkiem Zespołu Projektowego Uczestnika PCP lub (ii) członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Uczestnika PCP, lub (iii) wchodzi w skład personelu Uczestnika PCP, w szczególności jego Zespołu Projektowego, a w przypadku Uczestników PCP będących jednostkami systemu szkolnictwa wyższego i nauki: (iv) jest zatrudniony w takiej jednostce na dowolnej podstawie cywilnoprawnej na czas określony wynoszący co najmniej pół roku lub na czas nieokreślony,
4. powiązania kapitałowe z Uczestnikiem PCP, rozumiane jako sytuacja, w której (i) Uczestnik PCP jest podmiotem z grupy kapitałowej Wykonawcy w rozumieniu stosowanych przez niego zasad rachunkowości, lub (ii) członek organu zarządzającego Wykonawcy lub członek personelu skierowanego do realizacji Umowy przez Wykonawcę posiada w Uczestniku PCP lub podmiocie kontrolującym Uczestnika PCP więcej niż 5% udziału kapitałowego,
5. powiązania kontraktowe, rozumiane jako pozostawanie przez Wykonawcę w relacji umownej z Uczestnikiem PCP, która jednorazowo lub w sposób łączny w ramach wszystkich ich łączących umów w ciągu ostatnich 24 miesięcy osiągnęła wartość co najmniej 200 000 (dwustu tysięcy) złotych netto.

W celu potwierdzenia spełnienia wskazanego warunku, Wykonawca w ofercie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje żaden konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, rodzić wątpliwości co do jego bezstronności, niezależności lub rzetelności albo wpływać na jakość realizowanego przez niego przedmiotu zamówienia na rzecz NCBR.

* 1. Wykonawca przedstawia swoją Ofertę wypełniając Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Formularz Oferty), w ramach której, w szczególności deklaruje spełnienie lub niespełnienie poszczególnych Wymagań

przy czym dla wskazanych przez Zamawiającego w formularzu Oferty Wymagań, jak również przedstawia opisowe podsumowanie propozycji realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem planowanych do wykonania zadań i swojej roli w realizacji Przedsięwzięcia PCP. Przykładowo: oznacza to opis sposobu eksploatacji Demonstratora po zakończeniu Etapu II, planowane działania, również promujące Technologię opracowaną w trakcie Przedsięwzięcia PCP, a także kierunek ewentualnego rozwoju – np. maksymalizacja wydajności, rozbudowa instalacji, organizacja dodatkowych wydarzeń promocyjnych, stworzenie centrum edukacyjnego wokół instalacji itp.

* 1. **Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć:**

1. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
2. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.11)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

1. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3;
2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami oceny Ofert”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu niniejszego Postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu;
7. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

# DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

**W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania Wykonawca przedstawia wraz z Ofertą:**

* 1. **informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w pkt. 4.3 ppkt 3 i 4 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Uwaga: Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie dotyczą urzędujących członków organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, prokurentów oraz podmiotu zbiorowego;
  2. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia; W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG),
  3. w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszania poza granicami RP oraz Wykonawców mających siedzibę poza granicami RP, Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające brak przesłanek wykluczenia o których mowa w pkt. 4.3 ppkt. 1,3,4 i 11, wystawione przez uprawnione organy w kraju zamieszkania lub siedziby wraz z tłumaczeniem przysięgłym, a w przypadku w którym dokumentów takich nie wystawia się w kraju zamieszkania/siedziby - oświadczenie własne Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania.

# KRYTERIA OCENY OFERT

* 1. Mając na względzie przedmiot Postępowania, kryteria oceny Ofert Wykonawców będą premiować Wykonawcę o najniższej łącznej cenie Oferty, najwyższym oferowanym dochodzie z działalności Demonstratora, najwyższych kompetencjach oraz potencjale technicznym i kadrowym w zakresie przeprowadzenia Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii w ramach Przedsięwzięcia PCP, o najlepszej propozycji realizacji przedmiotu zamówienia, a także oferującego Nieruchomości o określonych cechach.
  2. Dodatkowo NCBR oczekuje, że wynagrodzenie za świadczenia Partnera, ze względu na wkład Partnera Publicznego w postaci roszczenia o stworzenie Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii, będzie jak najniższe, a nawet, że może osiągnąć ono wartość równą „0” (zero). Wynagrodzenie Partnera Strategicznego jest zależne w odpowiednim zakresie od faktycznej dostępności przedmiotu przedsięwzięcia, tj. powstania Instalacji Ułamkowo-Technicznej na Nieruchomości 1 i Demonstratora na Nieruchomości 2.
  3. Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku).
  4. Zamawiający będzie oceniał Oferty zgodnie z poniższymi Kryteriami:

*Tabela nr 1 Kryteria oceny Ofert oraz odpowiadająca im punktacja.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Kryterium** | **Maksymalna liczba punktów do zdobycia w danym Kryterium** |
| Łączna Cena Oferty | 30 |
| Udział w Dochodzie z działalności Demonstratora Technologii | 10 |
| Ocena kompetencji Personelu Wykonawcy oraz potencjału technicznego Wykonawcy | 10 |
| Ocena propozycji realizacji przedmiotu zamówienia | 40 |
| Ocena Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 | 10 |

Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów łącznie w ramach oceny Ofert.

Szczegółowa informacja odnośnie sposobu przyznawania punktów w ramach poszczególnych Kryteriów:

* + 1. ***Kryterium Łączna Cena Oferty***

Zamawiający dokonując oceny złożonych Ofert w ramach Kryterium *Łączna* *Cena* *Oferty* dokona porównania łącznych cen Ofert, zadeklarowanych przez Wykonawców w złożonych Ofertach. Zamawiający będzie przyznawał Ofertom punkty w ramach Kryterium *Łączna* *Cena* *Oferty* zgodnie z poniższym wzorem\*:

Gdzie:

Liczba punktów Kryterium C – liczba punktów przyznanych badanej Ofercie w ramach Kryterium Łączna Cena Oferty,

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich badanych łącznych cen Oferty[PLN brutto],

Cbad – łączna cena badanej Oferty [PLN brutto].

\*Uwaga: W przypadku Oferty, której łączna cena będzie wynosiła 0-1 PLN brutto, Ofercie zostanie przyznana maksymalna liczba punktów w tym Kryterium tj. 30 pkt. Pozostałe Oferty będą przeliczone zgodnie z powyższym wzorem. Na potrzeby obliczenia liczby punktów, dla Ofert z łączną ceną jak wyżej wartością obliczeniową Cbad będzie 1 PLN brutto.

* + 1. ***Kryterium Udział w Dochodzie z działalności Demonstratora Technologii***

W ramach niniejszego Kryterium, Zamawiający dokonując oceny złożonych Ofert w ramach Kryterium *Udział w Dochodzie z działalności Demonstratora Technologii* dokona porównania zadeklarowanych w ofercie udziałów dla NCBR w dochodzie z działalności Demonstratora Technologii w rozumieniu postanowień Załącznika nr 3 do Ogłoszenia (Wymaganie 2.27) i o wartości nie niższej niż 50% i będzie przyznawał Ofertom punkty zgodnie z poniższym wzorem:

Gdzie:

Kryterium U – Kryterium Udział w Dochodzie z działalności Demonstratora Technologii,

Ubad – Udział w Dochodzie z działalności Demonstratora Technologii, zadeklarowany przez Wykonawcę w badanej ofercie [%], nie mniej niż 50%,

Umax – najwyższy Udział w Dochodzie z działalności Demonstratora Technologii spośród wszystkich Udziałów zaproponowanych w złożonych Ofertach [%].

* + 1. ***Kryterium Ocena kompetencji Personelu Wykonawcy oraz potencjału technicznego Wykonawcy***

W ramach niniejszego Kryterium, Zamawiający będzie dokonywał oceny Ofert pod kątem przedstawionych w Częściach G, H, I w ramach Oferty kompetencji Personelu Podstawowego oraz Personelu Dodatkowego (jeśli Wykonawca zadeklarował Personel Dodatkowy), doświadczenia Wykonawcy oraz potencjału technicznego do realizacji Zamówienia.

W trakcie oceny kompetencji, potencjału technicznego oraz kadry Wykonawcy, Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące cechy:

1. Wysokie kompetencje i duże doświadczenie wskazanego w Ofercie Personelu Podstawowego w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia,
2. Skierowanie do realizacji zamówienia Personelu Dodatkowego o kompetencjach adekwatnych do zakresu zamówienia,
3. Wysoki potencjał techniczny Wykonawcy – Wykonawca dysponuje sprzętem laboratoryjnym wysokiej klasy oraz posiada odpowiednie pomieszczenie lub pomieszczenia laboratoryjne,
4. Wykorzystanie do realizacji zamówienia Dodatkowego sprzętu laboratoryjnego.

Zamawiający w ramach niniejszego Kryterium przyzna ofercie liczbę punktów maksymalną dla niniejszego Kryterium, pomnożoną przez współczynnik oceny zgodnie z poniższą skalą:

* **1** – w przypadku gdy wskazane w ofercie kompetencje Personelu Podstawowego oraz Personelu Dodatkowego, doświadczenie Wykonawcy oraz potencjał techniczny do realizacji Zamówienia w sposób doskonały odpowiadają wskazanym w podpunktach a)-d) cechom, przy czym pod pojęciem „doskonały” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie znacznie przekraczającym poziom wyższy niż standard rynkowy, z uwzględnieniem przygotowania zawodowego, naukowego lub technicznego oraz doświadczenia posiadanych przez osoby skierowane do realizacji Umowy w ramach obowiązków Partnera Strategicznego objętych Umową oraz potencjału technicznego lub sprzętu laboratoryjnego, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,67 – 0,99** - w przypadku gdy wskazane w ofercie kompetencje Personelu Podstawowego oraz Personelu Dodatkowego (jeśli Wykonawca zadeklarował Personel Dodatkowy), doświadczenie Wykonawcy oraz potencjał techniczny do realizacji Zamówienia w sposób bardzo dobry odpowiadają wskazanym w podpunktach a)-d) cechom, przy czym pod pojęciem „bardzo dobry” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie wyższym niż poziom odpowiadający standardowi rynkowemu, z uwzględnieniem przygotowania zawodowego, naukowego lub technicznego oraz doświadczenia posiadanych przez osoby skierowane do realizacji Umowy w ramach obowiązków Partnera Strategicznego objętych Umową oraz potencjału technicznego lub sprzętu laboratoryjnego, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,34 – 0,66** - w przypadku gdy wskazane w ofercie kompetencje Personelu Podstawowego oraz Personelu Dodatkowego (jeśli Wykonawca zadeklarował Personel Dodatkowy), doświadczenie Wykonawcy oraz potencjał techniczny do realizacji Zamówienia w sposób dobry odpowiadają wskazanym w podpunktach a)-d) cechom, przy czym pod pojęciem „dobry” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie odpowiadającym standardowi rynkowemu, z uwzględnieniem przygotowania zawodowego, naukowego lub technicznego oraz doświadczenia posiadanych przez osoby skierowane do realizacji Umowy w ramach obowiązków Partnera Strategicznego objętych Umową oraz potencjału technicznego lub sprzętu laboratoryjnego, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,01 – 0,33** - w przypadku gdy wskazane w ofercie kompetencje Personelu Podstawowego oraz Personelu Dodatkowego (jeśli Wykonawca zadeklarował Personel Dodatkowy), doświadczenie Wykonawcy oraz potencjał techniczny do realizacji Zamówienia w sposób dostateczny odpowiadają wskazanym w podpunktach a)-d) cechom, przy czym pod pojęciem „dostateczny” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie poniżej poziomu odpowiadającego standardowi rynkowemu, leczy wyższym od minimalnego koniecznego: z uwzględnieniem przygotowania zawodowego, naukowego lub technicznego oraz doświadczenia posiadanych przez osoby skierowane do realizacji Umowy w ramach obowiązków Partnera Strategicznego objętych Umową oraz potencjału technicznego lub sprzętu laboratoryjnego, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,00** - w przypadku gdy wskazane w ofercie kompetencje Personelu Podstawowego oraz Personelu Dodatkowego (jeśli Wykonawca zadeklarował Personel Dodatkowy), doświadczenie Wykonawcy oraz potencjał techniczny do realizacji Zamówienia nie odpowiadają wskazanym w podpunktach a)-d) cechom.

[**Metodyka przyznawania punktów do Kryterium *Ocena kompetencji Personelu Wykonawcy oraz potencjału technicznego Wykonawcy***] Przy czym:

1. jeśli w zakresie wskazanych w podpunktach a)-d) cech Oferta przedstawia zgodnie z opisem w pełnym zakresie najniższy poziom określonych cech albo odpowiednio brak danej cechy, do wyliczenia punktów stosuje się mnożnik „0”;
2. jeśli w zakresie wskazanych w podpunktach a)-d) cech Oferta przedstawia zgodnie z opisem w pełnym zakresie najwyższy poziom określonych cech, do wyliczenia punktów dla danego kryterium stosuje się mnożnik „1”;
3. jeśli w zakresie wskazanych w podpunktach a)-d) cech Oferta przedstawia zgodnie z opisem elementy charakterystyczne dla poziomu pośredniego pomiędzy najniższym (pkt 1) oraz najwyższym (pkt 2) poziomem zakresów przyznawanych mnożników, to określenie mnożnika następuje dwuetapowo: (i) w pierwszej kolejności ustala się poziom zakresu przyznawanych mnożników, którego opis w przeważającym stopniu odpowiada charakterystyce wskazanych w podpunktach a)-d) cech i przyjmuje się wstępnie mnożnik pośredni pomiędzy najwyższym a najniższym zakresem w ramach danego poziomu. Następnie jeśli Oferta:
   1. w pełnym zakresie odpowiada elementom charakterystycznym dla danego zakresu, to wstępna wartość mnożnika przyjęta w pierwszym kroku staje się ostatecznym mnożnikiem punktowym dla Oferty albo
   2. jeśli Oferta przejawia częściowo cechy charakterystyczne dla innych zakresów przyznawanych mnożników, to w drugiej kolejności ustala się w jakim stopniu Oferta w zakresie relewantnym dla danego kryterium spełnia cechy charakterystyczne dla wyższego poziomu i niższego, a następnie w zależności od natężenia tych cech ustala się mnożnik w zakresie niższym lub wyższym danego poziomu punktowego.

Dla przykładu: złożono Oferty: A, B i C, wszystkie w zakresie cech a), c) i d). Oferta B ma cechy wskazane w lit. a), c) i d) odpowiadające cechom uznawanym za doskonałe w pełnym zakresie lit. a) – d), przyznaje jej się punkty z mnożnikiem 1. Oferta C nie spełnia ww. wymogów, przyznaje jej się punkty z mnożnikiem 0. Oferta A w przeważającym zakresie, tj. cech a) i c) odpowiada poziomowi „dobry”, dlatego w pierwszym kroku przyjmuje się mnożnik 0,50, jednak Oferta w zakresie cechy d) odpowiada niższemu poziomowi oceny, tj. „dostatecznemu”, dlatego ostatecznie w ramach danego kryterium przyznaje się Wnioskowi A punkty z wykorzystaniem mnożnika 0,42.

* + 1. ***Kryterium Ocena propozycji realizacji przedmiotu zamówienia***

W ramach niniejszego Kryterium, Zamawiający będzie dokonywał oceny Ofert pod kątem przedstawionej przez Wykonawcę w Części J Oferty propozycji realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny propozycji realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące cechy:

1. Szczegółowość i wysoką wiarygodność opisu przygotowania Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 do realizacji przedsięwzięcia,
2. Dokładność i wysoką wiarygodność opisu organizacji i przeprowadzenia Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Testów Demonstratora,
3. Wysoka wiarygodność i szczegółowość opisu planu działań uprzedzających oraz łagodzących ewentualne wystąpienie protestów społecznych związanych z realizacją Przedsięwzięcia PCP w celu jego procedowania= zgodnie z harmonogramem,
4. Wysoką wiarygodność i szczegółowość opisu działań po dokonaniu odbioru Instalacji Ułamkowo-Technicznych,
5. Wysoka wiarygodność zapewnienia prawidłowego działania Demonstratora Technologii i szczegółowość opisu działań po zakończeniu Przedsięwzięcia PCP,
6. Wysoka wiarygodność i wykonalność opisu działań mających na celu zagospodarowanie wytworzonego biometanu,
7. Wysoka sensowność i adekwatność wykorzystania wytwarzanego biometanu zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu,
8. Uwzględnienie w propozycji działań po zakończeniu Przedsięwzięcia PCP aktywności badawczych na Instalacjach Ułamkowo-Technicznych i Demonstratorze, rozwojowych, promujących opracowane Technologii bądź innych,
9. Adekwatność zaproponowanych działań na potrzeby realizacji celów Przedsięwzięcia PCP.

Zamawiający w ramach niniejszego Kryterium przyzna ofercie liczbę punktów maksymalną dla niniejszego Kryterium, pomnożoną przez współczynnik oceny zgodnie z poniższą skalą:

* **1** – w przypadku, gdy zaproponowana i opisana w ofercie przez Wykonawcę propozycja realizacji przedmiotu zamówienia w sposób doskonały odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, przy czym pod pojęciem „doskonały” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie znacznie przekraczającym poziom wyższy niż standard rynkowy, z uwzględnieniem przygotowania Nieruchomości, czynności Wykonawcy, prawidłowości działania Demonstratora i adekwatności proponowanych działań, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,67 – 0,99** - w przypadku, gdy zaproponowana i opisana w ofercie przez Wykonawcę propozycja realizacji przedmiotu zamówienia w sposób bardzo dobry odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, przy czym pod pojęciem „bardzo dobry” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie wyższym niż poziom odpowiadający standardowi rynkowemu, z uwzględnieniem przygotowania Nieruchomości, czynności Wykonawcy, prawidłowości działania Demonstratora i adekwatności proponowanych działań, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,34 – 0,66** - w przypadku, gdy zaproponowana i opisana w ofercie przez Wykonawcę propozycja realizacji przedmiotu zamówienia w sposób dobry odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, przy czym pod pojęciem „dobry” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie odpowiadającym standardowi rynkowemu, z uwzględnieniem przygotowania Nieruchomości, czynności Wykonawcy, prawidłowości działania Demonstratora i adekwatności proponowanych działań, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,01 – 0,33** - w przypadku, gdy zaproponowana i opisana w ofercie przez Wykonawcę propozycja realizacji przedmiotu zamówienia w sposób dostateczny odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, przy czym pod pojęciem „dostateczny” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie poniżej poziomu odpowiadającego standardowi rynkowemu, leczy wyższym od minimalnego koniecznego: z uwzględnieniem przygotowania Nieruchomości, czynności Wykonawcy, prawidłowości działania Demonstratora i adekwatności proponowanych działań, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,00** - w przypadku, gdy zaproponowana i opisana w ofercie przez Wykonawcę propozycja realizacji przedmiotu zamówienia nie odpowiada wskazanym w podpunktach a)-h) cechom.

Metodykę z kryterium 6.4.3 stosuje się wprost, z uwzględnieniem odmienności dot. liczby i treści cech.

* + 1. ***Kryterium Ocena Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2***

W ramach niniejszego Kryterium, Zamawiający będzie dokonywał oceny Ofert pod kątem zaproponowanych i opisanych przez Wykonawcę w Części D i Części E Oferty Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2. W trakcie oceny, Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące cechy i parametry przedstawionych Nieruchomości:

1. Niskie ryzyko związane z możliwością utraty prawa do dysponowania Nieruchomością 1 przez Partnera,
2. Niskie ryzyko związane z możliwością utraty prawa do dysponowania Nieruchomością 2 przez Partnera,
3. Kształt Sekcji wydzielonych w ramach Nieruchomości 1,
4. Kształt Nieruchomości 2,
5. Większa niż minimalna wymagana odległość Nieruchomości 1 od zwartej zabudowy mieszkaniowej,
6. Większa niż minimalna wymagana odległość Nieruchomości 2 od zwartej zabudowy mieszkaniowej,
7. Nieruchomość 1 oraz Nieruchomość 2 zlokalizowane w terenie tej samej gminy,
8. Dostępność substratów w okolicy Nieruchomości 1 oraz w okolicy Nieruchomości 2,
9. Dysponowanie przez Partnera Strategicznego własnym źródłem substratów.

Zamawiający w ramach niniejszego Kryterium przyzna ofercie liczbę punktów maksymalną dla niniejszego Kryterium, pomnożoną przez współczynnik oceny zgodnie z poniższą skalą:

* **1** – w przypadku gdy zaproponowane i opisane w ofercie przez Wykonawcę Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 w sposób doskonały odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, z uwzględnieniem Wymagań odnośnie ww. Nieruchomości, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia, przy czym pod pojęciem „doskonały” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie znacznie przekraczającym poziom wyższy niż standard rynkowy, z uwzględnieniem lokalizacji Nieruchomości, dostępności substratów i własnego źródła substratów, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,67 – 0,99** - w przypadku gdy zaproponowane i opisane w ofercie przez Wykonawcę Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 w sposób bardzo dobry odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, z uwzględnieniem Wymagań odnośnie ww. Nieruchomości, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia, przy czym pod pojęciem „bardzo dobry” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie wyższym niż poziom odpowiadający standardowi rynkowemu, z uwzględnieniem lokalizacji Nieruchomości, dostępności substratów i własnego źródła substratów, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,34 – 0,66** - w przypadku gdy zaproponowane i opisane w ofercie przez Wykonawcę Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 w sposób dobry odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i cechom, z uwzględnieniem Wymagań odnośnie ww. Nieruchomości, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia, przy czym pod pojęciem „dobry” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie odpowiadającym standardowi rynkowemu, z uwzględnieniem lokalizacji Nieruchomości, dostępności substratów i własnego źródła substratów, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,01 – 0,33** - w przypadku gdy zaproponowane i opisane w ofercie przez Wykonawcę Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 w sposób dostateczny odpowiada wskazanym w podpunktach a)-i) cechom, z uwzględnieniem Wymagań odnośnie ww. Nieruchomości, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia, przy czym pod pojęciem „dostateczny” Zamawiający rozumie wskazaną sumę cech na poziomie poniżej poziomu odpowiadającego standardowi rynkowemu, leczy wyższym od minimalnego koniecznego: z uwzględnieniem lokalizacji Nieruchomości, dostępności substratów i własnego źródła substratów, w oparciu o szczegółowe wymogi zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia,
* **0,00** - w przypadku gdy zaproponowane i opisane w ofercie przez Wykonawcę Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 nie odpowiada wskazanym w podpunktach a)-g) cechom, z uwzględnieniem Wymagań odnośnie ww. Nieruchomości, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia.

Metodykę z kryterium 6.4.3 stosuje się wprost, z uwzględnieniem odmienności dot. liczby i treści cech.

* 1. **Liczba punktów, jaka zostanie przyznana Ofercie w ramach Oceny Ofert będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich Kryteriów Oceny Ofert.**

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

* 1. Oferta powinna zostać wypełniona i podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Składana przez Wykonawcę Oferta - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, wraz ze wskazanymi w niej załącznikami do Oferty, powinna zawierać:

1. dokumenty, o których mowa w rozdziale V niniejszego Ogłoszenia,
2. pełnomocnictwo do podpisania Oferty (jeśli dotyczy),
3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy),
4. odpis księgi wieczystej dot. wskazanych Nieruchomości lub wydruk zawierający informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu księgi wieczystej z systemu „Elektroniczne Księgi Wieczyste” dostępnego w domenie ms.gov.pl, a jeśli Partner nie jest ujawniony w księdze wieczystej jako właściciel/użytkownik wieczysty Nieruchomości – dodatkowo jego tytuł prawny do Nieruchomości, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku jeśli Partner dysponuje Nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy jest zobowiązany dodatkowo załączyć do Oferty umowę dzierżawy spełniającą wymogi określone odpowiednio w ART. 6 §2 pkt 1 lit. g lub pkt 2 lit. g wzoru Umowy lub co najmniej list intencyjny zawarty z właścicielem Nieruchomości wyrażający wolę zawarcia takiej umowy,
5. wskazane w Ofercie – Załączniku nr 1 do Ogłoszenia oświadczenia,
6. mapę zasadniczą dla Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2,
7. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego lub Studia Uwarunkowań dla Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 (jeśli dotyczy).
   1. Łączna Cena Oferty odpowiada łącznej wartości świadczeń pieniężnych oczekiwanych przez Wykonawcę w zamian za jego świadczenia określone szczegółowo w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia, w szczególności łączna cena Oferty musi obejmować wszystkie grupy analiz laboratoryjnych.
   2. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy załączyć pełnomocnictwo udzielone jednemu z nich do reprezentowania pozostałych Wykonawców działających wspólnie w Postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
   3. Pełnomocnictwo do podpisania Oferty złożone w formie określonej w pkt. 7.4, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do Oferty lub z pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 7.4. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
   4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym. Załączone do Oferty dokumenty w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
   5. W przypadku złożenia, stosowanie do pkt. 2.1., Oferty w wersji papierowej w oryginale, wszystkie zapisane strony Oferty powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub przez osobę lub osoby, która podpisały Ofertę. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie (w przypadku Oferty w wersji papierowej) w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
   6. Dokumenty wchodzące w skład Oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem odmiennych postanowień pkt 7.3. i 7.4. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub przez osobę lub osoby, która podpisały Ofertę. Składane wraz z Ofertą oświadczenia, dokumenty, kserokopie dokumentów itp. winny posiadać aktualne daty potwierdzenia (o ile w Ogłoszeniu wprost nie wskazano inaczej data potwierdzenia winna przypadać w okresie wyznaczonym na opracowanie Oferty).
   7. W przypadku złożenia, stosownie do pkt 2.1, Oferty w wersji elektronicznej, wszystkie dokumenty załączone do wiadomości muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwą osobę działającą w imieniu Wykonawcy, a w przypadku kopii poświadczonych przez notariusza – muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza poświadczającego dokument.
   8. Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści oświadczeń i dokumentów.
   9. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik Postępowania, spowoduje wykluczenie go z Postępowania, a Oferta zostanie uznana za odrzuconą.
   10. Wszelkie ewentualne poprawki w Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.
   11. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, powinien on przedstawić załącznik z uzasadnieniem takiego charakteru informacji.

# UDZIAŁ W DOCHODZIE I PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY

* 1. [**Udział w dochodzie**] Wykonawca nie może zaproponować niższego udziału w dochodzie z eksploatacji Demonstratora, rozumianego zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia (wymaganie 2.27), niż 50%.
  2. [**Podstawy odrzucenia Oferty]** Zamawiający odrzuci Ofertę, jeżeli:
     1. jej treść lub forma nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek i uzupełnień i wyjaśnień;
     2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
     3. została złożona po terminie wyznaczonym na składanie Ofert.

# OCENA OFERT

1. 1. Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale VI Ogłoszenia.
   2. Zamawiający wskazuje, że kryteria wskazane w rozdziale VI Ogłoszenia służą ustaleniu najkorzystniejszego bilansu wynagrodzenia Wykonawcy i NCBR oraz innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia, w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty dla NCBR.
   3. W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej NCBR dokonuje sprostowania oczywistej omyłki, niepowodującej istotnej modyfikacji Oferty, o czym poinformuje Wykonawcę. W przypadku sumowania wynagrodzeń przyjmuje się następujący sposób postępowania - jeżeli obliczone wynagrodzenie nie odpowiada sumie wynagrodzeń za składowe danej części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano wynagrodzenia składowe, a błędnie podano wynik sumowania.
   4. W razie stwierdzenia braków w zakresie sposobu przygotowania Oferty, wskazanego w rozdziale VII, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia danej części Oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia Oferty pod rygorem jej odrzucenia przez Zamawiającego. Uzupełnienie braków w odniesieniu do sposobu przygotowania Oferty następuje w formie wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, NCBR odrzuca Ofertę. W uzasadnionych przypadkach NCBR może indywidualnie przedłużyć termin na uzupełnienie braków w odniesieniu do sposobu przygotowania. Zamawiający na etapie oceny Oferty może wystąpić do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w terminie nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe (zdanie drugie stosuje się odpowiednio). W przypadku niedokonania wyjaśnienia w terminie, ocenie będzie podlegać Oferta jak w treści złożonej pierwotnie przez Wykonawcę. Zamawiający może wystąpić o uzupełnienie braków formalnych lub wyjaśnień więcej niż raz.
   5. Zamawiający jest uprawniony, o ile we własnym uznaniu stwierdzi, że to stosowne, do zaproszenia do udziału w ocenie Ofert lub ich konsultacji przedstawicieli Uczestników PCP, w tym w charakterze członków zespołu oceniającego lub konsultantów. Partner Strategiczny składając Ofertę upoważnia NCBR do udostępnienia jej treści Uczestnikom PCP, z zastrzeżeniem poufności przekazywanych w jej ramach danych, w sposób uniemożliwiający dalsze przekazywanie zawartych w niej informacji.

# DODATKOWE INFORMACJE

* 1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający odpowie na pytania, które wpłynęły nie później niż do upływu połowy terminu wyznaczonego na składanie Ofert. Po upływie ww. terminu, Wykonawcy również mogą zgłaszać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, przy czym Zamawiający może pozostawić ww. wnioski bez odpowiedzi, jeśli przez wzgląd na harmonogram Postępowania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe lub ich rozpoznanie nie będzie uznane przez Zamawiającego uznane za celowe na tym etapie Postępowania. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na termin występowania z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
  2. **Zamawiający zaprasza potencjalnych Partnerów do zgłaszania ewentualnych propozycji zmian w dokumentacji Postępowania w terminie do połowy upływu terminu na składanie Ofert**. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Ogłoszenia przed dniem składania Ofert, z inicjatywy własnej lub potencjalnych Wykonawców. W przypadku zmian istotnych, mogących mieć wpływ na czas przygotowania Oferty, Zamawiający wydłuży termin składania Ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny i bez prawa oferentów do otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania z tytułu udziału w Postępowaniu.
  4. W ramach Postępowania NCBR, stosownie do art. 7a ust. 1 ustawy PPP, może wyrazić zgodę na zawarcie i wykonanie umowy ze zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej Oferty w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką Wykonawcy albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są Wykonawcy. Warunkiem uzyskania zgody jest zaciągnięcie przez Wykonawcę zobowiązania w zakresie solidarnej odpowiedzialności z taką spółką względem NCBR co do wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy oraz zobowiązanie się Wykonawcy do wniesienia wymaganych w Postępowaniu nieruchomości do takiej spółki kapitałowej oraz to, czy spółka będzie spełniać wymogi publicznoprawne dla prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania biogazu.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00 695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404);
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez mail: iod@ncbr.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem udziału w Postępowaniu;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:

a). na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

c). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

d). prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* 1. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* 1. Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w Postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA

**Załącznik nr 1 – Formularz Oferty;**

**Załącznik nr 2 –** Wzór umowy o ustanowienie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

**Załącznik nr 3** – Wymagania stawiane Partnerowi Strategicznemu

**Załącznik nr 4 -** Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dla potrzeb realizacji zamówienia nr 116/21/PU/44