|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej* [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 R.] (Autokorekta)** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR (DRC)** | 3. Postęp rzeczowy;  Kamienie milowe | W tabeli dotyczącej kamieni milowych należy zaktualizować planowany termin osiągnięcia kamieni milowych, zgodnie z podpisanym w dniu 6.11.2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu. | Zgodnie z uwagą. |  |
| **2** | **MFiPR (DRC)** | 6. Produkty końcowe projektu | W tabeli dot. produktów końcowych projektu należy zaktualizować planowaną datę wdrożenia produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS), zgodnie z podpisanym w dniu 6.11.2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu. | Zgodnie z uwagą. |  |