Ministerstwo Infrastruktury

Sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych) 
w 2020 roku

Warszawa, marzec 2021 r.

Spis treści

I.	Wstęp	3

II.	Założenia funduszu celowego i prawne podstawy jego realizacji	5

1.	Cele	5

2.	Podstawy prawne	5

3.	Finansowanie i założenia programowe	6

III.	Realizacja Funduszu w 2020 roku	9

IV.	Wykonanie Funduszu	12

1.	Zadania gminne i powiatowe	12

1.1. Wykorzystanie środków Funduszu	12

1.2. Liczba zadań dofinansowanych ze środków Funduszu	14

1.3. Długość dróg dofinansowanych ze środków Funduszu	15

1.4. Wartość dofinansowania ze względu na rodzaj inwestycji oraz czas trwania zadania	16

1.5.	Wnioski w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych	17

2.	Zadania mostowe	18

V.	Zakończenie………………………………………………………………	…………………19

# Wstęp

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej: Fundusz Dróg Samorządowych) - zw. dalej „Funduszem” - stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ten mechanizm wsparcia ma pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z niezadowalającym standardem wielu dróg powiatowych i gminnych, kluczowych dla sprawnego przemieszczania się mieszkańców w swoich regionach. Stanowi to istotną barierę rozwoju, obniżającą aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych. Ponadto utrudnia dostęp do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, jak również komunikację między tymi ośrodkami a ich otoczeniem, przyczyniając się do pogłębienia terytorialnego zróżnicowania poziomów aktywności gospodarczej. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego, nie jest możliwe zwiększenie przez nie wydatków własnych na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność udzielenia im wsparcia poprzez mechanizm finansowy ustanowiony na szczeblu krajowym. Fundusz został utworzony m.in. w celu zapewnienia sprawnego przekazywania środków finansowych jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby związane z inwestycjami drogowymi.

Wcześniej, w celu wsparcia finansowego infrastruktury lokalnej zrealizowano dwie edycje Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) w latach 2009-2015. Poprzez NPPDL udzielano jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Nadzór nad realizacją NPPDL sprawował minister właściwy do spraw administracji publicznej. Kontynuacją NPPDL był Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019, (zw. dalej „Programem”), który opierał się na wcześniej przyjętych zasadach i sprawdzonych założeniach. Podobnie jak NPPDL, Program przewidywał udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Nadzór nad Programem sprawował minister właściwy do spraw transportu.

Z analizy dwóch lat funkcjonowania Programu (2016 i 2017) wynikało, że środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych były zbyt małe w stosunku do rzeczywistych potrzeb - zapotrzebowanie na środki finansowe było o ok. 100% wyższe niż dostępne limity.

Dlatego rząd RP wzmocnił wsparcie finansowe dla samorządów w zakresie inwestycji na drogach lokalnych. Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) został powołany Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Fundusz stanowi największy zintegrowany instrument wspierania realizacji inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to stabilny program obliczony na wiele lat, który umożliwia również dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwala na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane.

W ramach Funduszu można uzyskać także dofinansowanie na inwestycje mostowe, których dokumentacja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”. Ma to na celu uzupełnienia sieci drogowej o brakujące przeprawy nad rzekami, stanowiącymi bardzo kosztowny element infrastruktury drogowej.

We wrześniu 2018 roku przeprowadzono nabór wniosków na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (zwany dalej I naborem). Przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu weszły w życie z dniem  4 grudnia 2018 roku. W związku z powyższym w 2019 r. w ramach Funduszu do realizacji przeniesiono zadania z naboru do Programu.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku został przeprowadzony nabór w ramach Funduszu (tzw. drugi nabór). Dodatkowo w województwie świętokrzyskim przeprowadzono we wrześniu 2019 roku nabór uzupełniający.

W naborach na 2019 rok Prezes Rady Ministrów zatwierdził łącznie na listach podstawowych i rezerwowych 5 127 zadań, w tym 1 294  zadania na drogach powiatowych oraz  3 833 zadania na drogach gminnych.

Łączna wartość środków Funduszu przyznanych w 2019 roku na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła 4 489 072 tys. zł., z tego 4 262 705 tys. zł. z limitu środków Funduszu na 2019 r. i 226 367 tys. zł. z rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały środki w wysokości 3 833 291 tys. zł. Poziom wykorzystania środków przez beneficjentów wyniósł 85%.

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi działanie komplementarne w stosunku do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych. Rozbudowa i przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej jest procesem kosztownym, niemniej niezbędnym dla stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. Wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Niezwykle istotne jest, by wsparcie państwa dla działań na rzecz poprawy lokalnej infrastruktury drogowej miało charakter ciągły i długofalowy.  Zwłaszcza, że efekty osiągane dzięki nim sprzyjają rozwojowi „małych ojczyzn”, a także całego kraju. Dlatego funkcjonowanie Funduszu zaplanowane zostało w perspektywie 10 lat (od 2019 do 2028 roku).

# Założenia funduszu celowego i prawne podstawy jego realizacji

## Cele

Fundusz ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Ma to przełożyć się na wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej. Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących rozwój regionów, a co za tym idzie również sprawne funkcjonowanie państwa.

Poprzez wsparcie realizowane za pomocą Funduszu państwo dąży do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenia efektywności instytucji publicznych przez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, jako wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych.

Cele Funduszu są osiągane poprzez dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub gminnych; budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych; budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych o znaczeniu obronnym. Od 2021 roku również poprzez dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, a także budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

## Podstawy prawne

Fundusz został powołany ustawą z dnia ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie 4 grudnia 2018 roku.

Fundusz jest państwowym funduszem celowym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Zadania dofinansowywane ze środków Funduszu wykonywane są zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.), a także przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności zaś z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735 z późn. zm.).

## Finansowanie i założenia programowe

Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

Zatem, przekazanie beneficjentom środków z Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadań możliwe jest do końca roku objętego planem finansowym po podpisaniu przez beneficjenta z wykonawcą umowy na realizację zadania.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Głównymi źródłami finansowania Funduszu są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,	wpłaty z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, wpłaty z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, wpłaty pochodzące z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, obligacje Skarbu Państwa i inne.

Fundusz gromadzi środki finansowe na zadania polegające na:

- budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej „zadaniami powiatowymi”, oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej „zadaniami gminnymi”;

- budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zwane dalej „zadaniami mostowymi”;

- budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym;

a od 2021 roku również na zadania:

- mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

- polegające na budowie obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, zwane dalej „zadaniami obwodnicowymi”;

- polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zwane dalej „zadaniami miejskimi”.

Zadania powiatowe i gminne mogą obejmować również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470). Mogą być także dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Wsparcie finansowe nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe. Maksymalne dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych wynosi do 80% kosztu realizacji zadania. Maksymalna kwota dofinansowania zadania to 30 mln zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu może być również przekazane na zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania w zakresie kosztów przygotowania inwestycji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. W ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dojazdu do mostu. Wsparcie finansowe zadań mostowych nie obejmuje kosztów przygotowania inwestycji. Zadania mostowe wraz z drogami dojazdowymi są dofinansowywane w wysokości 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w poszczególnych województwach określana jest na podstawie algorytmu, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa (Dz.U. poz. 2477), zgodnie z którym przy podziale uwzględnia się następujące czynniki:

- czynnik drogowy, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i dróg gminnych na obszarze kraju;

- czynnik ludnościowy, rozumiany jako wyrażony w procentach udział liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju;

- czynnik  powierzchniowy,  rozumiany  jako  wyrażony  w procentach  udział  powierzchni  ogólnej  województwa  w  powierzchni ogólnej kraju;

- czynnik  wyrównawczy, rozumiany  jako  wskaźnik  proporcjonalny  do  stosunku  wartości  przeciętnej ogólnokrajowej produktu krajowego brutto na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie.

Tabela 1. Podział środków Funduszu na poszczególne województwa w 2020 roku

| Nazwa województwa | w tys. zł |
| --- | --- |
|  | Limit dofinansowania | w tym limit na zadania wieloletnie |
| Województwo Dolnośląskie | 125 239 | 50 945 |
| Województwo Kujawsko-Pomorskie | 151 793 | 61 746 |
| Województwo Lubelskie | 258 132 | 105 003 |
| Województwo Lubuskie | 82 633 | 33 614 |
| Województwo Łódzkie | 144 822 | 58 911 |
| Województwo Małopolskie | 180 527 | 73 435 |
| Województwo Mazowieckie | 301 321 | 122 571 |
| Województwo Opolskie | 57 115 | 23 233 |
| Województwo Podkarpackie | 163 631 | 66 562 |
| Województwo Podlaskie | 201 364 | 81 911 |
| Województwo Pomorskie | 125 959 | 51 238 |
| Województwo Śląskie | 141 934 | 57 736 |
| Województwo Świętokrzyskie | 145 107 | 59 027 |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | 167 780 | 68 249 |
| Województwo Wielkopolskie | 228 290 | 92 864 |
| Województwo Zachodniopomorskie | 105 603 | 42 957 |
| RAZEM | 2 581 250 | 1 050 000 |

Organem odpowiedzialnym za nabór wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych dla jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie danego województwa jest wojewoda.

Dysponent Funduszu informuje wojewodów o wysokości środków na dany rok przeznaczonych na dofinansowanie zadań w danym województwie oraz o limicie na zadania wieloletnie. Po otrzymaniu informacji od dysponenta Funduszu, wojewoda dokonuje podziału tych środków między zadania powiatowe i zadania gminne, uwzględniając liczbę powiatów i gmin w województwie, a następnie w terminie 14 dni ogłasza nabór wniosków. Nabór jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie do wojewody. Wniosek musi spełniać wymogi formalne oraz wymogi określone przez wojewodę w ogłoszeniu o naborze.

Ocena wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych odbywa się w oparciu o szereg przesłanek, w szczególności:

- zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

- podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych;

- poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- poprawę dostępności terenów inwestycyjnych;

- zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych.

Na podstawie oceny wniosków, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, w tym zadań wieloletnich, w podziale na listę podstawową i listę rezerwową.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do dofinansowania oraz wartość limitu środków  w poszczególnych województwach zatwierdza Prezes Rady Ministrów przy ewentualnym uwzględnieniu pozostającej w jego dyspozycji rezerwy, stanowiącej równowartość 5% wydatków Funduszu w danym roku, mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

# Realizacja Funduszu w 2020 roku

Nabór główny

W dniu 15 lipca 2019 r. Minister Infrastruktury poinformował wojewodów o dostępnych limitach środków na zadania powiatowe i zadania gminne w naborze na 2020 r.

Na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku został przeprowadzony nabór w ramach Funduszu (zwany dalej „naborem 2020”) – tzw. nabór główny.

W ramach naboru 2020, Prezes Rady Ministrów zatwierdził łącznie na listach podstawowych i rezerwowych 3 271 zadań, w tym 833 zadania na drogach powiatowych oraz 2 438 zadań na drogach gminnych.

Dane dotyczące liczby zadań na listach podstawowych i rezerwowych w podziale na poszczególne województwa przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Liczba zadań podstawowych i rezerwowych zatwierdzonych przez Prezesa RM w ramach naborów wniosków na 2020 rok

| Województwo | Liczba zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu w 2020 roku | RAZEM | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | listy podstawowe | listy rezerwowe | listy podstawowe i rezerwowe |  |
|  | Powiatowe | gminne | SUMA | powiatowe | gminne | SUMA | powiatowe | gminne |  |
| Dolnośląskie | 23 | 78 | 101 | 18 | 30 | 48 | 41 | 108 | 149 |
| Kujawsko-Pomorskie | 26 | 124 | 150 | 21 | 51 | 72 | 47 | 175 | 222 |
| Lubelskie | 44 | 162 | 206 | 14 | 65 | 79 | 58 | 227 | 285 |
| Lubuskie | 14 | 46 | 60 | 4 | 35 | 39 | 18 | 81 | 99 |
| Łódzkie | 32 | 158 | 190 | 6 | 38 | 44 | 38 | 196 | 234 |
| Małopolskie | 42 | 128 | 170 | 10 | 60 | 70 | 52 | 188 | 240 |
| Mazowieckie | 47 | 91 | 138 | 26 | 51 | 77 | 73 | 142 | 215 |
| Opolskie | 10 | 29 | 39 | 11 | 16 | 27 | 21 | 45 | 66 |
| Podkarpackie | 45 | 103 | 148 | 12 | 61 | 73 | 57 | 164 | 221 |
| Podlaskie | 101 | 165 | 266 | 3 | 89 | 92 | 104 | 254 | 358 |
| Pomorskie | 32 | 126 | 158 | 7 | 39 | 46 | 39 | 165 | 204 |
| Śląskie | 35 | 69 | 104 | 10 | 18 | 28 | 45 | 87 | 132 |
| Świętokrzyskie | 57 | 138 | 195 | 11 | 51 | 62 | 68 | 189 | 257 |
| Warmińsko-Mazurskie | 48 | 103 | 151 | 20 | 98 | 118 | 68 | 201 | 269 |
| Wielkopolskie | 41 | 111 | 152 | 29 | 19 | 48 | 70 | 130 | 200 |
| Zachodniopomorskie | 26 | 43 | 69 | 8 | 43 | 51 | 34 | 86 | 120 |
| RAZEM | 623 | 1 674 | 2 297 | 210 | 764 | 974 | 833 | 2 438 | 3 271 |

W ramach naboru 2020 na listach podstawowych znalazło się 2 297 zadań, z czego 623 zadania powiatowe i 1 674 zadania gminne. 1 478 zadań to zadania jednoroczne (387 powiatowych i 1091 gminnych),  819 zadań to zadania wieloletnie (236 powiatowych i 583 gminne).

Łączna kwota dofinansowania zadań umieszczonych na listach zatwierdzonych w 2020 r. wynosi 2,74 mld zł.

W ramach naboru 2020 w ramach zadań umieszczonych na listach zatwierdzonych do dofinansowania, dofinansowaniem objęto 1 708 km dróg powiatowych oraz 1 759 km dróg gminnych.

Tabela 3. Liczba, wartość i kilometry dofinansowanych zadań zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów

| Województwo | liczba zadań | dofinansowanie (w tys. zł.) | km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | powiatowe | gminne | SUMA | powiatowe | gminne | SUMA | powiatowe | gminne | SUMA |
| Dolnośląskie | 23 | 78 | 101 | 40 639 | 115 883 | 156 521 | 48,02 | 67,75 | 116 |
| Kujawsko-Pomorskie | 26 | 124 | 150 | 57 521 | 97 123 | 154 644 | 78,17 | 148,93 | 227 |
| Lubelskie | 44 | 162 | 206 | 153 928 | 126 528 | 280 456 | 234,15 | 208,11 | 442 |
| Lubuskie | 14 | 46 | 60 | 40 125 | 42 508 | 82 633 | 29,31 | 42,20 | 72 |
| Łódzkie | 32 | 158 | 190 | 42 978 | 101 976 | 144 954 | 95,45 | 193,15 | 289 |
| Małopolskie | 42 | 128 | 170 | 102 664 | 99 871 | 202 535 | 117,86 | 96,11 | 214 |
| Mazowieckie | 47 | 91 | 138 | 162 607 | 143 478 | 306 085 | 162,19 | 135,50 | 298 |
| Opolskie | 10 | 29 | 39 | 19 677 | 37 438 | 57 115 | 23,86 | 21,48 | 45 |
| Podkarpackie | 45 | 103 | 148 | 83 903 | 90 345 | 174 247 | 75,54 | 117,32 | 193 |
| Podlaskie | 101 | 165 | 266 | 89 496 | 115 971 | 205 467 | 177,03 | 176,57 | 354 |
| Pomorskie | 32 | 126 | 158 | 64 790 | 92 254 | 157 044 | 140,64 | 131,97 | 273 |
| Śląskie | 35 | 69 | 104 | 91 891 | 68 898 | 160 789 | 70,02 | 52,88 | 123 |
| Świętokrzyskie | 57 | 138 | 195 | 60 013 | 85 558 | 145 571 | 135,47 | 115,61 | 251 |
| Warmińsko-Mazurskie | 48 | 103 | 151 | 88 066 | 90 494 | 178 560 | 151,52 | 121,51 | 273 |
| Wielkopolskie | 41 | 111 | 152 | 120 403 | 111 320 | 231 723 | 95,53 | 88,39 | 184 |
| Zachodniopomorskie | 26 | 43 | 69 | 50 929 | 54 674 | 105 603 | 73,47 | 41,54 | 115 |
| RAZEM | 623 | 1 674 | 2 297 | 1 269 630 | 1 474 318 | 2 743 948 | 1 708,20 | 1 759,03 | 3 467 |

Nabory uzupełniające

W wyniku rezygnacji niektórych beneficjentów z realizacji zadań oraz powstania oszczędności poprzetargowych, przy jednoczesnym wyczerpaniu list rezerwowych, wojewodowie mieli możliwość ogłoszenia naboru uzupełniającego w celu jak najlepszego wykorzystania środków Funduszu. W województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim przeprowadzono nabór uzupełniający.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego na liście podstawowej znalazły się 53 zadania z łączną kwotą dofinansowania 15,7 mln zł o łącznej długości dofinansowanych dróg 38 km.

Dla woj. lubelskiego na liście podstawowej znalazły się 53 zadania z łączną kwotą dofinansowania 54,5 mln zł o łącznej długości dofinansowanych dróg 81 km.

Dla woj. małopolskiego na liście podstawowej znalazło się 60 zadań z łączną kwotą dofinansowania 39,2 mln zł o łącznej długości dofinansowanych dróg 48 km.

Dla woj. świętokrzyskiego na liście podstawowej znalazły się 32 zadania z łączną kwotą dofinansowania 31,8 mln zł o łącznej długości dofinansowanych dróg 38 km.

Szczegółowe dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 4.

Tabela 4. Liczba, wartość i kilometry dofinansowania zadań zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów w ramach naboru uzupełniającego

| Województwo | Liczba zadań | dofinansowanie w 2020 roku (w tys. zł) | km dofinansowanych dróg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | powiatowe | gminne | SUMA | powiatowe | gminne | SUMA | powiatowe | gminne | SUMA |
| Kujawsko-pomorskie | 11 | 42 | 53 | 3 716 | 11 992 | 15 708 | 12,78 | 25,24 | 38,03 |
| Lubelskie | 16 | 37 | 53 | 29 958 | 24 511 | 54 469 | 49,11 | 31,75 | 80,86 |
| Małopolskie | 10 | 50 | 60 | 15 042 | 24 128 | 39 171 | 18,38 | 29,46 | 47,85 |
| Świętokrzyskie | 14 | 18 | 32 | 12 396 | 19 368 | 31 763 | 19,68 | 18,58 | 38,26 |
| RAZEM | 51 | 147 | 198 | 61 112 | 79 999 | 141 111 | 99,96 | 105,04 | 205,00 |

# Wykonanie Funduszu

## Zadania gminne i powiatowe

## 1.1. Wykorzystanie środków Funduszu

Łączna wartość środków Funduszu przyznanych w 2020 roku na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła 2 743 948 tys. zł., z tego 2 581 250 tys. zł. z limitu środków Funduszu na 2020 r. i 162 698 tys. zł. z rezerwy Prezesa Rady Ministrów. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały środki w wysokości 2 540 175 tys. zł. Poziom wykorzystania środków przez beneficjentów wyniósł 93%.

Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania środków Funduszu w poszczególnych województwach przedstawia poniższa tabela nr 5.

Tabela 5. Wykorzystanie środków Funduszu w poszczególnych województwach

| Województwo | w tys. zł | w % |
| --- | --- | --- |
|  | środki przyznane | środki wykorzystane w 2020 r. | środki niewykorzystane | poziom wykorzystania środków |
|  |  | w tym: | RAZEM |  |  |
|  |  | nabór główny | nabór uzupełniający |  |  |  |
| Dolnośląskie | 156 521 | 132 246 |  | 132 246 | 24 275 | 84% |
| Kujawsko-Pomorskie | 154 644 | 136 385 | 15 704 | 152 089 | 2 555 | 98% |
| Lubelskie | 280 456 | 224 295 | 45 158 | 269 454 | 11 002 | 96% |
| Lubuskie | 82 633 | 81 778 |  | 81 778 | 856 | 99% |
| Łódzkie | 144 954 | 131 902 |  | 131 902 | 13 052 | 91% |
| Małopolskie | 202 535 | 158 836 | 27 024 | 185 860 | 16 675 | 92% |
| Mazowieckie | 306 085 | 292 674 |  | 292 674 | 13 410 | 96% |
| Opolskie | 57 115 | 50 735 |  | 50 735 | 6 380 | 89% |
| Podkarpackie | 174 247 | 160 058 |  | 160 058 | 14 190 | 92% |
| Podlaskie | 205 467 | 176 567 |  | 176 567 | 28 900 | 86% |
| Pomorskie | 157 044 | 154 516 |  | 154 516 | 2 528 | 98% |
| Śląskie | 160 789 | 152 215 |  | 152 215 | 8 575 | 95% |
| Świętokrzyskie | 145 571 | 89 345 | 29 403 | 118 748 | 26 824 | 82% |
| Warmińsko-Mazurskie | 178 560 | 153 087 |  | 153 087 | 25 473 | 86% |
| Wielkopolskie | 231 723 | 224 119 |  | 224 119 | 7 604 | 97% |
| Zachodniopomorskie | 105 603 | 104 129 |  | 104 129 | 1 474 | 99% |
| RAZEM | 2 743 948 | 2 422 886 | 117 289 | 2 540 175 | 203 773 | 93% |

Ostateczne rozliczenie środków Funduszu z 2020 roku może nastąpić dopiero po zakończeniu i rozliczeniu przez beneficjentów zadań z zatwierdzonej listy na 2020 rok.

Do końca 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zakończyły i rozliczyły w naborze głównym łącznie 961 zadań z łączną kwotą dofinansowania 627 476 tys. zł. i łączną długością dofinansowanych dróg ok. 1 217 km, z tego 729 zadań gminnych z kwotą dofinansowania 354 422 tys. zł. i łączną długością dofinansowanych dróg ok. 700 km i 232 zadania powiatowe z kwotą dofinasowania 273 053 tys. zł i łączną długością dofinansowanych dróg ok. 517 km.

Szczegółowe dane dotyczące liczby, wartości i kilometrów rozliczonych zadań w podziale na poszczególne województwa przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. Liczba, wartość i kilometry rozliczonych zadań w 2020 r. w poszczególnych województwach w naborze głównym

| Województwo | liczba zadań | wartość dofinansowania zadań (w tys. zł) | km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gminne | powiatowe | RAZEM | gminne | powiatowe | RAZEM | gminne | powiatowe | RAZEM |
| Dolnośląskie | 45 | 23 | 68 | 39 784 | 19 845 | 59 629 | 40,08 | 41,35 | 81,44 |
| Kujawsko-Pomorskie | 86 | 33 | 119 | 41 660 | 47 781 | 89 441 | 102,76 | 89,42 | 192,18 |
| Lubelskie | 119 | 8 | 127 | 51 264 | 13 311 | 64 576 | 127,87 | 26,52 | 154,39 |
| Lubuskie | 8 | 0 | 8 | 3 670 | 0 | 3 670 | 5,15 | 0,00 | 5,15 |
| Łódzkie | 75 | 12 | 87 | 30 504 | 13 233 | 43 737 | 72,60 | 39,30 | 111,90 |
| Małopolskie | 34 | 2 | 36 | 8 152 | 2 657 | 10 810 | 21,59 | 8,08 | 29,67 |
| Mazowieckie | 16 | 8 | 24 | 9 366 | 20375 | 29 742 | 23,58 | 19,96 | 43,54 |
| Opolskie | 14 | 5 | 19 | 6 721 | 7823 | 14 544 | 8,20 | 8,61 | 16,81 |
| Podkarpackie | 81 | 32 | 113 | 31 680 | 36 314 | 67 994 | 75,55 | 50,79 | 126,34 |
| Podlaskie | 30 | 22 | 52 | 12 334 | 10 052 | 22 386 | 30,75 | 36,12 | 66,87 |
| Pomorskie | 82 | 21 | 103 | 47 680 | 23 868 | 71 548 | 67,37 | 47,32 | 114,69 |
| Śląskie | 11 | 3 | 14 | 3 074 | 1 823 | 4 896 | 5,17 | 2,51 | 7,68 |
| Świętokrzyskie | 57 | 16 | 73 | 15 698 | 10 476 | 26 174 | 46,45 | 30,42 | 76,87 |
| Warmińsko-Mazurskie | 39 | 35 | 74 | 28 330 | 43 084 | 71 414 | 42,77 | 94,77 | 137,54 |
| Wielkopolskie | 16 | 1 | 17 | 8 278 | 1 765 | 10 043 | 15,68 | 3,60 | 19,29 |
| Zachodniopomorskie | 16 | 11 | 27 | 16 226 | 20 645 | 36 871 | 14,72 | 18,47 | 33,19 |
| OGÓŁEM | 729 | 232 | 961 | 354 422 | 273 053 | 627 476 | 700,30 | 517,25 | 1 217,55 |

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w  województwie kujawsko-pomorskim udało się rozliczyć w naborze uzupełniającym łącznie 23 zadania z łączną kwotą dofinansowania 4 787 tys. zł. i łączną długością dofinansowanych dróg ok. 18,7 km, z tego 18 zadań gminnych z kwotą dofinansowania 3 656 tys. zł. i łączną długością dofinansowanych dróg ok. 12,5 km i 5 zadań powiatowych z kwotą dofinasowania 1 131 tys. zł i łączną długością dofinansowanych dróg ok. 6,2 km. W pozostałych województwach, w których przeprowadzono nabory uzupełniające, na koniec roku 2020 nie zakończono i nie rozliczono zadań.

## 1.2. Liczba zadań dofinansowanych ze środków Funduszu

W ramach zadań zatwierdzonych do dofinansowania w naborach do Funduszu w 2020 r. dofinansowanie otrzymało łącznie 3 212 zadań, z tego 2 393 zadań na drogach gminnych i 819 zadań na drogach powiatowych.

Liczbę dofinansowanych zadań w poszczególnych województwach przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Liczba zadań dofinansowanych w poszczególnych województwach

| Województwo | gminne | Powiatowe | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nabór główny | nabór uzupełniający | RAZEM | nabór główny | nabór uzupełniający | RAZEM |  |
| Dolnośląskie | 103 |  | 103 | 37 |  | 37 | 140 |
| Kujawsko-Pomorskie | 170 | 52 | 222 | 47 | 11 | 58 | 280 |
| Lubelskie | 220 | 58 | 278 | 58 | 19 | 77 | 355 |
| Lubuskie | 58 |  | 58 | 18 |  | 18 | 76 |
| Łódzkie | 185 |  | 185 | 35 |  | 35 | 220 |
| Małopolskie | 184 | 49 | 233 | 51 | 10 | 61 | 294 |
| Mazowieckie | 128 |  | 128 | 71 |  | 71 | 199 |
| Opolskie | 42 |  | 42 | 17 |  | 17 | 59 |
| Podkarpackie | 158 |  | 158 | 55 |  | 55 | 213 |
| Podlaskie | 219 |  | 219 | 100 |  | 100 | 319 |
| Pomorskie | 162 |  | 162 | 36 |  | 36 | 198 |
| Śląskie | 78 |  | 78 | 43 |  | 43 | 121 |
| Świętokrzyskie | 151 | 24 | 175 | 52 | 19 | 71 | 246 |
| Warmińsko-Mazurskie | 172 |  | 172 | 60 |  | 60 | 232 |
| Wielkopolskie | 109 |  | 109 | 50 |  | 50 | 159 |
| Zachodniopomorskie | 71 |  | 71 | 30 |  | 30 | 101 |
| OGÓŁEM | 2 210 | 183 | 2 393 | 760 | 59 | 819 | 3 212 |

## 1.3. Długość dróg dofinansowanych ze środków Funduszu

W ramach zadań z naborów 2020 r. realizowanych jest łącznie ok. 4 383 km dróg, z tego 2 295 km dróg gminnych i 2 088 km dróg powiatowych.

W ramach naboru głównego realizowanych jest łącznie ok. 4 137 km dróg, z tego 2 161 km dróg gminnych i 1 976 km dróg powiatowych.

W ramach naboru uzupełniającego realizowanych jest łącznie ok. 246 km dróg, z tego 134 km dróg gminnych i 112 km dróg powiatowych.

Szczegółowe dane dotyczące długości dróg realizowanych w poszczególnych województwach przestawia tabela nr 8.

Tabela 8. Długość dróg gminnych i powiatowych (w km) dofinansowanych w ramach Funduszu

| Województwo | Długość dofinansowanych dróg (w km) |
| --- | --- |
|  | Drogi gminne | Drogi powiatowe | Łącznie |
|  | nabór główny | nabór uzupełniający | RAZEM | nabór główny | nabór uzupełniający | RAZEM |  |
| Dolnośląskie | 87,04 |  | 87,04 | 68,98 |  | 68,98 | 156,03 |
| Kujawsko-Pomorskie | 190,33 | 33,07 | 223,39 | 131,98 | 12,78 | 144,76 | 368,16 |
| Lubelskie | 251,35 | 48,49 | 299,84 | 269,82 | 56,27 | 326,10 | 625,94 |
| Lubuskie | 52,23 |  | 52,23 | 33,26 |  | 33,26 | 85,49 |
| Łódzkie | 213,64 |  | 213,64 | 98,30 |  | 98,30 | 311,93 |
| Małopolskie | 130,80 | 29,12 | 159,92 | 129,27 | 18,38 | 147,66 | 307,58 |
| Mazowieckie | 168,16 |  | 168,16 | 227,27 |  | 227,27 | 395,43 |
| Opolskie | 31,06 |  | 31,06 | 33,08 |  | 33,08 | 64,14 |
| Podkarpackie | 162,08 |  | 162,08 | 101,01 |  | 101,01 | 263,09 |
| Podlaskie | 217,05 |  | 217,05 | 171,64 |  | 171,64 | 388,69 |
| Pomorskie | 164,24 |  | 164,24 | 147,34 |  | 147,34 | 311,58 |
| Śląskie | 62,16 |  | 62,16 | 84,32 |  | 84,32 | 146,49 |
| Świętokrzyskie | 125,54 | 23,27 | 148,81 | 109,03 | 24,62 | 133,65 | 282,46 |
| Warmińsko-Mazurskie | 140,78 |  | 140,78 | 179,31 |  | 179,31 | 320,09 |
| Wielkopolskie | 108,54 |  | 108,54 | 120,26 |  | 120,26 | 228,80 |
| Zachodniopomorskie | 55,75 |  | 55,75 | 71,37 |  | 71,37 | 127,11 |
| OGÓŁEM | 2 160,74 | 133,94 | 2 294,69 | 1 976,25 | 112,06 | 2 088,31 | 4 383,00 |

## 1.4. Wartość dofinansowania ze względu na rodzaj inwestycji oraz czas trwania zadania

Z łącznej kwoty środków wykorzystanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań gminnych i powiatowych polegających na przebudowie przeznaczono 59% środków w wysokości 1 490 772 tys. zł, budowie 31% środków w wysokości 789 723 tys. zł., remoncie 10% środków w wysokości 259 680 tys. zł. W zależności od rodzaju wykonywanych prac średnia wartość dofinansowania realizacji 1 km drogi wynosi odpowiednio: przebudowa – ok. 544 tys. zł, budowa – ok. 1 023 tys. zł, remont – ok. 299 tys. zł.

Długość dofinansowanych dróg dla poszczególnych naborów oraz średnie dofinansowanie 1 km drogi ze względu na rodzaj wykonywanych prac przedstawia tabela nr 9.

Tabela 9. Środki wykorzystane z Funduszu i kilometry dofinansowanych dróg ze względu na rodzaj realizowanych prac drogowych

| Rodzaj prac drogowych | Środki wykorzystane | Długość dofinansowanych dróg (w km) | Dofinansowanie 1 km dróg (w tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM (tys. zł ) | w tym: | w % | RAZEM | z tego: |  |
|  |  | nabór główny | nabór uzupełniający |  |  | nabór główny | nabór uzupełniający |  |
| przebudowa | 1 490 772 | 1 415 506 | 75 265 | 59% | 2 742,11 | 2 610,60 | 131,51 | 544 |
| budowa (rozbudowa) | 789 723 | 775 848 | 13 875 | 31% | 771,98 | 754,43 | 17,55 | 1 023 |
| remont | 259 680 | 231 531 | 28 149 | 10% | 868,91 | 771,97 | 96,94 | 299 |
| OGÓŁEM | 2 540 175 | 2 422 886 | 117 289 | 100% | 4 383,00 | 4 136,99 | 246,00 | 580 |

W ramach naboru głównego, gminy i powiaty składały wnioski o dofinansowanie inwestycji jednorocznych oraz wieloletnich. Spośród zadań zatwierdzonych do dofinansowania realizowanych jest łącznie 2 970 zadań z łączną kwotą dofinansowania 2 422 886 tys. zł., z tego 2 051 zadań jednorocznych z kwotą dofinansowania 1 503 879 tys. zł. oraz 919 zadań wieloletnie z kwotą dofinansowania 919 007 tys. zł.

W ramach naboru uzupełniającego, gminy i powiaty składały wnioski o dofinansowanie inwestycji jednorocznych. Spośród zadań zatwierdzonych do dofinansowania realizowane są łącznie 242 zadania z łączną kwotą dofinansowania 117 289 tys. zł.

Dane dotyczące wykorzystanych środków oraz liczby zadań dofinansowanych z podziałem na zadania jednoroczne i wieloletnie przestawia tabela nr 10.

Tabela 10. Liczba zadań i wartość dofinansowania ze względu na rodzaj zadania

| Rodzaj zadania | nabór główny | nabór uzupełniający |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba zadań | Wartość dofinansowania | Liczba zadań | Wartość dofinansowania |
| Jednoroczne | 2 051 | 1 503 879 | 242 | 117 289 |
| Wieloletnie | 919 | 919 007 | 0 | 0 |
|  | 2 970 | 2 422 886 | 242 | 117 289 |

## Wnioski w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych

W zakresie realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych, podkreślenia wymaga fakt, że w bieżącym roku, pomimo trudności związanych z pandemią COVID, w 14 województwach wyczerpano listy rezerwowe, a w 4 województwach przeprowadzono nabór uzupełniający. Przełożyło się to na wysoki poziom realizacji zadań w stosunku do list zatwierdzonych przez PRM. Środki na dofinansowanie przekazano łącznie na 3 212 zadań, co stanowi wzrost o 717 zadań w stosunku do liczby zadań na listach podstawowych zatwierdzonych do dofinansowania. W efekcie dofinansowano 4 383 km dróg, co stanowi wzrost o 666 km w stosunku do kilometrów dróg przewidzianych do dofinansowania na podstawowych listach zatwierdzonych do dofiansowania.

Najwyższy poziom wykorzystania środków Funduszu odnotowano w województwach: lubuskim i zachodniopomorskim – 99%, pomorskim i kujawsko-pomorskim – 98%.

W 2020 r. odnotowano znaczący wzrost wykorzystania środków Funduszu w porównaniu z rokiem 2019 r. – z 85% do 93%.

## Zadania mostowe

Dofinansowanie ze środków Funduszu może być przekazane wyłącznie na zadania mostowe, na które udzielono dofinansowania kosztów przygotowania inwestycji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Zgodnie z ustawą o Funduszu, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego informuje ministra właściwego do spraw transportu o zadaniach mostowych, na które udzielono dofinansowania w ramach Programu Mosty dla Regionów.

W ramach naboru wniosków przeprowadzonego w I kwartale 2020 r. w zakresie zadań mostowych minister właściwy do spraw transportu przyznał dofinansowanie wyłącznie na realizację 1 zadania w województwie kujawsko-pomorskim, pn. „Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki”, złożone przez Gminę Kruszwica.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 16 350 000 zł, z czego 13 080 000 zł to kwota dofinansowania, a 3 270 000 zł wkład własny wnioskodawcy.

Umowa o dofinansowanie zadania została zwarta pomiędzy Beneficjentem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 9 listopada 2020 r. Beneficjent wszczął postępowania przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Całość realizacji zadania jest planowana na rok 2021.

- Zakończenie

Mimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając to na uwadze konieczna jest kontynuacja skutecznych i efektywnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Sieć dróg publicznych nie jest w całości przystosowana do przenoszenia coraz intensywniejszego ruchu samochodowego. Skutkuje to utrudnieniami i zwiększeniem zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Walka z tymi zjawiskami  zajmie prawdopodobnie jeszcze wiele lat.

Niezwykle istotne jest, aby infrastruktura drogowa na terenie całego kraju była możliwie ujednolicona, jeżeli chodzi o parametry techniczno-budowlane, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jednocześnie kształtowana w sposób elastyczny, w zależności od funkcji, jaką pełni lokalnie, oraz od otoczenia, w którym jest zlokalizowana. Duży nacisk należy kłaść również na kompleksowość realizowanych zadań, tak aby ich efektywność mogła być odczuwalna na wielu poziomach.

W odpowiedzi na te potrzeby powstał Fundusz, który jest mechanizmem wieloletnim, stanowiąc jednocześnie instrument zapewnienia finansowania dużych inwestycji samorządowych. Tym samym pozwala na tworzenie spójnej sieci dróg lokalnych, odpowiadających potrzebom dynamicznie rozwijającej się infrastruktury drogowej.

Perspektywa czasowa funkcjonowania Funduszu określona na dziesięć lat, daje gwarancję dalszej systematycznej poprawy stanu dróg samorządowych. Zainteresowanie beneficjentów taką formą wsparcia w pierwszych latach jej działania, wyraźnie wskazuje na zasadność ustanowienia tego mechanizmu oraz na potrzebę kontynuacji udzielania pomocy samorządom w realizacji ich zadań własnych przez kolejne lata.

Samorządy z dużym zainteresowaniem aplikują o środki z Funduszu. Środki finansowe w sposób zrównoważony trafiają do samorządów, które z uwagi na szczupłość budżetu nie mogły dotąd pozwolić sobie na finansowanie budowy dróg.

Realizowane inwestycje zapewniają pracę nie tylko firmom budowlanych, często działającym na skalę lokalną, ale także wytwórcom i dostawcom materiałów budowlanych i sprzętu, stanowiąc bodziec rozwojowy dla dużej części podmiotów sektora budowlanego.

Dodatkowo, mając na celu m. in. wsparcie samorządów i przedsiębiorców w walce z negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19, rozszerzono katalog dofinansowanych zadań o m. in. zadania obwodnicowe i zadania miejskie, zapewniając samorządom dodatkowe środki oraz umożliwiając większą elastyczność w budowaniu spójnej infrastruktury drogowej.

Reasumując, Fundusz stanowi wsparcie finansowe dla samorządów o skali dotychczas niespotykanej, pozwalające szczególnie na pomoc biedniejszym samorządom. Rozwój samorządów, ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych jest mechanizmem w pełni uzasadnionych, efektywnym oraz skutecznym.