Ministerstwo Infrastruktury

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „SOPZ”) na realizację badania pn.:

Opracowanie propozycji zapisów programowych wraz z diagnozą stanu polskiego transportu – jako wkładu do nowej strategii rozwoju transportu do 2035 r.

Departament Strategii Transportu 2026-01-07

Spis treści

I.	Wstęp	2

II.	Cel badania	2

III.	Zakres opracowania i produktów	3

IV.	SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA	4

V.	PRODUKTY BADANIA	4

VI.	SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA:	5

VII.	HARMONOGRAM:	5

VIII.	WYMAGANIA MINIMALNE WOBEC POTENCJALNEGO WYKONAWCY BADANIA:	6

IX.	ZałącznikI	7

# Wstęp

Na poziomie krajowym w dniu 25 lipca 2025 r. została przyjęta Uchwałą nr 93 Rady Ministrów Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r. (KRK2050), zawierająca wizję i scenariusze rozwoju Polski w perspektywie do 2050 r. Operacjonalizacja założeń KRK2050 następuje na poziomie średniookresowej strategii rozwoju kraju, której projekt  jest obecnie na etapie końcowych prac realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obecnie obowiązująca Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku została przyjęta uchwałą Nr 105 Rady Ministrów w dniu 24 września 2019 r. Zasadne jest więc przeprowadzenie oceny aktualnego stanu rozwoju sektora transportu w Polsce. Dodatkowo, już po przyjęciu strategii, na gruncie europejskim pojawiły się nowe kierunki i cele wpływające na rozwój transportu w UE m.in. Strategia na rzecz zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności, a także rewizja sieci TEN-T, usankcjonowana rozporządzeniem z 2024 r. ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Zmieniły się także uwarunkowania geopolityczne oraz zasady funkcjonowania systemu transportowego (np. agresja rosyjska na Ukrainę, COViD-19). W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace zmierzające do wypracowania strategii dla sektora transportu w horyzoncie czasowym do 2035 r., uwzględniając m.in. cele, priorytety, wskaźniki, obszary strategicznej interwencji i plany działań wskazane w projekcie SRP2035.

Nowa polityka transportowa powinna uwzględniać zmiany, które zachodzą w na świecie, związane z wyzwaniami geopolitycznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Założenia w/w dokumentu powinny zatem odnosić się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego poprzez inwestycje i utrzymanie infrastruktury transportowej, jak również utworzenia i rozwijania sprzyjających warunków dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania rynków transportowych i systemów przewozowych.

Osiągnięcie przedmiotowych zamierzeń wiązać się będzie z realizacją działań w zakresie głównych obszarów, obejmujących wszystkie gałęzie transportu takich, jak: rozwój infrastruktury i jej utrzymanie oraz mobilność, cyfryzacja i działania związane z emisyjnością transportu.

Wskazane zagadnienia tematyczne mogą ulec doprecyzowaniu/zmianie na dalszych etapach prac. Wymienione obszary wynikają ze wstępnie zidentyfikowanych wyzwań, przed którymi stoi transport w ujęciu krajowym, europejskim oraz globalnym.

# Cel badania

Celem badania jest przygotowanie propozycji zapisów programowych na podstawie analizy polskiego systemu transportowego oraz opracowanie aktualnej diagnozy do nowej strategii uwzględniając między innymi obecnie dostępne dane statystyczne, opracowania naukowe, analizy i badania oraz dokumenty krajowe, regionalne 
i europejskie.

# Zakres opracowania i produktów

Badanie dot. przygotowania propozycji zapisów programowych oraz diagnozy stanu polskiego transportu, powinno obejmować poniższe elementy i być oparte m.in. o najbardziej aktualne dostępne dane statystyczno – badawcze.

- Diagnoza sektorowa (transport) – dokument i bazy danych – aktualizacja diagnozy wykonanej na potrzeby obowiązującej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. (SZRT):

  - stan i trendy infrastruktury transportowej: drogowej (w tym infrastruktura towarzysząca taka, jak MOPy itp.), kolejowej (pasażerska i towarowa), portów lotniczych, portów morskich 
(w szczególności  dostęp od strony morza i lądu), żeglugi śródlądowej, intermodalnej i TSL, miejskiej/aglomeracyjnej, infrastruktura ładowania i tankowania we wszystkich gałęziach transportu (w szczególności infrastruktury paliw alternatywnych i punktów ładowania energią elektryczną);

  - stan i trendy związane z przepustowością, niezawodnością, kosztami, bezpieczeństwem (BRD), wpływem na środowisko/klimat, dostępnością terytorialną;

  - benchmarki UE i zgodność z politykami UE (TEN‑T, Fit for 55 – na poziomie wskaźników i kierunków);

  - warunkowo analizy popytu i podaży, zarysowane prognozy do horyzontu strategii (2035 r.) i punktu pośredniego (2030 r.).

Streszczenie z diagnozy maksymalnie 30 stron.

- Propozycja uwzględnienia elementów nowych lub o rosnącym znaczeniu, wpływających na sektor transportu, wykraczających poza elementy ujęte w diagnozie SZRT:

  - identyfikacja zmian w otoczeniu od czasu przyjęcia poprzedniej strategii z 2019 r. (m.in. nowe regulacje na poziomie europejskim i krajowym; technologie – elektromobilność, cyfryzacja, AI w logistyce, bezpieczeństwo i wzrost znaczenia mobilności wojskowej, kwestie środowiskowe; zmiany demograficzne, gospodarcze i klimatyczne);

  - wskazanie obszarów wymagających wprowadzenia lub modyfikacji w strategii.

- Przegląd struktury obowiązującej SZRT wraz z weryfikacją i modyfikacją części programowej obejmującej co najmniej zakres wynikający z aktualnych przepisów, w tym:

  - propozycje struktury dokumentu strategicznego dla transportu (wraz z obszarami tematycznymi);

  - wizja, cel główny i cele strategiczne/operacyjne rozwoju w zakresie objętym strategią, 
z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych, spójne z dokumentami państwa (np. Strategia Rozwoju Polski 2035) i sektorowymi; ich logika powiązań;

  - kierunki interwencji i priorytety (np. sieć zintegrowana i intermodalna; organizacja i zarządzanie systemem; mobilność (modal shift); BRD; środowisko i klimat; efektywność wydatkowania);

  - plan działań na okres do 2030 i 2035 r. wraz z systemem implementacji i zarządzania (np. lista projektów i reform kluczowych – infrastruktura, usługi, cyfryzacja, dane – zdefiniowane poprzez: właściciel, zakres, kamienie milowe, koszty/źródła finansowani, ryzyka, wskaźniki produktu/rezultatu);

  - lista wskaźników realizacji (zestaw KPI na 2030/2035 np. udział kolei w pracy przewozowej, średnia dostępność czasowa, emisje CO₂eq, wskaźniki BRD, źródła danych, częstotliwość pomiaru, tablica wyników);

- Rekomendacje

  - lista rekomendowanych działań i reform;

  - propozycje nowych inicjatyw, projektów itp.;

  - wskazanie ryzyk i sposobów ich minimalizacji.

# SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA

Aktualizacja diagnozy stanu polskiego transportu będzie sporządzona dla wszystkich rodzajów transportu, identyfikując popyt na usługi transportowe, wynikające z potrzeb gospodarki, obszary problemowe i identyfikując główne słabości i zagrożenia polskiego systemu transportowego, stanowiących czynniki ograniczające możliwości rozwojowe gospodarki oraz wskazując potencjał rozwojowy tego sektora gospodarki.

Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie badawcze, powinien zaproponować, właściwy z punktu widzenia diagnozy stanu polskiego transportu, szczegółowy zestaw metod badawczych gwarantujących otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków, które pozwoliłyby na opracowanie diagnozy stanu polskiego transportu zawartej w strategii rozwoju transportu.

Z uwagi na fakt, że diagnoza stanu polskiego transportu będzie jednym z etapów przygotowania strategii rozwoju transportu, niezbędne w przygotowaniu opracowania będzie wykorzystanie założeń KRK2050 i SRP2035 oraz aktualnych programów rozwoju właściwych dla sektora transportu.

Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania niezbędnych danych, materiałów i dokumentów we własnym zakresie. Wymagane jest połączenie analiz ilościowych i jakościowych.

1) analiza danych zastanych (desk research) wraz z odniesieniem do jej wyników w treści raportu (przypisy 
do właściwych materiałów źródłowych). W zakresie analizy mają znaleźć się m.in.:

- unijne, krajowe dokumenty strategiczne i programowe,

- dane ze sprawozdawczości z SZRT,

- dostępne analizy i diagnozy  dokumentów wdrażających do  SZRT,

- dane i opracowania obejmujące tematykę określoną w opisie zamówienia

2) wywiady fokusowe (focus group interview) i indywidualne wywiady pogłębione (individual in-depth interview) z wybranymi przedstawicielami branży transportowej;

3) analizy statystyczne i ekonometryczne - w zakresie analiz dot. ustalenia i oceny wykorzystanych w projekcie SRP2035 wskaźników oraz ich wartości.

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz bieżącej współpracy z Zamawiającym, w tym:

- uzgodnienia metodologii i narzędzi badawczych,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),

- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

# PRODUKTY BADANIA

- raport metodyczny – musi on przedstawiać opis metodyki badawczej, która zostanie zastosowana w ramach badania diagnozy oraz wstępne propozycje narzędzi badawczych i harmonogram realizacji ww. badania;

- raport wstępny

- raport końcowy – zawierający diagnozę oraz syntezę;

- pozostałe produkty badania.

Synteza opracowania w wersji polskiej i w podziale na wskazane etapy, zawierająca wszystkie powyższe elementy (synteza diagnozy maksymalnie 30 stron). Synteza ma zawierać informacje nt. celu i zakresu badania, najważniejszych wyników badania i wniosków oraz być sformułowana w sposób zwięzły i klarowny; prezentacja multimedialna w wersji polskiej– ma ona przedstawiać najważniejsze informacje i ustalenia pozyskane w wyniku badania wraz z wnioskami (m.in. z wykorzystaniem infografik); udział w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, na których Zamawiający przedstawi raport końcowy oraz najważniejsze wyniki badania oraz wnioski.

W załączeniu znajduje się lista dokumentów – Załączniki, która ma charakter indykatywny. Ponadto wybranemu Wykonawcy zostaną udostępnione elementy ewaluacji SZRT w siedzibie MI.

# SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA:

Wyniki ekspertyzy zostaną przedstawione w formie raportu końcowego. Wykonawca dostarczy raport końcowy w edytowalnej wersji elektronicznej w postaci plików *.doc oraz *.pdf na pendrive oraz prześle na wskazany adres mailowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis cyfrowy pełnej dokumentacji badania (w tym bazy danych, tablice wynikowe, zestawienia statystyczne wykorzystane w trakcie badania oraz grafiki i mapy w formule umożliwiającej edycję).

Wszystkie prezentowane w raporcie końcowym dane statystyczne powinny mieć podane źródło w przypisach. Spis skrótów, tabel, wykresów, map, załączników itd. (każda forma wizualizacji musi posiadać tytuł, numerację oraz źródło opracowania).

# HARMONOGRAM:

- Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem, czas na realizacje badania - 18 tygodni od dnia podpisania umowy – przedstawienie ostatecznej wersji raportu końcowego (ekspertyzy).

# WYMAGANIA MINIMALNE WOBEC POTENCJALNEGO WYKONAWCY BADANIA:

W zakresie doświadczenia naukowego zespołu badawczego wymaga się, by zostały spełnione następujące kryteria:

- Kierownik/koordynator badania z tytułem naukowym minimum doktora w zakresie transportu, logistyki lub ekonomii z doświadczeniem i dorobkiem naukowym w okresie ostatnich 10 lat w kierowaniu/koordynowaniu realizacji co najmniej 10 analiz, ewaluacji, badań i publikacji naukowych w zakresie rozwoju transportu;

- W zespole badawczym - przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w realizacji badań dotyczących rozwoju transportu w okresie ostatnich 10 lat;

- W zespole badawczym - przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w realizacji badań dotyczących realizacji polityki spójności;

- W zespole badawczym - przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w elektronicznym opracowywaniu map w zakresie transportu i/lub rozwoju transportu.

Ilekroć jest mowa o doświadczeniu w realizacji analiz/ewaluacji/badań w kontekście poszczególnych osób, należy przez to rozumieć bycie autorem lub współautorem raportów końcowych, tj. twórców całych lub przynajmniej części rozdziałów z raportu końcowego.

W kontekście członków zespołu badawczego warunek uważa się za spełniony, gdy każda z zaproponowanych osób będzie spełniać przynajmniej jeden z przedstawionych warunków, a zespół łącznie będzie spełniać wszystkie określone warunki.

Wykonawca badania przekaże MI wszelkie prawa autorskie do raportu końcowego (ekspertyzy). Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Z chwilą odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w ramach zamówienia. Wykonawca dostarczy kompletny zestaw danych źródłowych (pliki edytowalne, arkusze, bazy GIS wraz z metadanymi). W wypadku użycia materiałów stron trzecich Wykonawca zapewni licencje pozwalające na bezterminowe użycie przez Zamawiającego.

# Załącznik

Lista dokumentów krajowych oraz unijnych odnoszących się do rozwoju transportu do wykorzystania przy opracowaniu  (lista ma charakter indykatywny):

Zintegrowane dokumenty:

- Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce

- Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

- Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (projekt aktualizacji przewidziany do przyjęcia przez RM w II kwartale br.)

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

- Polityka energetyczna Polski do 2040 r.(PEP 2040).

- Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do Przyszłości”

- Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

- Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.- Krajowa Polityka Miejska 2030

- Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 31 grudnia 2024 r. (trwają prace nad nowym na kolejne 10 lat)

- Europejska strategia bezpieczeństwa gospodarczego (Komunikat o Global Gatway)

Strategie sektorowe:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030;

- Strategia Produktywności 2030

- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030

- Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2030

- Polityka ekologiczna państwa 2030

- Strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

Pozostałe dokumenty:

- Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

- Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 Umowa Partnerstwa

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR)

- Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

- Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)

- Krajowy program ochrony wód morskich

- Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

- Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (VI aktualizacja)

- Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

- Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

-Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku

- Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku

- Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

- Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030

- Krajowy Program Kolejowy 2030 (z perspektywą do roku 2032)

- Krajowy Plan Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” czerwiec 2024 r.

- Program Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

- Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

- Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

- Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

- Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

- Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

- Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej  cofka stopnia wodnego Malczyce

- Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku

- Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

- Program wieloletni na lata 2023-2027 pn. "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"-  Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029

- Zagospodarowanie Dolnej Wisły

- Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku

- Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

- Krajowy program ochrony wód morskich

- Program wieloletni pn: Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023. – przyjęty przez RM 28 października 2020 r.

- Aktualizacja Krajowego Program Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)

- Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza - aktualizacja

- Plany transportowe województw i miast wojewódzkich (jeżeli istnieją)

- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym

- strategie ponadregionalne (w zakresie transportu):

- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

- strategie rozwoju województw (16) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;

- uchwalone na poziomie lokalnym Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

- Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym;

- Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego;

- Wstępna ocena ryzyka powodziowego;

- Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Oraz dokumenty programowe na poziomie unijnym w zakresie polityki transportowej wraz z unijnymi, sektorowymi aktami legislacyjnymi dot. poszczególnych gałęzi transportu.

Powyższa lista nie wyczerpuje dokumentów, które powinien znać i przeanalizować Wykonawca, zwłaszcza w aspekcie innych dokumentów unijnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na warunki wykonywania transportu osób i rzeczy.