# Zarządzenie nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 marca 2024 r.

## w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Długie”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na rok zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Jezioro Długie”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

- opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

- wskazanie obszarów objętych ochroną czynną.

§ 3. 1. W ramach prowadzonej gospodarki rybackiej przez uprawniony do rybactwa podmiot wyznacza się:

- akwen jeziora Harcerskiego do połowów ryb,

- drogę umożliwiającą dojazd użytkownikowi rybackiemu do jeziora,

- miejsce wodowania łodzi.

2. Przebieg drogi i miejsce wodowania łodzi przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Olsztynie

Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska –

- Regionalnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 marca 2024 r.

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków

| Lp. | Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kłusownictwo rybackie i wędkarskie | Patrolowanie i kontrolowanie przez Straż Rybacką oraz użytkownika rybackiego osób łowiących na wodach wchodzących w skład rezerwatu |
| 2. | Spadek liczebności ryb spowodowany nadmiernymi odłowami | Wprowadzenie ograniczeń w zakresie amatorskich i gospodarczych połowów ryb |
| 3. | Ryzyko wyginięcia lub spadku liczebności niektórych gatunków ryb | Prowadzenie zarybień, ochrona naturalnych tarlisk |
|  |  | Wspieranie naturalnego tarła ryb drapieżnych mających kluczowe znaczenie w spowalnianiu tempa eutrofizacji |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 marca 2024 r.

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| Lp. | Rodzaj zadań ochronnych | Rozmiar zadań ochronnych | Lokalizacja zadań ochronnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patrolowanie i kontrolowanie przez Straż Rybacką oraz użytkownika rybackiego osób łowiących na wodach wchodzących w skład rezerwatu | wg potrzeb | Jezioro Długie, Harcerskie, Bałtyn i Czarne |
| 2. | Wprowadzenie ograniczeń w zakresie amatorskich i gospodarczych połowów ryb | Amatorski połów ryb możliwy jest: - z łodzi (maksymalnie 2 jednostki pływające w ciągu doby, bez użycia napędu w postaci silników elektrycznych i spalinowych) w okresie od 1 lipca do wejścia pokrywy lodowej, - z lodu od wejścia stabilnej pokrywy lodowej do końca lutego, - z wykorzystaniem maksymalnie 2 wędek na osobę, - bez stosowania zanęt, - poza strefą roślinności brzegowej | Jezioro Harcerskie |
|  |  | Wprowadzenie podwyższonych wymiarów ochronnych ryb: - szczupak do 55 cm, - sandacz do 50 cm, - lin do 30 cm, - okoń do 20 cm |  |
|  |  | Limit roczny zezwoleń wędkarskich – 20 sztuk Limit dzienny – 7 osób Limit rocznych odłowów – 20 kg/ha |  |
|  |  | Prowadzenie zabiegów gospodarczych (odłowy kontrolne lub regulacyjne, zarybienia) z 2 jednostek pływających, bez użycia napędu w postaci silników elektrycznych i spalinowych. Użytkownik rybacki o planowanym połowie ryb winien powiadomić drogą elektroniczną w terminie minimum 7 dni przed datą połowu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl. |  |
|  |  | Wodowanie łodzi dopuszczone tylko w miejscu wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. |  |
| 3. | Prowadzenie zarybień | Zarybienia prowadzić obligatoryjnie wylęgiem żerującym szczupaka w liczbie min. 5000 szt. lub równoważną ilością starszego materiału zarybieniowego (narybek letni, narybek jesienny, narybek wiosenny). Materiał zarybieniowy winien pochodzić z wód regionu Warmii i Mazur. Pozostałe zarybienia należy prowadzić zgodnie z obowiązującym operatem rybackim. Nie dopuszcza się zarybiana jeziora karpiem. | Jezioro Harcerskie |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 marca 2024 r.

Wskazanie drogi umożliwiającej dojazd użytkownikowi rybackiemu do jeziora Harcerskiego oraz miejsca wodowania łodzi rybackich

Uzasadnienie

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Długie” jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

- Zgodnie z tym przepisem, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia zadania ochronne dla rezerwatów przyrody, dla których nie ustanowiono planów ochrony.

Projekt zadań ochronnych dla ww. rezerwatu sporządzony został w oparciu o stwierdzone zagrożenia oraz propozycje działań ochronnych przedstawionych przez użytkownika rybackiego jeziora Harcerskiego.

Zadania ochronne dla przedmiotowego rezerwatu przyrody obejmują wykonywanie następujących czynności:

- Patrolowanie i kontrolowanie przez Straż Rybacką oraz użytkownika rybackiego osób łowiących na wodach wchodzących w skład rezerwatu

Ze względu na odnotowywane przypadki nielegalnego połowu ryb konieczne jest przeprowadzanie kontroli osób łowiących na terenie rezerwatu w celu wyeliminowania tego procederu.

- Wprowadzenie ograniczeń w zakresie amatorskich i gospodarczych połowów ryb

Wskazanie okresu od 1 lipca do wejścia pokrywy lodowej, a także od wejścia stabilnej pokrywy lodowej do końca lutego (tj. poza sezonem lęgowym) do połowu ryb przyczyni się do ochrony awifauny bytującej w granicach jeziora Harcerskiego przez zapewnienie spokoju ptakom wodno-błotnym w okresie rozrodczym (jezioro objęte jest ochroną również jako użytek ekologiczny, którego celem jest m.in. zachowanie ostoi ptaków wodno-błotnych). Ze względu na niedostępność brzegów jeziora do amatorskiego połowu ryb, umożliwiono wędkowanie z łodzi, ograniczając jednocześnie ich liczbę do 2 w ciągu doby oraz wskazano miejsce, w którym możliwe jest ich wodowanie. Określono również limit łodzi wykorzystywanych do prowadzenia zabiegów gospodarczych. Nie dopuszczono stosowania zanęt, określono limity wydawanych zezwoleń, liczby osób łowiących w ciągu doby oraz roczny limit wielkości odłowów, podniesiono ponadto wymiary ochronne 4 gatunków ryb cennych gospodarczo. Dopuszczono również połowy podlodowe.

- Prowadzenie zarybień

Ze względu na mogące występować w rezerwacie trudności z osiągnięciem sukcesu rozrodczego w wyniku naturalnego tarła, organ uznał za zasadne prowadzenie zarybień w celu zwiększenia populacji naturalnie występujących w wodach rezerwatowych gatunków, w szczególności gatunków drapieżnych. Wskazano przy tym, że materiał zarybieniowy musi pochodzić z wód regionu Warmii i Mazur.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Olsztynie

Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska –

- Regionalnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie