Załącznik nr 1 do umowy nr     /ZP/2022 z dnia                    2022 r.

# Opis przedmiotu zamówienia

# „Podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego”

I. Podstawa prowadzenia działań ochronnych:

Działania ochronne będące przedmiotem zamówienia są zgodne z zapisami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zmieniających zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego”:

- z dnia 22 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1116),

- z dnia 6 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 4481).

Działania te mają na celu zabezpieczenie cisa pospolitego Taxus baccata w miejscach jego występowania przed uszkodzeniami. Wykonanie działań ochronnych według ustaleń ekspertyzy arborystycznej w zakresie zabezpieczenia osobników cisa pospolitego przed skutkami obumierania drzewostanu panującego, wraz z oceną skuteczności działań ochronnych.

Ekspertyza arborystyczna w rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” wykonana przez Pracownię Przyrodniczą Sosenka w 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

II. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:

- Lokalizacja na  terenie  oddziału  nr  210  w  Leśnictwie  Rykowisko, w Nadleśnictwie  Zamrzenica  w miejscowości  Wierzchlas  w  gminie  Cekcyn.

- Drzewa  oznakowano  plakietkami  typu  ArboTag  w  kolorze  czarnym  z  białymi oznaczeniami  zawierającymi  numer  drzewa  (zgodny  z  numeracją  w  zestawieniu tabelarycznym)  oraz  nazwę  nadleśnictwa.  Plakietki  zamontowano  na  pniach specjalistycznymi szpilkami arborystycznymi od strony  widocznej  dla pracowników rezerwatu na wysokości ok. 2,0–2,2 m.

- Wykonawca ma wykonać działania określone poniżej zgodnie z załączoną Ekspertyzą arborystyczną stanowiącą załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej wyszczególniono wybrane do realizacji działania z załącznika nr 2 Ekspertyzy arborystycznej – szczegółowe zestawienie drzew:

- Wycinka drzew obrączkowanych pilarkami ręcznymi – łącznie 39 drzew poniżej wymienionych:

| Nr kolejności w tabeli w załączniku nr 2 Ekspertyzy arborystycznej | Gatunek drzewa | Rodzaj działania |
| --- | --- | --- |
| 43 | Grab zwyczajny | Wycinka drzew obrączkowanych pilarkami ręcznymi. |
| 44 | Grab zwyczajny |  |
| 45 | Lipa drobnolistna |  |
| 51 | Lipa drobnolistna |  |
| 55 | Lipa drobnolistna |  |
| 62 | Grab zwyczajny |  |
| 67 | Grab zwyczajny |  |
| 71 | Lipa drobnolistna |  |
| 81 | Grab zwyczajny |  |
| 83 | Grab zwyczajny |  |
| 100 | Grab zwyczajny |  |
| 107 | Lipa drobnolistna |  |
| 115 | Grab zwyczajny |  |
| 116 | Grab zwyczajny |  |
| 117 | Grab zwyczajny |  |
| 125 | Grab zwyczajny |  |
| 127 | Klon zwyczajny |  |
| 145 | Grab zwyczajny |  |
| 149 | Grab zwyczajny |  |
| 151 | Grab zwyczajny |  |
| 159 | Grab zwyczajny |  |
| 165 | Grab zwyczajny |  |
| 171 | Grab zwyczajny |  |
| 193 | Grab zwyczajny |  |
| 197 | Lipa drobnolistna |  |
| 198 | Lipa drobnolistna |  |
| 216 | Grab zwyczajny |  |
| 227 | Grab zwyczajny |  |
| 228 | Grab zwyczajny |  |
| 238 | Grab zwyczajny |  |
| 256 | Lipa drobnolistna |  |
| 270 | Grab zwyczajny |  |
| 317 | Olsza czarna |  |
| 322 | Grab zwyczajny |  |
| 432 | Klon jawor |  |
| 440 | Olsza czarna |  |
| 453 | Lipa drobnolistna |  |
| 463 | Grab zwyczajny |  |
| 468 | Grab zwyczajny |  |

- zabiegi dotyczące drzew o zaburzonej statyce wymienione w poniższej tabeli (łącznie 44 drzewa, w tym: 2 drzewa usunięcie posuszu, 6 drzew polardyzacja, 36 drzew wycinka)

| Nr kolejności w tabeli w załączniku nr 2 Ekspertyzy arborystycznej | Gatunek drzewa | Rodzaj działania |
| --- | --- | --- |
| 12 | Brzoza brodawkowata | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 14 | Lipa drobnolistna | Polardyzacja pilarkami ręcznymi z zastosowaniem technik arborystycznych 5,0 |
| 15 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 17 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 19 | Dąb szypułkowy | Polardyzacja pilarkami ręcznymi z zastosowaniem technik arborystycznych 5,0 |
| 22 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 25 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 28 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 32 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 34 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 35 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 36 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 39 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 40 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 42 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 47 | Brzoza brodawkowata | Polardyzacja pilarkami ręcznymi z zastosowaniem technik arborystycznych 4,0 |
| 48 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 50 | Klon zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 53 | Olsza czarna | Polardyzacja pilarkami ręcznymi z zastosowaniem technik arborystycznych 5,0 |
| 56 | Klon jawor | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 60 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 68 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 70 | Klon zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 75 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 76 | Brzoza brodawkowata | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 79 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 80 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 86 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 87 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 88 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 91 | Lipa drobnolistna | Polardyzacja pilarkami ręcznymi z zastosowaniem technik arborystycznych 7,0 |
| 93 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 96 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 105 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 106 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 109 | Klon jawor | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 111 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 112 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 114 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 118 | Grab zwyczajny | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 119 | Lipa drobnolistna | Wycinka drzewa pilarkami ręcznymi |
| 211 | Grab zwyczajny | Usunięcie posuszu |
| 243 | Klon zwyczajny | Usunięcie posuszu |
| 9 | Sosna zwyczajna | Polardyzacja pilarkami ręcznymi z zastosowaniem technik arborystycznych 5,0 |

- Wycinka pojedynczych drzew priorytetowo ma uwzględniać ochronę cisów (ochrona dojrzałych egzemplarzy oraz nalotu i podrostu cisowego). Wszystkie powyżej wymienione działania muszą być wykonane ze szczególną ostrożnością aby nie uszkodzić znajdujących się w pobliżu osobników cisa pospolitego Taxus baccata i innych drzew, krzewów i roślin.

Przed planowaną wycinką  drzew należy zwrócić uwagę na to, aby w miarę możliwości luki po wycięciu drzewa nie były większe niż 100 m2, natomiast przerwy między lukami nie mniejsze niż 50 m. W przypadku jeżeli Wykonawca stwierdzi przed wycinką, że powyższe wartości zostaną przekroczone zaproponuje inne drzewo o zaburzonej statyce, które zagraża przewróceniem na cisa pospolitego wynikające z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego  i uzyska zgodę na jego wycinkę od Zamawiającego po ustaleniu z podmiotem pełniącym nadzór merytoryczny, przyrodniczy nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz zarządcą terenu rezerwatu Nadleśniczym Nadleśnictwa Zamrzenica. Wyniki powyższej analizy wraz z propozycją ewentualnych innych drzew (zamiennie) do wycinki o zaburzonej statyce, które zagrażają przewróceniem na cisa pospolitego należy przekazać Zamawiającemu w formie dokumentacji wraz z dokumentacją wykonanych zdjęć fitosocjologicznych, inwentaryzacją przyrodniczą i analizą tych wyników.

- Polardyzacja  –  inaczej  ogłowienie  drzewa,  czynność  ta ma polegać  na  usunięciu korony  drzewa  na  wysokości  wskazanej  w  Ekspertyzie arborystycznej. Po wykonanym cięciu należy uformować płaszczyzny cięcia na wzór naturalnych wyłamań w drzewostanie (bez płaskiej płaszczyzny cięcia).

- W załączniku nr 3 do Ekspertyzy arborystycznej znajduje się dokumentacja fotograficzna poszczególnych drzew objętych działaniami.

- W miejscach drzew przewidzianych do wycięcia należy wykonać zdjęcia fitosocjologiczne (należy zaznaczyć na mapie obszar, na którym wykonano zdjęcia fitosocjologiczne), które mają być podstawą do monitorowania zmian w latach następnych po wycięciu drzew i ewentualnego reagowania na zmiany niekorzystne.

Powyższa mapa będąca integralną częścią dokumentacji, ma być sporządzona się w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS oraz w formie wydruków  w skali 1:5 000 lub innej zapewniającej czytelność przedstawionych danych (należy określić skalę mapy) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu warstwy mapy numerycznej sporządzone na powyższej dokumentacji w układzie współrzędnych PL-1992, format ESRI shapefile (*.shp). Dodatkowo Wykonawca przygotuje wykazy zawierające opracowane klasy obiektów GIS. Wykaz ma uwzględniać następujące informacje: nazwa pliku *.shp, opis zawartości pliku, źródło danych (np. LMN, ortofotomapa, pomiary GPS itp.).

- Drzewa przeznaczone do wycinki należy poddać inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie zasiedlenia przez gatunki  zwierząt, roślin, porostów objętych ochroną gatunkową, a szczególnie  przez pachnicę dębową Osmoderma eremita. Wyniki powyższej inwentaryzacji należy przedstawić podając gatunek i nr drzewa którego ona dotyczy (nr kolejności w tabeli w załączniku nr 2 Ekspertyzy arborystycznej).

W przypadku potwierdzenia występowania gatunków objętych ochroną, a szczególnie  pachnicy dębowej Osmoderma eremita Wykonawca określi w jaki sposób bez szkody dla stanowisk  gatunków objętych ochroną i pachnicy dębowej mogą być przeprowadzone prace wycięcia drzewa lub wskaże inne drzewo o zaburzonej statyce, które zagraża przewróceniem na cisa pospolitego wynikające z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego.

Jeżeli wystąpią inne sytuacje uniemożliwiające wykonanie prac wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przy danym drzewie, na przykład wyznaczonym do wycięcia, usunięcia posuszu lub polardyzacji Wykonawca wskaże inne drzewo o zaburzonej statyce, które zagraża przewróceniem na cisa pospolitego wynikające z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego lub wykona inne prace związane np. z zaistniałymi wywrotami na terenie rezerwatu.

Wykonawca przed dokonaniem wycinki wskazanych przez siebie ww. drzew ma uzyskać na nią zgodę Zamawiającego po ustaleniu z podmiotem pełniącym nadzór merytoryczny, przyrodniczy nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz zarządcą terenu rezerwatu Nadleśniczym Nadleśnictwa Zamrzenica.

Wyniki powyższej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z propozycją sposobu realizacji wycinki drzew bez szkody dla stanowisk gatunków objętych ochroną i pachnicy dębowej lub wskazaniem innych drzew o zaburzonej statyce, które zagrażają przewróceniem na cisa pospolitego, należy przekazać Zamawiającemu w formie dokumentacji wraz z dokumentacją wykonanych zdjęć fitosocjologicznych i analizą tych wyników.

- W  wyniku  wycinek  oraz  innych  cięć  powstanie  masa  drewna,  którą  należy  częściowo

zachować do naturalnego rozkładu:

- drewno  pochodzące  z  pni  należy  zachować,  optymalnie  w  miejscu  ścinki,

- w przypadku drzew iglastych można zachować całe korony drzew bez potrzeby ich okrzesywania do naturalnego rozkładu,

- w  odniesieniu  do  gatunków  liściastych  (oprócz  drzew  martwych)  drobnicę gałęziową należy:

- częściowo wywieźć poza teren rezerwatu (30%),

- ułożyć w tzw. stosy biocenotyczne w sąsiedztwie leżących kłód (30%), stosy biocenotyczne mają być wykonane z ułożonej  w  nieregularne  stosy  drobnicy  pochodzącej z okrzesywania  koron  drzew,  zabezpieczonej  palikami drewnianymi,  które  do  pełnego naturalnego  rozkładu  stanowić  będą miejsce  schronienia  dla  wielu  gatunków  fauny. Parametry stosów biocenotycznych to: wysokość 1,5 - 2 m, szerokość 1 - 1,5 m,

- wyzrębkować i równomiernie rozłożyć do naturalnego rozkładu (40%). Zrębkowanie należy wykonać poza rezerwatem przyrody w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Nadleśnictwa Zamrzenica. Zrębki należy równomiernie rozłożyć poza rezerwatem przyrody w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Nadleśnictwa Zamrzenica.

10. W  sąsiedztwie  dawnej ścieżki edukacyjnej  możliwe  jest  użycie  lekkich  (do  3,5  tony) podnośników koszowych, z których będzie prowadzona pielęgnacja drzew lub ich wycinka.

11. Wynoszenie gałęzi do wywozu należy wykonywać ręcznie – niedopuszczalne jest  przemieszczanie  się  środków  transportowych  pomiędzy  drzewami.

12. Wywóz drobnicy poza teren rezerwatu skalkulowano do odległości 2 km (na terenie leśnictwa Rykowisko) – dokładne miejsce zostanie wskazane Wykonawcy przez zarządcę terenu rezerwatu Nadleśnictwo Zamrzenica.

13. Wszystkie wykonywane działania ochronne mają być dokumentowane opisowo i zdjęciami fotograficznymi (m.in. przynajmniej 3 fotografie przy każdym drzewie wskazanym do działań tj. wycinki lub innych prac pielęgnacyjnych).

14. Dokumentację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych i analizę ich wyników, które mają być wykonane  w miejscach drzew przewidzianych do wycięcia i mają one mają być podstawą do monitorowania zmian w latach następnych po wycięciu drzew i ewentualnego reagowania na zmiany niekorzystne oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, a także analizę o której mowa w  pkt 4 rozdz. II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, należy wykonać następująco:

- 2 egzemplarze w wersji papierowej wraz z wydrukiem mapy zbindowany wraz z wersją elektroniczną  na 2 płytach CD/DVD:

a) sporządzony w języku polskim,

b) rozmiar czcionki 12 (preferowany),

c) czcionka – Times New Roman (preferowany),

d) format A4,

e) płyty CD/DVD zawierające treść dokumentacji w formacie PDF i DOC; dane GIS; mapy z lokalizacją zdjęć fitosocjologicznych w formacie PDF i JPG 300 dpi;, płyty mają znajdować się w oddzielnych opakowaniach.

- Dokumentację należy zaopatrzyć co najmniej w uproszczone logo RDOŚ  w Bydgoszczy oraz WFOŚiGW w Toruniu, a także informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu".

a) Miejsce umieszczenia logo z informacją:

- Publikacja - na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej),

- Płyty CD/DVD, itp. - na opakowaniach.

b) Wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Wzory dostępne na stronie: http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/loga-do-pobrania.

c) Wymaganie, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu:

- rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,

- kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

- standardowym tłem dla logo jest kolor biały, przy czym dopuszcza się
w uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały.

d) Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i pionowym wraz z opisem proporcji znaku:

e) W miarę możliwości logo powinno być przedstawione w wersji kolorowej. Standardowym kolorem jest:

- Zielony: ,

- C:100, M: 0, Y:80, K:40,

- Pantone: 349 C/U,

- reprodukcja w skali szarości powinna zachować wszystkie procentowe proporcje znaku opisane powyżej. Zastosowane barwy to: podstawa - 100 % czerni lub szarość - 70 % wysycenia czerni:

f) W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, koordynującym realizację umowy, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań innych niż wskazane powyżej, zapewniających skuteczną promocję RDOŚ w Bydgoszczy  i WFOŚiGW w Toruniu.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wszelkie prace obejmujące przedmiot zamówienia Wykonawca realizuje we współpracy z nadzorem merytorycznym, przyrodniczym wskazanym przez Zamawiającego i pod jego nadzorem oraz w współpracy z zarządcą terenu rezerwatu przyrody Nadleśnictwem Zamrzenica.

- Zabiegi będą wykonywane przez  specjalistyczne  podmioty  z  zakresu  pielęgnacji  drzew  ozdobnych  posiadające uprawnienia  oraz  doświadczenie  w  pracach  arborystycznych. Prace wykonywane będą przez zespół arborystów posiadających uprawnienia do prowadzenia  prac  pielęgnacyjnych  drzew  na  wysokości  (w  tym  uprawnienia wspinaczki drzewnej) pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii i leśnictwa.

- Wykonawca ma dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Wszystkie urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania.

- Prace  należy  wykonywać z zachowaniem zakazów obowiązujących względem gatunków  objętych ochroną gatunkową.  Przed przystąpieniem  do  prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  wizji  lokalnej  w  terenie  pod  kątem występowania siedlisk gatunków chronionych ptaków, nietoperzy, owadów, porostów itd. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych lub ich siedlisk należy niezwłocznie poinformować Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Prace na takich drzewach należy niezwłocznie przerwać.

- Narzędzia  używane  do  cięcia  muszą  być  ostre,  aby  nie  powodowały szarpania i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa, przed rozpoczęciem prac przy kolejnym egzemplarzu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. Wykonawca ma posiadać polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

- W czasie wykonywania prac Wykonawca na własny koszt dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

- Wykonawca przy realizacji zadania ma przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności w stosunku do zaangażowanego personelu, mając na uwadze warunki i niebezpieczeństwa na terenie realizacji zamówienia. Wykonawca dostarczy na obszar prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla zatrudnionego personelu.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy nadzorującemu merytorycznie, przyrodniczo prace kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac Zamawiającemu oraz zarządcy terenu (Nadleśnictwo Zamrzenica) w terminie nie później niż 5 dni przed ich rozpoczęciem,

- Prace należy realizować pod nadzorem Firmy lub osoby/osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Nadzorujący prace wskazany przez Zamawiającego wspólnie z Nadleśnictwem Zamrzenica wskaże Wykonawcy prac:

- lokalizację drzew objętych działaniami określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia,

- miejsce złożenia materiałów i sprzętu, tak aby nie uszkodzić roślinności rezerwatu przyrody,

- lokalizację stosów biocenotycznych w sąsiedztwie leżących kłód,

- miejsce wywozu drobnicy poza teren rezerwatu,

oraz będzie nadzorować prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca po obszarze rezerwatu będzie poruszał się pieszo po istniejących  ścieżkach i duktach. Materiał można dowieźć po części dawnej ścieżki edukacyjnej (która przebiega wzdłuż płotu) poza ogrodzoną częścią rezerwatu. W części ogrodzonej rezerwatu należy poruszać się pieszo.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o zakończonych pracach i udział w odbierze prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac kosztem i staraniem własnym,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową na każdym etapie ich realizacji.

- Harmonogram prac:

- Do 10 dni po podpisaniu umowy Zamawiający wraz z nadzorem merytorycznym, przyrodniczym i z zarządcą terenu Nadleśnictwem Zamrzenica przekaże Wykonawcy realizacji zadania pn. „Podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego”, teren realizacji zamówienia;

- Wykonawca prac realizacji zadania pn. „Podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia planowanych prac Zamawiającemu, zarządcy terenu (Nadleśnictwo Zamrzenica) i nadzorowi merytorycznemu, przyrodniczemu w terminie nie później niż 5 dni przed ich rozpoczęciem tj. pismem lub drogą elektroniczną na 5 dni przed tym terminem;

- Wykonawca prac zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy w okresie od zawarcia Umowy do dnia zakończenia realizacji prac zadania pn. „Podjęcie najpilniejszych działań wynikających z Ekspertyzy arborystycznej rezerwatu przyrody Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” i ich odbioru. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10 lutego 2023 r.;

- Wykonawca prac zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy również w okresie gwarancji i rękojmi za wady, to jest przez okres nie krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia zakończenia i odbioru prac;

- Wykonawca prac do dnia 31 października 2022 r. przekazuje Zamawiającemu dokumentację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych i analizę ich wyników, które mają być wykonane  w miejscach drzew przewidzianych do wycięcia i mają one być podstawą do monitorowania zmian w latach następnych po wycięciu drzew i ewentualnego reagowania na zmiany niekorzystne oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, a także analizę o której mowa w  pkt 4 rozdz. II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ma również zawierać wyniki inwentaryzacji przyrodniczej o której mowa w pkt 8 rozdz. II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wraz z propozycją sposobu realizacji wycinki drzew bez szkody dla stanowisk gatunków objętych ochroną i pachnicy dębowej lub wskazaniem innych drzew o zaburzonej statyce, które zagrażają przewróceniem na cisa pospolitego

Powyższa dokumentacja ma być przekazana Zamawiającemu w formie 1 wydruku zbindowana i w formie elektronicznej (płyta CD/DVD) wraz z mapą i danymi GIS. Do dokumentacji należy dołączyć opinię (oryginał podpisany) dotyczącą dokumentacji i ewentualnych innych drzew (zastępczo) proponowanych do wycinki zarządcy terenu rezerwatu Nadleśniczego Nadleśnictwa Zamrzenica i podmiotu pełniącego nadzór merytoryczny, przyrodniczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.

- Do dnia 9 listopada 2022 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do otrzymanej ww. dokumentacji, o których mowa w pkt. 5.

- Do dnia 24 listopada 2022 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje poprawione ww. dokumentacji, o których mowa w pkt. 5 i 6. Przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej (płyta CD/DVD lub za pomocą poczty elektronicznej) oraz 2 egzemplarze wydrukowane zgodnie z wymogami określonymi w pkt 14 rozdz. II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. dokumentacji potwierdzi Wykonawcy jej prawidłowe wykonanie lub wniesie uwagi o które Wykonawca niezwłocznie tj. w ciągu 3 dni poprawi lub uzupełni dokumentacje.

- Po ostatecznym obiorze dokumentacji protokołem Wykonawca w ciągu 5 dni ma zgłosić przystąpienie do realizacji prac w obrębie drzew określonych w pkt 3-8 rozdz. II i rozdz. III niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i uzgodnionych przez Zamawiającego

- Wykonawca prac w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia informuje Zamawiającego na bieżąco o kolejnych etapach prac wynikających z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia i wymienionych do niego załączników.

- Wykonawca prac do dnia 10 lutego 2023 r. ma dokonać Zamawiającemu zgłoszenia zakończenia prac przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Wykonawca prac ma przekazać dokumentacje opisową i fotograficzną (m.in. przynajmniej 3 fotografie przy każdym drzewie wskazanym do działań tj. wycinki lub innych prac pielęgnacyjnych) udokumentowanych wykonanych działań ochronnych w wersji elektronicznej i 1 egz. wydruku zbindowany.

- W trakcie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę prac (przewidywany termin zakończenia realizacji prac to dzień 10 lutego 2023 r.) w jego obecności i w terminie szczegółowo określonym przez Zamawiającego zostanie dokonany odbiór prac na terenie rezerwatu przyrody. W trakcie odbioru sprawdzone zostaną zrealizowane prace. W odbiorze uczestniczyć będzie nadzorujący pracy merytorycznie, przyrodniczo i z zarządca terenu Nadleśnictwo Zamrzenica.

- Do dnia 28 lutego 2023 r. nastąpi odbiór całości prac na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę prac oraz nadzorującego prace merytorycznie, przyrodniczo.

Załącznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi Ekspertyza arborystyczna w rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego” wykonana przez Pracownię Przyrodniczą Sosenka w 2020 roku, która została zamieszczona pod linkiem

http://cloud.rdos-bydgoszcz.pl:4590/share.cgi?ssid=345ac9ee00704126981dae59621aad6e