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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Umowa nr ……………. / 2026
zawarta w dniu  …... …… .…. 2026 r. w Rzeszowie / z chwilą złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron (w zależności od formy podpisania umowy)

pomiędzy:

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, 

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP: 8131721402 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”

a
Firmą …………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty na renowację podłogi lastrykowej w segmencie A i C na II piętrze w budynku PUW w Rzeszowie przy 
ul. Grunwaldzkiej 15 (znak sprawy: OA-XVI.272.4.4.2026) została zawarta umowa następującej treści:
( 1. Przedmiot umowy.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Renowacja podłogi lastrykowej w segmencie A i C na II piętrze w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (znak sprawy: OA-XVI.272.4.4.2026), prace obejmować będą:
- Zabezpieczenie drzwi, okien, lamperii, instalacji p.poż folią i taśmą,

- Demontaż plastikowej obudowy instalacji C.O. i wymiana na nową
- Demontaż mat antypoślizgowych przy schodach i montaż nowego systemu antypoślizgowego
- Wykonanie pełnej renowacji posadzki lastrykowej oraz cokolików poprzez zastosowanie naprzemiennego szlifowania mechanicznego oraz polerowania. Wymagane szlifowanie 10 gradacjami posadzki do rdzennej warstwy kamienia -lastryko w celu uzyskania maksymalnego możliwego wyrównania posadzki z widocznym efektem połysku.
- Uzupełnienie ubytków 2-składnikową żywicą epoksydową lub masą naprawczą 
z włóknem szklanym.
- Impregnacja posadzki i cokolików w celu konserwacji odnowionej powierzchni.
- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.
Zakres robót precyzują: ogłoszenie o zamówieniu - opis przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych                          (przez siebie zakupionych).

5.  
Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy       z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524 t.j.).

6. 
Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom zawartym w zaproszeniu do składania ofert.

7. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Przedstawiciela) Wykonawca zobowiązany jest                   okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,                        deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

8. 
Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć atesty lub świadectwa dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej.                            Na wyposażenie techniczne i technologiczne Wykonawca winien przedstawić certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami.
9. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, przedmiarem robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

11. Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. 2025 r. poz. 775 ze zm.) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.
( 2. Termin wykonania.
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 września 2026 r.
2. W związku z faktem, że roboty będą wykonywane na terenie obiektu użytkowanego
w pomieszczeniach o charakterze strategicznym oraz reprezentatywnym terminy realizacji poszczególnych robót będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym.
( 3. Przedstawiciele stron.
1. W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową Zamawiający wyznacza 
Przedstawicieli w osobach: ………………………… (Inspektor Nadzoru) …………….

    
kontakt e-mail…………………………………………tel. ……………………………….

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ............................................................

kontakt e-mail……………………………………………tel.……………………………...

( 4. Obowiązki Zamawiającego.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia                        robót w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku                      do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy;
2) Protokolarne dokonanie odbioru częściowego lub końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;
3) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

( 5. Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zatrudniania pracowników wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem                     robót instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy) na podstawie umowy                      o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy, a także zapewnienie tych samych                                warunków zatrudnienia w przypadku uczestnictwa podwykonawców (dalszych                              podwykonawców). Powyższy obowiązek nie dotyczy kadry kierowniczej robót
– kierowników robót, majstrów);
2) zapewnienia odpowiedniej organizacji prac niezakłócających funkcjonowania 
Urzędu, w tym zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bhp 
i p. poż.;
3) zorganizowania zaplecza robót dla potrzeb realizacji inwestycji na terenie przeznaczonym pod realizację zadania;
4) uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót;
5) prowadzenia robót powodujących utrudnienie w działalności Urzędu (np. hałas)
w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym;
6) prowadzenia robót niepowodujących dewastacji terenów przyległych oraz ochronę 
mienia osób postronnych;
7) prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe;
8) bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie wykonywanych robót; 
9) bezzwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót;
10) wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, 
zgodnie z przepisami bhp;
11) utrzymywania w należytym porządku, stanie i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych;
12) zabezpieczenia terenu robót przed dostępem niepożądanych osób;
13) ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;
14) wizji na obiekcie przed przystąpieniem do realizacji robót objętych umową;
15) prowadzenia prac w systemie wielozmianowym – jeżeli wymagać tego będzie 
dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
16) przedkładania Zamawiającemu do akceptacji, koncepcji realizacji robót zamiennych
 w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia oraz zaproszenia do składania ofert
– w przypadku konieczności ich wykonania;
17) posiadanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej dla którego prowadzony jest rachunek VAT 
i wykorzystywanie go w rozliczeniach dotyczących niniejszej umowy, a także 
wskazywanie wszystkich koniecznych danych do dokonania płatności podzielonej przez Zamawiającego, w tym wskazanie numeru, za pomocą którego Wykonawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
( 6. Odbiory robót.
1. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót nie później niż w trzecim dniu 
roboczym po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich 
wymaganych przepisami dokumentów.

3. Wykonawca obowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, jednak Wykonawca traci w tym wypadku prawo do 
zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyników odbioru. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia 
fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub 
ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

4. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek                             stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy                                 pisemnej.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad (w tym celu wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin);
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

b) może skorzystać z uprawnień określonych w § 11 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane            w toku odbioru.

( 7. Podwykonawcy.
1. Wykonawca zachowując zasady określone w art. 6471 Kodeksu Cywilnego może                       podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom.
2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność.

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu projekty umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty ich zmian. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kopię umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Ten sam obowiązek ciąży na Wykonawcy w stosunku do umów 
pomiędzy podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, a także ich zmiany w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zawarcie umowy na dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymaga przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu takiej umowy wraz z jego zgodą na jej zawarcie. 

7. W terminie 14 dni Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy na podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, a także do projektu 
jej zmian. W tym samym terminie Zamawiający zgłosi ewentualny sprzeciw 
do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

8. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od  
wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach o podwykonawstwo zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

( 8. Wynagrodzenie.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia – zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy – jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ustalone w formie wskazanej w ust. 1 jest niezmienne do czasu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy i odbioru robót. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: 
wartość ogółem brutto: …………..… zł (słownie: …..…………………………...……..), 

wartość ogółem netto: ..………….… zł (słownie: ……...……………………...………..),

podatek VAT w….….%

4.   
Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane                       z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. in.:

1) koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robót;
2) koszty związane z prowadzeniem robót w czynnym zakładzie;
3) koszty urządzenia zaplecza robót;
4) koszty wywozu gruzu i innych materiałów odpadowych na wysypisko, bez względu  na odległość, odpadów niebezpiecznych do utylizacji;
5) koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w ( 5 niniejszej               umowy;
6) koszty dokumentacji powykonawczej;
7) pozostałe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

( 9. Sposób płatności.
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, wg procentowego zaawansowania prac (faktury częściowe nie przekroczą 80% kwoty umownej brutto) 
oraz końcową wystawioną po zakończeniu całości robót.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół wykonanych robót (musi zawierać oświadczenie Wykonawcy 
o realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na umowę o pracę).
3. Faktury częściowe będą płatne w 100%.
4. Faktura za wykonane roboty wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca             dostarczy Zamawiającemu.
5. Termin zapłaty faktury wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu                   faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 
6. Faktura będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich przesyłania do Zamawiającego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, o ile jest objęty ustawowym obowiązkiem korzystania z tego systemu. W przypadku e-Faktur wystawionych w KSeF, za datę doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF (numer KSeF), 
z zastrzeżeniem sytuacji awarii lub niedostępności systemu opisanych w ust. 10.
9. W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF Wykonawca wystawi fakturę w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) gwarantującej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Fakturę Wykonawca przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 10. Do faktury należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak konieczności wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
10. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, niedostępności systemu lub w sytuacjach kryzysowych (tryb offline) przewidzianych w przepisach prawa, faktury będą wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail: kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania tak wystawionej faktury do systemu KSeF po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jej pierwotną wysyłkę.
11. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej 
e-Faktury (za datę doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF). Zawiadomienie 
o konieczności wystawienie faktury korygującej Zamawiający przekazuje na adres mail Wykonawcy………………..
12. Zamawiający ustala następujący sposób płatności faktur częściowych w przypadku 
udziału podwykonawców:
1) wszystkie faktury będą płacone w ciągu do 30 dni od daty ich dostarczenia 
Zamawiającemu, przy zachowaniu poniższych zasad; 

2) warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur częściowych będzie załączenie dowodów uregulowania przez Wykonawcę, wynikających z poprzedniej faktury, należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi jednoznacznie wynikać, że podwykonawca / dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, 
a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone);
3) warunkiem zapłaty faktury końcowej będzie załączenie dowodów ostatecznego 
uregulowania należności dla podwykonawców (z załączonych dowodów musi 
jednoznacznie wynikać, że podwykonawca / dalszy podwykonawca umówioną kwotę otrzymał, a także z jakiego tytułu zostało ono wypłacone).

4) powyższe zapisy mają zastosowanie także w przypadku dalszego podwykonawstwa.

13. Zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni.   
( 10. Roboty dodatkowe.
1. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na zlecenie Zamawiającego o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego; wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

2.   
Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego "Protokół konieczności" i aneks do umowy.

3. 
Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie w oparciu o kosztorys                                   ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych                           wg kosztorysu ofertowego na podstawie obmiarów powykonawczych zatwierdzonych przez Inwestora.

( 11. Kary umowne.
1. 
Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczone w następujących wypadkach
i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, ustalonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,05% wartości wyna​grodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wyko​nawcy – w wyso​kości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy,

d) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy,

f) za niewypełnienie obowiązku przedstawienia projektu umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa w § 7 ust. 3 – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy,

g) za niewypełnienie obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa 
w § 7 ust. 4 Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy,

i) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 8 – w wysokości 0,1% wartości wyna​grodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara będzie naliczana maksymalnie
za 7 dni zwłoki,

j) za każdy przypadek uczestniczenia w realizacji zamówienia osoby nie będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, także u podwykonawcy (naruszenie obowiązku z § 5 pkt 1) – w wysokości 1 500,00 zł. Powtórne stwierdzenie przypadku uczestnictwa w realizacji zamówienia tej samej osoby nie będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (także u podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) sankcjonowane będzie naliczaniem dwukrotności kary umownej;

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w ( 14 ust. 1-2 umowy.

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych na podstawie umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy.
3. 
Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. 
W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 
przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez 
siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia 
naprawienia szkody spowodowanej ww. zwłoką.

5. 
W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 
10 dni, Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić 
usunięcie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.
( 12. Gwarancja i rękojmia.
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres:
3 lat od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
(bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego usuwania usterek budowlano-montażowych.
3. W ramach gwarancji jakości strony ustalają, że czas na realizację usunięcia usterek budowlano-montażowych, w okresie gwarancji wynosi maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia.

4. Zgłoszenia o których mowa w ust. 3 będą odbywać się na nr telefonu …… lub e-mail …... 

5. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 6.

6. Zamawiający będzie korzystał z praw przysługujących z tytułu rękojmi od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ( wg zapisów Kodeksu cywilnego.

§ 13. Odpowiedzialność za szkody.
1. Za szkody na osobie lub mieniu wynikłe w skutek realizacji niniejszej umowy              odpowiedzialny jest Wykonawca.
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu                        prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.
3. Wykonawca powinien ubezpieczyć roboty objęte niniejszą umową od konsekwencji          wystąpienia siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej nie będzie podstawą żądania                        Wykonawcy do podwyższenie wynagrodzenia umownego.
( 14. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
1. 
Niezależnie od postaw odstąpienia wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, za uprzednim pisemnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń umowy, w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty                                     z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak i siły wyższej i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności w przypadku w przypadku dwukrotnego naliczenia kary umownej; 
3) dwukrotnej konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczności jednorazowej zapłaty sumy większej niż 5% wartości umowy brutto na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Zamawiający może od umowy odstąpić w ciągu 21 dni od zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.

3. Niezależnie od zapisów ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu (w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach).
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące postanowienia szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy do płatności wynagrodzenia Wykonawcy za                             wykonane roboty stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące płatności                        wynagrodzenia za wykonanie umowy. Podstawą wystawienia faktury w takim                                                  przypadku jest szczegółowy protokół robót w toku, sporządzony zgodnie z ust. 5 pkt 1.

§ 15. Zmiana umowy.
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT (bez konieczności zawierania aneksu                            do umowy);

2) zmiany terminu wykonania umowy;

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy.

2. [Zmiana VAT] Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku i nastąpi po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto oraz ceny jednostkowe netto nie zmienią się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. [Zmiana terminu] Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia albo wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy - jeśli dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego;

2) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej/opisie przedmiotu zamówienia; 

3) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są klęski żywiołowe takie jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii. Ponadto do przypadków siły wyższej zalicza się także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe, działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu;

4) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

5) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – jeżeli dotyczy;

6) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa;

7) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny  czas ich uzyskania;

8) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

9) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia 
o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi;

10) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych 
w przedmiarach robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie;

11) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajk przewoźników itp.), 
o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót i Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej. 

12) opóźnień w dostawie sprzętu niewynikłych z winy dostawcy/dystrybutora lub siły wyższej;

13) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują 
z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

14) w przypadku jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe w szczególności błędnie zinwentaryzowane lub niezinwentaryzowane: podziemne sieci, instalacje, urządzenia, znaleziska archeologiczne lub obiekty budowlane, co spowoduje wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych albo zamiennych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż  o czas  równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia.
4. [Zmiana zakresu] Strony mogą dokonać zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót  budowlanych, a gdy zakres robót wpływa na wartość zamówienia również zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku:

1) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

2) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne;

3) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;

4) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

5) wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy;

6) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;

7) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie 
w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres nie może ulec zmianie o więcej niż 10% przedmiotu zamówienia;

8) braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

9) wystąpienia  okoliczności (np. prawnych  lub technicznych), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej;

10) konieczności wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi 
w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się bądź zwiększa odpowiednio w stosunku do zmienionego zakresu zamówienia.

§ 16. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli.
1. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, na wezwanie Zamawiającego (w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wezwania) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić (wedle wyboru Zamawiającego): 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) inne dokumenty; 

−
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika wraz z potwierdzeniem prawa Zamawiającego do uzyskania ww. informacji.                   

2. W ramach kontroli wykonania obowiązków, dotyczących zatrudniania na umowę 
o pracę, Zamawiający ma prawo zwracać się do Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy z pisemnymi zapytaniami dot. realizowanej umowy. Wykonawca udziela                odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych.

3. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien skierować/zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych i informacji zawartych w szczególności: w umowach o pracę, zgłoszeniach pracowników do ZUS. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. Inne niż                  wymienione w ust. 1 dane osobowe (w szczególności PESEL, adres pracownika)                     znajdujące się w dokumentach przekazywanych do wglądu Zamawiającemu muszą być zanonimizowane.
4. Zamawiający, w ramach kontroli wymogu zatrudnienia osób na podstawie umów 
o pracę, zastrzega sobie prawo wglądu/żądania dokumentacji pracowniczej, zgłoszeń                  pracowników do ZUS celem weryfikacji informacji przekazywanych na podstawie ust. 1. Zapisy ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

5. Procedura opisana w ust. 1 przebiegać będzie w siedzibie Zamawiającego w obecności pracowników Zamawiającego upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania                  danych osobowych osób realizujących przedmiot zamówienia. Wykaz pracowników                upoważnionych wraz zakresem upoważnienia będzie dołączony każdorazowo                            do protokołu z kontroli.

6. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli, na terenie robót, osób                             wykonujących roboty w ramach niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za realizację zadania za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (dotyczy także zakresu realizowanego ewentualnie przez podwykonawców).

7. Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji                zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

8. Obowiązki wskazane w ust. 1-6 dotyczą także podwykonawców. Podwykonawca będzie przedkładał pisemne w tym zakresie informacje bezpośrednio Zamawiającemu.

9. Pracownicy Zamawiającego, o których mowa w ust. 5 są wskazani w zał. nr 1 do umowy. Zamawiający zachowuje prawo do zmiany osób, a Wykonawca zobowiązany jest                upoważnić nowo wskazane osoby do przetwarzania danych osobowych w zakresie                  określonym przez niniejszy paragraf. Zmiana załącznika nr 1 nie wymaga aneksu
do umowy. 

§ 17. Załączniki.
Integralną część umowy stanowią:

1) Ogłoszenie o zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) wykaz pracowników, o których mowa w § 16 ust. 5 i 9;
4) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na realizację udzielonego zmówienia przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
( 18. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności za zgodą stron.

2. Strony wyłączają możliwość dokonania zmiany wierzyciela, o której mowa w art. 509 
i następne Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV
a także przepisy Ustawy Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi do ww. ustaw.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową dot. gwarancji jakości stosuje się                                        przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono elektronicznie / w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach 
z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
	....................................

ZAMAWIAJĄCY
	
	....................................

WYKONAWCA


Załącznik do umowy
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach umowy na realizację zmówienia przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwota 170 000 złotych netto

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki 
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji udzielonego zamówienia publicznego na podstawie zawartej umowy/udzielonego zlecenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO; 

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od roku zakończenia postępowania;

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji udzielonego zamówienia publicznego;  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolujące działalność Wojewody,

b) podmioty wnioskujące o dostęp do dokumentacji postępowania w ramach dostępu
do informacji publicznej,

c) podmioty realizujące na rzecz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją e-Dok,

d) podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz systemu e-Doręczeń, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;

e) podmioty zaangażowane w utrzymanie i rozwój systemu do obsługi Centralnego Rejestru Umów w rozumieniu art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także osoby przeglądające dane wprowadzone do Centralnego Rejestru Umów.
6) przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 
z zaznaczeniem, że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, za wyjątkiem zmian:

· przewidzianych w treści umowy,

· mających nieistotny charakter,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;  

7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PUW w Rzeszowie: 

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

2) za pośrednictwem e-Doręczeń PUW: AE:PL-32880-81335-UUEVC-18;

3) przez adres e-mail rodo@rzeszow.uw.gov.pl;

4) osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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