Formularz szacowania wartości zamówienia

Nazwa Wykonawcy: …..…………………...…………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ...………………………………………………………………………………..................

Osoba przygotowująca szacowanie:

...………………………………………………; e-mail: ………………………………; tel.: ……………………

W związku z planowanym wszczęciem przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kompleksowej analizy bezpieczeństwa dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz we wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie usługi Security Operations Center dla GDOŚ, po zapoznaniu się z zakresem szacowanego zamówienia, szacuję cenę wykonania ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

wartość netto zamówienia: …. zł

wartość brutto zamówienia:… zł

Uwaga: Cenę należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

Planowany termin wszczęcia postępowania: II połowa marca 2026 r.

Istotne postanowienia umowy, które będą wprowadzone do umowy:

- Realizacja umowy w 3 etapach:

  - Etap 1: analiza bezpieczeństwa – obejmujące analizę kluczowych procesów, audyt compliance, przeprowadzenie testów penetracyjnych infrastruktury sieciowej oraz skanów podatności w 17 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;

  - Etap 2: integracja systemu monitorowania zdarzeń Wykonawcy („SIEM”) z kluczowymi źródłami danych Zamawiającego oraz przygotowanie do uruchomienia usługi Security Operations Center („SOC”);

  - Etap 3: świadczenie usługi SOC, polegającej na aktywnym monitorowaniu, detekcji i reakcji na incydenty bezpieczeństwa u Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: Etap 1 i 2 – do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31.05.2026 r.; Etap 3 – 12 miesięcy od odebrania Etapu 2 umowy;

- Płatność – po zrealizowaniu Etapu 1 i 2, Etap 3 płatny w miesięcznych stałych wynagrodzeniach, po zakończonym miesiącu i spełnieniu obowiązków umownych.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia.