|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA*** (Wnioskodawca – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Beneficjent  - Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Uwaga ogólna | Projekt nie został wpisany do „Planu działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń PZIP” | Proszę o zgłoszenie projektu do Planu, wzór wniosku został do Państwa przekazany 23 września br. |  |
|  | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Wartość pozycji *Infrastruktura* przekracza połowę wartości projektu (19 z 33,8 mln | Wartość wydatków pozycji Infrastruktura znacznie przekracza połowę wartości całego projektu (19 z 33,8 mln). Rekomenduje się dookreślenie zakresu wydatkowania poszczególnych pozycji kosztowych, w szczególności Infrastruktura i Oprogramowanie (obecnie ich zakres wydaje się częściowo powtarzać). |  |
|  | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) zaplanowano na poziomie 1/3 wartości projektu (10,3 z 33,8 mln) | Należy ponownie przeanalizować wartość wydatków pozycji Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) zaplanowano na poziomie 1/3 wartości projektu (10,3 z 33,8 mln), w szczególności w przypadku wynagrodzeń rekomenduje się wskazanie jaka ich część przypada na wynagrodzenia osób wykonujących zadania merytoryczne w projekcie i wliczyć oszacowane wartości do pozostałych pozycji kosztowych, a jaka stanowi koszty zarządu, obsługi finansowej lub prawnej. |  |
|  | **MC** | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | W opisie należy opisać związek pomiędzy portalem fina.gov.pl, a portalem budowanym w projekcie. | Należy opisać, czy systemy będą pracować równolegle, czy portal fina.gov będzie budowany czy modyfikowany |  |
|  | **MC** | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Należy sprawdzić możliwośc archiwizacji i udostępniania zdigitalizowanych materiałów w zasobach systemu Kronik@. |  |  |