|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Raport końcowy\_eDoręczenia\_2024-05-17 (5)*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **Ministerstwo Finansów - DKP** | Strona 1  Punkt 5 – Przyczyny zmian terminu… podpunkt 1) | Obecne brzmienie:  „1) **braku** dostarczenia i wdrożenia docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-  Doręczenia,” | Proponowane brzmienie:  „1) **brak** dostarczenia i wdrożenia docelowej infrastruktury dla systemu produkcyjnego e-Doręczenia,” |  |
| **2** |  | Strona 2  Punkt 2 – Przyczyna opóźnień | Obecne brzmienie:  „Niezakończone prace deweloperskie oraz brak gotowych środowisk do **przeprowadzenie** pilotażu **spowodowany** wydłużającym się postępowaniem przetargowym na zakup docelowej infrastruktury a następnie opóźnienia w dostawie infrastruktury spowodowane trwającą pandemią COVID-19” | Proponowane brzmienie:  „Niezakończone prace deweloperskie oraz brak gotowych środowisk do **przeprowadzenia** pilotażu **spowodowane** wydłużającym się postępowaniem przetargowym na zakup docelowej infrastruktury a następnie opóźnienia w dostawie infrastruktury spowodowane trwającą pandemią COVID-19” |  |
| **3** |  | Strona 3  Punkt 9 – Przyczyna opóźnienia | Obecne brzmienie:  „System Komunikacyjny **mógł został** wdrożony w pełnej funkcjonalności dopiero po zakończeniu pilotażu II i III. System został wdrożony w grudniu 2023 r. Jednak wybrane funkcjonalności nie zostały uruchomione ze względu na przesunięcie w grudniu 2023 r. terminu wejścia w życie obowiązku stosowania e-Doręczeń przez zobowiązane podmioty, o którym mowa w art. 155 ust 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Punkt transgraniczny, integracja z **KSR** i CEIDG mogą zostać uruchomione w dniu wejścia w życie obowiązku stosowania e-Doręczeń zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych. Funkcjonalności są w pełni gotowe funkcjonalnie i gotowe do wdrożenia produkcyjnego w wyznaczonym terminie.” | Proponowane brzmienie:  „System Komunikacyjny **mógł zostać** wdrożony w pełnej funkcjonalności dopiero po zakończeniu pilotażu II i III. System został wdrożony w grudniu 2023 r. Jednak wybrane funkcjonalności nie zostały uruchomione ze względu na przesunięcie w grudniu 2023 r. terminu wejścia w życie obowiązku stosowania e-Doręczeń przez zobowiązane podmioty, o którym mowa w art. 155 ust 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Punkt transgraniczny, integracja z **KRS** i CEIDG mogą zostać uruchomione w dniu wejścia w życie obowiązku stosowania e-Doręczeń zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych. Funkcjonalności są w pełni gotowe funkcjonalnie i gotowe do wdrożenia produkcyjnego w wyznaczonym terminie.” |  |
| **4** |  | Strona 4  Pierwszy akapit – Kierunek Interwencji (ostatnie zdanie) | Obecne brzmienie:  „Zintegrowanie infrastruktury przetwarzania danych **e administracji** i rozwój Systemów Rejestrów Państwowych” | Proponowane brzmienie:  „Zintegrowanie infrastruktury przetwarzania danych **w administracji** i rozwój Systemów Rejestrów Państwowych” |  |
| **5** |  | Strona 5  Ryzyko Utrata zaufania do systemu – pierwsze zdanie | Obecne brzmienie:  „Ryzyko **został** zminimalizowane – przeprowadzono testy wydajności i bezpieczeństwa.” | Proponowane brzmienie:  „Ryzyko **zostało** zminimalizowane – przeprowadzono testy wydajności i bezpieczeństwa.” |  |
|  |  | Strona 5  Ryzyko Wprowadzenie nieoptymalnego… | Obecne brzmienie:  „Ryzyko może się zmaterializować w dniu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń. Ryzyko jest minimalizowane dzięki działaniom komunikacyjnym wyjaśniającym podmiotom publicznym, że opłaty za usługi PURDE i PUH są korzystniejsze niż opłaty za tradycyjną **rejestrowana** przesyłkę poleconą, co wynika z  rozporządzenia wydawanego na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych” | Proponowane brzmienie:  „Ryzyko może się zmaterializować w dniu wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń. Ryzyko jest minimalizowane dzięki działaniom komunikacyjnym wyjaśniającym podmiotom publicznym, że opłaty za usługi PURDE i PUH są korzystniejsze niż opłaty za tradycyjną **rejestrowaną** przesyłkę poleconą, co wynika z  rozporządzenia wydawanego na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych**. Zmiany legislacyjne wprowadzające sposób eksportu przesyłek poleconych przez podmioty zobowiązane – stosowanie rozwiązań e-doręczenia (PURDE i PUH)**” |  |
|  |  | Strona 5  Ryzyka i problemy | Brak ujęcia kategorii ryzyka takich jak: pandemia, wojna, problemy gospodarcze, wysoka dewaluacja, ograniczenie centralnych dostaw prądu w związku ze zmniejszeniem emisji CO2, kataklizmy naturalne etc. | Proponujemy dodać kategorie ryzyka, które w przypadku materializacji wpłyną na trwałość i jakość produktu projektu, bądź zaburzą jego funkcjonowanie. |  |
|  |  | Strona 5  Punkt 10 Uzyskane korzyści – trzeci myślnik | Obecne brzmienie:  „zapewnienie bezpieczeństwa i **pełnej rozliczalność** wykorzystania usługi, która będzie dostarczać dowody integralności wiadomości oraz potwierdzeń - usługa jest uruchomiona i zgodnie z rozporządzenie eIDAS oraz ustawa o doręczeniach elektronicznych zapewnia integralność wiadomości i generuje dowody nadania i doręczenia wiadomości;” | Proponowane brzmienie:  „zapewnienie bezpieczeństwa i **pełnej rozliczalności** wykorzystania usługi, która będzie dostarczać dowody integralności wiadomości oraz potwierdzeń - usługa jest uruchomiona i zgodnie z rozporządzenie eIDAS oraz ustawa o doręczeniach elektronicznych zapewnia integralność wiadomości i generuje dowody nadania i doręczenia wiadomości;” |  |
|  |  | Strona 6  Punkt 2 – CEIDG  Lit. b i d | Wielkość czcionki:  b. Uzupełnianie się: wymiana danych między CEIDG a Bazą Adresów Elektronicznych  d. Status: Wdrażanie | Proponujemy wyrównanie wielkości czcionki względem pozostałej treści dokumentu |  |
|  |  | Strona 7  Punkt 7 Systemy dziedzinowe…  Lit. d | Obecne brzmienie:  „Wdrożone (wdrożone API umożliwiające integrację. Cześć systemów już zintegrowała się z e-Doręczeniami, **cześć** jest w trakcie wdrażania).” | Proponowane brzmienie:  „Wdrożone (wdrożone API umożliwiające integrację. Cześć systemów już zintegrowała się z e-Doręczeniami, **część** jest w trakcie wdrażania).” |  |
|  |  | Strona 7  Punkt 10 Systemy dziedzinowe  Lit. a i c | Obecne brzmienie:  „a. **Systemu** wytworzone przez zintegrowanych KDU w celu realizacji usługi RDE”  „c. **Systemu** zapewniające świadczenie usługi RDE przez KDU (komercyjnych dostawców usług) ” | Proponowane brzmienie:  „a. **Systemy** wytworzone przez zintegrowanych KDU w celu realizacji usługi RDE”  „c. **Systemy** zapewniające świadczenie usługi RDE przez KDU (komercyjnych dostawców usług) ” |  |
|  |  | Strona 7  Punkt 12 – zdanie pierwsze | Obecne brzmienie:  „Zgodnie z zapisami **USTAWY** z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, art. 163 ust. 3:” | Proponowane brzmienie:  „Zgodnie z zapisami **ustawy** z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, art. 163 ust. 3:” |  |