UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr

zawarta w  dnia:  pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki  Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki, NIP: 7870007099, REGON: 630011527, reprezentowanym przez:

Jacka Szczepanika – Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki,

zwanym dalej Inwestorem lub Nadleśnictwem

- a -

[ ]

zwaną dalej Wykonawcą,

Inwestor oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie także „Stronami”, a z osobna także „Stroną”, zaś niniejsza umowa zwana jest także „Umową”.

Zważywszy, że Nadleśnictwo wystąpiło do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym, a Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania pn.: „Rewitalizacja nawierzchni dojazdu pożarowego nr 10 wraz z wykoszeniem poboczy na DP 10 i DP 31 w Nadleśnictwie Oborniki”, którą to ofertę Nadleśnictwo przyjęło, zawarta zostaje Umowa o poniższej treści.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu zadania pn.:  Rewitalizacja nawierzchni dojazdu pożarowego nr 10 wraz z wykoszeniem poboczy na DP 10 i DP 31 w Nadleśnictwie Oborniki” w szczególności:

- Oskardowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego na głębokość istniejących wybojów - do 4cm (DP 10)- odcinek ok 28 km

- Odtworzenie profilu drogi z zawałowaniem i uzupełnieniem ubytków 
w newralgicznych miejscach kruszywem 0-31.5 mm w ilości 400 ton

- Wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z uzupełnieniem- doziarnieniem kruszywem łamanym granitowym 0-31,5 w wybranych miejscach w łącznej ilości 400Mg (DP 10) – odcinek ok 28 km

- Wykaszanie poboczy kosiarką bijakową obustronnie na długości DP 10-ok. 28 000 m, DP 31-ok 3000m i szerokości do 1m, z zebraniem nadmiarów urobku i utylizacją.

- Wycinka na szerokości poboczy i rowów (ok.1,5m)-DP 10 i DP 31, w wybranych miejscach, odrostów drzew śr. do 10 cm z wywozem na wskazane przez miejscowego leśniczego składowisko.

Wszelkie prace będą wykonywane na nieruchomościach znajdujących się w zasobach będących własnością Skarbu Państwa, objętych zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, na warunkach określonych w Umowie (dalej: „Przedmiot Umowy”).

- Szczegółowy wykaz prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy określa stanowiący integralną część Umowy Załącznik nr 1 - Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

SZCZEGÓŁOWE OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

- Wykonawca oświadcza, że:

- wykona Przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami,                                   w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.  682 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska               (tj. Dz. U. 2022 r., poz.  2556 ze późn. zm.).

- przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz za dokonanie niezbędnego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy, robót oraz wszelkich materiałów i narzędzi używanych do robót;

- posiada wszelkie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie do profesjonalnego (zawodowego) wykonywania czynności objętych Przedmiotem Umowy, w tym niezbędne zasoby kadrowe i sprzętowe;

- nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności nie zalega            z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Organów Administracji Skarbowej;

- ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządzi Inwestorowi i osobom trzecim realizując Umowę, a w przypadku skierowania roszczeń wobec Inwestora przez osoby trzecie, Wykonawca zwolni Inwestora z tych roszczeń, w tym wstąpi do procesu sądowego            i pokryje wszelkie wydatki lub koszty, jakie Inwestor poniósł w związku z tymi roszczeniami,                            w szczególności koszty procesu sądowego i obsługi prawnej, a ponadto pokryje uzasadnione roszczenia osób trzecich. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się także do sytuacji, w której szkodę wyrządzą osoby (podmioty) realizujące Umowę ze strony Wykonawcy                      (np. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy);

- zamierza wykonać Umowę własnymi siłami oraz z użyciem własnego sprzętu, narzędzi lub maszyn;

- dokonał wizji lokalnej we własnym zakresie oraz otrzymał wszelkie dokumenty, informacje               i materiały dotyczące Przedmiotu Umowy, w tym warunków wykonywania prac,                                            w szczególności sposobu realizacji, mogących wyniknąć trudności oraz ryzyka związanego                z wykonaniem robót, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót i związane z nimi koszty               i stwierdza, iż nie ma żadnych przeszkód dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie umówionego wynagrodzenia i terminu. W szczególności Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsc, na których będą prowadzone roboty i stwierdza, że położenie, dojazd oraz panujące warunki umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z terminami                                  i warunkami określonymi w Umowie.

- Wykonawcy nie wolno zlecać wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom, bez zgłoszenia zamiaru zatrudnienia podwykonawcy w sposób i zgodnie z art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego i przedstawienia projektu umowy podwykonawczej, zawierającej szczegółowy zakres                 i wartość prac do powierzenia podwykonawcy, do akceptacji Inwestora. Zamawiający jest uprawniony w terminie 30 dni od dnia dokonania przez Wykonawcę prawidłowego zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do złożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawcy i objętemu danym zgłoszeniem podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania przez zgłoszonego podwykonawcę robót wskazanych w zgłoszeniu. Ponadto Zamawiający ma prawo do zgłaszania żądania wprowadzenia zmian do treści umowy                                     z podwykonawcą. Wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora za dokonywanie płatności wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz za wszelkie szkody, jakie Inwestor poniesie w związku z niezapłaceniem przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy(om). Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać podwykonawców w sposób zgodny z Kodeksem cywilnym oraz dokonywać terminowych płatności wynagrodzenia podwykonawcom.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, w trybie o którym mowa w ust. 2 powyżej, za działania i zaniechania podwykonawcy Wykonawca odpowiadał będzie jak za własne działania                i zaniechania, nawet jeżeli podwykonawca będzie osobą, przedsiębiorstwem lub spółką wykonującą w sposób profesjonalny określony rodzaj działalności.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów nowych, spełniających wymogi prawa                     (w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. Dz.U. z 2021 r., poz.  1213 ze zm.) i właściwych norm oraz posiadających stosowne atesty (certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne), dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie ze standardem i jakością przedstawioną w Załączniku nr 1 do Umowy, tj. w Ofercie złożonej przez Wykonawcę wraz                           z kosztorysami ofertowymi, Inwestor ma jednak prawo zaproponować materiały zamienne                                      i odpowiednio skorygować pozycję z kosztorysu Wykonawcy o różnicę cen dotyczących tych materiałów, z zastrzeżeniem, że zmiany takie muszą być zgłoszone Wykonawcy odpowiednio wcześniej.

- w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  przez Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane należy podjąć w szczególności decyzję o:

    - zapłacie wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy, ze skutkiem zwalniającym                                      z zobowiązania wobec Wykonawcy w części dokonanej zapłaty albo

    - dokonaniu wpłaty na depozyt sądowy kwoty spornej objętej roszczeniem podwykonawcy albo

    - niedokonaniu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który zgłosił roszczenie.

6. 	Wykonawca ani podwykonawcy nie mają prawa przelewać praw z Umowy oraz umów                             o podwykonawstwo na jakiekolwiek osoby trzecie. Wykonawca odpowiada wobec Inwestora za zapewnienie w umowach z podwykonawcami zakazu cesji wynagrodzenia.

7.   	Postanowienia ust. 2, 3, 5 i 6 powyżej stosuje się wprost także do dalszych podwykonawców,                   a Wykonawca ma obowiązek zapewnić w umowach podwykonawczych takich postanowień jak              w ust. 2-3 i 5-6. Podwykonawcy nie mogą zatrudniać dalszych podwykonawców bez dochowania wymogów ich zgłoszenia Inwestorowi i generalnemu wykonawcy w sposób zgodny z wymogami kodeksu cywilnego.

8. 	Wraz z fakturą VAT Wykonawca przekaże Inwestorowi oryginał oświadczenia o braku podwykonawców i dalszych podwykonawców, a w razie ich zgłoszenia Inwestorowi zgodnie                z Umową i Kodeksem cywilnym załączy oświadczenia każdego z nich o dokonaniu przez Wykonawcę całkowitej zapłaty całego wynagrodzenia danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, choćby niewymagalnego. Brak dołączenia do faktury oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje, że bieg terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie rozpoczyna się i nie biegnie do czasu przedłożenia oświadczenia/oświadczeń. W razie konieczności dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy, niezapłaconego przez Wykonawcę, wynagrodzenia, Inwestor ma prawo dokonać potrąceń wierzytelności z tytułu zapłaty podwykonawcy z należnościami Wykonawcy. Wykonawca pozostaje zobowiązany wobec Inwestora za niezapłacenie należności podwykonawcy w całości lub w części, w tym za wszelkie szkody, jakie Inwestor poniesie w związku z brakiem płatności podwykonawcom, ponad naliczone kary umowne.

9.  	Postanowienia umowne dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 3

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIÓR

      - Strony ustalają, że:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Inwestora nastąpi w terminie               7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy;

- zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2024 r.

      - Przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie roboty objęte Przedmiotem niniejszej Umowy,             o którym mowa w § 1, a datą zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy – data odbioru wskazana w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy podpisanego przez Inwestora i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 11.

      - Wykonawca po zakończeniu prac zgłosi Inwestorowi, na piśmie pod rygorem nieważności, gotowy i kompletny Przedmiot Umowy do odbioru.

      - Inwestor przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia robót do odbioru.

      - Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół końcowy odbioru Przedmiotu Umowy sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności i podpisany przez Strony.

- Wykonawca przedłoży Inwestorowi, na każde żądanie, w tym w trakcie odbioru robót końcowych następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności:

- dziennik budowy w oryginale ( jeżeli dotyczy),

- protokoły koniecznych pomiarów, prób, odbiorów technicznych (jeżeli dotyczy),

- atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na wbudowane lub użyte materiały,

- koncesje ( koncesje potwierdzone za zgodność z oryginałem ) o ile dotyczy.

      - Strony postanawiają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie (na piśmie pod rygorem nieważności) protokół zawierający:

    - wszelkie ustalenia oraz zalecenia dokonane podczas odbioru,

    - terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych podczas odbioru wad.

      - Inwestor może odmówić odbioru, jeżeli stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie osiągnął wystarczającej gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, gdy wady są istotne. W takim przypadku Inwestor ma prawo przerwać czynności odbiorowe z winy Wykonawcy, obciążając go kosztami dotychczasowych czynności, wpisać zakres wad istotnych do protokołu oraz jednocześnie wyznaczyć Wykonawcy nowy termin odbioru.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Inwestorowi - według uznania - przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Inwestor może odmówić odbioru, żądając usunięcia wad (w tym wykonania prac po raz drugi na koszt Wykonawcy) i wyznaczając w tym celu odpowiedni termin lub obniżyć wynagrodzenie w  takim stosunku, w jakim wartość 
i użyteczność robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wolnych od wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad.,  przy czym wycena zostanie dokonana przez rzeczoznawcę powołanego przez Inwestora, a wartością wyceny Inwestor ma prawo obciążyć Wykonawcę, obniżając jego wynagrodzenie; uprawnienie to nie wyklucza prawa Inwestora do naliczenia kar umownych za zwłokę, jeżeli ta występuje;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

    - w przypadku, gdy możliwe jest użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie                                           z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć wynagrodzenie w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wolnych od wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad  przy czym wycena zostanie  dokonana przez rzeczoznawcę powołanego przez Inwestora, a wartością wyceny Inwestor ma prawo obciążyć Wykonawcę w ramach obniżenia jego wynagrodzenia; uprawnienie to nie wyklucza prawa Inwestora do naliczenia kar umownych za zwłokę, jeżeli ta występuje;

    - w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie                       z przeznaczeniem (wykonanie Przedmiotu Umowy dotknięte jest wadą istotną czyniącą niezdatnym do użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie postanowieniom umownym), Inwestor może zlecić innemu wybranemu przez siebie podmiotowi wykonanie zastępcze Przedmiotu Umowy, w tym rozbiórkę wadliwych części Przedmiotu Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu,  a także odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zakreślając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin.

    - Ustalenie wartości, o jaką ma nastąpić obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w lit. a lub b powyżej, należy do uprawnień Inwestora.

    - w przypadkach wskazanych w lit. a lub b powyżej - wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia takiej wady lub realizacji innych praw wskazanych w lit. a lub b powyżej,  nie powoduje popadania w opóźnienie lub zwłokę w odbiorze lub w zapłacie.

9. W przypadkach opisanych w ust. 8 i 9 Inwestor zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych oraz do dochodzenia ewentualnych odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony  protokołem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym przez Strony. Terminem odbioru będzie w takiej sytuacji termin usunięcia wad, wskazany w protokole ich usunięcia.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE STRON

            - Strony wskazują następujące osoby właściwe w sprawach wykonania Przedmiotu Umowy:

    - przedstawiciel Inwestora -  …..

    - przedstawiciel Wykonawcy –  ………..

            - Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do sprawowania ciągłego nadzoru nad realizowanymi pracami oraz koordynowania dostaw materiałów leżących po stronie Wykonawcy.

            - Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, za pomocą których będzie wykonywał roboty objęte Umową spełniają wymogi prawne, a w tym posiadają:

- odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz doświadczenie;

- aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań;

- przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych;

- prawo wykonywania pracy na terenie Polski, o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za czynności osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy lub którym wykonanie Przedmiotu Umowy powierza. Wykonawca nie może się zwolnić od odpowiedzialności wobec Zamawiającego poprzez zarzuty, że osoby określone w zdaniu pierwszym nie ponoszą winy, a także nie może powoływać się na brak „winy 
w wyborze” lub inne przesłanki zwalniające z odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego.

            - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy z dobranym przez siebie należycie wykwalifikowanym i posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie personelem (pracownikami oraz osobami wykonującymi na jego rzecz czynności na podstawie innego stosunku prawnego) i zapewnić personel w liczbie gwarantującej terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać personel biorący udział w wykonywaniu Umowy wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, w tym zwłaszcza cudzoziemców, a na żądanie Inwestora Wykonawca musi okazać stosowne dokumenty potwierdzające legalność zatrudnienia tych osób.

            - Inwestor ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy personelu Wykonawcy, który narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, p. póz. albo spożywa alkohol lub środki odurzające albo co do którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 5

TEREN BUDOWY

- Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie wskazanym w § 3 ust. 
1 lit. a Umowy. Inwestor udostępni Wykonawcy teren budowy w powyższym terminie,                                w szczególności zapewni możliwość postawienia przez Wykonawcę na terenie budowy materiałów.

- W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym                      od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania             i inne pozostałości po zużytych do budowy materiałach niezwłocznie usuwał w miejsce do tego wyznaczone na terenie budowy, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zapewnia, że na terenie budowy wszystkie osoby obecne z ramienia Wykonawcy będą przestrzegać wszelkich wymaganych przepisów prawa, w tym BHP, obowiązku noszenia odzieży                 i obuwia ochronnego, kasków oraz kamizelek odblaskowych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace w taki sposób, by nie uszkodzić lub zniszczyć mienia Inwestora lub osób trzecich, w tym chodnika, jezdni i dróg dojazdowych, a w razie ich uszkodzenia zobowiązuje się do ich odtworzenia na własny koszt i ryzyko w terminie wykonania Umowy.

- Wykonawca po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym uporządkuje teren budowy                      i opróżni go ze swoich materiałów i urządzeń.

- Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko wszelkie nieczystości, odpady budowlane powstałe                         w związku z wykonaniem Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie  …. zł (słownie:  .. zł netto), (słownie: ………. zł brutto), tj. zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy z zastrzeżeniem ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące iloczyn ilości wykonanych (i odebranych przez Inwestora bez zastrzeżeń) prac i stawek ryczałtowych podanych w ofercie Wykonawcy (Załączniku nr 1 do Umowy).

- Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu w trakcie trwania Umowy nie będą podlegały waloryzacji.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

- Roboty dodatkowe nieobjęte ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy) nie mogą być wykonane bez uprzednich pisemnych, pod rygorem nieważności, uzgodnień Stron. Łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie powyżej.

- Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy potrzebne do prawidłowego                       i zgodnego z przepisami prawa i postanowieniami Umowy wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie                           z przekazaną dokumentacją projektową, jeśli taka dokumentacja została w ramach Umowy przekazana, jak również w szczególności wszelkie koszty związane z zakupem materiałów, ich dostawą, montażem i ubezpieczeniem OC.

- Wykonawca oświadcza, że nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, nie jest niewypłacalny ani zagrożony niewypłacalnością oraz posiada zabezpieczone środki finansowe na wykonanie Umowy, a gdyby taka okoliczność się pojawiła, zobowiązuje się powiadomić pisemnie Inwestora niezwłocznie.

- Rozliczenie za Przedmiot Umowy będzie odbywało się jednorazowo fakturą końcową, na podstawie podpisanego przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 3 Umowy. Podpisany przez Inwestora protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy do faktury. Ponadto Wykonawca przedłoży Inwestorowi oryginał oświadczenia o braku podwykonawców i dalszych podwykonawców, a w razie ich zgłoszenia Inwestorowi zgodnie z Umową i Kodeksem cywilnym załączy oświadczenia każdego z nich o dokonaniu przez Wykonawcę całkowitej zapłaty całego wynagrodzenia danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, choćby niewymagalnego (zgodnie z § 2 ust. 8 Umowy – jeśli dotyczy).

- Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której zostanie załączony podpisany protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 8 (jeżeli dotyczy). Za datę zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane na rachunek bankowy Wykonawcy                          o numerze: ……………………………………… prowadzony przez Bank ………………….., który to rachunek znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” Prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Inwestor przy zapłacie należności Wykonawcy będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.  1570 ze zm.). Inwestor ma prawo dokonać zapłaty:

  - kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.),

  - kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Inwestor nie udziela zaliczek.

14. Inwestor nie udziela zaliczek, ani nie dokonuje odbiorów częściowych.

15.Wykonawca nie ma prawa potrącenia wierzytelności z Umowy z wierzytelnościami wobec Inwestora.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Niezależnie od innych obowiązków wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za teren budowy, w tym Przedmiot Umowy, od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia ustalonego w bezusterkowym protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- po zakończeniu robót lub ich fragmentów - całkowite i fachowe uporządkowanie na swój koszt miejsc, w których były prowadzone prace;

- niezwłoczne informowanie Inwestora pisemnie lub mailowo o wszelkich przypadkach wstrzymania robót lub opóźnień w wykonywaniu robót oraz innych okolicznościach mających wpływ na terminowe i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy, pod rygorem utraty prawa       do powoływania się na te okoliczności lub w przyszłości opierania na nich roszczeń;

- informowanie na piśmie pod rygorem nieważności o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- naprawa szkód wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby podległe Wykonawcy;

- wykonywanie wszystkich poleceń Inwestora wydawanych zgodnie z przepisami prawa i/lub postanowieniami Umowy, we wskazanym przez Inwestora terminie;

- wykonanie robót, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy              w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, a które to roboty są objęte kosztorysem ofertowym

- zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, należytego zabezpieczenia robót przed zniszczeniem, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących BHP oraz ochrony środowiska              i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej                    w wyniku prowadzenia przez nich robót;

- zapewnienie wszystkim osobom upoważnionym przez Inwestora w związku z przebiegiem robót dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane;

- usuwanie wad/usterek stwierdzonych podczas realizacji robót, odbioru i w okresie trwania gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Inwestor będzie brać pod uwagę – przy wyznaczaniu tego terminu              – możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady/usterki;

- branie udziału w odbiorach oraz w spotkaniach zarządzonych przez Inwestora albo jego przedstawicieli, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

- informowanie Inwestora o awariach niezwłocznie po ich powstaniu poprzez ich zgłoszenie telefoniczne oraz równolegle pisemne lub mailowe;

- materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, powinny być oznaczone odpowiednim znakiem bezpieczeństwa oraz odpowiadać obowiązującym przepisom, powszechnie stosowanym normom oraz spełniać wymogi funkcjonalności odpowiednie dla danych urządzeń;

- Wykonawca przekaże Inwestorowi wszelkie wymagane prawem atesty, zaświadczenia zgodności i inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami zastosowanych materiałów, w tym z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- W razie skierowania roszczeń do Inwestora przez podwykonawców niezgłoszonych Inwestorowi, Wykonawca zwolni natychmiast Inwestora z tych roszczeń i je zaspokoi, a także pokryje wszelkie koszty i wydatki, jakie Inwestor musiał ponieść w związku z tymi roszczeniami, w tym wstąpi do postępowania sądowego po stronie Inwestora, podejmie wszelkie kroki prawne potrzebne do naprawienia szkody wynikłej z tych roszczeń dla Inwestora.

§ 8

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Inwestor może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach, w każdym z osobna albo łącznie:

- za zwłokę w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1  Umowy. W przypadku, gdy opóźnienie jest tak duże, że czyni nieprawdopodobnym wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, Inwestor może zlecić wykonanie lub dokończenie prac innym podmiotom, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze), na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych określonych w Umowie;

- za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

- w razie dokonania przez Inwestora zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek z osobna;

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy                   - w wysokości 20% wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

- Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

- Inwestor ma prawo sumowania kar, w tym kar za zwłokę i kary za odstąpienie od Umowy, wedle własnego uznania, jednak limit kar naliczonych ze wszystkich tytułów wskazanych w ust. 1 lit. a-d powyżej nie może przekroczyć 30 % wartości szacunkowej brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłaty kary. W razie braku zapłaty, Inwestor może dokonać potrącenia naliczonej Wykonawcy kary lub kar umownych z kwotą dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Inwestora, w szczególności z kwotą wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie jest możliwe także wówczas, gdy kwota wynagrodzenia Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalna.

§ 9

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy,                                 w szczególności, że został wykonany on kompleksowo, zgodnie z postanowieniami Umowy                          i obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad prawa budowlanego, obowiązujących norm             i wiedzy technicznej oraz że będzie wolny od usterek i wad przez okres wskazany w ust. 2. Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne gwaranta (Wykonawcy) w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wskazanej w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca nie może powoływać się na nadmierne koszty usunięcia wady jako uzasadnienie odmowy naprawy/usunięcia wady w ramach rękojmi ani gwarancji.

- Inwestor z tytułu gwarancji jakości może żądać w szczególności usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji, nawet gdy wada nie tkwiła w rzeczy. Inwestor powinien zgłosić wady lub usterki w terminie 14 dni od daty ich wykrycia. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki lub wady oraz usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych jej wystąpieniem. Okres gwarancji i rękojmi jest przedłużony o czas naprawy liczony od dnia zgłoszenia usterki lub wady do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Strony usunięcia usterki lub wady - w zakresie danej usterki lub wady.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 zdanie trzecie powyżej, Inwestor może powierzyć usunięcie wad / usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze). Powyższe nie powoduje utraty gwarancji.

- Usunięcie usterek lub wad powinno być stwierdzone przez Strony poprzez sporządzenie protokołu na piśmie pod rygorem nieważności. Usunięcie usterki lub wady będzie zgłaszane przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z występowania wad w wykonanym Przedmiocie Umowy.

§ 10

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie utrzymywał w czasie obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość szacunkowa Przedmiotu Umowy opisana w § 6 ust. 1 powiększona o 3%, na dowód czego przedkłada kopię polisy OC, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- W przypadku zlecenia przez Inwestora podmiotowi trzeciemu wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu - w jakimkolwiek przypadku określonym w Umowie - Wykonawca zwróci Inwestorowi wszelkie koszty lub wydatki poniesione z tego tytułu, przedstawione do zapłaty Wykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać i odnawiać wskazane w ust. 1 powyżej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz dostarczać Inwestorowi kopie aktualnej polisy bez odrębnego wezwania.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 1 lub ust. 3 powyżej, Wykonawca upoważnia Inwestora (Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki do zawarcia umowy ubezpieczenia na jego koszt i ryzyko. Koszty ubezpieczenia Wykonawca zwróci Inwestorowi na jego żądanie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia żądania zapłaty.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Inwestorowi, oprócz uprawnień z Kodeksu cywilnego do odstąpienia od Umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w każdym z przypadków poniższych, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres kolejnych 7 dni;

- Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy lub normy stosowane                          w budownictwie, w szczególności dostarczając materiały niespełniające wymogów;

- opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części trwa dłużej niż 14 dni, wyłączając z tego wstrzymanie prac przez Inwestora lub warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;

- Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie realizacji poszczególnych etapów prac;

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty pomimo pisemnego wezwania Inwestora do prawidłowego wykonywania obowiązków;

- rozpoczęto likwidację Wykonawcy, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, złożono oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego wobec Wykonawcy;

- Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy wynagrodzenia umownego;

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (z zastrzeżeniem ust. 1 lit. h powyżej) i zawierać uzasadnienie.

- Inwestor ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 31 października 2024 r.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki dodatkowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 3 dni,

- w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Po upływie tego terminu Wykonawca może to zrobić samodzielnie, a Inwestor nie będzie miał prawa do wnoszenia zastrzeżeń do tak sporządzonego protokołu inwentaryzacji,

- Strony dokonają rozliczenia wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia.

- W razie odstąpienia od Umowy Inwestor zachowuje prawa z gwarancji i rękojmi na zasadach jak w Umowie, a ponadto prawa do naliczania kar umownych i innych odszkodowań. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość.

§ 12

POUFNOŚĆ INFORMACJI

      - Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazane wzajemnie informacje i dane w związku                 z zawarciem lub realizacją Umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy obowiązków udzielania informacji wskazanych  w przepisach prawa, w tym organom kontroli finansowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), a także prawników i doradców współpracujących ze Stronami, w szczególności w celu i na etapie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń z Umowy.

      - Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wiąże Strony przez okres 5 lat od zawarcia Umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem prawa odstąpienia, o którym mowa w § 11 ust. 1 lit. h Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- Nieważność poszczególnych postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień. W miejsce postanowień nieważnych Strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej do nich zbliżone.

- W sprawach sporów dotyczących Umowy, sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora, sąd powszechny w Poznaniu.

- Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

- dla Inwestora: ………., adres e-mail:

- dla Wykonawcy: ………….

- Strony mają obowiązek pisemnego informowania się o zmianie adresu siedziby. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę w komparycji Umowy w przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Strony wyłączają zastosowanie regulaminów, ogólnych warunków umów obowiązujących                            w przedsiębiorstwie Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

    - Załącznik nr 1 – Oferta złożona przez Wykonawcę

    - Kopia polisy OC - załącznik nr 2

    - Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| WYKONAWCA | INWESTOR |
| --- | --- |