UMOWA NR ...

O ŚWIADCZENIE USŁUGI MONITORINGU OBSZARÓW LEŚNYCH NADLEŚNICTWA LEŚNY DWÓR

Zawarta w dniu  ………………. r.

w … pomiędzy:

- Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwem Leśny Dwór z siedzibą w Łysomiczki 2, 76-248 Dębnica Kaszubska NIP: 839-001-17-82, REGON: 770528331, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Leśny Dwór Marka Śpiechowicza

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

- ……………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez .....................

zwaną dalej w treści umowy ,,Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami" a każde indywidualnie także „Stroną”.

Preambuła:

- Wykonawca jest twórcą, właścicielem oraz dystrybutorem Systemu służącego do wczesnego wykrywania oraz alarmowania o zagrożeniu pożarowym w skład którego wchodzą urządzenia wideo, oprogramowanie, aplikacje oraz usługi wsparcia

- System służy do automatycznego wykrywania dymu na podstawie obrazu z jednej lub kilku kamer i w sposób ciągły i autonomiczny analizuje wybrany obszar objęty obserwacją, bez konieczności ingerencji użytkownika. Jeśli na analizowanym obrazie pojawia się zagrożenie w postaci dymu, system lokalizuje go i wysyła sygnał dźwiękowy i informację na ekran obserwatora w Punkcie Alarmowo Dystrybucyjnym.

- Zamawiający jest jednostką wchodzącą w strukturę Lasów Państwowych w związku z czym posiada określone obowiązki i kompetencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej określonych obszarów leśnych

- Zamawiający wyraża chęć wdrożenia Systemu do swojego systemu ochrony przeciwpożarowej na obszarach leśnych pozostających pod jego nadzorem.

W związku z powyższym Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i nadać jej postanowieniem następującą treść:

§ 1

Definicje

- Poniższe sformułowania pisane wielką litera użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

  - System – system monitorowania terenu służący do wczesnego wykrywania oraz alarmowania o zagrożeniu pożarowym w skład którego wchodzą Sprzęt i Oprogramowanie

  - Sprzęt - detektory, kamery obrotowe, infrastruktura zasilająca, infrastruktura sieciowa lub inne urządzenia szczegółowo opisane w Specyfikacji Usługi stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy

  - Oprogramowanie – aplikacje na komputer oraz aplikacja mobilna. Zasady licencji zostały opisane w Specyfikacji Usługi stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy

  - Punkt Obserwacyjny – maszt telekomunikacyjny lub innego rodzaju wysoka infrastruktura, na której zainstalowany został Sprzęt i za pośrednictwem którego prowadzony jest monitoring wizyjny obszaru leśnego

  - Własny Punkt Obserwacyjny – Punkt Obserwacyjny zlokalizowany na infrastrukturze własnej Zamawiającego

  - Lokalizacja – miejsce w którym znajduje się Punkt Obserwacyjny. Lista Lokalizacji wraz ze współrzędnymi geograficznymi znajduje się w Specyfikacji Wdrożenia stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy

  - Sezon Pożarowy – okres od 1 marca do 31 października w każdym roku kalendarzowym, w czasie którego jest Świadczona Usługa Monitoringu Obszarów Leśnych

  - Specyfikacja Usługi – szczegółowy opis zakresu Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy

  - Okres Trwania Umowy – okres, przez który obowiązuje niniejsza Umowa, wskazany w Specyfikacji Usług

  - CAD – zespół pracowników Wykonawcy, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy Punktu Obserwacyjnego, weryfikacji alertów wysyłanych przez Punkt Obserwacyjny, oraz informowanie Wykonawcy o wykrytym zagrożeniu pożarowym

  - Usługa Monitoringu Obszarów Leśnych – stanowiąca przedmiot Umowy, kompleksowa usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, polegająca na dostarczeniu oraz utrzymaniu Systemu w celu monitorowania zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych, oraz świadczeniu innych usług. Zasady świadczenia usługi są opisane w treści Umowy, a jej szczegółowy zakres w Specyfikacji Usługi stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad oraz zakresu wdrożenia i świadczenia przez Wykonawcę Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych na rzecz Zamawiającego, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługę.

- W zakres wdrożenia Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych wchodzą następujące czynności:

  - Dostawa, montaż i konfiguracja Sprzętu

  - Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania

  - Udzielenie licencji do korzystania z Oprogramowania

  - Szkolenie z obsługi i zasad eksploatacji

  - Usługi wsparcia Centrum Analiz Danych

  - Usługi utrzymania i serwisu sprzętu oraz oprogramowania

- Zasady świadczenia poszczególnych usług są opisane w dalszej części Umowy.

- Szczegółowy zakres Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych objętej niniejszym wdrożeniem jest zawarty w załączniku do umowy: Załącznik nr 1 – Specyfikacja Usługi.

§3

Termin realizacji umowy

- Strony wyznaczają termin rozpoczęcia prac objętych przedmiotem Umowy na dzień 14.03.2025 r. z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostawy i montażu w ramach każdej lokalizacji objętej zadaniem jest określona w załączniku do umowy: Załącznik nr 1 – Specyfikacja Usługi. .

- Strony wyznaczają termin realizacji prac objętych przedmiotem Umowy do dnia 15.10.2025 r. z zastrzeżeniem, że realizacja dostawy i montażu w ramach każdej lokalizacji objętej zadaniem jest określona w załączniku do umowy: Załącznik nr 1 – Specyfikacja Usługi.

- Realizacja prac objętych przedmiotem Umowy w każdej z lokalizacji zostanie przez Strony potwierdzona poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru prac w lokalizacji. Wykonanie całości przedmiotu Umowy zostanie przez Strony potwierdzone poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy.

- Termin rozpoczęcia prac lub zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2  powyżej, mogą ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub realizację wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: decyzji władz lub sądów zakazujących prowadzenia inwestycji lub nakazujących jej wstrzymanie; katastrofy, pożaru, zalania, klęski żywiołowej; warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie inwestycji; strajków, niepokoi lub zaburzeń publicznych oraz z innych nadzwyczajnych przyczyn zewnętrznych o charakterze obiektywnym, na które strony nie mają wpływu.

§4

Dostawa i montaż Sprzętu

- Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zamontowania Sprzętu na Punktach Obserwacyjnych

b) dostarczenia instalacji źródła zasilania na wieży

c) podłączenia Sprzętu do instalacji źródła zasilania

d) podłączenia infrastruktury sieciowej

e) uruchomienia Sprzętu

f) konfiguracji Sprzętu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

g) wykonania testu Sprzętu

h) pozostałych prac objętych przedmiotem zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do montażu Sprzętu na wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Leśny Dwór w Starnicach i Łysomicach - Własny Punkt Obserwacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do Lokalizacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac w danej Lokalizacji określonym w Specyfikacji Usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w ustępie 1 lit. a – h. w terminie planowanego zakończenia prac w danej Lokalizacji wskazanym w Specyfikacji Wdrożenia. Czynności o których mowa w zadaniu poprzedzającym Wykonawca przeprowadza na swój koszt.

- Wraz ze Sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje i informacje niezbędne do obsługi, eksploatacji oraz podstawowej konserwacji Sprzętu.

- Przez cały Okres Trwania Umowy Wykonawca zachowuje wyłączne prawo własności do Sprzętu a Zamawiający nabywa prawo do korzystania ze Sprzętu w czasie Sezonów Pożarowych w celu korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Do odpowiedzialności Zamawiającego za stan i szkody w Sprzęcie stosuje się przepisy o najmie. Zamawiający ponosi odpowiedzialność, za osoby które działają w jego imieniu lub na jego polecenie.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - dbania o powierzony mu Sprzęt i jego podstawowej konserwacji zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wykonawcę oraz zasadami wynikającymi z przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji

  - używania go zgodnie z zasadami eksploatacji wynikającymi z dokumentów oraz wytycznych przekazanych mu przez Wykonawcę

  - zgłaszania do Wykonawcy wszelkich wykrytych usterek i wadliwości Sprzętu

  - zgłaszania do Wykonawcy wszelkich szkód powstałych w Sprzęcie

  - nie wykonywania samodzielnie prac konserwacyjnych, innych niż podstawowe czynności konserwacyjne, a także nie podejmowania samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich lecz z pominięciem Wykonawcy żadnych napraw lub czynności serwisowych dotyczących Sprzętu

  - nie wprowadzania zmian, ulepszeń, modyfikacji oraz powstrzymania się od innych ingerencji w Sprzęt

  - umożliwienia przeprowadzenia demontażu Sprzętu oraz jego wydania w sytuacjach określonych w Umowie.

- W każdym wypadku po zakończeniu Okresu Trwania Umowy, lub  w sytuacji gdy Strony się tak umówiły, po zakończeniu Sezonu Pożarowego Wykonawca zdemontuje Sprzęt w Lokalizacjach.

- W sytuacji gdy Strony umówiły się tak, że po zakończeniu Sezonu Pożarowego w Okresie Trwania Umowy Wykonawca zdemontuje Sprzęt w Lokalizacjach, Wykonawca zobowiązuje się do jego ponownego zamontowania na każdy kolejny Sezon Pożarowy przypadający w Okresie Trwania Umowy.

- W sytuacji gdy Strony umówiły się tak, że po zakończeniu Sezonu Pożarowego w Okresie Trwania Umowy Sprzęt w Lokalizacjach nie zostanie zdemontowany na czas do rozpoczęcia kolejnego Sezonu Pożarowego, Zamawiającemu nie przysługuje od Wykonawcy z tytułu pozostawania Sprzętu na Własnym Punkcie Obserwacyjnym żadne wynagrodzenie lub zwrot kosztów. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy na czas pomiędzy kolejnymi Sezonami Pożarowymi Sprzęt przed jego uszkodzeniem.

- Koszty dostawy i montażu Sprzętu, a także demontażu Sprzętu po zakończeniu Sezonu Pożarowego lub po rozwiązaniu Umowy  ponosi Wykonawca. Zdanie poprzedzające stosuje się bez uszczerbku dla odmienności wynikających z § 12 Umowy – „Wypowiedzenie umowy i rozliczenia”.

§5

Oprogramowanie

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do następującego Oprogramowania służącego do obsługi Sprzętu:

  - …

- Zasady korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania zostaną przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczeciem sezony pożarowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającego niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania przez czas trwania Sezonu/ów Pożarowych w Okresie Trwania Umowy („Licencja”).

- Ilość Licencji do korzystania z Oprogramowania została określona w Specyfikacji Usługi.

- Licencja, o której mowa w ustępie 4 jest udzielana odpłatnie. Opłata licencyjna jest wliczona w cenę usługi zaoferowaną przez Wykonawcę.

§6

Szkolenia

- Wykonawca na polecenie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, przeprowadzi Szkolenia dla pracowników i współpracowników Zamawiającego w terminach ustalonych z Zamawiającym w siedzibie Nadleśnictwa lub w formie online.

- Szkolenie będzie dotyczyć w szczególności:

  - Obsługi i podstawowej konserwacji Sprzętu

  - Obsługi Oprogramowania.

- Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia: agendy, wymiaru oraz kwestii organizacyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu z wyprzedzeniem.

- Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały zawierające opis i wyjaśnienia całego programu kursu. Podręczniki Użytkownika zostaną dostarczone w postaci elektronicznej do udostępnienia przez Zamawiającego uczestnikom.

- Koszty organizacji Szkolenia  ponosi Wykonawca.

§7

Centrum Analiz Danych

- W ramach wdrożenia Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie CAD.

- Wsparcie CAD jest świadczone przez czas trwania Sezonu/ów Pożarowych w Okresie Trwania Umowy.

- Wsparcie CAD jest świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- W ramach usługi wsparcie CAD Wykonawca zobowiązuje się do wysyłania do Zamawiającego informacji o zagrożeniu pożarowym zidentyfikowanym przez Punkty Obserwacyjne za pośrednictwem wiadomości sms/email albo alertu w Aplikacji.

- Odebranie informacji o zagrożeniu pożarowym wysłanej przez CAD, oraz podjęcie działaniach zmierzających do poinformowania odpowiednich służb pożarniczych jest obowiązkiem Zamawiającego.

- Świadczenie wsparcia CAD odbywa się za pośrednictwem otwartej sieci internetowej innej niż WAN Lasów Państwowych.

- Zamawiający chcą korzystać z pełnego wsparcia CAD i otrzymywać alerty za pośrednictwem dostarczonej przez Wykonawcę aplikacji mobilnej zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do otwartej sieci internetowej, innej niż WAN Lasów Państwowych o  odpowiedniej przepustowości łącza internetowego.

§ 8

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony i zamontowany, przedmiot umowy (na wszystkie jego elementy składowe i prace montażowe i instalacyjne) na czas Okresu Trwania Umowy, od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Zrównuje się okres gwarancji Wykonawcy z gwarancją producenta Sprzętu (jeśli nie jest nim Wykonawca) w przypadku, gdy Okres Trwania Umowy jest dłuższy niż okres gwarancji producenta Sprzętu.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za nieodpłatne naprawienie wszelkich wad i usterek Sprzętu lub Oprogramowania oraz wadliwie wykonanych montażowych i instalacyjnych prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy.

- Naprawy gwarancyjne w zakresie gwarancji jakości Wykonawcy oraz w zakresie gwarancji producenta, w odniesieniu do Sprzętu, powinny odbywać się na miejscu, w którym zlokalizowana jest instalacja. W przypadku stwierdzenia braku możliwości naprawy na miejscu, obowiązkiem Wykonawcy jest odebranie danego elementu, jego przewiezienie na miejsce naprawy i dowóz do lokalizacji instalacji, a także ponowny montaż i przywrócenie należytej pracy instalacji.

- Naprawy gwarancyjne w zakresie gwarancji jakości Wykonawcy w odniesieniu do Oprogramowania, odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

§ 9

Okresowe przeglądy gwarancyjne

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania nieodpłatnie przez okres gwarancji określony w karcie gwarancyjnej okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone systematycznie w okresie gwarancji, co najmniej raz w trakcie każdego Sezonu Pożarowego, w terminach ustalonych i zakomunikowanych przez Wykonawcę Zamawiającemu i potwierdzane protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy, oraz przedstawiciela Zamawiającego.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych gwarancją, w szczególności weryfikację tego czy:

a) przedmiot umowy jest wolny od wad, usterek lub awarii

b) występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.

- Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgodnić z Zamawiający sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki i wady są objęte gwarancją Wykonawcy usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

- Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe (np. w związku z koniecznością dostarczenia Sprzętu do producenta).

§ 10

Przeglądy gwarancyjne na żądanie

- W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego z datą rozpoczęcia usługi.

- Strony ustalają, że zgłoszenia do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie na numer telefonu: … . Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych w przeciągu maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego.

- Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust.1-3, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją całkowity brak monitoringu wizyjnego danego obszaru. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 3 lub telefonicznie z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.

- Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres gwarancji określony w karcie gwarancyjnej od daty podpisania końcowego protokołu odbioru całego zakresu zamówienia.

§ 11

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

  - …………… zł/netto (słownie złotych: ………………………………………………)

§ 12

Płatności

- Wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego 
w częściach za koleje miesiące kalendarzowe przypadające w trakcie trwania umowy.

- Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zapłacone z dołu na począku miesiąca w, którym usługa była wykonana na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT.

- Wynagrodzenie będzie płatne za następujące okresy czasowe świadczenia zlecenie:

  - za okres od 14.03 - 31.03.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.04 - 30.04.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.05 - 31.05.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.06 - 30.06.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.07 - 31.07.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.08 - 31.08.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.09 - 30.09.202... r. - ……….. zł/netto;

  - za okres od 01.10 - 15.10.202... r. - ……….. zł/netto

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego odbiorcy przelewu.

- Działając na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), Strony wyrażają zgodę na wzajemne przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie.

- W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki maksymalne za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia lub jego części przekraczającego 30 dni kalendarzowych Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie swoich obowiązków określonych w niniejszej Umowie do chwili uregulowania płatności lub rozwiązania Umowy.

§ 13

Odpowiedzialność

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy obejmuje odpowiedzialność za szkody majątkowe. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Zamawiający rzeczywiście poniósł.

- Odpowiedzialność Wykonawcy określona w ustępie 1 jest ograniczona do całkowitej wartości wynagrodzenia ustalonego w § 11 Umowy.

- Odpowiedzialność za powiadomienie albo zaniechanie powiadomienia służb pożarniczych lub innych właściwych służb lub podjęcie albo zaniechanie podjęcia innych działań mogących lub mających na celu zapobiegnięcie lub powstrzymanie zagrożenia pożarowego wykrytego za pomocą Systemu ponosi w całości wyłącznie Zamawiający.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechanie opisane w ustępie 3 ani za skutki tych działań lub zaniechań, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nie może zostać zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w wyniku wybuchu pożaru na obszarze monitorowanym za pośrednictwem Systemu, ani nie może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów lub partycypacji w kosztach powstałych w związku z wybuchem pożaru na obszarze monitorowanym za pośrednictwem Systemu, w szczególności takich jak koszty akcji gaśniczej lub koszty rekultywacji terenu.

- Wykonawca zastrzega, że System nie ma absolutnej skuteczności w wykrywaniu zagrożenia pożarowego na monitorowanym terenie i nie gwarantuje takiej skuteczności. W szczególności oznacza to, że ze względu na czynniki takie jak między innymi: warunki atmosferyczne, warunki topograficzne terenu, usterka techniczna systemu, błąd pomiarowy systemu Zamawiający może nie otrzymać informacji o faktycznym zagrożeniu pożarowym na obszarze monitorowanym za pomocą Systemu, lub otrzymać  fałszywą informację o zagrożeniu pożarowym na obszarze monitorowanym za pomocą Systemu.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności opisane w ustępie 5 ani za skutki tych okoliczności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nie może zostać zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w wyniku wybuchu pożaru na obszarze monitorowanym za pośrednictwem Systemu, ani nie może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów lub partycypacji w kosztach powstałych w związku z wybuchem pożaru na obszarze monitorowanym za pośrednictwem Systemu, w szczególności takich jak koszty akcji gaśniczej lub koszty rekultywacji terenu, ani nie może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów lub partycypacji w kosztach powstałych w związku z fałszywym alarmem o zagrożeniu pożarowym na obszarze monitorowanym za pośrednictwem Systemu, w szczególności takich jak koszty związane z weryfikacją prawdziwości alarmu w terenie lub koszty podjęcia akcji gaśniczej.

§ 14

Wypowiedzenie umowy i rozliczenia

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących sytuacjach:

  - Wykonawca ze swojej winy nie rozpoczął prac w terminie wskazanym w Specyfikacji Wdrożenia i stan ten trwa dłużej niż 21 dni

  - Wykonawca ze swojej winy przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni

  - Wykonawca ze swojej winy opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 21 dni w stosunku do terminów wskazanych w Specyfikacji Usługi.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę w sytuacjach wskazanych w ustępie 1 Wykonawca zwróci Zamawiającemu w całości otrzymane wynagrodzenie, oraz przeprowadzi na własny koszt demontaż, deinstalację oraz odbiór Sprzętu i Oprogramowania od Zamawiającego.

- Wypowiedzenie umowy w sytuacjach wskazanych w ustępie 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy  z chwilą jego dostarczenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny.

- W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyny:

  - Przed datą końcowego odbioru prac stwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez strony – Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej sumie:

- Wynagrodzenia z tytułu montażu, dostawy i instalacji sprzętu i oprogramowania określonej w Specyfikacji Usługi

- Kosztów demontażu, dostawy zwrotnej i deinstalacji Sprzętu i Oprogramowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem przedstawionym przez Zamawiającego

  - Po dacie końcowego odbioru prac stwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez strony - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej sumie:

- Wysokości wynagrodzenia z tytułu montażu, dostawy i instalacji Sprzętu i Oprogramowania określonej w Specyfikacji Usługi oraz

- kosztów demontażu, dostawy zwrotnej i deinstalacji Sprzętu i Oprogramowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem przedstawionym przez Zamawiającego oraz

- wysokości pozostałego wynagrodzenia (innego niż wynagrodzenie z tytułu montażu, dostawy i instalacji Sprzętu i Oprogramowania) określonego w Specyfikacji Usługi, którego wysokość zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości pozostałego czasu trwania Sezonów Pożarowych względem wszystkich Sezonów Pożarowych w Okresie Trwania Umowy

  - Wykonawca przeprowadzi demontaż, deinstalację oraz odbiór Sprzętu i Oprogramowania od Zamawiającego.

- Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie wywołuje skutek w postaci rozwiązania umowy na ostatni dzień pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu jego dostarczenia Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności przekraczającego 60 dni kalendarzowych.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę w sytuacji wskazanej w ustępie 7 Zamawiający zwróci Wykonawcy:

  - Koszty montażu, dostawy i instalacji Sprzętu i Oprogramowania w wysokości określonej w Specyfikacji Usługi oraz

  - Koszty demontażu, dostawy zwrotnej i deinstalacji Sprzętu i Oprogramowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem przedstawionym przez Zamawiającego oraz

  - natomiast Wykonawca przeprowadzi demontaż, deinstalację oraz odbiór Sprzętu i Oprogramowania od Zamawiającego.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w sytuacji wskazanej w ustępie 7 Wykonawca nie zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty wraz z odsetkami zaległego wynagrodzenia za opóźnienie w płatności, którego było przyczyną wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pierwszego wezwania do zapłaty, na podstawie dołączonej noty obciążeniowej.

- W przypadku gdy kara umowna należna Wykonawcy od Zamawiającego lub suma kosztów podlegających zwrotowi Wykonawcy od Zamawiającego jest niższa, niż wysokość wynagrodzenia faktycznie zapłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego, strony dokonają potrącenia umownego i Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy karą umowną lub suma kosztów a faktycznie zapłaconym wynagrodzeniem.

§ 15

Okoliczności siły wyższej

- Uważa się, że żadna ze stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień Umowy 
z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie od której Umowa obowiązuje.

- Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej Umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.

- W razie wystąpienia siły wyższej strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.

§ 16

Ochrona danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Wykonawca informuję, że:

  - administratorem danych osobowych Zamawiającego i jego pracowników lub współpracowników zawartych w niniejszej Umowie jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór.

  - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora takie jak: biuro księgowe, kancelaria prawna, hostingodawcy, dostawcy chmury danych itp.

  - dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz przez biegu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych

  - podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

  - podmioty danych osobowych posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

  - podmiotom danych nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy, Strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości porozumienia Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu własciwem dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

  - Specyfikacja Usługi – zał. Nr 1

- Po podpisaniu Strony otrzymują po jednym jednobrzmiącym egzemplarzu Umowy.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do Umowy Nr …

o Świadczenie Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych

Specyfikacja Usługi

| Specyfikacja Usługi Załącznik do UMOWY Nr … z dnia … o Świadczenie Usługi Monitoringu Obszarów Leśnych |  |
| --- | --- |
| Zamawiający: | … |
| Wykonawca: | … |

Części I-V Wypełnia Zamawiający

- Okres świadczenia usługi:

| Okres Trwania Umowy | 14.03.2025 r. – 15.10.2025 r. |
| --- | --- |
| Ilość kolejnych sezonów pożarowych* *od 1 marca do 31 października | 1 |
| Pierwszy sezon świadczenia usługi | 2025 r. |

- Punkty Obserwacyjne:

| Nazwa obszaru geograficznego objętego usługą monitorowania | Nadleśnictwo Leśny Dwór |
| --- | --- |
| Powierzchnia obszaru | Około 21 tys. ha |
| Ilość Punktów Obserwacyjnych | Własne Punkty Obserwacyjne |
|  | 2 |
| Lokalizacja Punktów Obserwacyjnych | Własne Punkty Obserwacyjne |
| Lokalizacja 1: | 54°23’18,4”N 17°13’36,2”E |
| Lokalizacja 2: | 54°19’25,8”N 17°11’43,6”E |
| Lokalizacja Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego | 54°21’33,0”N 17°09’18,5”E |

- Terminy:

| Lokalizacja | Planowany termin rozpoczęcia prac | Planowany termin zakończenia prac |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja 1: |  |  |
| Lokalizacja 2: |  |  |
| Lokalizacja 3: |  |  |

- Sprzęt:

| Lokalizacja 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standardowe |  |  |
| Rodzaj: | Ilość: |  |
| Detektor |  |  |
| Rodzaj: | Model: | Ilość: |
| Kamera obrotowa |  |  |
| Rodzaj: | Typ: |  |
| Zasilanie |  |  |
| Rodzaj: | Typ: | Model: |
| Infrastruktura sieciowa |  |  |
| Lokalizacja 2 |  |  |
| Standardowe |  |  |
| Rodzaj: | Ilość: |  |
| Detektor |  |  |
| Rodzaj: | Model: | Ilość: |
| Kamera obrotowa |  |  |
| Rodzaj: | Typ: |  |
| Zasilanie |  |  |
| Rodzaj: | Typ: | Model: |
| Infrastruktura sieciowa |  |  |
| Lokalizacja Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego |  |  |
| Standardowe |  |  |
| Rodzaj: | Model: | Ilość: |
| Monitor |  | 3 |
| Rodzaj: | Model: | Ilość: |
| Komputer stacjonarny |  | 1 |
| Rodzaj: | Typ: |  |
| Zasilanie | Sieciowe |  |
| Rodzaj: | Typ: | Model: |
| Infrastruktura sieciowa |  |  |

- Oprogramowanie

| Ilość licencji | 40 |
| --- | --- |

- Podpisy Stron

| Data, miejsce |  |
| --- | --- |
| W imieniu Zamawiającego | W imieniu Wykonawcy: |