OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest utrzymanie i rozwój Systemu Trade.gov.pl

Przedmiot Zamówienia będzie realizowany poprzez świadczenie w zakresie Systemu Trade.gov.pl następujących usług:

- utrzymania,

- asysty wsparcia technicznego i rozwoju w ilości do 4000 roboczogodzin.

Termin realizacji Zamówienia – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Część 2.
OPIS POSIADANEGO SYSTEMU

- Zamawiający posiada, uruchomiony na własnej infrastrukturze System Trade.gov.pl (infrastruktura sprzętowa i platforma wirtualizacyjna jest zarządzana przez Zamawiającego).

- Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do Systemu Trade.gov.pl.

- System Trade.gov.pl to kompleksowe źródło informacji dla polskich przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne i tych, którzy już eksportują oraz przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców towarów i usług z Polski.

Zamawiający obecnie realizuje badania dotyczące potencjału eksportowego i potrzeb przedsiębiorców w zakresie e-eksportu, W oparciu o wyniki badań projektowane będą nowe rozwiązania funkcjonalne i niefunkcjonalne na portalu Trade.gov.pl, które będą wspierać przedsiębiorców w procesie internacjonalizacji. Zakłada się, że część z tych rozwiązań zostanie zlecona Wykonawcy w ramach prac rozwojowych. Zamawiający zakłada, że wybrane rozwiązania technologiczne, oparte o rozwiązania AI, zaprojektowane i wykonane zostaną w ramach odrębnego postępowania przetargowego, które będzie realizował Zamawiający. Wykonawca w niniejszym zamówieniu realizują rozwojowe będzie odpowiadał za wykonanie  procesu integracji ww. rozwiązań z Systemem Trade.gov.pl.

- Dostęp Wykonawcy do infrastruktury Zamawiającego będzie odbywał się w sposób zabezpieczony kryptograficznie, poprzez szyfrowane połączenie VPN.

- System w środowisku produkcyjnym funkcjonuje pod adresem https://trade.gov.pl w zakresie procedowania spraw oraz w środowisku testowym pod adresem https://test.trade.gov.pl.

- Systemy operacyjne - Linux

- System Trade.gov.pl został skonfigurowany w środowisku WordPress (v. 8.3, plugin ok. 40)

- Do utworzenia bazy danych został wykorzystany MySQL:

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kopię Systemu Trade.gov.pl, kody źródłowe (GitLab) oraz dokumentację posiadaną przez Zamawiającego.

Część 3.
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Na użytek Umowy poniższe definicje oznaczają:

  - „System Trade.gov.pl” – System składający się z infrastruktury aplikacyjnej, bazy danych wraz z danymi,  systemu zarządzania treścią.

  - „„Awaria krytyczna” – Nieprawidłowe działanie Systemu Trade.gov.pl powodujące całkowity brak możliwości korzystania z Systemu Trade.gov.pl albo całkowita niedostępność którejkolwiek z krytycznych funkcji Systemu Trade.gov.pl przy prawidłowo działającej infrastrukturze informatycznej. Awarią krytyczną jest również niemożność uruchomienia Systemu Trade.gov.pl, utrata danych lub ich spójności, przy prawidłowo działającej infrastrukturze informatycznej;

  - „Awaria” – Nieprawidłowe działanie Systemu Trade.gov.pl powodujące ograniczenie korzystania z Systemu Trade.gov.pl przy zachowaniu spełnienia jego krytycznych funkcji, przy prawidłowo działającej infrastrukturze informatycznej. Przykładem Awarii jest niedostępność niekrytycznych funkcji Systemu Trade.gov.pl, obniżona wydajność, którą jest dotknięte mniej niż 10% użytkowników, pozwalająca jednak na realizację krytycznych funkcji;

  - „Błąd” – Nieprawidłowe działanie Systemu Trade.gov.pl powodujące ograniczenie korzystania z systemu przy zachowaniu ciągłości działania wszystkich krytycznych funkcji. Przykładem błędu jest np. niedostępność podpowiedzi/pomocy, błędy językowe w interfejsie lub błąd wyświetlania w panelu użytkownika którego wystąpienie nie uniemożliwia realizacji działań;

  - „Wada” – inne niż Awaria krytyczna, Awaria i Błąd działanie Systemu Trade.gov.pl niezgodne z wymaganiami funkcjonalnymi i poza funkcjonalnymi, zawartymi w Dokumentacji Systemu Trade.gov.pl przy prawidłowo działającej infrastrukturze informatycznej;

  - „Obejście” - alternatywne rozwiązanie problemu, które może być zastosowane do czasu usunięcia Awarii krytycznej, Awarii, Błędu lub Wady;

  - „Czas Reakcji” – czas, jaki upłynie od zgłoszenia Awarii krytycznej, Awarii, Wady lub Błędu do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę;

  - „Czas Naprawy (rozwiązania)” – czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Zamawiającego Awarii krytycznej, Awarii, Błędu lub Wady, a momentem usunięcia nieprawidłowości w działaniu Systemu Trade.gov.pl przez Wykonawcę tj. usunięcie Awarii krytycznej, Awarii, Błędu lub Wady zakończonej potwierdzeniem usunięcia nieprawidłowości przez Zamawiającego;

  - „Dni Kalendarzowe” – kolejne następujące po sobie dni obejmujące 24 godziny, od godz. 00:00 do godz. 24:00;

  - „Dni Robocze” -  kolejne dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r., o dniach wolnych od pracy;

  - „Godziny Robocze” – czas pomiędzy godziną 8:00 a 16:00 w Dni Robocze;

  - „Miesięczny okres świadczenia usługi” – świadczenie usługi przez miesiąc kalendarzowy;

  - „Krytyczne funkcje Systemu Trade.gov.pl” – funkcje systemu pozwalające na zamieszczanie, edycję i wyświetlanie treści, dostępność systemu dla użytkowników z sieci Internet, integralność i bezpieczeństwo danych.

  - „Istotne funkcje Systemu Trade.gov.pl” – funkcje Systemu umożliwiające wyświetlanie raportów, nieprawidłowe formatowanie,

  - Czas reakcji – czas jaki upłynie od zgłoszenia Awarii krytycznej, Awarii, Wady lub Błędu do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

  - Czas naprawy – czas jaki upłynie od zgłoszenia Awarii krytycznej, Awarii, Wady lub Błędu, a do chwili usunięcia nieprawidłowości w działaniu Systemu Trade.gov.pl przez Wykonawcę, tj. usunięcia Awarii krytycznej, Awarii, Wady lub Błędu, zakończonej potwierdzeniem usunięcia nieprawidłowości przez Zamawiającego. Do czasu naprawy wliczany jest czas reakcji oraz czas Obejścia. Do Czasu naprawy nie jest zaliczany:

    - czas testowania,

    - czas tworzenia kopii danych przez Zamawiającego (o ile będzie wymagane),

    - czas oczekiwania na wydawanie przez Zamawiającego zgody na zastosowanie Obejścia,

    - czas oczekiwania na potwierdzenie przez Zamawiającego skuteczności naprawy Błędu oraz czas niezbędny na wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wdrożenie zmiany na Środowisko produkcyjne lub i Środowisko testowe,

    - czas oczekiwania na udzielenie dodatkowych informacji przez Zamawiającego mających wpływ na naprawę.

  - Okno serwisowe – okres, w którym Wykonawca może dokonywać poprawek w Systemie Trade.gov.pl.

Część 3A – Usługa utrzymania systemu Trade.gov.pl

W ramach usługi utrzymania Systemu Trade.gov.pl Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przyjmowania i obsługi nieograniczonej liczby zgłoszeń Awarii krytycznych, Awarii, Wad i Błędów Systemu Trade.gov.pl;

- usuwania błędów w kodzie źródłowym, plikach konfiguracyjnych, skryptach aplikacji;

- poprawiania błędnego wyświetlania danych w Systemie Trade.gov.pl (treści, artykuły, materiały redakcyjne, itp.);

- dokonywania analizy problemów technicznych zgłaszanych przez Zamawiającego;

- wskazywania systemów współpracujących (w tym miejsc styku), które powodują awarie i błędy danych oraz błędne działanie aplikacji;

- monitorowania ciągłości i poprawności działania Systemu Trade.gov.pl (instancji Produkcyjnej i Testowej) prowadzonego w czasie rzeczywistym, realizowanego za pomocą systemu monitorującego udostępnionego przez Zamawiającego;

- aktualizacji i dostarczania dokumentacji opisującej wykonywane czynności utrzymaniowe, w szczególności opisującej zmiany w konfiguracji i/lub kodzie aplikacji;

- przekazywania kodów źródłowych do repozytorium kodu Zamawiającego z zachowaniem wersjonowania;

- instalowania nowych wersji oprogramowania i aktualizacji, łatek i poprawek dla skonfigurowanego Systemu Trade.gov.pl (w tym systemów operacyjnych, bazodanowych, aplikacyjnych), w szczególności związanych z poprawą bezpieczeństwa systemu zgodnie z SZBI Zamawiającego;

- aktualizacji Systemu Trade.gov.pl wynikającej z niezbędnych prac związanych z konfiguracją, wyjścia nowych wersji elementów składających się na System Trade.gov.pl oraz wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego;

- usuwania skutków nieprawidłowości w danych, błędów Systemu Trade.gov.pl mających wpływ na poprawność działania systemu wynikających z awarii zgodnie z SLA;

- wykonywanie niezbędnych prac związanych z konfiguracją lub obsługą Systemu Trade.gov.pl;

- przeprowadzania w porozumieniu z Zamawiającym przeglądu poprawności działania całego Systemu Trade.gov.pl w obszarze i zakresie dotyczącym procedur diagnostycznych i konserwacyjnych, testów i procedur awaryjnych oraz odtworzeniowych, wykrywanie potencjalnych zdarzeń mogących wpłynąć na błędne działanie Systemu Trade.gov.pl. Przeglądy będą wykonywane w cyklu półrocznym. Przegląd musi być zakończony protokołem wraz ze wskazaniem rekomendacji lub ich braku.

- zapewnienia bezpieczeństwa Systemu Trade.gov.pl oraz przechowywanych i przetwarzanych w Systemie danych, tak, aby uniemożliwić uzyskanie jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do systemu i przechowywanych w systemie danych (w tym dokonanie włamania) oraz zakłócenia lub przerwanie jego pracy;

- przywracanie danych utraconych lub uszkodzonych w wyniku Awarii, Wad lub Błędów;

- prowadzenia rejestru Incydentów bezpieczeństwa oraz Awarii/Wad/Błędów;

- niezwłocznego usuwania wszystkich wykrytych podatności, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo Systemu Trade.gov.pl. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek podatności, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz przedstawienia rekomendacji dotyczących działań mających na celu ich usunięcie. Zamawiający musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie prac wskazanych przez Wykonawcę w rekomendacji.

- zapewnienia co najmniej odporności Systemu Trade.gov.pl na najbardziej krytyczne zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych publikowane w aktualnym dokumencie „OWASP Top 10” organizacji The Open Web Application Security Project; Wykonawca potwierdzi spełnienie wymagania na każde żądanie Zamawiającego.- system jest zgodny wg stanu bieżącego.

- opracowania procedury wykonywania Kopii Zapasowej Systemu Trade.gov.pl, w szczególności: zakresu, harmonogramu i sposobu jej wykonania. Procedura musi zostać opracowana, przekazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego nie później niż ostatniego dnia roboczego pierwszego okresu rozliczeniowego usługi utrzymania Systemu Trade.gov.pl;

- dokonywania nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, przy współpracy z Zamawiającym, cyklicznej weryfikacji Kopi Zapasowych tj. poprawnego funkcjonowania Systemu Trade.gov.pl odtworzonego testowo z Kopii Zapasowych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem przekazywanym Zamawiającemu. Usługa odtwarzania z kopii zapasowej dotyczy instancji Produkcyjnej i Testowej Systemu Trade.gov.pl i będzie przeprowadzana zgodnie z procedurą którą będzie zobowiązany przygotować Wykonawca.

- Każdy pracownik Wykonawcy, który będzie wskazany do realizacji zadań w Systemie Trade.gov.pl będzie posiadał indywidualne, rozliczalne konto umożliwiające połączenie poprzez VPN z infrastrukturą Zamawiającego. Działania pracowników Wykonawcy w Systemie Trade.gov.pl i w czasie dostępu do infrastruktury Zamawiającego będą monitorowane i rejestrowane.

- Upoważnieni przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego  mogą ustalać Okna Serwisowe, z wyprzedzeniem co najmniej 5 Dni Roboczych, w których spełnienie norm wskazanych w SLA nie jest wymagane. Co do zasady okna serwisowe mogą zostać ustalone w terminie niekolidującym z bieżącą działalnością Zamawiającego, w tym w szczególności w porze nocnej lub dni niebędące Dniami Roboczymi. Zamawiający w każdym przypadku może nie wyrazić zgody na okno serwisowe w danym terminie, gdyby uniemożliwiało lub utrudniało ono prowadzenie działalności Zamawiającego.

Część 3B – Gwarancja jakości usług utrzymania (Service Level Agreement – SLA)

- Wymagana dostępność Systemu Trade.gov.pl

| Instancja | Dostępność w skali miesiąca |
| --- | --- |
| Produkcyjna | Min. 99,4 % |
| Testowa | Min. 97% |

- Okna świadczenia usług przez Wykonawcę:

| Nazwa usługi | Okno świadczenia usług dla Trade.gov.pl |
| --- | --- |
| Zgłaszanie Awarii krytycznych, Awarii, błędów, wad | 24/7 |
| Reakcja na zgłoszenie Awarii krytycznych, Awarii, Błędów i Wad. | 24/7 |
| Rozwiązywanie Awarii krytycznych | 24/7 |
| Rozwiązywanie Awarii | 24/7 |
| Rozwiązywanie Błędów, Wad | 8-16 w dni robocze |

- Czas reakcji i czas naprawy:

| Kategoria błędu | Miernik | Poziom miernika dla Trade.gov.pl |
| --- | --- | --- |
| Awaria krytyczna | Czas reakcji | 1 godzina |
|  | Czas naprawy | 8 godzin |
|  | Czas zastosowania obejścia | 4 godziny |
| Awaria | Czas reakcji | 1 godzina |
|  | Czas naprawy | 24 godzin |
|  | Czas zastosowania obejścia | 8 godziny |
| Błąd | Czas reakcji | 1 godzina |
|  | Czas naprawy | 48 Godzin Roboczych |
|  | Czas zastosowania obejścia | 16 Godzin Roboczych |
| Wada | Czas reakcji | 1 godzina |
|  | Czas naprawy | 72 Godziny Robocze |
|  | Czas zastosowania obejścia | 24 Godziny Robocze |

  - Naprawa Błędu lub Wady będzie realizowana w Godzinach Roboczych. Jeżeli naprawa nie zakończy się do końca Dnia Roboczego, będzie liczona od godz. 8:00 następnego Dnia Roboczego.

  - Wykonanie Obejścia nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do naprawy Awarii krytycznej, Awarii, Błędu lub Wady.

  - Zastosowanie Obejścia nie jest obligatoryjne i zależy zarówno od możliwości technicznych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, jak i uwarunkowań biznesowych związanych ze świadczoną usługą. Zastosowanie i wdrożenie Obejścia musi być poprzedzone akceptacją (w formie pisemnej) proponowanego rozwiązania przez Zamawiającego.

- Obsługa zgłoszeń:

  - Zgłaszanie Błędów Systemu Trade.gov.pl przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do Systemu Obsługi Zgłoszeń Zamawiającego będzie się odbywało za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji:

    - za pomocą strony www,

    - za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w umowie adres.

  - W przypadku zgłoszenia realizowanego przez stronę www konieczne jest utworzenie kont serwisowych dla Wykonawcy w systemie Zamawiającego z przypisanym adresem email, na które będą wysyłane potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wraz z nadanym numerem zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zwrotnej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z nadanym numerem zgłoszenia.

  - W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia przez System Obsługi Zgłoszeń, zgłoszenia mogą być dokonywane mailowo na wskazany w umowie adres e-mail  Wykonawcy.

  - W przypadku zgłoszenia realizowanego za pomocą poczty elektronicznej, Zgłaszający otrzymuje zwrotną wiadomość email, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, wraz z  nadanym numerem zgłoszenia.

  - W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia przez System Obsługi Zgłoszeń oraz adres e-mail, dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne do Wykonawcy na numer telefonu wskazany w umowie.

  - Po przywróceniu możliwości dokonywania Zgłoszeń przez System Obsługi Zgłoszeń Zamawiającego, wszystkie zgłoszenia zostaną zarejestrowane w systemie przez Wykonawcę.

  - W przypadku Awarii krytycznych Zamawiający może dodatkowo dokonać Zgłoszenia telefonicznego na numer wskazany w umowie. Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek poinformować Zgłaszającego telefonicznie o rozwiązaniu awarii krytycznej.

  - W czasie obsługi zgłoszenia, każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o niezwłoczne udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do jego rozwiązania, o czym poinformuje upoważnione osoby danej Strony.

  - W razie sporu, co do kategorii zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do rozwiązania zgłoszenia w terminie wynikającym z kategorii zgłoszenia przypisanej przez Zamawiającego.

  - Potwierdzenie zamknięcia zgłoszenia jest możliwe po:

    - pomyślnym przeprowadzeniu testów implementowanych działań naprawczych,

    - zainstalowaniu rezultatu naprawy na środowisku Produkcyjnym,

    - przekazaniu kodów źródłowych programu do którego prawa autorskie nabył Zamawiający na podstawie Umowy, jeśli usuwając Awarię krytyczną, Awarię, Wadę lub Błąd, Wykonawca zmodyfikował kod źródłowy tego programu,

    - poprawieniu i przekazaniu zaktualizowanej dokumentacji.

Część 3C – Usługa asysty technicznej (będzie realizowana w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego)

- Usługę asysty technicznej Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na każde żądanie Zamawiającego, tj. każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia asysty technicznej, wystawianego przez Zamawiającego,

- Zakres, sposób oraz termin realizacji zostanie uzgodniony na etapie przedstawienia wymagań przez Zamawiającego i wyceny pracochłonności przez Wykonawcę, poprzedzających zlecenie. Zlecenia będą obejmować w szczególności wsparcie pracowników Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych w użytkowaniu Systemu zarówno techniczne jak i merytoryczne.

- Usługi asysty technicznej Wykonawca zobowiązuje się realizować w dwóch formach:

  - w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego określającego zakres oraz termin i liczbę roboczogodzin wykonania tych usług, uzgodnionych wcześniej z Wykonawcą.

  - zdalnie przez pracowników Wykonawcy na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego określającego zakres oraz termin wykonania tych usług, uzgodnionych wcześniej z Wykonawcą. Usługi te będą świadczone, przez określoną w zleceniu liczbę godzin. Wykonawca udostępni narzędzie umożliwiające zdalną komunikację.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zleceń na usługi asysty technicznej.

Część 3D – Usługa rozwoju (będzie realizowana w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego)

- Usługę rozwoju Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na każde żądanie Zamawiającego tj. każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia rozwoju, wystawianego przez Zamawiającego.

- Zakres, sposób oraz termin realizacji zostanie uzgodniony na etapie przedstawienia wymagań przez Zamawiającego i wyceny pracochłonności przez Wykonawcę, poprzedzających zlecenie. Zlecenia będą obejmować w szczególności wykonywanie prac analitycznych, programistycznych, wdrażanie nowych lub modyfikacja istniejących funkcjonalności, wytwarzanie dokumentacji.

- W ramach usługi rozwoju Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w szczególności:

  - Analizy funkcjonalnej i systemowej,

  - opracowania projektu funkcjonalnego,

  - przygotowania makiet, projektów nowych szablonów, motywów, itp.

  - prac programistycznych,

  - opracowania scenariuszy testowych

  - przygotowania pakietów instalacyjnych,

  - wdrożenie zmian będących przedmiotem danego zlecenia rozwoju na środowisko Testowe

  - wykonania testów zmian będących przedmiotem danego zlecenia rozwoju, w tym testów jednostkowych, funkcjonalnych, akceptacyjnych na środowisku Testowym,

  - wdrożenie zmian będących przedmiotem danego zlecenia rozwoju na środowisko  Produkcyjne,

  - przeprowadzenie instruktażu (o ile będzie wymagany w zleceniu).

- Po wykonaniu każdej usługi rozwoju Wykonawca zobowiązany jest do:

  - dostarczenia kodów źródłowych,

  - dostarczenia dokumentacji i procedur zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – opisujących wprowadzone zmiany (opisane w części dotyczącej dokumentacji)

- Prace rozwojowe będą realizowane na dwóch środowiskach:

  - środowisku Produkcyjnym,

  - środowisku Testowym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usług rozwoju, w tym za błędy, które spowodują nieprawidłowe działanie systemu lub utratę danych.

- W celu ustalenia zakresu usługi rozwoju Zamawiający dostarczy Wykonawcy wymagania biznesowe dla zmian w Systemie Trade.gov.pl, i/lub w ramach usługi rozwoju Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie szczegółowej analizy, której efektem będą wymagania funkcjonalne oraz poza-funkcjonalne, uszczegółowiające specyfikację zmian.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych wycenę pracochłonności usługi rozwoju wyrażoną w roboczogodzinach (z podziałem na zaangażowanie poszczególnych ról) oraz wskaże termin jej realizacji.

- Zatwierdzenie zlecenia do realizacji - wykonanie usługi rozwoju przez Wykonawcę zostanie zrealizowane zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego analizą i/lub specyfikacją zmian.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu nową wersję Systemu, zawierającą zlecone zmiany wraz z następującymi informacjami:

  - numerem wersji Systemu,

  - szczegółową procedurą instalacji oprogramowania,

  - wykazem wprowadzonych zmian,

  - szczegółową instrukcją wprowadzonych zmian.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji zmian Systemu, która powinna zawierać:

  - numer wersji Systemu,

  - datę przekazania Zamawiającemu wersji Systemu,

  - opis wprowadzonych zmian.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu stały dostęp do ww. ewidencji lub na żądanie Zamawiającego udostępni wyciąg z tej ewidencji.

- Po zakończeniu realizacji usług rozwoju Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej zaktualizowane instrukcje użytkownika Systemu, jednak nie później niż dwa tygodnie po wprowadzeniu modyfikacji Systemu.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do definiowania swoich potrzeb w ramach łącznej puli roboczogodzin przewidzianych dla usług asysty technicznej i usług rozwoju.

- Wszelkie prawa autorskie majątkowe do rezultatów usług rozwoju, w tym do kodu źródłowego, dokumentacji, materiałów analitycznych oraz wersji systemu, przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego z chwilą ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji usług rozwoju, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub zawierających dane osobowe. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu świadczenia usług.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zlecenia usługi rozwoju w całości lub części bez podania przyczyny, przed zatwierdzeniem zlecenia, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

Część 4
DOKUMENTACJA I LICENCJE DO SYSTEMU TRADE.GOV.PL

Część 4A – Dokumentacja systemu Trade.gov.pl

- Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany będzie do aktualizacji i/lub wytworzenia (wytworzenie brakującej dokumentacji będzie realizowane na podstawie zleceń usług rozwoju)  następującej dokumentacji Systemu Trade.gov.pl:

  - Dokumentacja wymagań zawierająca efekty przekształcania wymagań biznesowych Systemu Trade.gov.pl w wymagania funkcjonalne oraz poza-funkcjonalne, a także zasady i sposoby testowania powstałych produktów. Zadaniem dokumentacji jest zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu budowy Systemu Trade.gov.pl spójnego źródła informacji, które będzie mogło być użyte zarówno do celów projektowo-programowych jak i do badania jakości rozwijanego Systemu Trade.gov.pl.

  - Dokumentacja architektury Systemu Trade.gov.pl zawierająca zasady konstrukcji oraz opis funkcjonalny i techniczny, jego poszczególnych elementów składowych oraz integracji z systemami zewnętrznymi. Dokumentacja architektury jest opracowana na kilku poziomach szczegółowości, przy czym każdy kolejny poziom stanowi dekompozycję poprzedniego. Na najwyższym (tj. najogólniejszym) poziomie przedstawione są informacje dotyczące Systemu Trade.gov.pl jako całości (m.in. opis architektury oprogramowania). Na kolejnym poziomie znajdują się informacje o modułach składających się na ten system oraz usługach aplikacyjnych, które realizują i usługach infrastruktury, z których korzystają. Najniższy poziom dokumentacji zależny jest od złożoności danego modułu/komponentu, niemniej zakłada się, iż odnosi się on do szczegółów implementacyjnych komponentów oprogramowania (np. opis usługi sieciowej zdefiniowanej w postaci WSDL, opis encji danych wraz z jej atrybutami i powiązanymi obiektami w bazie danych np. indeksy lub wyzwalacze). Dokumentacja architektury na najniższym poziomie powinna być kontynuowana w Dokumentacji Kodu Źródłowego, a tym samym powinna mieć w nim odniesienia.

  - Dokumentacja wytwarzania oprogramowania zawierająca zasady wytwarzania oprogramowania, w szczególności zasady zarządzania konfiguracją czy budowania kodu źródłowego do postaci wykonywalnej. Dokument Wytwarzania Pakietu Instalacji zawierający instrukcję przetworzenia kodu źródłowego systemu do postaci kodu wykonywalnego oraz pakiet instalacyjny umożliwiający zarówno pełną instalację Systemu Trade.gov.pl jak i obejmujący inne rodzaje instalacji (m.in. aktualizację), instrukcję Wersjonowania Artefaktów obejmującą zasady generowania informacji o kolejnych wersjach elementów Systemu Trade.gov.pl.

  - Dokumentacja kodu źródłowego zawierająca opis działania kodu źródłowego Zamawiający wymaga dokumentowania kodu źródłowego z zastosowaniem dobrych praktyk:

    - stosowania jednolitej konwencji pisania kodu źródłowego (np. organizacja i struktura plików kodu źródłowego, zasady komentowania kodu, zasady tworzenia nazw);

    - obowiązkowe stosowanie komentarzy w kodzie źródłowym;

    - wytwarzanie i aktualizowanie dokumentacji równocześnie z kodem;

    - ujmowanie informacji dla osób współtworzących kod;

    - ujmowanie informacji o cytowaniu/wykorzystaniu kodu obcego;

    - ujmowanie informacji o licencjach;

    - wskazywanie adresu e-mail autora;

    - listowanie wszystkich wersji plików kodu źródłowego wraz z kluczowymi zmianami dla każdej z nich.

  - Dokumentacja kodu źródłowego musi być umieszczana w Repozytorium kontroli Git, zawierającym:

    - skomentowany kod źródłowy,

    - pliki z dokumentacją kodu źródłowego,

    - pliki z opisem elementów repozytorium.

  - Dokumentacja użytkownika zawierająca dokumentację dla użytkowników zewnętrznych, użytkowników wewnętrznych oraz administratora Systemu Trade.gov.pl. Dokumentacja użytkownika musi zostać opracowana dla trzech kategorii użytkowników:

    - użytkowników zewnętrznych – użytkownicy korzystający z Systemu Trade.gov.pl,

    - użytkowników wewnętrznych – użytkownicy merytoryczni (redaktorzy) po stronie Zamawiającego,

    - administratorów merytorycznych nadzorujących dostępność usług biznesowych, zarządzających tożsamością użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich autoryzacją (uprawnieniami dostępu do zasobów Systemu Trade.gov.pl).

  - Dokumentacja eksploatacji Systemu Trade.gov.pl zawierająca wszystkie niezbędne informacje do utrzymania oprogramowania. Dokumentacja w szczególności musi zawierać:

    - opis instalacji i deinstalacji każdej instancji,

    - opis składowania i odtwarzania systemu,

    - opis czynności administratorów związanych z bieżącą eksploatacją systemu,

    - instrukcję bezpieczeństwa (w tym zasady obsługi incydentów)

    - zasady monitorowania ciągłości działania systemu.

- Wykonawca będzie utrzymywał i zarządzał Repozytorium Kontroli Wersji Git. Repozytorium Git będzie przechowywać projekty i pliki związane z wytwarzanymi wersjami Systemu Trade.gov.pl, dotyczące konkretnych wersji (instancji)z zaznaczeniem (Produkcyjna, Testowa).

- Dokumentacja, o której mowa w niniejszym punkcie, będzie aktualizowana przez Wykonawcę w sposób ciągły, w ramach każdej zmiany w Systemie Trade.gov.pl, niezależnie od etapu prac. Obowiązek aktualizacji obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
Dokumentacja każdorazowo podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający uzyska dostęp do Repozytorium Git od momentu rozpoczęcia realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże kompletne archiwum repozytorium w formie cyfrowej oraz zrzut bazy danych w formacie umożliwiającym dalsze wykorzystanie repozytorium przez Zamawiającego.

Część 4B – Licencje do Systemu Trade.gov.pl

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym: dokumentacji, produktów, innych dokumentów oraz kodów źródłowych, wytworzonych w związku ze świadczeniem usługi w ramach zawartej umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie z wykonanych przez Wykonawcę opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami.

- Nabycie przez Zamawiającego praw oraz zgoda Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, są skuteczne z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac – w odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonywaniem tego Zlecenia.

- Nabycie przez Zamawiającego praw oraz zgoda Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 następuje w ramach wynagrodzenia za realizację Przedmiotu zamówienia.

- Część 5 - Zasoby

- Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do jego realizacji.

- Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę lub pozostawać w dyspozycji Wykonawcy na podstawie umowy cywilno-prawnej.

- Na żądanie Zamawiającego, osoby skierowane do realizacji Przedmiotu zamówienia powinny uczestniczyć w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego (m.in. cykliczne statusy, uszczegóławianie wymagań Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub zawierających dane osobowe. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu świadczenia usług.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie osób realizujących zamówienie.