| Nazwa dokumentu: WIEDZ@ - Węzły Integracji Edukacji i Danych Zasobów Akademickich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Uwaga ogólna | Projekt przewiduje budowę federacyjnej platformy integrującej zasoby naukowe, archiwalne i dziedzictwa kulturowego, obejmującej m.in. agregację metadanych, wyszukiwanie semantyczne, API oraz udostępnianie zasobów cyfrowych (bez repozytorium zapasowego). Zakres ten może częściowo pokrywać się z funkcjonalnościami rozwijanymi w innych projektach finansowanych lub planowanych do finansowania w ramach FERC, w szczególności projekcie KRONIK@ 2.0. | Prosimy o przedstawienie analizy komplementarności projektu względem innych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach FERC, w szczególności projektu KRONIK@ 2.0, wraz ze wskazaniem zakresów funkcjonalnych, które nie będą się dublować, sposobu zapewnienia interoperacyjności oraz mechanizmów eliminujących ryzyko podwójnego finansowania podobnych przedsięwzięć. |  |
| 2 | MC | Rozdział 4.2 „Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych” | Z przedstawionej struktury budżetu wynika, że dominującą pozycję kosztową stanowi budowa i rozwój oprogramowania (26,39 mln zł z 35,85 mln zł całkowitego budżetu projektu). Jednocześnie projekt jest zgłaszany w ramach działania FERC 02.03 ukierunkowanego na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji. W obecnym kształcie dokumentacji nie jest możliwa ocena proporcji pomiędzy wydatkami przeznaczonymi na digitalizację zasobów a wydatkami związanymi z budową systemów informatycznych, integracją oraz komponentami AI. | Prosimy o przedstawienie szczegółowego podziału kosztów pomiędzy działania digitalizacyjne, udostępnianie zasobów, integrację źródeł danych, rozwój oprogramowania, komponenty AI oraz pozostałe działania projektowe. |  |
| 3 | MC | Rozdział 2.3 „Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby” oraz rozdział 2.1 „Cele i KPI” | W dokumentacji jako jednostki pomiaru wykorzystywane są jednocześnie strony dokumentów, klatki mikrofilmowe, rekordy metadanych, publikacje, tłumaczenia, rekordy analityczne oraz pakiety ruchu sieciowego. W związku z tym nie jest możliwa ocena porównywalności danych wykorzystywanych do wyliczenia wskaźników projektu. | Prosimy o przedstawienie szczegółowej metodologii liczenia wskaźników oraz wskazanie zasad agregowania różnych kategorii obiektów w ramach wspólnych wskaźników projektu. |  |
| 4 | MC | Rozdział 2.1 – KPI nr 3 „Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line” | Wartość docelowa wskaźnika została określona na poziomie 4 podmiotów, podczas gdy projekt przewiduje integrację danych pochodzących z licznych krajowych i zagranicznych systemów, repozytoriów i platform. Sposób określenia wartości docelowej wskaźnika nie został wyjaśniony. | Prosimy o wskazanie podmiotów uwzględnionych przy kalkulacji wskaźnika oraz przedstawienie metodologii określenia jego wartości docelowej. |  |
| 5 | MC | Rozdział 2.2 „Udostępnione e-usługi” | Wszystkie planowane e-usługi zostały zakwalifikowane jako usługi o poziomie dojrzałości „Transakcja”. Z przedstawionych opisów wynika jednak, że usługi obejmują głównie wyszukiwanie, analizę i pobieranie danych oraz metadanych. | Prosimy o przedstawienie uzasadnienia dla zakwalifikowania wszystkich usług do poziomu dojrzałości „Transakcja” oraz wskazanie elementów świadczących o spełnieniu kryteriów tego poziomu dojrzałości. |  |
| 6 | MC | Rozdział 2.3 „Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby” | Dokumentacja nie pozwala jednoznacznie określić, jaka część wskazanych zasobów będzie faktycznie podlegała digitalizacji, a jaka stanowi zasoby już istniejące w postaci cyfrowej, które będą wyłącznie agregowane, integrowane lub ponownie udostępniane. | Prosimy o przedstawienie zestawienia rozdzielającego zasoby podlegające digitalizacji od zasobów już zdigitalizowanych, które będą wyłącznie integrowane lub udostępniane za pośrednictwem platformy WIEDZ@. |  |
| 7 | MC | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Zwracamy uwagę na konieczność stosowania zasad „otwartości w fazie projektowania” oraz „otwartości domyślnej” przy budowaniu i modernizowaniu infrastruktury informatycznej. W związku z planowanym udostępnieniem zasobów danych należy dokonać analizy możliwości ich udostępnienia również w portalu dane.gov.pl. | W przypadku uwzględnienia uwagi prosimy o uzupełnienie dokumentu o informacje dotyczące planowanej publikacji danych w portalu dane.gov.pl. |  |