Załącznik nr 4 do Regulaminu

INSTRUKCJA

wypełniania wniosku o dofinansowanie

stanowiąca uzupełnienie Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 w zakresie działania FENX.02.05

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Priorytet: FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie: FENX.02.05 Woda do spożycia

Spis treści

Wykaz skrótów	4

Wprowadzenie	6

1.	Wniosek o dofinansowanie – informacje wstępne	8

2.	Formularz wniosku o dofinansowanie	9

2.1.	Informacje techniczne	9

2.2.	Struktura formularza wniosku o dofinansowanie	10

2.2.1.	Sekcja A – Informacje o projekcie	10

2.2.2	Sekcja B – Wnioskodawca i realizatorzy	13

2.2.3	Sekcja C – Wskaźniki projektu	16

2.2.4	Sekcja D - Zadania	17

2.2.5	Sekcja E – Budżet projektu	18

2.2.6	Sekcja F – Podsumowanie budżetu	20

2.2.7	Sekcja G – Źródła finansowania	20

2.2.8	Sekcja H – Analiza ryzyka	22

2.2.9	Sekcja I – Dodatkowe informacje	23

2.2.10	Sekcja J – Oświadczenia	37

2.2.11	Sekcja K – Załączniki	37

2.2.12	Sekcja L – Informacje o wniosku o dofinansowanie	43

3.	Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie	44

3.1.	Załącznik 1 - Studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) i analiza kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny	44

3.2.	Załącznik 2 – Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne	44

3.3.	Załącznik 3 - Wykres Gantta dla projektu	44

3.4.	Załącznik 4 – Zgodność z prawem ochrony środowiska	45

3.4.1.	Załącznik 4.1 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	48

3.4.2.	Załącznik 4.2 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną	48

3.4.3.	Załącznik 4.3 – Wykaz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z potwierdzeniem ich zgodności z zakresem projektu	48

3.4.4.	Załącznik 4.4 – Dokumenty opisane w pkt 9 oraz pkt 10 Załącznika 4	48

3.4.5.	Załącznik 4.5 – Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w całym cyklu życia projektu	48

3.5.	Załącznik 5 – Działania informacyjno-promocyjne	48

3.6.	Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą nr 91/271/EWG	48

3.6.1.	Załącznik 6.1. - Tabela dotycząca dyrektywy nr 91/271/EWG	48

3.6.2.	Załącznik 6.2 - Aktualizacja danych nt. aglomeracji	49

3.7.	Załącznik 7 - Oświadczenie o zgodności z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych	49

3.8.	Załącznik 8 - Wykaz zadań objętych projektem	49

3.9.	Załącznik 9 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	49

3.10.	Załącznik 10 - Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu	49

3.11.	Załącznik 11 – Oświadczenie dotyczące jakości wody	49

3.12.	Załącznik 12 - Procedury (tryb postępowania) wnioskodawcy w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem do umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych	50

3.13.	Załącznik 13 – Informacje dotyczące spełniania kryteriów	50

3.14.	Załącznik 14 - Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy	50

3.15.	Załącznik 15 - Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące wniosku o dofinansowanie i zasad realizacji projektu	50

3.16.	Załącznik 16 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego	51

3.17.	Załącznik 17 - Oświadczenie Wnioskodawcy / podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków dotyczące wykorzystania energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii sfinansowanych w ramach projektu	51

3.18.	Załącznik 18 - Oświadczenie dot. korespondencji drogą elektroniczną	51

Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie	51

# Wykaz skrótów

| CRP | ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej |
| --- | --- |
| Dyrektywa ściekowa | DYREKTYWA 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.UE L z dnia 30 maja 1991 r. z późn. zm.) |
| FEnIKS 2021-2027 | Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 |
| IP | Instytucja Pośrednicząca |
| IOK/IW | Instytucja Organizująca Konkurs/Instytucja Wdrażająca |
| IZ | Instytucja Zarządzająca |
| Ustawa ooś | Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). |
| Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) |
| Ustawa wdrożeniowa | Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) |
| Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych (…) | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) |
| WoD | Wniosek o dofinansowanie |
| WOD2021 | Aplikacja Obsługi Wniosków o Dofinansowanie 2021 |
| SZOP | Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 |

# Wprowadzenie

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027) adresowana jest do potencjalnych beneficjentów FEnIKS 2021-2027 w ramach działania 02.05 Woda do spożycia i ma na celu pomóc beneficjentom w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja zawiera informacje, jak przygotować:

- Formularz wniosku o dofinansowanie;

- Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja nie zawiera pełnych informacji na temat formalnych i merytorycznych wymogów, które powinny zostać spełnione przez potencjalnych beneficjentów. Przed wypełnieniem i dostarczeniem formularza wniosku prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

- Ogłoszenie o konkursie;

- Załączniki do ogłoszenia o konkursie;

- Regulamin wyboru projektów;

- Załączniki do Regulaminu wyboru projektów.

Dokumenty te są dostępne na stronie NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabory-wnioskow4

Rekomendowane jest zapoznanie się szczególnie z następującymi dokumentami:

- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/);

- VI AKPOŚK (https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2023/503 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/gospodarka-sciekowa);

- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl);

- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl);

- Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl);

- Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl);

- Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl).

Instrukcja zawiera odwołania do wyżej wymienionych dokumentów.

Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie do naboru nr FENX.02.05-IW.01-001/23. NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo do zmian instrukcji w sposób zgodny z obowiązującym dla naboru Regulaminem wyboru projektów.

# Wniosek o dofinansowanie – informacje wstępne

Kompletny wniosek o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia obejmuje następujące dokumenty – tylko w wersji elektronicznej:

- Formularz WoD wypełniony online w Aplikacji Obsługi Wniosków o Dofinansowanie 2021;

- Załącznik 1 - Studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) i analiza kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny;

- Załącznik 2 - Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne;

- Załącznik 3 - Wykres Gantta dla projektu;

- Załącznik 4 - Zgodność z prawem ochrony środowiska;

- Załącznik 4.1 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;

- Załącznik 4.2 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;

- Załącznik 4.3 – Oświadczenie o zgodności zakresu rzeczowego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym projektu;

- Załącznik 4.4 – Dokumenty opisane w pkt 9 oraz pkt 10 Załącznika 4 do WoD;

- Załącznik 4.5 – Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w całym cyklu życia projektu;

- Załącznik 5 – Działania informacyjno-promocyjne;

- Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą nr 91/271/EWG (o ile dotyczy);

- Załącznik 6.1. - Tabela dotycząca dyrektywy nr 91/271/EWG ;

- Załącznik 6.2 - Aktualizacja danych nt. aglomeracji;

- Załącznik 7 - Oświadczenie o zgodności z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

- Załącznik 8 - Wykaz zadań inwestycyjnych objętych projektem;

- Załącznik 9 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- Załącznik 10 - Porozumienie zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a Podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu (o ile dotyczy);

- Załącznik 11 Oświadczenie dotyczące jakości wody;

- Załącznik 12 – Oświadczenie pn. Procedury (tryb postępowania) wnioskodawcy w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem do umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Załącznik 13 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów;

- Załącznik 14 - Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy;

- Załącznik 15 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wniosku o dofinansowanie i zasad realizacji projektu;

- Załącznik 16 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego;

- Załącznik 17 - Oświadczenie Wnioskodawcy / podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków dotyczące wykorzystania energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii sfinansowanych w ramach projektu;

- Załącznik 18 - Oświadczenie dot. korespondencji drogą elektroniczną.

Więcej informacji o załącznikach do WoD dotyczących obowiązku/opcji ich sporządzenia, wymaganej formie i zawartości, znajduje się dalszych rozdziałach niniejszej instrukcji, tj. w rozdziale 2.2.11 Sekcja K – Załączniki i rozdziale 3. Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie.

Wniosek będzie traktowany jako złożony w terminie, jeśli zostanie wysłany za pośrednictwem WOD2021 przed upływem terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze.

NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do uzupełnień i wyjaśnień w trakcie oceny wniosku, a przed jego zatwierdzeniem do dofinansowania, w celu oceny czy dany projekt spełnia kryteria wyboru projektów do dofinansowania zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie wyboru projektów.

Kluczowe dla oceny wniosku jest wypełnienie formularza WoD i jego załączników zgodnie z wymogami konkursu oraz wysłanie ich w wymaganej formie. W tym celu prosimy o zapoznanie się z kryteriami wyboru projektów do dofinansowania stanowiącymi załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.

Ze względów praktycznych rekomendujemy zachowanie następującej kolejności prac przy przygotowaniu kompletnego wniosku o dofinansowanie:

- Logowanie się do WOD2021 i zapoznanie się z systemem;

- Rozpoczęcie pracy w WOD2021: wybranie odpowiedniego ogłoszenia o konkursie, utworzenie formularza wniosku;

- Skompletowanie wszystkich wymaganych załączników;

- Wprowadzenie danych do formularza i załączenie ich w odpowiednim formacie w WOD2021;

- Wysłanie wniosku z załącznikami przed upływem terminu zakończenia naboru.

# Formularz wniosku o dofinansowanie

## Informacje techniczne

Formularz wniosku musi być utworzony i wypełniony w WOD2021 (https://wod.cst2021.gov.pl/), tj. w aplikacji do obsługi wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych zarządzanych przez Ministerstwo Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca).

WOD2021 jest częścią systemu CST2021 – centralnego systemu teleinformatycznego stworzonego do zarządzania programami z Funduszy Europejskich w Polsce.

W celu stworzenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien się zarejestrować i utworzyć konto. Szczegółowa Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 dotycząca tworzenia i edytowania wniosku jest dostępna tutaj: (https://instrukcje.cst2021.gov.pl/?app=wod).

## Struktura formularza wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku w WOD2021 składa się z następujących sekcji:

- Informacje o projekcie

- Wnioskodawca i realizatorzy

- Wskaźniki projektu

- Zadania

- Budżet projektu

- Podsumowanie budżetu (sekcja nieedytowalna)

- Źródła finansowania

- Analiza ryzyka

- Dodatkowe informacje

- Oświadczenia

- Załączniki

- Informacje o wniosku o dofinansowanie (sekcja nieedytowalna)

### Sekcja A – Informacje o projekcie

W pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z pkt 1.2.1. Sekcja A Informacje o projekcie w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji A powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Tytuł projektu | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Tytuł projektu musi odnosić się do gminy, dla której jest realizowany i obrazować faktyczne zadanie lub realizację etapu większego przedsięwzięcia. |
| Opis projektu | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 W szczególności należy podać następujące informacje: - nazwę, wielkość gminy/gmin, której/których dotyczą inwestycje realizowane w ramach projektu; - zakres projektu, tj. proponowaną infrastrukturę i prace, w odniesieniu do których wnioskowane jest dofinansowanie, wskazując zakres prac, główne parametry i części składowe; - projekt powinien być spójny z Programem inwestycyjnym w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wdrożenie dyrektywy 2020/2184), tj. inwestycja powinna wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów działań Programu inwestycyjnego, jednocześnie zgodnego z zakresem zadań związanych z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę opisanym w SZOP (jeśli nie będzie to możliwe ze względu na ograniczenie ilości znaków, odpowiednie informacje powinny się znaleźć w pkt 2.6 SW). - dla zadań związanych z rozbudową systemów wodociągowych (nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia): nazwę, aglomeracji; - dla działań dotyczących efektywności zarządzania siecią wodociągową – należy podać: - jakie elementy systemu klasy GIS lub monitoringu pracy urządzeń służącego do zarządzania majątkiem sieciowym są planowane do wdrożenia/rozbudowy w ramach projektu (opisać elementy systemu, cele, planowane efekty); - czy w ramach projektu planowane jest wdrożenie/rozbudowy modelu hydraulicznego lub hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania i bieżących odczytów parametrów (opisać elementy systemu, cele, planowane efekty). Do każdego zadania w ramach projektu należy przypisać realizowany przez nie wskaźnik produktu i rezultatu. Uszczegółowienie informacji wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji danego zakresu, należy przedstawić w pkt 6 SW. Informacje dotyczące procedur udzielania zamówień na realizację tych zadań: W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach Programu jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wnioskodawca powinien udzielać zamówień zgodnie z zasadami zawierania umów określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków (na potwierdzenie tego Wnioskodawca załącza oświadczenie jako Załącznik nr 12 do WoD). Jeśli nie będzie to możliwe, ze względu na ograniczenie ilości znaków, odpowiednie informacje powinny się znaleźć w pkt 8.3 SW. |
| Data rozpoczęcia realizacji projektu | data | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być późniejsza niż data poniesienia wydatków kwalifikowanych. |
| Data zakończenia realizacji projektu | data | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021Przed datą zakończenia realizacji projektu musi dojść do łącznego spełnienia poniższych warunków: - faktycznie/fizycznie zakończono roboty, w pełni zrealizowano dostawy i usługi, - nastąpił odbiór końcowy robót, dostaw i usług (sporządzono protokół odbioru końcowego lub inny odpowiadający mu dokument), - uzyskano dokumenty potwierdzające oddanie do użytku zrealizowanych obiektów budowlanych wg procedur ustawy Prawo budowlane, - dokonano wszystkich płatności w ramach kosztów kwalifikowanych projektu. Zgodnie z zasadą n+2 (CPR art. 63 ust.2) „Wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z Funduszy, jeżeli zostały poniesione i zapłacone pomiędzy 01.01.2021 i 31.12.2029.” |
| Grupy docelowe | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 W działaniu FENX.02.05 głównymi grupami docelowymi są użytkownicy korzystający z zasobów środowiska, w tym użytkownicy korzystający z usług w zakresie zaopatrzenia w wodę. |
| Obszar realizacji projektu | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Dziedzina projektu | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Miejsca realizacji | lista obiektów | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| - Województwo | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| - Powiat | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| - Gmina | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |

### Sekcja B – Wnioskodawca i realizatorzy

W pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z pkt 1.2.2. Sekcja B Wnioskodawca i realizatorzy w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji B powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Informacje o Wnioskodawcy – Wnioskodawca to podmiot, w którym mowa art. 2 pkt 34 ustawy wdrożeniowej (podmiot, który składa wniosek o dofinansowanie projektu). Jednocześnie jest to podmiot, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu, z którym zostanie zawarta umowa o dofinansowanie. W działaniu FENX. 02.05 dofinansowanie mogą otrzymać podmioty odpowiedzialne podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). |  |  |
| Rodzaj identyfikatora | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| NIP/PESEL/Numer zagraniczny | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Nazwa | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Forma prawna | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Forma własności | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Wielkość przedsiębiorstwa | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Kraj | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Miejscowość | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Kod pocztowy | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Ulica | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Numer budynku | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Numer lokalu | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Email | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 W przypadku, gdy z powodów technicznych skrzynka ePUAP nie będzie dostępna, możliwa jest komunikacja z wnioskodawcą na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie. |
| Telefon | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Strona www | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Możliwość odzyskania VAT | lista wartości | Należy zaznaczyć TAK. W działaniu FENX.02.05 VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym. |
| Czy wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu? | zmienna logiczna | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Osoby do kontaktu | lista obiektów | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Imię | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Nazwisko | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Email | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Telefon | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Realizatorzy - Realizatorem może być podmiot realizujący z Wnioskodawcą projekt jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w rozumieniu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. |  |  |
| Realizator | lista obiektów | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Rodzaj identyfikatora | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| NIP/PESEL/Numer zagraniczny | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Nazwa | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Forma prawna | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Forma własności | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Wielkość przedsiębiorstwa | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Kraj | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Miejscowość | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Kod pocztowy | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Ulica | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Numer budynku | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Numer lokalu | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Email | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Telefon | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Strona www | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Możliwość odzyskania VAT | tekstowe | W działaniu FENX.02.05 VAT jest wydatki niekwalifikowanym. |

### Sekcja C – Wskaźniki projektu

W pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z pkt 1.2.3. Sekcja C Wskaźniki projektu w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji C powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik realizacji projektu | lista wartości lub tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Nie dopuszcza się wskaźników własnych spoza listy wskaźników obowiązkowych. Należy wybrać wszystkie wskaźniki odpowiadające zakresowi projektu, wskazane w Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów. Uwaga: Wniosek bez podania przynajmniej jednego wskaźnika produktu i rezultatu nie może zostać zwalidowany i przesłany do oceny. |
| Rodzaj wskaźnika | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Szczegółowe zasady stosowania wskaźników zostały opisane w Załącznik 2 - Wskaźniki projektu |
| Jednostka pomiaru | lista wartości lub tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Podział na płeć | zmienna logiczna | Wskaźniki w działaniu FENX.02.05 nie występują w podziale na płeć. |
| Wartość docelowa wskaźnika K | liczba (4 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Wartość docelowa wskaźnika M | liczba (4 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Wartość docelowa wskaźnika O | liczba (4 miejsca po przecinku) | Należy podać wartość wskaźnika docelową, tj. osiągniętą w wyniku realizacji projektu. |
| Wartość bazowa K | liczba (4 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Wartość bazowa wskaźnika M | liczba (4 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Wartość bazowa O | liczba (4 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Sposób pomiaru wskaźnika | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Sposób pomiaru wskaźników został opisany w Załącznik 2 - Wskaźniki projektu |

### 2.2.4	Sekcja D - Zadania

W pierwszej kolejności prosimy w zapoznanie się z pkt 1.2.4. Sekcja D Zadania w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji D powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Zaleca się, aby: - nazwa zadania była zwięzła i umożliwiała identyfikację zakresu rzeczowego, - w pierwszej kolejności wprowadzić zadania obejmujące roboty budowlane/usługi/dostawy, a w dalszej kolejności zadania związane z nadzorem inwestorskim, działaniami informacyjno-promocyjnymi, itp. |
| Opis i uzasadnienie zadania | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 W przypadku, gdy w ramach projektu przewiduje się pozyskanie środków trwałych w formie innej, niż zakup (np. amortyzacja, leasing) wymagane jest dodatkowe uzasadnienie. |
| Data rozpoczęcia | data | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 przez datę rozpoczęcia zadania należy rozumieć planowany termin/faktyczną datę zawarcia umowy na realizację zadania. |
| Data zakończenia | data | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Przez datę zakończenia zadania należy rozumieć datę odbioru końcowego robót, dostaw i usług. Uwaga: należy pamiętać, że zgodnie z zapisami CPR art. 63 ust. 6 „operacje nie mogą być wybrane do wsparcia z Funduszy w przypadku gdy zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed przedłożeniem wniosku do dofinansowania”. W związku z powyższym, co najmniej jedno z zadań projektu nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| Koszty pośrednie | zmienna logiczna | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |

Do wniosku należy dołączyć jako Załącznik 3 wykres Gantta, w którym zostaną wyszczególnione główne rodzaje prac w ramach projektu. Nazwy poszczególnych pozycji wskazanych w wykresie Gantta powinny być tożsame z nazwami zadań wymienionymi w sekcji D.

### 2.2.5	Sekcja E – Budżet projektu

W pierwszej kolejności prosimy w zapoznanie się z pkt 1.2.5. Sekcja E Budżet projektu w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

W celu prawidłowego określenia kosztów kwalifikowanych w projekcie rekomendujemy zapoznanie się z załącznikiem do Regulaminu wyboru projektów pn. Dodatkowe warunki dotyczące kwalifikowalności w uzupełnieniu do Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Poszczególne pola w sekcji E powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Lista pozycji budżetu | lista obiektów | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Uproszczona metoda rozliczania | zmienna logiczna | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 W działaniu FENX.02.05 uproszczona metoda rozliczania dotyczy kategorii kosztów pośrednich zgodnie z Katalogiem kosztów pośrednich stanowiącym załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik 6 do Regulaminu wyboru projektów). Koszty pośrednie powinny zostać wpisane jako ostatnia pozycja budżetu. |
| Kategoria kosztów | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Nazwa kosztu | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Realizator | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Wydatki kwalifikowane | liczba (2 miejsca po przecinku) | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Dofinansowanie | liczba (2 miejsca po przecinku) | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 W działaniu FENX. 02.05 maksymalny poziom dofinansowania z Funduszu Spójności może wynieść do 70% wydatków kwalifikowanych. Kwotę wnioskowanego dofinansowania należy zaokrąglić w dół do dwóch miejsc po przecinku. |
| Limity | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Pozycja budżetowa podlegająca uproszczonej metodzie rozliczania: |  |  |
| Rodzaj ryczałtu | lista wartości | W działaniu FENX.02.05 należy wybrać wartość „stawka ryczałtowa”. |
| Wysokość stawki | liczba (2 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Ilość stawek | liczba (2 miejsca po przecinku) | Nie dotyczy |
| Stawka ryczałtowa | liczba (2 miejsca po przecinku) | Przyjęta na potrzeby naboru stawka ryczałtowa dla kosztów pośrednich wynosi 4,00 % kosztów bezpośrednich. |

### 2.2.6	Sekcja F – Podsumowanie budżetu

Sekcja nieedytowalna, tworzona automatycznie po wypełnieniu sekcji E.

### 2.2.7	Sekcja G – Źródła finansowania

W pierwszej kolejności prosimy w zapoznanie się z pkt 1.2.7. Sekcja G Źródła finansowania w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji E powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Dofinansowanie /Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności. Maksymalny poziom dofinansowania z Funduszu Spójności przyjęty na potrzeby naboru wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych. Uwaga: Wartość w tej pozycji musi być równa wartości w pozycji Razem w projekcie/Dofinansowanie w panelu Podsumowanie budżetu w Sekcji F. |
| Dofinansowanie /Wydatki kwalifikowane | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności. Maksymalny poziom dofinansowania z Funduszu Spójności przyjęty na potrzeby naboru wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych. Uwaga: Wartość w tej pozycji musi być równa wartości w pozycji Razem w projekcie/Dofinansowanie w panelu Podsumowanie budżetu w Sekcji F. |
| Razem wkład własny/ Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Pole nieedytowalne będące sumą wszystkich wydatków ogółem finansowanych z wkładu własnego (z różnych źródeł). |
| Razem wkład własny/ Wydatki kwalifikowalne | liczba (2 miejsca po przecinku) | Pole nieedytowalne będące sumą wszystkich wydatków kwalifikowanych finansowanych z wkładu własnego (z różnych źródeł). |
| Budżet państwa / Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków ogółem finansowanych z budżetu państwa (w ramach wkładu własnego). |
| Budżet państwa / Wydatki kwalifikowalne | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków kwalifikowanych finansowanych z budżetu państwa (w ramach wkładu własnego). |
| Budżet jednostek samorządu terytorialnego/ Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków ogółem finansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w ramach wkładu własnego). |
| Budżet jednostek samorządu terytorialnego/ Wydatki kwalifikowalne | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków kwalifikowanych finansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w ramach wkładu własnego). |
| Inne publiczne/ Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków ogółem finansowanych z innych środków publicznych, w tym z instrumentów dłużnych udostępnionych przez podmioty sektora finansowych publicznych, np. NFOŚiGW (w ramach wkładu własnego). |
| Inne publiczne/ Wydatki kwalifikowalne | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków kwalifikowanych finansowanych z innych środków publicznych, w tym z instrumentów dłużnych udostępnionych przez podmioty sektora finansowych publicznych, np. NFOŚiGW (w ramach wkładu własnego). |
| Prywatne/ Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków ogółem finansowanych ze środków prywatnych (w ramach wkładu własnego). |
| Prywatne/ Wydatki kwalifikowalne | liczba (2 miejsca po przecinku) | Należy podać kwotę wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków prywatnych (w ramach wkładu własnego). |
| Suma/ Wydatki ogółem | liczba (2 miejsca po przecinku) | Pole nieedytowalne będące sumą wszystkich wydatków ogółem. Uwaga: Suma wydatków ogółem musi być tożsama z sumą wydatków ogółem w pozycji Razem w projekcie panelu Podsumowanie budżetu w Sekcji F. |
| Suma/Wydatki kwalifikowane | liczba (2 miejsca po przecinku) | Pole nieedytowalne będące sumą wszystkich wydatków kwalifikowanych. Uwaga: Suma wydatków kwalifikowanych musi być tożsama z sumą wydatków kwalifikowanych w pozycji Razem w projekcie panelu Podsumowanie budżetu w Sekcji F. |

### 2.2.8	Sekcja H – Analiza ryzyka

W pierwszej kolejności prosimy w zapoznanie się z pkt 1.2.8. Sekcja H Analiza ryzyka w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji H powinny też zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Doświadczenie | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Opis sposobu zarządzania projektem | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Opis wkładu rzeczowego | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Opis własnych środków finansowych | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Analiza ryzyka w projekcie – nie dotyczy | zmienna logiczna | Należy oznaczyć, że projekt analizie ryzyka i uzupełnić listę ryzyk. |
| Opis zidentyfikowanego ryzyka | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Opis zidentyfikowanych ryzyk powinien wynikać z analizy ryzyka przedstawionej w pkt 12.2.1 SW. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Skutek wystąpienia | lista wartości | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 |
| Mechanizmy zapobiegania | tekstowe | Według Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 Opis mechanizmów zapobiegania wystąpieniu zidentyfikowanych ryzyk powinien wynikać z opisu w pkt 12.4 SW. |

### 2.2.9	Sekcja I – Dodatkowe informacje

W pierwszej kolejności prosimy w zapoznanie się z pkt 1.2.8. Sekcja H Analiza ryzyka w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021.

Poszczególne pola w sekcji I powinny zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? | zmienna logiczna | Należy zaznaczyć TAK lub NIE. |
| Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami- uzasadnienie | tekstowe | W przypadku zaznaczenia TAK, wnioskodawca musi wykazać, że realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na ww. zasadę lub będzie miała, w całości lub części, neutralny charakter. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności wszelkich produktów i usług, jakie powstaną w wyniku projektu, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021–2027 (określonymi w zał. nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027). Wnioskodawca powinien umieścić w tym polu w szczególności informacje o: potencjalnych bezpośrednich użytkownikach produktów (usług) projektu, ewentualnych barierach/trudnościach, które mogą napotkać ci użytkownicy, standardach dostępności odnoszących się do projektu za względu na jego przedmiot, zastosowanych rozwiązaniach eliminujących zdiagnozowane trudności, w tym o spełnieniu obligatoryjnych standardów dostępności. W przypadku gdy produkty (usługi) projektu nie mają swoich bezpośrednich użytkowników (przykładowo: trakcje kolejowe, instalacje elektryczne, linie przesyłowe, zbiorniki retencyjne, a także sieci wodociągowo-kanalizacyjne, procesy technologiczne oczyszczania ścieków), wówczas dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny. W takim przypadku wnioskodawca musi wykazać (uzasadnić), że dostępność nie dotyczy danego produktu (lub usługi). W przypadku uznania przez KOP, że dany produkt (lub usługa) jest neutralny, projekt zawierający ten produkt (lub usługę) może być uznany za zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, czyli otrzymać ocenę pozytywną. Uznanie neutralności określonych produktów (usług) projektu nie zwalnia jednak beneficjenta ze stosowania standardów dostępności dla realizacji pozostałej części projektu, dla której standardy dostępności (określone w zał. 2 do ww. Wytycznych) mają zastosowanie, np. w przypadku działań informacyjno-promocyjnych, zadań inwestycyjnych obejmujących elementy towarzyszące infrastrukturze transportowej (w tym miejsca postojowe, chodniki, przejścia dla pieszych itp.), czy budynki . W przypadku zaznaczenia NIE – w niniejszym polu wpisuje się „nie dotyczy”. UWAGA: Zaznaczenie NIE spowoduje, że projekt otrzyma negatywną ocenę. Max. 4000 znaków. |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn? | zmienna logiczna | Należy zaznaczyć TAK lub NIE lub NIE DOTYCZY (projekt jest neutralny wobec horyzontalnej zasady równości kobiet i mężczyzn). |
| Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn - uzasadnienie | tekstowe | W przypadku zaznaczenia TAK, wnioskodawca przedstawi informacje potwierdzające zgodność planowanego projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca zapewni i wykaże (w tym w obszarze zarządzania personelem projektu), że na żadnym etapie wdrażania projektu nie dojdzie do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć. Ponadto, o ile w projekcie zostaną zdiagnozowane nierówności, wnioskodawca przedstawi informacje o zaplanowanych działaniach w ramach projektu, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu. Dobrymi praktykami, które uzasadniają zgodność projektu z przedmiotową zasadą są przykładowo następujące działania u wnioskodawcy: wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie work-life balance, wypracowanie i wdrożenie procedur przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, w tym procedur zgłaszania niepożądanych zjawisk w miejscu pracy, identyfikacja gender gap, czyli nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (przeprowadzenie audytu w miejscu pracy pod kątem równości wynagrodzeń), przeszkolenie wszystkich zatrudnionych osób w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, przeprowadzenie audytu w miejscu pracy pod kątem równości szans kobiet i mężczyzn, prowadzenie bieżących audytów równościowych na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych zbieranych od personelu projektu, przeprowadzenie audytu w miejscu pracy pod kątem zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, prowadzenie działań rekrutacyjnych z niestereotypowym przekazem skierowanym do kandydatów. Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn. W przypadku wyboru opcji NIE DOTYCZY, tj. wskazania, że projekt jest neutralny względem tej zasady, wnioskodawca musi wyczerpująco uzasadnić, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie zgodności z ww. zasadą. Decyzja ws. uznania projektu za neutralny należy do instytucji oceniającej wniosek. W przypadku uznania przez KOP, że projekt ma charakter neutralny wobec zasady równości kobiet i mężczyzn, jest on traktowany jako projekt zgodny z tą zasadą i otrzymuje ocenę pozytywną. W przypadku zaznaczenia NIE – w niniejszym polu wpisuje się „nie dotyczy”. UWAGA: Zaznaczenie NIE spowoduje, że projekt otrzyma negatywną ocenę. Max. 4000 znaków. |
| Czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (KPP)? | zmienna logiczna | Należy zaznaczyć TAK lub NIE. |
| Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (KPP) - uzasadnienie | tekstowe | W przypadku zaznaczenia TAK, wnioskodawca zapewni (i uzasadni), że projekt będzie zgodny z KPP w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z KPP na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu, a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Pozytywną ocenę otrzyma projekt, który KOP uzna za zgodny z postanowieniami tego dokumentu. W przypadku zaznaczenia NIE – w niniejszym polu wpisuje się „nie dotyczy”. UWAGA: Zaznaczenie NIE spowoduje, że projekt otrzyma negatywną ocenę. Max. 4000 znaków. |
| Czy projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (KPON)? | zmienna logiczna | Należy zaznaczyć TAK lub NIE. |
| Zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (KPON) - uzasadnienie | tekstowe | W przypadku zaznaczenia TAK, wnioskodawca zapewni (i uzasadni), że projekt będzie zgodny z KPON w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Zgodność projektu z KPON na etapie oceny wniosku należy rozumieć jako brak sprzeczności pomiędzy zapisami projektu a wymogami tego dokumentu lub stwierdzenie, że te wymagania są neutralne wobec zakresu i zawartości projektu. Pozytywną ocenę otrzyma projekt, który KOP uzna za zgodny z postanowieniami tego dokumentu. W przypadku zaznaczenia NIE – w niniejszym polu wpisuje się „nie dotyczy”. UWAGA: Zaznaczenie NIE spowoduje, że projekt otrzyma negatywną ocenę. Max. 4000 znaków. |
| Czy dofinansowanie projektu wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej? | zmienna logiczna | Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE): „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. Wsparcie stanowi zatem pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, jeśli łącznie spełnia następujące przesłanki: - udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwowych; - udzielane jest przedsiębiorstwu (podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, tj. oferującemu produktu lub usługi na rynku); - powoduje uzyskanie przez przedsiębiorstwo korzyści; - ma charakter selektywny oraz - grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Wykładni wskazanych powyżej przesłanek należy dokonywać wyłącznie w kontekście ich rozumienia przyjętego w prawie UE (wskazówki w tym zakresie zawiera Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN), jak również siatka analityczna przygotowana przez Komisję Europejską dla projektów infrastrukturalnych w sektorze wodno-ściekowym w kontekście pomocy publicznej: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_water_en.pdf - tekst dostępny wyłącznie w j. angielskim). W przypadku, gdy: • wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione, dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE; • którakolwiek z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona, dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Ponieważ w SZOP w działaniu FENX.02.05 nie przewiduje się udzielania wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, odpowiedź powinna brzmieć „NIE”. |
| Jeżeli w polu Czy dofinansowanie projektu wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej? zaznaczono NIE należy przedstawić uzasadnienie, że wsparcie projektu nie stanowi pomocy publicznej. | tekstowe | Nie będzie wystarczające wyłącznie wskazanie nie spełnienia przesłanek pomocy publicznej, należy również szczegółowo uzasadnić takie twierdzenie. Należy szczegółowo wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono, że w przypadku wnioskowanego dofinansowania nie jest spełniona co najmniej jedna z ww. przesłanek pomocy publicznej. Wykluczenie pomocy publicznej w tym działaniu (analizując wymienione wyżej dokumenty Komisji Europejskiej), powinno opierać się na zakładanym braku wpływu dofinansowania na konkurencję (monopol naturalny w sektorze zbiorowego zaopatrzenia w wodę) i/lub charakterze stricte lokalnym działalności) (inne przesłanki pomocy będą bowiem spełnione), w tym zakresie zatem należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie. Zakres projektu będącego przedmiotem wniosku powinien dotyczyć tylko działalności w sektorze zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę tak, by dofinansowanie nie wiązało się z korzyściami dla ewentualnej innej prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności (w przypadku prowadzenia innej działalności, należy również potwierdzić, że zapewniona jest rozdzielność pomiędzy tą objętą dofinansowaniem i inną, stąd inna działalność nie odniesie korzyści z wnioskowanego wsparcia). Jeśli Wnioskodawca przewiduje w ramach projektu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii należy dodatkowo wykazać, że wyprodukowana energia będzie wykorzystana wyłącznie w podstawowej działalności, objętej dofinansowaniem, tj. że dotyczy de facto objętej monopolem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a nie produkcji energii oferowanej potem na rynek. Dla potwierdzenia więc, że produkowana energia będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działalności podstawowej, objętej wsparciem, nie podlegającej zasadom konkurencji, należy wypełnić załącznik nr 17 – „Oświadczenie Wnioskodawcy / podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków dotyczące wykorzystania energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii sfinansowanych w ramach projektu. W przypadku wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie jest wystarczające przykładowo uzasadnienie, że „wnioskodawcą jest gmina, więc nie prowadzi ona działalności gospodarczej”. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą (w rozumieniu przepisów unijnych działalnością gospodarczą jest oferowanie usług lub towarów na rynku), więc samo wskazanie formy prawnej (gmina) nie wyklucza działalności gospodarczej. W analizie należy uwzględnić, że beneficjentem wsparcia nie musi być wnioskodawca, bądź tylko wnioskodawca, ale może nim być również inny podmiot, który skorzysta z dofinansowania (np. podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków). |
| Jeżeli w polu Czy dofinansowanie projektu wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej? zaznaczono TAK należy przedstawić opis wsparcia stanowiącego pomoc publiczną. | tekstowe | Należy wpisać „Nie dotyczy”. |
| Czy projekt korzysta ze wsparcia stanowiącego pomoc de minimis? | zmienna logiczna | Ponieważ w SZOP w działaniu FENX.02.05 nie przewiduje się udzielania wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, odpowiedź powinna brzmieć „NIE”. |
| Jeżeli projekt korzysta ze wsparcia stanowiącego pomoc de minimis należy przedstawić jego opis. | tekstowe | Należy wpisać „Nie dotyczy”. |
| Czy dofinansowanie projektu spełnia efekt zachęty? | zmienna logiczna | Ponieważ w SZOP w działaniu FENX.02.05 nie przewiduje się udzielania wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, odpowiedź powinna brzmieć „NIE”. |
| Jeżeli w polu Czy dofinansowanie projektu spełnia efekt zachęty? zaznaczono TAK należy przedstawić uzasadnienie. | tekstowe | Należy wpisać „Nie dotyczy”. |
| W przypadku uznania VAT za kwalifikowalny należy uzasadnić i podać podstawę prawną. | tekstowe | Ponieważ VAT w działaniu FENX. 02.05 nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, należy wpisać Nie dotyczy. |
| Czy element projektu, w zakresie wyd. kwalifikowalnych deklarowanych we wn. o dof., był/jest rozliczony ze śr. UE w ramach innego proj. w jakiejkolwiek formie (dotacji/pożyczki/gwarancji/poręczenia)? | zmienna logiczna | Należy zaznaczyć TAK lub NIE. |
| Gdy w polu Czy element projektu, w zakresie wyd. kwalifikowalnych deklarowanych we wn. o dof., był/jest rozliczony ze śr. UE w ramach innego proj. w jakiejkolwiek formie (dotacji/pożyczki/gwarancji/poręczenia)? zaznaczono TAK, należy podać uzasadnienie. | tekstowe | W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej (tj. zaznaczono odpowiedź TAK) w polu Czy element projektu, w zakresie, w jakim jest zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie, był/jest rozliczony ze środków UE - innych niż projekt, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie – w jakiejkolwiek formie (w szczególności dotacji, pożyczki, gwarancji/poręczenia)?, należy opisać element projektu, który był rozliczony ze środków UE, a który jest zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie w celu uniknięcia podwójnego finansowania wydatków. Udzielenie odpowiedzi negatywnej (tj. zaznaczono odpowiedź NIE), nie wymaga dalszego uzasadnienia (wpisać Nie dotyczy). |
| Czy wnioskodawca otrzymał na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacje z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych)? | zmienna logiczna | Należy zaznaczyć TAK lub NIE. |
| Jeżeli w polu Czy wnioskodawca otrzymał na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacje z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych)? zaznaczono TAK należy podać uzasadnienie. | tekstowe | W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej (tj. zaznaczono odpowiedź TAK) w polu Czy wnioskodawca otrzymał na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacje z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych)?, należy wskazać źródła, z których wnioskodawca otrzymał na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacje. Dodatkowo wnioskodawca wykaże w jaki sposób zapewni zgodność z zakazem podwójnego finansowania, o którym mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 – w szczególności wykaże, że nie otrzyma/ł na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej (tj. zaznaczono odpowiedź NIE), nie wymaga dalszego uzasadnienia (wpisać Nie dotyczy). |
| Czy projekt jest operacją o znaczeniu strategicznym w rozumieniu art. 2 ust. 5 Rozporządzenia UE 2021/1060? | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Należy zaznaczyć TAK jeżeli projekt jest lub wchodzi w skład operacji znajdującej się na Wykazie planowanych operacji o znaczeniu strategicznym, stanowiącym załącznik do Programu FEnIKS. Jeżeli projekt wchodzi w skład operacji o znaczeniu strategicznym w polu uzasadnienia należy wpisać nazwę tej operacji. W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy projekt obejmuje elementy edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa? | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Jeżeli zaznaczono TAK należy przedstawić opis działań edukacyjnych mających na celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym: opisać szczegółowo proponowane działania, wskazać grupę odbiorców oraz wyjaśnić w jaki sposób działania te wpłyną na podnoszenie świadomości ekologicznej wskazanej grupy społecznej. W przypadku, gdy pole tekstowe będzie niewystarczające, bardziej szczegółowe informacje należy przedstawić w pkt 6.9 SW. W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy projekt jest zgodny lub komplementarny ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)? | tekstowe | Należy wykazać, czy projekt: 1) przyczynia się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health, np. poprzez ograniczenie emisji biogenów do wód (P, N); 2) ma status projektu flagowego w ramach SUE RMB, rozumianego jako projektu o statusie Flagship, który nadawany przez komitety sterujące lub grupy sterujące w każdym Obszarze Tematycznym SUE RMB. Jeśli tak, należy dołączyć link do strony internetowej z opisem projektu oraz informacją o nadaniu mu statusu projektu flagowego lub wskazać źródło powyższych informacji w celu dokumentowania udziału wnioskodawcy w realizacji, zakresu i efektów projektu. |
| Czy projekt przewiduje elementy związane ze współpracą z partnerami z innych państw? | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Jeśli zaznaczono TAK należy opisać planowaną w ramach projektu współpracę z partnerem/partnerami z innych państw (Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych z UE), ze wskazaniem, czy obejmuje ona: - wspólne działania mające bezpośredni związek i wpływ na kształt i realizację w związku z realizowanym projektem, albo - wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje ww. partnerami w zakresie zagadnień związanych z realizowanym projektem, a także określeniem dokumentów stanowiących podstawę współpracy. Wskazać też należy, jeśli projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych. W przypadku, gdy pole tekstowe będzie niewystarczające, bardziej szczegółowe informacje należy przedstawić w pkt 1.11 SW. W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy projekt realizowany jest na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR)? Jeżeli tak, należy wskazać pozycję na liście. | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Należy zaznaczyć TAK, jeżeli projekt realizowany jest na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Jeżeli projekt realizowany jest na obszarze strategicznej interwencji (OSI), w polu uzasadnienia należy wskazać numer pozycji wraz z podaniem nazwy listy obszarów strategicznej interwencji wskazanych w KSRR, tj. listy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub listy gmin zagrożonych trwałą marginalizacją. Aktualizacja obszarów strategicznej interwencji jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego. W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynika z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub jest komplementarny do ww. dokumentów? | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Należy zaznaczyć TAK, jeżeli projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej ZIT lub IIT, bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo czy wynika z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub jeżeli jest komplementarny do ww. dokumentów. Jeżeli projekt wynika z ww. strategii lub jest komplementarny do ww. dokumentów, w polu uzasadnienia należy wpisać nazwę tej strategii/tego dokumentu, a także informację czy projekt jest realizowany na obszarze OSI, takich jak miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub obszar zagrożony trwałą marginalizacją oraz czy jest realizowany w partnerstwie samorządów. W celu wykazania komplementarności konieczne jest wykazanie, że dany projekt będzie stanowić część większego przedsięwzięcia poprzez dopełnienie innymi działaniami lub projektami zapisanymi we wskazanych dokumentach, które w efekcie przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsięwzięcia (np. poprzez powiązanie z działaniami miękkimi, inwestycjami zwiększającymi dostępność fizyczną projektu i zwiększaniem atrakcyjności otoczenia, a także uzupełnieniem inwestycji względem innych inwestycji, w tym również inwestycji innych podmiotów itp.). W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy projekt jest finansowany również z innych źródeł finansowania niż fundusze UE | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Należy zaznaczyć TAK, w sytuacji, wkład własny jest podwyższony o co najmniej 1 p.p. w stosunku do minimalnego wkładu własnego wynoszącego 30% wydatków kwalifikowanych. W polu uzasadnienia należy podać źródła finansowania. W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy działania realizowane w ramach Projektu wpisują się w realizację wartości Nowego Europejskiego Bauhausu? | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | Jeżeli TAK, należy uzasadnić w jaki sposób i jakie konkretne działania w ramach danego projektu realizują łącznie trzy podstawowe, nierozłączne wartości Inicjatywy „Nowy Europejski Bauhaus”, poprzez połączenie zrównoważoności, estetyki i włączenia społecznego, tj.: 1. zrównoważoność w kontekście środowiska naturalnego poprzez wdrożenie różnych sposobów ochrony środowiska od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń oraz bioróżnorodność; 2. włączenie społeczne poprzez różne działania na rzecz włączenia społecznego takie jak m.in. zasady projektowania dla wszystkich, systemy rządzenia i nowe modele społeczne, dostępność i przystępność cenowa; 3. estetyka i jakość doznania dla ludzi (wykraczające poza funkcjonalność) poprzez zastosowanie wzornictwa i uzyskania korzyści emocjonalno/kulturowych w związku z np. wykorzystaniem cech danego miejsca, łączenie wartości kulturalnych i społecznych, wzmacnianie poczucia przynależności. Działania te powinny też wpisywać się w co najmniej jedną z czterech osi tematycznych, którymi Komisja Europejska postanowiła kierować się przy wdrażaniu Inicjatywy, tj.: 1. Powrót do natury; 2. Odzyskanie poczucia przynależności; 3. Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują; 4. Potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu. zgodnie z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Nowy Europejski Bauhaus piękno, zrównoważoność, wspólnota https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF Jednocześnie proponowane działania muszą charakteryzować się podejściem wielopoziomowym (od globalnego do lokalnego - opartym na społecznościach lokalnych i ukierunkowanym na konkretny obszar), partycypacyjnym (opartym na uczestnictwie społeczeństwa obywatelskiego, w tym grup niedostatecznie reprezentowanych w danych sektorach) oraz podejściem transdyscyplinarnym (opartym na zintegrowanym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów wykorzystując różne kompetencje i wiedzę). W pozostałych przypadkach proszę zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |
| Czy projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami reprezentującymi różne sektory, tj. prywatny, publiczny, pozarządowy? | Przełącznik opcji z uzasadnieniem | W działaniu FENX. 02.05 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów w partnerstwie. Należy zaznaczyć NIE, a w polu uzasadnienia wpisać Nie dotyczy. |

### 2.2.10	Sekcja J – Oświadczenia

W przypadku działania FENX. 02.05 sekcja ta nie jest wypełniana.

### 2.2.11	Sekcja K – Załączniki

W pierwszej kolejności prosimy w zapoznanie się z pkt 1.2.11. Sekcja K Załączniki w Instrukcji użytkownika Aplikacji WOD2021 .

Wielkość poszczególnych załączników nie może przekraczać 25 MB. Jeśli rozmiar pliku przekracza 25MB dokumentacja powinna zostać skompresowana w formacie .zip lub podzielona na więcej plików.

Do wniosku należy załączyć następujące załączniki:

| Nazwa załącznika | Format pliku | Obowiązkowy/opcjonalny | Wskazówki dot. podpisów |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik 1 - Studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) i analiza kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny | PDF z możliwością przeszukiwania tekstu, arkusz kalkulacyjny w formie aktywnego modelu finansowego w formacie „xls”, „xlsx”, „xlsm” z odblokowanymi formułami. | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (poza modelem finansowym) |
| Załącznik 2 - Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne | JPEG lub PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 3 - Wykres Gantta dla projektu | JPEG lub PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 4 – Zgodność z prawem ochrony środowiska | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 4.1 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 | Skan w formacie np. JPEG lub PDF/dokument w formie elektronicznej w przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadkach dopuszczonych w przepisach podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) | opcjonalny – o ile wymagany | Nie wymagane potwierdzenie za zgodność z oryginałem |
| Załącznik 4.2 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną | Skan w formacie np. JPEG lub PDF/dokument w formie elektronicznej w przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadkach dopuszczonych w przepisach podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) | opcjonalny – o ile wymagany | Nie wymagane potwierdzenie za zgodność z oryginałem |
| Załącznik 4.3 – Oświadczenie o zgodności zakresu rzeczowego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym projektu | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 4.4 – Dokumenty opisane w pkt 9 oraz pkt 10 Załącznika 4 | Skan w formacie np. JPEG lub PDF/dokument w formie elektronicznej w przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadkach dopuszczonych w przepisach podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) | opcjonalny – o ile przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko | Nie wymagane potwierdzenie za zgodność z oryginałem |
| Załącznik 4.5 – Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w całym cyklu życia projektu | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 5 – Działania informacyjno-promocyjne | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą nr 91/271/EWG | PDF | opcjonalny - o ile dotyczy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 6.1. - Tabela dotycząca dyrektywy nr 91/271/EWG | PDF | opcjonalny - o ile dotyczy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 6.2 - Aktualizacja danych nt. aglomeracji | PDF | opcjonalny - o ile dotyczy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 7 - Oświadczenie o zgodności z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (…) | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 8 - Wykaz zadań objętych przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 9 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 10 - Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu | Skan w formacie np. JPEG lub PDF/dokument w formie elektronicznej w przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadkach dopuszczonych w przepisach podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) | opcjonalny – o ile dotyczy | Niewymagane potwierdzenie za zgodność z oryginałem |
| Załącznik 11 - Oświadczenie dotyczące jakości wody | PDF | opcjonalny – o ile dotyczy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 12 – Oświadczenie pn. Procedury (tryb postępowania) wnioskodawcy w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem do umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych | PDF | opcjonalny – o ile dotyczy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 13 – informacje dotyczące spełniania kryteriów | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 14 - Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy | Skan w formacie np. JPEG lub PDF/dokument w formie elektronicznej w przypadku dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadkach dopuszczonych w przepisach podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) | obowiązkowy | Nie wymagane potwierdzenie za zgodność z oryginałem |
| Załącznik 15 - Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące wniosku o dofinansowanie i zasad realizacji projektu | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 16 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 17 - Oświadczenie Wnioskodawcy/podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków dotyczące wykorzystania energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii sfinansowanych w ramach projektu | PDF | opcjonalny – o ile dotyczy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| Załącznik 18 – Oświadczenie dot. korespondencji drogą elektroniczną | PDF | obowiązkowy | Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |

### 2.2.12	Sekcja L – Informacje o wniosku o dofinansowanie

Sekcja nieedytowalna, tworzona automatycznie po wypełnieniu wniosku, stanowiąca jego podsumowanie.

# Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie

## Załącznik 1 - Studium wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) i analiza kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny

Studium wykonalności należy przygotować zgodnie z Załącznik 1 - Zakres studium wykonalności (FEnIKS 2021-2027, priorytet FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX. 02.05 do Instrukcji wypełniania WoD.

## Załącznik 2 – Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne

Mapa lub mapy mają być wykonane w sposób umożliwiający czytelne przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji.

Format zapisu map powinien umożliwiać odczyt przez ogólnie dostępne aplikacje komputerowe, np. pdf. Rozdzielczość zapisu powinna umożliwić otworzenie pliku i jego swobodny przegląd na biurowym sprzęcie komputerowym.

Zakres informacji naniesionych na mapę:

- Skala.

- Granice gminy i aglomeracji:

  - granice administracyjne wszystkich gmin objętych mapą;

  - granice aglomeracji wyznaczonej uchwałą rady gminy (w przypadku rozbudowy infrastruktury).

- Istniejące i planowane Stacje Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody (w szczególności objęte projektem).

- Planowany zakres rzeczowy projektu w zakresie sieci wodociągowej (w odmienny sposób oznaczyć budowę i modernizację).

Zakres rzeczowy projektu powinien być na mapie oznaczony i opisany w sposób ułatwiający identyfikację poszczególnych zadań objętych projektem, tj. spójny z oznaczeniami stosowanymi w Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie.

## Załącznik 3 - Wykres Gantta dla projektu

Daty rozpoczęcia i zakończenia oraz nazwy poszczególnych zadań wskazanych w wykresie Gantta powinny być tożsame danymi w sekcji D.

## Załącznik 4 – Zgodność z prawem ochrony środowiska

W pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się ze wzorem Załącznika 4 do Wniosku o dofinansowanie w ramach FEnIKS Zgodność projektu z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i zawartymi w nim instrukcjami.

Poszczególne pola w Załączniku 4 powinny zawierać następujące informacje:

| Nazwa pola | Rodzaj pola | Sposób wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.1.1 i 7.3.2 SW. |
| Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.1.1 SW. |
| Zgodność z wymogami klimatycznymi, z uwzględnieniem ryzyka powodziowego | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.4.1 i 7.4.2 SW. |
| Zgodność projektu z celem środowiskowym gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony przyrody oraz adaptacji do zmian klimatu | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.4.3 SW. |
| Zgodność projektu z zasadą „nie czyń poważnych szkód” środowisku tj. do no significant harm (DNSH) | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.1.2 SW. |
| Zgodność projektu z zasadami: ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego, zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła, zasadą zanieczyszczający płaci | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.1.3 SW. |
| Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż FEnIKS? | Zmienna logiczna i pole tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 Co do zasady wnioski składane w ramach działania FENX. 02.05 powinny wpisywać się w obszary działań wskazane w Programie Inwestycyjnym w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – należy zaznaczyć TAK i wpisać stosowną informację w polu opisowym. |
| Czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą ooś? | Zmienna logiczna i pole tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji niektórych planów i programów na środowisko, czyli tzw. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ), uregulowane jest w artykule 46 i 47 ustawy ooś. W tym polu należy zawrzeć podsumowanie analiz przeprowadzonych w pkt 7.5.1 SW. |
| Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) i/lub objęte załącznikiem I do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady? | Zmienna logiczna i pole tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W przypadku gdy projekt składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i/lub objętego załącznikiem I do dyrektywy 2011/92/WE należy powielić ten pkt (9) – odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, aby zachować czytelność przedstawianych informacji. Informacje powinny być zgodne z pkt 7.2. SW. Wymagane dokumenty należy dołączyć do WoD jako Załącznik 4.4. |
| Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i/lub objęte załącznikiem II do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady | Zmienna logiczna i pole tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W przypadku gdy projekt składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i/lub objętego załącznikiem II do dyrektywy 2011/92/WE, należy powielić ten pkt (10) – odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, aby zachować czytelność przedstawianych informacji. Informacje powinny być zgodne z pkt 7.2. SW. Wymagane dokumenty należy dołączyć do WoD jako Załącznik 4.4. |
| Stan przygotowania projektu na moment składania wniosku o dofinansowanie (umowy o roboty budowlane i kontrakty Buduj, Zaprojektuj Buduj itp.) | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 |
| Stan przygotowania projektu na moment składania wniosku o dofinansowanie (decyzje administracyjne) | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 Informacje powinny być zgodne z danymi zawartymi w Załączniku 8 Wykaz zadań objętych przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. |
| Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000 | Zmienna logiczna i pole tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 W tym polu należy zawrzeć podsumowanie informacji zawartych w pkt 7.2.3 SW. |
| Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału? | Zmienna logiczna i pole tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 Informacje powinny być zgodne z pkt 7.3.1 SW. |
| Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód. | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 Informacje powinny być zgodne z pkt 7.3.2 SW. |
| Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG („dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”) – projekty w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych | tekstowe | Zgodnie z Instrukcją we wzorze Załącznika 4 Informacje powinny być zgodne z danymi w Załączniku 6.1. Tabela dotycząca dyrektywy nr 91/271/EWG. |

### Załącznik 4.1 - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Wzór Załącznika 4.1 stanowi przykład informacji wymaganych w deklaracji.

### Załącznik 4.2 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Wzór Załącznika 4.2 stanowi przykład informacji wymaganych w deklaracji, które były wydawane do dnia 31.12.2023r. Od dnia 20.05.2024 r., kiedy to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawarli Porozumienie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności, właściwe jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydają „Informację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”, na wzorze dokumentu, o którym mowa § 1 ust. 1 ww. Porozumienia. Wzór ten jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.feniks.gov.pl/Strony/Aktualnosci/Zgodnosc-projektow-unijnych-z-regulacjami-dotyczacymi-ochrony-wod. Uzyskaną po 20.05.2024 r. „Informację (…)” należy zamieścić jako Załącznik nr 4.2 do WoD..

### Załącznik 4.3 – Wykaz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z potwierdzeniem ich zgodności z zakresem projektu

Załącznik 4.3 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

### Załącznik 4.4 – Dokumenty opisane w pkt 9 oraz pkt 10 Załącznika 4

Należy załączyć skany dokumentów wymienionych w pkt 9 oraz 10 Załącznika 4.

### Załącznik 4.5 – Wykaz dokumentów gromadzonych w celu potwierdzenia spełnienia zasady DNSH w całym cyklu życia projektu

Wykaz może też zawierać odniesienia do elektronicznej bazy danych zawierającej informacje, dane oraz dokumentację potwierdzającą zgodność z zasadą DNSH

## Załącznik 5 – Działania informacyjno-promocyjne

Załącznik 5 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą nr 91/271/EWG

Załącznik 6 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

### Załącznik 6.1. - Tabela dotycząca dyrektywy nr 91/271/EWG

Załącznik 6.1 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

### Załącznik 6.2 - Aktualizacja danych nt. aglomeracji

Załącznik jest obowiązkowy w przypadkach, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK.

## Załącznik 7 - Oświadczenie o zgodności z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Załącznik 7 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 8 - Wykaz zadań objętych projektem

Załącznik 8 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 9 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 9 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 10 - Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu

Skan porozumienia/umowy należy załączyć tylko w przypadku, gdy projekt, poza Wnioskodawcą, będzie realizowany przez inny podmiot.

## Załącznik 11 – Oświadczenie dotyczące jakości wody

Załącznik 11 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 12 - Procedury (tryb postępowania) wnioskodawcy w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem do umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie we wzorze Załącznika 12 należy złożyć tylko w przypadku, gdy w ramach realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca będzie udzielał zamówień, co do których nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Załącznik 13 – Informacje dotyczące spełniania kryteriów

Załącznik 13 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 14 - Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy

Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

w przypadku gminy:

- zaświadczenie właściwej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta;

- wyciąg z protokołu posiedzenia właściwej rady gminy, stwierdzający odebranie ślubowania od wybranego wójta/burmistrza/prezydenta;

- uchwała rady gminy o powołaniu skarbnika;

w przypadku związków międzygminnych:

- odpis z rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

- statut związku międzygminnego;

- uchwały zgromadzenia związku o powołaniu członków zarządu związku oraz o powołaniu skarbnika;

w przypadku pozostałych jednostek:

- statut.

## Załącznik 15 - Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczące wniosku o dofinansowanie i zasad realizacji projektu

Oświadczenia Wnioskodawcy zawarte są we wzorze załącznika.

## Załącznik 16 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego

Załącznik 16 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 17 - Oświadczenie Wnioskodawcy / podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków dotyczące wykorzystania energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii sfinansowanych w ramach projektu

Załącznik 17 należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi we wzorze załącznika.

## Załącznik 18 - Oświadczenie dot. korespondencji drogą elektroniczną

Oświadczenia Wnioskodawcy zawarte są we wzorze załącznika.

# Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik 1 - Zakres studium wykonalności (FEnIKS 2021-2027, priorytet FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX. 02.05 Woda do spożycia) oraz dodatkowe założenia do analizy finansowej

Załącznik 2 - Wskaźniki projektu

Załącznik 3 - Metodyka analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost)

Katalogi dla poszczególnych działań dostępne są na stronie internetowej www.feniks.gov.pl, w zakładce: Nabory wniosków/Katalog Wskaźników Obowiązkowych