| Nazwa dokumentu: : Raport za VI kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko KGP |
| 1 | MC | 2.Postęp finansowy. | W kolumnie wartość środków zaangażowanych wskazano niższą wartość procentową niż w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. | W kolumnie wartość środków zaangażowanych powinna figurować wartość 99,90%. Jeżeli zgodnie z treścią uwagi, wartość środków zaangażowanych ma wynikać z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień, środków zaangażowanych na wynagrodzenia i wartości umów zawartych z wykonawcami, to: - w ramach projektu zawarto już wszystkie umowy z wykonawcami, za wyjątkiem umowy na przeprowadzenie konferencji zamykającej projekt (wartość zgodnie z budżetem projektu 49.200 zł) i wykonanie tablicy pamiątkowej (wartość zgodnie z budżetem projektu 6.150 zł) - powyższe oznacza, że w projekcie zaangażowane są wszystkie środki za wyjątkiem wskazanych powyżej 55.350 zł - całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowalne) to 56.824.315,52 zł - z powyższego wynika, że 56.824.315,52 zł minus 55.350 zł = 56.768.965,52 zł, czyli 99,90% całkowitej wartości projektu. Raport został poprawiony. |
| 2 | MC | 2.Postęp finansowy. | Z uwagi na upływ czasu 94,96% , wartość środków wydatkowanych na poziomie 58,19% oraz termin końcowy realizacji projektu tj. do 24 lutego 2020 r. proszę o informację czy projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie oraz budżecie (według zatwierdzonego planu naprawczego). | Proszę o przedstawienie informacji. | Aktualny stan zaawansowania realizacji prac w projekcie wskazuje na to, że projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie i budżecie. |