| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów ZK-I.431.1.1.2025 | Rzeszów, 05 maja 2025 r. |
| --- | --- |

Pan

Dawid Homa

Wójt Gminy Świlcza

Szanowny Panie Wójcie,

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 marca 2025 r. w Gminie Świlcza, 36-072 Świlcza 168.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- Andżelika Fornal – starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego – przewodniczący zespołu (upoważnienie nr 1/2025 z dnia 21 marca 2025 r., znak: ZK-I.431.1.1.2025),

- Marzena Naja – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym stanowisku pracy do spraw organizacyjno-finansowych – członek zespołu (upoważnienie nr 2/2025 z dnia 21 marca 2025 r., znak: ZK-I.431.1.1.2025).

Wójt Gminy Świlcza został poinformowany o planowanej kontroli  pismem z dnia 19 marca 2025 r., znak: ZK-I.431.1.1.2025.

Kontrolę realizacji zadań z zakresu „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 1 porozumienia nr: ZK-I.68.3.4.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie powierzenia wykonania projektu, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Świlcza.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z porozumieniem nr: ZK-I.68.3.4.2024 z dnia 15 lipca 2024 r. Wojewoda Podkarpacki powierzył Gminie Świlcza wykonanie projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

Planowany całkowity koszt zadania wynosił 161 246,00 zł. Wojewoda Podkarpacki przyznał na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2024 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność w § 6320 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie złożonego wniosku Podkarpacki Urząd Wojewódzki (PUW) w Rzeszowie przekazał środki dotacji na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 90 018,44 zł. Według sprawozdania z wykonania zadania publicznego, złożonego w PUW w Rzeszowie w dniu 2 grudnia 2024 r. całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 145 151,13 zł. Kwota 90 018,44 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa, zaś 55 132,69 zł sfinansowano ze środków własnych.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych. Stwierdzono, że powyższe dokumenty spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i zostały ujęte w księgach rachunkowych. Klasyfikacja budżetowa wydatków była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.). Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Dokumenty opatrzone były opisem zawierającym informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było jej przeznaczenie. Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzone zostały dokumenty MO-modernizacja środka trwałego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że otrzymana dotacja w wysokości 90 018,44 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w porozumieniu nr: ZK-I.68.3.4.2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

Projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły” miał na celu wzmocnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przejściach dla pieszych poprzez działania  inwestycyjne związane z modernizacją przejść dla pieszych oraz działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do przedszkolaków, dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zostały zmodernizowane 3 przejścia dla pieszych w miejscowościach Świlcza, Mrowla i Rudna Wielka. Wykonano następujący zakres prac:

- przejścia dla pieszych dwukolorowe tzn. białe pasy na czerwonym tle,

- linie wibracyjne przed 3 przejściami dla pieszych,

- 6 znaków drogowych aktywnych D-6 z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym,

- bariery wygradzające ruch pieszych, balustrady U-11a, w miejscowości Rudna Wielka,

- wygrodzenie łańcuchowe U-12b, w miejscowości Mrowla.

W dniu przeprowadzenia oględzin na przejściach dla pieszych nie było zamontowanych tabliczek T-27. Koordynator projektu oświadczyła, że tabliczki zostaną niezwłocznie uzupełnione.

Pismem znak: RGI.042.16.2024 z dnia 27 marca 2025 r. Wójt Gminy Świlcza poinformował, że tabliczki T-27 (6 szt.) zostały zamontowane. Do pisma dołączono dokumentację zdjęciową, która potwierdziła montaż przedmiotowych tabliczek.

Przejścia dla pieszych zostały oznaczone tablicami informacyjnymi o dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa, zgodnie z § 4 ust. 4 porozumienia Nr: ZK-I.68.3.4.2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

Zrealizowano działania profilaktyczne z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się na przejściach dla pieszych.

Policja przeprowadziła lekcje pokazowe dla klas od 1 do 3 w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Świlcza:

- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy – w dniu 16 października 2024 r.,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli – w dniu 17 października 2024 r.,

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – w dniu 9 października 2024 r.

Straż Gminna przeprowadziła spotkania informacyjne dla grup przedszkolnych:

- Przedszkole Publiczne w Świlczy – w dniu 3 października 2024 r.,

- Przedszkole Publiczne w Mrowli – w dniu  17 października 2024 r.,

- Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – w dniu  7 października 2024 r.,

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy –  w dniu 4 października 2024 r.

W związku z uzupełnieniem przez jednostkę kontrolowaną stwierdzonych uchybień przed zakończeniem czynności kontrolnych, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas-Hul

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)