| Nazwa projektu dokumentu: projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1. | MSWiA | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów (Lp. 155) dot. projektu SMUP | Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 czerwca 2021 r. realizacja projektu uległa wydłużeniu do dnia 30.09.2023 oraz zwiększeniu – do kwoty 37 mln zł - uległ budżet projektu. Powyższa zmiana została potwierdzona wydaniem, w dniu 29 września 2021 r., decyzji o zmianie decyzji o dofinansowaniu projektu. | Powinno być: Termin realizacji 30/09/2023 Planowane koszty działania: 37 004 529,02 zł |
| 2. | MSWiA | Załącznik nr 2 do PZIP Plan działań wszystkich resortów (Lp. 158) | W związku z nieuwzględnieniem uwagi dotyczącej działania „Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM” konieczne jest dokonanie zmiany terminu realizacja działania. Niemniej ponownie wskazać należy, że w ocenie MSWiA działanie to nie ma charakteru projektu informatycznego a wykonanie tego działania sprowadza się do przeprowadzenia faktycznych prac techniczno-instalacyjnych. | Zmiana terminu realizacji na 31/12/2023 |
| 3. | MSWiA | OSR do projektu uchwały | W tabeli OSR, w kolumnie „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń” w pkt 12 przedstawiono szacowaną kwotę realizacji Programu dla MSWiA w wysokości 735 490 969,51 zł (w poprzedniej wersji OSR widniała kwota 1 627 320 510,75 zł). Zauważyć należy natomiast, że dla działań uwzględnionych obecnie w załączniku nr 2 do PZIP – Plan działań wszystkich resortów, suma planowanych kosztów działań wskazanych przez MSWiA i KGP (poz. wykazu 155-162) wynosi 1 562 700 510,75 zł, a przy uwzględnieniu uwagi dot. zmian kosztu realizacji projektu SMUP będzie wynosić 1 572 357 963,14 zł | Wyjaśnienie jakie dane dla działań wskazanych przez MSWiA zostały uwzględnione do wyliczeń szacowanej kwoty realizacji Programu dla MSWiA, uwzględnionej w OSR do projektu ustawy oraz dokonanie korekty tej kwoty w oparciu o zgłoszone przez MSWiA aktualizacje dotyczące terminów i kosztów realizacji poszczególnych działań wskazanych przez MSWiA |
| 4. | MSWiA | Załącznik do OSR – ocena skutków finansowych projektu, Arkusz „MSWiA_PSMUP” | W związku ze zmianami dotyczącymi kosztów realizacji projektu SMUP (uwaga z pkt 1 tabeli) aktualizacji wymaga formularz oceny skutków finansowych dla tego projektu. | W załączeniu zaktualizowany arkusz oceny skutków finansowych dla projektu „MSWiA_PSMUP”. |
| 5. | MSWiA | Załącznik do OSR – ocena skutków finansowych projektu, arkusz „MSWiA_TETRA” | W związku z uwzględnieniem poprzednio zgłoszonej przez MSWiA uwagi w odniesieniu do wyliczeń Skutków w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian, aktualizacji wymaga zapis w wierszu „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń” – dokonano stosowanej zmiany. | W załączeniu zaktualizowany arkusz oceny skutków finansowych dla projektu „MSWiA-TETRA” |
| 6. | MSWiA | Załącznik do OSR – ocena skutków finansowych projektu, arkusz „MSWiA_SICPR2.0” | W związku z uwzględnieniem poprzednio zgłoszonej przez MSWiA uwagi dotyczącej kosztów realizacji projektu Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2.0, aktualizacji wymaga formularz oceny skutków finansowych dla tego projektu. | W załączeniu zaktualizowany arkusz oceny skutków finansowych dla projektu „MSWiA_SICPR2.0” |
| 7. | MSWiA | Załącznik do OSR – ocena skutków finansowych projektu, arkusz „MSWiA_eDowód” | W związku z niewłaściwym uwzględnieniem uwagi dotyczącej zmiany arkusza dot. oceny skutków finansowych dla projektu „MSWiA_eDowód” aktualizacji wymaga arkusz oceny skutków finansowych dla przedmiotowego projektu. Jednocześnie MSWiA nie dostrzega celowości umieszczania w powołanym arkuszu części Dochody pozostałe jednostki. W Ocenie skutków regulacji dla ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000, zwana dalej „OSR”) nie przewidziano bowiem dochodów w powołanym zakresie. Ponadto, wskazania wymaga, że w punktu 6 (Wpływ na sektor finansów publicznych) OSR dla ww. ustawy pierwszy rok uwidoczniony w tabeli to rok 2020. | W załączeniu zaktualizowany arkusz oceny skutków finansowych dla projektu „MSWiA_eDowód” w odniesieniu do wyliczeń Skutków w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian. |