Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „SOPZ”) na realizację badania składającego się z dwóch zadań pn:

- OCENA FUNKCJONOWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DO 2030 ROKU

- DIAGNOZA STANU OBECNEGO POLSKIEGO TRANSPORTU

SPIS TREŚCI

1. CEL BADANIA ………………………………………………………………………………………………..2

# 2. UZASADNIENIE  ………………………………………………………………………………………..........2

# 3. ZAKRES OPRACOWANIA …………………………………………………………………………….........3

# 4. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA……………………………………………………...8

# 5. DOKUMENTY KRAJOWE I UNIJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO TRANSPORTU………………………....9

# 6. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA…………………………………………………………12

# 7. HARMONOGRAM…………………………………………………….....................................................13

8. WYMAGANIA MINIMALNE WOBEC POTENCJALNEGO WYKONAWCY BADANIA………………..14

# I. CEL BADANIA:

# Głównym celem opracowania jest:

- Ocena trafności, skuteczności i efektywności interwencji przyjętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,

- Przygotowanie diagnozy systemu transportowego w Polsce.

# Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:

# 1. Przygotowanie ewaluacji śródokresowej dla Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu  do 2030 roku (dalej: SZRT) obejmującej analizę stopnia realizacji i wpływu na transport zapisów SZRT, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2019 r.

# 2. Opracowanie diagnozy systemu transportowego w Polsce uwzględniając między innymi obecnie dostępne dane statystyczne, opracowania naukowe oraz dokumenty krajowe, regionalne i europejskie.

# II. UZASADNIENIE:

# Badanie będzie prowadzone w dwóch zadaniach:.

- Pierwsze zadanie obejmie ocenę (ewaluację śródokresową) SZRT – w kontekście aktualności jej celów, obszarów i kierunków interwencji oraz skuteczności i efektywności obowiązującego systemu realizacji.

- Drugie zadanie, zakłada przygotowanie diagnozy polskiego transportu.

# Obecnie podstawowym krajowym dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju transportu jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku - SZRT, przyjęta uchwałą Nr 105 Rady Ministrów w dn. 24 września 2019 r. Jest to kluczowy dokument planistyczny w zakresie rozwoju sektora transportu w perspektywie średniookresowej oraz integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. SZRT służy realizacji celów określonych w strategii średniookresowej.

Dotychczasowy okres realizacji SZRT wynosi 5 lat, (prace nad dokumentem rozpoczęto w 2017 r.), SZRT jest w połowie harmonogramu realizacji, w związku z czym wskazane jest sprawdzenie skuteczności rozwiązań SZRT. Dodatkowo, już po przyjęciu SZRT, na gruncie europejskim pojawiły się nowe rozwiązania wpływające na rozwój transportu w UE – Europejski Zielony Ład czy też Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

SZRT wpływa wymiernie na realizację założeń programów wieloletnich, czy też opracowywanie strategii na poziomie regionalnym.

Równolegle na poziomie krajowym trwają prace związane z opracowaniem wizyjnego dokumentu długofalowego (Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r.) oraz wstępne działania związane z przygotowaniem nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju (dalej: śsrk).

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest zdiagnozowanie stanu polskiego transportu, które będzie pomocne w pracach nad kształtowaniem polityki transportowej państwa.

Monitoring strategiczny realizacji SZRT jest prowadzony na bieżąco w ramach monitoringu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) – dalej: SOR, począwszy od 2019 r., w postaci cyklicznych sprawozdań przekazywanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Opracowanie sprawozdania z realizacji SZRT wynika z treści samego dokumentu, jak i wymogów związanych z monitorowaniem SOR.

Coroczne sprawozdania z realizacji SZRT w ramach SOR ukazują tylko częściowy obraz osiągniętych rezultatów w poszczególnych sektorach transportu, w tym postępy w ujęciu wskaźnikowym (problemy z dostępem do części wskaźników w systemie STRATEG). Sprawozdawczość poza dostarczaniem informacji nt. realizacji projektów pełni również funkcję ocenną na postawie wskazywanego cyklicznie stopnia realizacji projektów strategicznych i flagowych.

Dotychczasowa praktyka dotycząca monitorowania SZRT wskazuje na konieczność podjęcia przekrojowej analizy zapisów strategii. Zasadne wydaje się przeprowadzenie ponownej oceny pewnych elementów SZRT. W tym kontekście w ramach niniejszego zamówienia planowana jest analiza i ocena trafności zapisów SZRT w odniesieniu do aktualnego otoczenia prawno-instytucjonalnego, sytuacji społeczno-gospodarczej i geopolitycznej oraz ocena skuteczności i efektywności dotychczas przyjętych rozwiązań wdrożeniowych wraz z analizą osiągniętych wskaźników.

Efektem ww. działań ma być sformułowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby przygotowania nowej strategii rozwoju transportu.

Podsumowując:

1. Pierwsze zadanie ma na celu ocenę (ewaluację średniookresową) trafności przyjętych w SZRT wyborów strategicznych przez pryzmat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, geopolitycznej i uwzględniającej otoczenie prawno-instytucjonalne oraz ewaluację efektywności i skuteczności dotychczasowych rozwiązań wdrożeniowych. Analiza w tym zakresie powinna wykazać, jakie działania powinny być kontynuowane, a co wymaga dostosowania lub zmiany w kontekście prac nad nową strategią. Analiza powinna również zweryfikować aktualność celów, obszarów i kierunków interwencji oraz wskazać, w jakim zakresie powinny one zostać zmodyfikowane.

Przedmiotem analizy powinna być także kwestia sposobu programowania rozwoju multimodalnego transportu w dobie współczesnych wyzwań, tj. wojny w Ukrainie i wynikających z nich konsekwencji dla Polski, wyzwań energetyczno-klimatycznych oraz nowych rozwiązań legislacyjnych na poziomie UE – ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności (COM(2020)789), oraz legislacji unijnej regulującej przechodzenie na transport bezemisyjny w tym dot. dostępu do środków finansowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania będzie tu stopień szczegółowości strategii zapewniający elastyczność rozwiązań, w tym sposób formułowania celów, zadań oraz określania horyzontu czasowego dokumentu. Konieczne będzie również odniesienie się i uwzględnienie zapisów KRK 2050, założeń dla nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz aktualnych polityk unijnych.

Przeprowadzona ocena powinna wskazać, jak współczesne wyzwania wpływają na programowanie rozwoju transportu w średniookresowej perspektywie oraz sformułować propozycje rozwiązań, służących temu, by nowa strategia uwzględniała dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Należy zatem określić, w jaki sposób należy zaprogramować rozwój transportu w perspektywie średniookresowej w obecnej, mocno zmiennej rzeczywistości oraz skutecznie wdrażać przyjęte cele?

2. Drugie zadanie będzie dotyczyło przygotowania diagnozy systemu  transportowego w Polsce. Podejmowane działania mają na celu m.in. podstawy przygotowania nowej strategii i podniesienie jakości finalnej wersji dokumentu i spowodowanie, aby w jak największej mierze odpowiadał on na zidentyfikowane potrzeby rozwojowe.

# III. ZAKRES OPRACOWANIA:

# Zadanie 1:

# Badaniem ewaluacyjnym objęta zostanie SZRT.

# Zakres czasowy badania obejmuje lata realizacji SZRT, tj. 2019-2023 oraz okres do 2040 r. w przypadku analiz i formułowania wniosków dla planowanej nowej strategii.

# Pytania ewaluacyjne

# Zadaniem wykonawcy będzie odpowiedź na sformułowane poniżej pytania ewaluacyjne w ramach poszczególnych modułów badawczych. Na podstawie odpowiedzi na poniższe pytania wykonawca sformułuje wnioski i rekomendacje w zakresie założeń, a finalnie projektu nowej strategii rozwoju transportu.

# Moduły badawcze

# Zadanie  I – ocena realizacji SZRT

# Moduł I – ocena trafności założeń strategicznych SZRT w świetle aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

# 1. Czy konieczna jest zmiana celów i kierunków interwencji SZRT, biorąc pod uwagę aktualne wyzwania, zagrożenia i trendy rozwojowe? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

# 2. Czy zmiany polityk unijnych wpływają na konieczność modyfikacji celów i kierunków interwencji SZRT? Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób?

# 3. Jak zmieniające się czynniki globalne oddziałują na polski system transportu i czy powinny znaleźć odzwierciedlenie w modyfikacji celów i kierunków interwencji SZRT?

# 4. Jakie obszary priorytetowe należałoby wskazać w nowej strategii rozwoju transportu, biorąc pod uwagę wnioski z analizy zapisów SZRT oraz wiedzę na temat aktualnych wyzwań rozwojowych?

# 5. Jakim poziomem szczegółowości powinny charakteryzować się zapisy w nowej strategii rozwoju transportu, mając na uwadze wnioski z analizy dotychczasowej realizacji SZRT oraz wzrost dynamiki zmian społeczno-gospodarczych w ostatnich latach?

# 6.Wskazać ewentualne kierunki poszerzenia zaangażowania społecznego w wyznaczaniu i realizacji celów rozwojowych (jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorcy, instytucje naukowe itd.)?

# Moduł II – ocena systemu realizacji SZRT.

# 7. Czy system realizacji SZRT poprzez wskazane kierunki interwencji, działania i projekty strategiczne był trafny i skuteczny z punktu widzenia realizacji strategicznych celów SZRT? Czy wymaga zmian? Jeśli tak, to jakich w zgodzie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju?

# 8. Czy proces doboru projektów strategicznych zawartych w SZRT był trafny z punktu widzenia realizacji celów strategii? Czy jego zasady realizacji były jasne i użyteczne dla uczestników systemu?

# 9. Czy na realizację projektów strategicznych wpływały w sposób istotny nieprzewidziane wcześniej czynniki kontekstowe? Jeśli tak, to jakie? W jaki sposób objawiał się ten wpływ?

# 10. Czy system monitorowania SZRT był skuteczny i użyteczny? Jakie elementy realizacji nowej strategii powinny podlegać monitorowaniu? Czy poza wskaźnikami i projektami strategicznymi zasadne jest monitorowanie innych elementów? Jeśli tak, to jakich?

# 11. Czy dobór wskaźników był trafny z punktu widzenia określonych celów strategii i użyteczny dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji strategii (tzn. czy wskaźniki były dostępne w wymaganych terminach i dostarczały informacji potrzebnych do oceny postępów wdrażania)?

# 12. Czy wartości docelowe wskaźników zostały trafnie określone? Czy na stopień ich realizacji wpłynęły w sposób istotny nieprzewidziane wcześniej czynniki kontekstowe? Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób?

# 13. Jak usprawnić proces aktualizacji i monitorowania wskaźników nowej strategii rozwoju transportu?

# Zadanie II  – diagnoza systemu transportowego w Polsce

# Moduł III – analiza aktualnej sytuacji

# 14. Badanie dot. przygotowania diagnozy stanu polskiego transportu powinno obejmować poniższe elementy i być oparte m.in. o dostępne dane statystyczno – badawcze (rok bazowy 2023):

# Polski system transportowy jako część europejskiego i światowego systemu transportowego z podziałem na wszystkie gałęzie transportu.

# Stan infrastruktury transportowej w Polsce dla wszystkich rodzajów transportu (infrastruktura drogowa, w tym infrastruktura towarzysząca taka, jak infrastruktura paliw alternatywnych, MOPy itp., infrastruktura kolejowa (pasażerska i towarowa), infrastruktura śródlądowych dróg wodnych, infrastruktura portów morskich oraz infrastruktura dostępu do nich od strony morza i lądu, infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura transportu intermodalnego, miejska infrastruktura transportowa, rozwój aktywnych form mobilności (w tym systemów rowerowych) oraz urządzeń transportu osobistego, współdzielona mobilność oparta o koncepcję Mobility as a Service – MaaS, wdrażanie inteligentnego zarządzania transportem określający zarówno stan techniczny, jak również  porównanie Polski z krajami UE.

# Adaptacja infrastruktury do zmian klimatu, stan obecny oraz pożądany, w podziale na wszystkie gałęzie transportu. W tym na występowanie powodzi oraz intensywne opady deszczu, stan obecny oraz pożądany, w podziale na wszystkie gałęzie transportu.

# Działania SZRT przewidziane dla obszarów strategicznej interwencji – OSI. Zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju infrastruktury transportowej różnych terytoriów, a w szczególności ma wspomagać rozwój obszarów, które nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału lub utraciły funkcje społeczno-gospodarcze.

# Analiza miejskich obszarów również w kontekście transformacji energetycznej transportu i efektywności energetycznej transportu przewidziane dla obszarów strategicznej interwencji - OSI, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów borykających się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

# Źródła finansowania dotychczasowych inwestycji oraz utrzymania infrastruktury.

# Porównanie kosztów dostępu do infrastruktury (w transporcie kolejowym i drogowym) wraz z porównaniem z sąsiadującymi krajami UE.

# Analiza obecnych zasad internalizacji w Polsce kosztów zewnętrznych generowanych przez transport (dla wszystkich rodzajów transportu) wraz z porównaniem z sąsiadującymi krajami UE.

# Źródła finansowania kolejowych przewozów pasażerskich wraz z porównaniem z sąsiadującymi krajami UE.

# Źródła finansowania modernizacji taboru kolejowego wraz z porównaniem z sąsiadującymi krajami UE.

# Potencjał przewozowy w podziale na wszystkie gałęzie transportu wraz z całościową (analizą floty, finasowania) charakterystyką aktualnego potencjału przewozowego gałęzi transportu. Diagnoza i analiza barier rozwojowych dla wszystkich gałęzi, ze szczególnym uwzględnieniem rynku przewozu autobusowego.

# Rynek przewozów ładunków w podziale na wszystkie gałęzie transportu wraz z całościową (analizą floty, finasowania) charakterystyką aktualnego rynku przewozów ładunków. Diagnoza i analiza barier rozwojowych dla wszystkich gałęzi.

# Rynek przewozów osób w podziale na wszystkie gałęzie transportu wraz z całościową charakterystyką rynku przewozu osób. Diagnoza i analiza barier rozwojowych dla wszystkich gałęzi, z położeniem szczególnego nacisku na transport zbiorowy, zwłaszcza międzymiastowy transport miejski i pozamiejski (w kontekście postępującego wykluczenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz słabej dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich).

# Transport w miastach w podziale na transport pasażerski i towarowy, w podziale na wszystkie gałęzie transportu, w tym aktywną mobilność (w szczególności ruch pieszy i rowerowy) wraz z analizą zatłoczenia i kosztów zatorów.

# Potencjał innowacyjny, w tym ocena stanu cyfryzacji – w podziale na wszystkie gałęzie transportu oraz w ujęciu multimodalnym – w rozumieniu poziomu i potencjału wdrożenia rozwiązań  inteligentnych oraz zarządzania poprzez dane, z analizami kosztów i korzyści, w tym wdrożenia rozwiązań z zakresu paliw alternatywnych.

# Bezpieczeństwo w transporcie w podziale na wszystkie gałęzie transportu wraz z całościową charakterystyką aktualnego stanu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego tzw. „cybersecurity” w transporcie, wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa w kontekście systemów transportowych w tym odporność systemu transportu i zarządzanie kryzysowe w kontekście przerwania łańcucha dostaw /zakłóceń w podróży z powodu niepożądanych zdarzeń np. pandemie/katastrofy/  wojna, wraz z porównaniem z sąsiadującymi krajami UE.

# Interoperacyjność polskiego sektora transportowego, w podziale na wszystkie gałęzie z uwzględnieniem usług typu zakup biletów, systemy informacji o podróży, rozwiązania wspierające przewozy towarowe.

# Odziaływanie transportu na środowisko, w tym wpływ na różnorodność biologiczną, emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń oraz hałasu, w podziale na wszystkie gałęzie transportu, z wyszczególnieniem transportu miejskiego, w tym ocena kosztów zewnętrznych tych emisji.

# Ocena dostępności transportowej obszaru Polski w podziale na transport drogowy, kolejowy, lotniczy oraz wodny śródlądowy  wraz z całościową charakterystyką dostępności transportowej obszaru Polski. Analiza dostępności lotniczej Polski tzw. „connectivity” w wymiarze lokalnym, europejskim oraz globalnym.

# Ocena wykluczenia komunikacyjnego Polski (w tym drogi krajowe, wojewódzkie, gminne, linie kolejowe i przystanki autobusowe i kolejowe, lotniska) oraz wskazanie białych plam transportowych oraz liczbę i rozmieszczenie ludności objętej wykluczeniem.

# Ocena infrastruktury rowerowej zwłaszcza na obszarach wiejskich; opracowanie analizy porównawczej, przedstawiającej rozwiązania zastosowane w innych krajach w ramach przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu na obszarach wiejskich oraz rezultaty tych działań. Preferowany zakres geograficzny analizy porównawczej powinien obejmować zwłaszcza z sąsiadującymi krajami UE.

# Ocena potrzeb transportowych osób z niepełnosprawnościami, w tym o ograniczonej sprawności ruchowej, z punktu widzenia przeciwdziałania ich wykluczeniu oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. (Ograniczenia osób z niepełnosprawnością, niedostosowanie miejsc pracy, bariery architektoniczne czy transportowe. Dostęp do transportu publicznego; wpływ transportu na aktywność osób z niepełnosprawnościami).

# Ocena problemów gospodarczych: na poziomie makro: udział transportu w gospodarce i jego rola dla gospodarki, w tym przesunięcie w kierunku światowego centrum gospodarczego: dostępność globalna pasażerów i towarów wysoko przetworzonych o wysokiej wartości dodanej oraz analiza stymulowania takiego przesunięcia modalnego, aby ww. czynniki nie przesunęły wszystkiego na drogi; na poziomie mikro: diagnoza problemów społecznych (braki kadrowe, braki szkolnictwa branżowego zawodów transportowych, zatrudnienie w transporcie).

# Analiza SWOT dla transportu w Polsce (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Analiza SWOT łączna dla całego sektora transportu w Polsce, zawierająca elementy dotyczące poszczególnych gałęzi transportu.

# Ponadto diagnoza stanu polskiego transportu będzie sporządzona dla wszystkich rodzajów transportu, identyfikując popyt na usługi transportowe (w tym ich charakter), wynikające z potrzeb gospodarki, wskazując obszary problemowe, identyfikując główne słabości i zagrożenia polskiego systemu transportowego stanowiących czynniki ograniczające możliwości rozwojowe gospodarki oraz wskazując potencjał rozwojowy tego sektora gospodarki z uwzględnieniem jego funkcjonowania w ramach UE oraz w relacjach z systemami transportowymi krajów spoza UE.

# Wykonawca dokona oceny obecnych uwarunkowań perspektyw rozwoju systemu transportowego i polskiej polityki transportowej w ramach poniższych tematów:

- Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa w kontekście postępującej cyfryzacji systemów transportowych;

- Stopień ukończenia sieci TEN-T w podziale na sieć bazową, bazową rozszerzoną oraz kompleksową, rodzaj transportu oraz parametry wskazane w nowym rozporządzeniu ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej”.

- Zmniejszanie się zapotrzebowania na niektóre rodzaje transportu np. indywidualny w związku z rozwojem nowych form pracy; rozwój transportu autonomicznego; rozwój nowych środków transportu (np. drony osobowe); rozwój usług typu „mobility as a service”, w tym systemów współdzielenia pojazdów oraz transportu na żądanie,

- Kompleksowa sieć infrastruktury ładowania i tankowania; w szczególności infrastruktury paliw alternatywnych i punktów ładowania energią elektryczną statków powietrznych podczas postoju w punkcie dot. analizy kompleksowej;

- Rozwój systemów zarządzania transportem, w tym zarządzania poprzez dane, i związany z nim wzrost efektywności (m.in. z wykorzystaniem AI i Big Data);

- Rozwój mobilności w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych z uwzględnieniem procesów intensywnej suburbanizacji. Rozwój powiązań transportowych między miastami w wyniku postępującej metropolizacji; Potrzeba poprawy dostępności transportowej na obszarach wiejskich;

- Poprawa efektywności energetycznej transportu i zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora transportu na środowisko i klimat; Wzrost zaangażowania Polski w pozaunijne międzynarodowe inicjatywy transportowe z ukierunkowaniem na ochronę środowiska; Rozwój elektromobilności; Ograniczenia dla rozbudowy transportowej związane z ochroną środowiska; Pojawianie się innowacji ograniczających wpływ transportu na środowisko i jednocześnie obniżających koszty transformacji energetycznej w sektorze; Zmniejszenie presji transportu i budownictwa na środowisko, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza; Uzupełnienie/dostosowanie tradycyjnej infrastruktury o elementy umożliwiające płynny transport zeroemisyjny i autonomiczny; Stymulowanie popytu na pojazdy bezemisyjne;

- Budowanie pozycji Polski jako części szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym; rozwój powiązań transportowych o znaczeniu transkontynentalnym (wzrost znaczenia międzynarodowych połączeń transportowych; Wzmacnianie infrastruktury krytycznej, m.in. rozwoju transkontynentalnych i transeuropejskich połączeń transportowych, w warunkach dynamicznych zmian geopolitycznych);

- Budowanie narzędzi oraz kierunków i wariantów działań umożliwiających polskiej branży transportowej osiągniecie celów redukcyjnych w związku z przechodzeniem na transport bezemisyjny;

- Ograniczanie wykluczenia (ubóstwa) transportowego; utrzymanie, modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej, zwłaszcza kolejowej, w tym rozwój szerokorozumianego transportu publicznego; Skomunikowanie jak największej liczby miast w Polsce koleją i jej integracja z pozostałymi rodzajami transportu;

- Potrzeba utrzymania i wzmocnienia policentrycznego układu struktury funkcjonalno-przestrzennej w oparciu o wysoką dostępność komunikacyjną i dobrze zorganizowany transport zbiorowy;

- Dostosowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych do rozwoju zrównoważonej mobilności (m.in. zagospodarowanie przestrzenne optymalizujące popyt na przewozy osób i towarów, zapewnienie dostępności usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się, rozwój logistyki miejskiej, rozwój sieci ciągów pieszych, infrastruktury dla pojazdów mikromobilności, rozwój centrów przesiadkowych i hubów mobilności) oraz równoległy do nich wzrost udziału terenów zieleni;

- Rozwój pozamilitarnych ogniw obronnych, takich jak: infrastruktura transportowa, energetyczna, logistyczna i wytwórcza; Nowe tereny produkcyjne w związku z lokowaniem łańcuchów dostaw w Polsce, zmiana profilu użytkowania niektórych obszarów, takich jak porty, sieci rzeczne, lotniska i lądowiska, w tym cywilne (cele militarno-transportowe) czy obszary przygraniczne (cele militarno-obronne).

# Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie badawcze, powinien zaproponować, właściwy z punktu widzenia diagnozy stanu polskiego transportu, szczegółowy zestaw metod badawczych gwarantujących otrzymanie bezstronnych i wiarygodnych wniosków,                          które pozwoliłyby na opracowanie diagnozy stanu polskiego transportu zawartej w SZRT.

# Z uwagi na fakt, że ewaluacja śródokresowa i diagnoza stanu polskiego transportu będą jednym z etapów przygotowania nowej strategii rozwoju transportu spójnej z nową śsrk, niezbędne w przygotowaniu opracowania będzie wykorzystanie SOR i założeń dla nowej śsrk.

# Konsultant będzie zobowiązany do pozyskania niezbędnych danych, materiałów i dokumentów we własnym zakresie.

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz bieżącej współpracy z Zamawiającym, w tym:

- uzgodnienia metodologii i narzędzi badawczych,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),

- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania.

W ramach badania ewaluacyjnego zostaną zastosowane, co najmniej następujące kryteria ewaluacyjne:

| # Nazwa kryterium:. | # Opis: |
| --- | --- |
| # Trafność # (relevance) | # Rozumiane jako ocena, w jakim stopniu przyjęte wybory strategiczne są aktualne i trafne w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i geopolitycznej. |
| # Efektywność # (efficiency) | # Rozumiane jako ocena relacji między nakładami, kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami interwencji. |
| # Skuteczność # (effectiveness) | # Rozumiane jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania interwencji zostały osiągnięte, czy wybrane instrumenty były odpowiednie względem celów (i w jakim stopniu) oraz w jakim stopniu metody wdrażania i czynniki zewnętrzne miały wpływ na ostateczne efekty. W kontekście śsrk kryterium rozumiane jako jest ustalenie przewidywanej skuteczności przyjętych rozwiązań. |
| # Użyteczność # (utility) | # Rozumiane jako ocena użyteczności przyjętych rozwiązań przez podmioty realizujące działania podlegające ocenie. |

# IV. SPOSÓB REALIZACJI BADANIA I METODOLOGIA

# Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące metod badawczych powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę w ofercie i raporcie metodycznym. Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę ma umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne i będzie głównym elementem oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania.

# W celu realizacji badania Wykonawca powinien zastosować najbardziej odpowiedni zestaw metod i technik badawczych. W ramach ww. zestawu powinny znaleźć się przynajmniej wskazane poniżej metody badawcze:

# 1) analiza danych zastanych (desk research) wraz z odniesieniem do jej wyników w treści raportu (przypisy do właściwych materiałów źródłowych). W zakresie analizy mają znaleźć się m.in.:

# a. unijne, krajowe dokumenty strategiczne i programowe,

# b. dane ze sprawozdawczości z SZRT w ramach SOR,

# c. analizy i diagnozy towarzyszące dokumentom realizującym SZRT,

# 2) panele eksperckie – z osobami specjalizującymi się w programowaniu i realizacji polityki transportowej;

# 3) wywiady fokusowe (focus group interview) i indywidualne wywiady pogłębione (individual in-depth interview) z wybranymi przedstawicielami branży transportowej;

# 4) analizy statystyczne i ekonometryczne - w zakresie analiz dot. ustalenia i oceny wykorzystanych w śsrk wskaźników oraz ich wartości.

# Produkty badania

# Produktem będą raporty:

- Przedstawiający podsumowanie oceny SZRT w kontekście aktualności jej celów, obszarów i kierunków interwencji oraz systemu realizacji wraz z głównymi wnioskami i rekomendacjami.

- Diagnoza systemu transportowego w Polsce uwzględniając między innymi obecnie dostępne dane statystyczne, opracowania naukowe oraz dokumenty krajowe, regionalne i europejskie.

# Rekomendacje w odniesieniu do wszystkich wyżej opisanych aspektów. Synteza opracowania  w podziale na wskazane etapy na ok. 50 stron, zawierające wszystkie powyższe elementy.

# Ocena dotychczasowego stopnia realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku  w formie syntetycznej, m.in. w oparciu o badanie osiągniętych do tej pory wskaźników zawartych w SZRT.

# V. DOKUMENTY KRAJOWE I UNIJNE ONDOSZĄCE SIĘ DO TRANSPORTU

# Sugerowane dokumenty krajowe oraz unijne odnoszące się do rozwoju transportu do wykorzystania przy opracowaniu:

# Dokument główny: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

# Zintegrowane dokumenty:

# - Umowa Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce

# - Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030

# - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

# - Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (projekt aktualizacji przewidziany do przyjęcia    przez RM w II kwartale br.)

# - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

## - Polityka energetyczna Polski do 2040 r.(PEP 2040).

- Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do Przyszłości”

# - Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

- Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

- Krajowa Polityka Miejska 2030

- Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności;

## - Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 31 grudnia 2024 r. (trwają prace nad nowym na kolejne 10 lat)

# - Europejska strategia bezpieczeństwa gospodarczego (Komunikat o Global Gateway)

# Strategie sektorowe:

# - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030;

# - Strategia Produktywności 2030

# - Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030

# - Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2030

# - Polityka ekologiczna państwa 2030

# - Strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

# Pozostałe dokumenty:

- Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

- Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 Umowa Partnerstwa

- Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

# -  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR)

# - Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

# - Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)

# - Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030

# - Krajowy program ochrony wód morskich

# - Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

# - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (VI aktualizacja)

# - Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

# - Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

# - Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku

# - Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku

# - Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030
-  Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030

# -  Krajowy Program Kolejowy 2030 (z perspektywą do roku 2032)

# -  Program Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

# -  Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

# -  Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024

# -  Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030

# -  Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

# -  Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie

# -  Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej  cofka stopnia wodnego Malczyce

# - Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku

# - Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

# - Program wieloletni na lata 2023-2027 pn. "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"-  Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029

# - Zagospodarowanie Dolnej Wisły

# - Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku

# - Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

# - Krajowy program ochrony wód morskich

# - Program wieloletni pn: Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023. – przyjęty przez RM 28 października 2020 r.

# - Aktualizacja Krajowego Program Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)

# - Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza - aktualizacja

# - Plany transportowe województw i miast wojewódzkich (jeżeli istnieją)

# - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - międzywojewódzkie  i międzynarodowe przewozy  pasażerskie w transporcie  kolejowym

# -  strategie ponadregionalne (w zakresie transportu):

- Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;

- strategie rozwoju województw (16) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;

- uchwalone na poziomie lokalnym Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

## - Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym;

- Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego;

# - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej,- aktualnie nowe rozporządzenia w przygotowaniu;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” i uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014;

- plany pracy dla korytarzy sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk i Bałtyk – Adriatyk;

- Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144 wersja ostateczna z dnia 28.3.2011r.;

- Centralny plan w zarządzaniu ruchem lotniczym (centralny plan ATM);

- Communication From The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee and The Committee Of The Regions “A European Strategy for Low-Emission Mobility”. COM (2016) 501;

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”. COM (2013)913;

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Program działań na rzecz sprawiedliwego społecznie przejścia do czystej, konkurencyjnej i opartej na sieci mobilności dla wszystkich” COM (2017)283;

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Nowe unijne ramy mobilności miejskiej” COM (2021)811;

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Utworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności” COM (2023)751;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, wraz z aktami delegowanymi;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2661 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

- Wszystkie akty prawne tzw. 4 Pakietu Kolejowego;

- Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r.                     w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty;

- Rozporządzenie 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.                              w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG;

- Pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego dot. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni powietrznej –SES;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/362 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany dyrektywy 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym;

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład (COM(2019)640);

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości (COM(2020)789.

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1012 z dnia 7 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustanowienia norm zawierających szczegółowe wymogi dotyczące poziomu usług i bezpieczeństwa w odniesieniu do bezpiecznych i chronionych parkingów oraz procedur ich certyfikacji,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 wraz z aktami delegowanymi odnoszącymi się do transportu i infrastruktury transportu.

- Pakiet legislacyjny „Gotowi na 55” w tym:

- rozporządzenie PE i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94;

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmieniające dyrektywę 2009/16/WE;

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego;

- znowelizowana DYREKTYWA 2003/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32);

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/857 z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/851 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2019/631 w odniesieniu do wzmocnienia norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z ambitniejszymi celami klimatycznymi Unii;

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1242 w odniesieniu do wzmocnienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz włączenia obowiązków sprawozdawczych, a także uchylające rozporządzenie (UE) 2018/956 COM(2023)88;

- Dyrektywa PE i Rady 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;

- pakiet legislacyjny towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ekologizacja transportu towarowego COM(2023)440;

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw pasażerów w kontekście podróży multimodalnych (COM(2023) 752 final);

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 261/2004, (WE) nr 1107/2006, (UE) nr 1177/2010, (UE) nr 181/2011 i (UE) 2021/782 w odniesieniu do egzekwowania praw pasażerów w Unii (COM(2023) 753 final).

Powyższa lista nie wyczerpuje dokumentów, które powinien znać i przeanalizować Wykonawca, zwłaszcza w aspekcie innych dokumentów unijnych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na warunki wykonywania transportu osób i rzeczy.

# VI. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA:

# Wyniki ekspertyzy zostaną przedstawione w formie raportów końcowych. Wykonawca dostarczy raport końcowy: zadanie I  i zadanie II w edytowalnej wersji elektronicznej w postaci plików *.doc oraz *.pdf na pendrive, płycie CD lub DVD oraz 5 egzemplarzy w wersji papierowej (wydruk na papierze A4, dwustronny kolorowy, mapy i tabele mogą zostać wydrukowane na formacie A3 i złożone, oprawa w sztywne okładki) oraz prześle na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

# Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis cyfrowy pełnej dokumentacji badania (w tym bazy danych, tablice wynikowe, zestawienia statystyczne wykorzystane w trakcie badania oraz grafiki i mapy w formule umożliwiającej edycję).

# Końcowa wersja badania powinna być opracowana w języku polskim i mieć następującą strukturę:

# Zadanie I – ewaluacja SZRT2030

# 1. Spis treści.

# 2. Wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu).

# 3. Opis wyników badania, analizę wyników i interpretację; rozdziały analityczne powinny zawierać wnioski cząstkowe i podsumowania. Wyniki powinny być ilustrowane mapami w postaci kartogramów, kartodiagramów oraz wykresami, tabelami itp. Każda część analityczna powinna zawierać odpowiednie wnioski i rekomendacje.

# 4. Podsumowanie wniosków i rekomendacji.

# Rekomendacje mają zawierać:

# a) opis skutków wprowadzenia rekomendacji wraz z uzasadnieniem;

# b) propozycję sposobu(ów) wdrożenia rekomendacji.

# 5. Tabela rekomendacji, zawierająca zidentyfikowane problemy, wagę problemu, wnioski, proponowane rekomendacje wraz ze sposobem ich wdrożenia,

# 6. Aneksy przedstawiające zestawienia i analizę ilościową danych, a także ewentualne wykresy, schematy i mapy.

# Zadanie II Diagnoza systemu transportowego w Polsce

# składające się z :

# 1) streszczenie badania - nie więcej niż 5 stron A4;

# 2) spis treści;

# 3)  wprowadzenie,

# 4) diagnoza w poniższym zakresie:

# - Stan infrastruktury transportowej

# - Potencjał przewozowy gałęzi transportu

# - Rynek przewozów ładunków

# - Rynek przewozów osób

# - Bezpieczeństwo w transporcie

# - Oddziaływanie transportu na środowisko

# - Ocena dostępności transportowej obszaru Polski

# - Otoczenie międzynarodowe

# - Analiza SWOT dla transportu w Polsce

# 5) wnioski i rekomendacje (w formie tabeli);

# 6) aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych;

# 7) opis wybranej i zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu.

# Wszystkie prezentowane w raporcie końcowym dane statystyczne powinny mieć podane źródło w przypisach.

# VII. HARMONOGRAM:

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

Zadanie I – ewaluacja SZRT2030

Na potrzeby zadania I termin to 70 dni od dnia podpisania Umowy.

Zadanie II – diagnoza SZRT2030

Na potrzeby Zadania II termin to 14 tygodni. Zadanie II po zakończeniu Zadania I.

Na zadanie I i na Zadanie II razem 24 tygodni od daty podpisania Umowy.

VIII. WYMAGANIA MINIMALNE WOBEC POTENCJALNEGO WYKONAWCY BADANIA:

# Wymaga się, by Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny umożliwiający właściwą realizację zamówienia składającego się z dwóch zadań (zadanie I badanie ewaluacyjne - Ocena trafności, skuteczności i efektywności interwencji przyjętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, zadanie II – przygotowanie diagnozy systemu transportowego w Polsce) według wskazanego Minimum metodologicznego i według wybranych przez siebie metod, a także dysponował odpowiednio przeszkolonym personelem, pozwalającym terminowo i z zachowaniem profesjonalnych standardów zrealizować zamówienie wybranymi przez siebie metodami.

# W zakresie doświadczenia naukowego zespołu badawczego wymaga się, by zostały spełnione następujące kryteria:

# - Kierownik/koordynator badania z tytułem naukowym minimum doktora w zakresie transportu, logistyki lub ekonomii z doświadczeniem i dorobkiem naukowym w okresie ostatnich 10 lat w kierowaniu/koordynowaniu realizacji co najmniej 10 analiz, ewaluacji, badań i publikacji naukowych w zakresie rozwoju transportu,

# - W zespole badawczym - przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w realizacji badań dotyczących rozwoju transportu w okresie ostatnich 10 lat;

# - W zespole badawczym - przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w realizacji badań dotyczących realizacji polityki spójności;

# - W zespole badawczym - przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w elektronicznym opracowywaniu map w zakresie transportu i/lub rozwoju transportu.

# Ilekroć jest mowa o doświadczeniu w realizacji analiz/ewaluacji/badań w kontekście poszczególnych osób, należy przez to rozumieć bycie autorem lub współautorem raportów końcowych, tj. twórców całych lub przynajmniej części rozdziałów z raportu końcowego.

# W kontekście członków zespołu badawczego warunek uważa się za spełniony, gdy każda z zaproponowanych osób będzie spełniać przynajmniej jeden z przedstawionych warunków, a zespół łącznie będzie spełniać wszystkie określone warunki.

# Wykonawca badania przekaże MI wszelkie prawa autorskie do raportu końcowego (ekspertyzy).

W przypadku braku dostępności danych za rok 2023 dopuszcza się wykorzystanie danych z ostatniego dostępnego roku.