Znak sprawy: DLI-III.7621.23.2023.AW.25

Warszawa, 26 czerwca 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „kpa”, oraz art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), zwanej dalej „specustawą drogową”, po rozpatrzeniu odwołań Pana G.G, reprezentowanego przez adw. L.S., oraz Pani M.B. od decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 maja 2023 r., znak: N-VIII.7820.1.38.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka – od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km ok. 5+645,74 do km ok. 7+426,57 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”,

- Uchylam w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji:

- znajdujący się na stronie 20, w wierszach 10-15, licząc od dołu strony, zapis:

„Ustalam obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w ostatecznej decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 09 listopada 2022 r., znak: RGO.6220.1.1.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 lutego 2023 r., znak: SKO.4170/83/2022”,

i orzekam w tym zakresie poprzez:

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, w miejsce uchylenia, na stronie 20, 
w wierszach 10-15, licząc od dołu strony, nowego zapisu:

„Ustalam obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w ostatecznej decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., znak: RGO.6220.1.1.2022, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r., znak: SKO.4170/110/2024”,

- ustalenie, w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, na stronie 36, po zapisie pkt 59, nowego zapisu:

„60. Parametry charakterystyczne projektowanych/przebudowywanych przepustów zostaną odebrane na podstawie obliczeń hydraulicznych.”

- W pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 listopada 2022 r., uzupełnionym w trakcie prowadzonego postępowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „inwestorem”, reprezentowany przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka – od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km ok. 5+645,74 do km ok. 7+426,57 wraz 
z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”. Inwestor wniósł także o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania interesem społecznym i gospodarczym.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda Podkarpacki wydał w dniu 31 maja 2023 r. decyzję, znak: N-VIII.7820.1.38.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka – od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km ok. 5+645,74 do km ok. 7+426,57 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”, zwaną dalej „decyzją Wojewody Podkarpackiego”, i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji Wojewody Podkarpackiego odwołanie do organu II instancji, za pośrednictwem organu I instancji, wnieśli:

- Pan G.G., reprezentowany przez adw. L.S. – odwołanie z dnia 22 czerwca 2023 r.,

- Pani M.B. – odwołanie z dnia 28 czerwca 2023 r.

W ww. odwołaniach, wniesionych w terminie, skarżące strony podniosły zarzuty 
w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, jak i postępowania zakończonego wydaniem tej decyzji.

Uwzględniając fakt, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 2024 r. poz. 739) – jest Minister Rozwoju i Technologii, zwany dalej „Ministrem”, stwierdzono, co następuje.

Kompetencje organu odwoławczego obejmują zarówno korygowanie wad prawnych decyzji organu I instancji, polegających na niewłaściwym zastosowaniu przepisu prawa materialnego, bądź postępowania administracyjnego, jak i wad polegających na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, organy administracyjne powinny działać wnikliwie, prowadząc wyczerpujące postępowanie dowodowe w celu uzyskania prawdy obiektywnej, a fakty istotne dla podjęcia rozstrzygnięcia powinny zostać w miarę możliwości bezsprzecznie ustalone. Obowiązek ten wynika z art. 7 i art. 77 kpa. Dlatego też trafność rozstrzygnięcia w każdym indywidualnym przypadku wymaga szczegółowego zbadania i rozważenia wszelkich argumentów, które stanowiłyby podstawę do przyjęcia określonego stanowiska. Wydając decyzję, organ zobowiązany jest do przestrzegania przepisów kpa, a przede wszystkim do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

W trakcie przeprowadzonego postępowania odwoławczego Minister rozpatrzył ponownie wniosek inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji, przeanalizował materiał dowodowy zgromadzony przez Wojewodę Podkarpackiego, w tym zbadał poprawność postępowania organu I instancji oraz poprawność kończącej to postępowanie decyzji Wojewody Podkarpackiego, jak również rozpatrzył zarzuty zawarte we wniesionych odwołaniach.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1 specustawy drogowej, do wniosku załączono mapę w skali 1:500, na której przedstawiono proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu. Ponadto dołączono mapy zawierające projekty podziału nieruchomości (art. 11d ust. 1 pkt 3 
ww. ustawy). W myśl art. 11d ust. 1 pkt 2 i 4 specustawy drogowej, we wniosku zawarto analizę powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi oraz określono zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 specustawy drogowej, do wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej inwestor dołączył projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Projekt budowlany został wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki, 
o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”. Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy, do projektu dołączono oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego, organ odwoławczy stwierdził, że spełnia on wymagania określone w art. 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, jak również jest zgodny z:

- decyzją Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., znak: RGO.6220.1.1.2022, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa 
i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka – od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km ok. 5+645,74 do km ok. 7+426,57 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, utrzymaną w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r., znak: SKO.4170/110/2024,

- decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 2022 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.410.2022.MKo, 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, sprostowaną postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.159.2023.MKo, a następnie utrzymaną w mocy decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 lutego 2024 r., znak: RZ.RUZ.4219.38.2023.JP,

- postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak: 
N-VIII.7820.5.15.2022, w pkt I udzielającym zgody na odstępstwo od warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, zaś w pkt II odmawiającym udzielenia zgody na odstępstwo od określonych warunków zawartych w ww. rozporządzeniu,

# Do wniosku inwestor dołączył również wymagane opinie, o których mowa 
w art. 11b ust. 1 oraz art. 11d ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej.

Analizując złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, organ odwoławczy uznał, że zawiera on elementy wskazane w art. 11b oraz art. 11d ust. 1 specustawy drogowej, niezbędne 
w okolicznościach niniejszej sprawy.

Następnie, organ odwoławczy poddał kontroli przeprowadzone przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
ww. przedsięwzięcia i stwierdził, co następuje.

W ocenie organu II instancji, Wojewoda Podkarpacki prawidłowo poinformował strony 
o wszczętym postępowaniu, podał jego podstawę prawną, poinformował strony 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z tą dokumentacją, a zatem należycie i wyczerpująco poinformował strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, będących przedmiotem postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków.

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 9 marca 2023 r., znak: N-VIII.7820.1.38.2022, zawiadomił wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji, wysyłając zawiadomienia na adresy wskazane 
w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony postępowania zostały poinformowane 
o powyższym w drodze obwieszczeń. W przedmiotowym obwieszczeniu i zawiadomieniu organ I instancji poinformował strony o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy. W toku postępowania przed Wojewodą Podkarpackim wniesiono zastrzeżenia odnośnie rzeczonej inwestycji drogowej, które organ pierwszej instancji przesłał inwestorowi w celu zajęcia stanowiska, a ten ustosunkował się do poruszonych zagadnień.

Uznając, że zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wydanie rozstrzygnięcia, Wojewoda Podkarpacki w dniu 31 maja 2023 r. wydał decyzję, znak: 
N-VIII.7820.1.38.2022, o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej. Nadając 
ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Wojewoda Podkarpacki podzielił argumenty przedstawione przez inwestora.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, Wojewoda Podkarpacki doręczył 
ww. decyzję wnioskodawcy oraz zawiadomił o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją Wojewody Podkarpackiego organ I instancji poinformował o wydaniu decyzji w drodze zawiadomień z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: 
N-VIII.7820.1.38.2022, wysłanych na adresy wskazane w katastrze nieruchomości. 
W zawiadomieniach oraz w obwieszczeniu zamieszczono, zgodnie z art. 11f ust. 4 specustawy drogowej, informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, kontrolowana decyzja (z zastrzeżeniem uchybienia, o którym będzie mowa poniżej) czyni zadość wymogom przedstawionym 
w art. 11f ust. 1 specustawy drogowej.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym organ II instancji stwierdził, iż wydana decyzja wymaga dokonania korekty merytoryczno-reformacyjnej. Należy zauważyć, iż przepis art. 138 § 1 pkt 2 kpa umożliwia organowi odwoławczemu korektę zaskarżonej decyzji przez jej uchylenie i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy.

Zauważyć należy, iż w orzecznictwie sądowym, jak również w doktrynie prawa administracyjnego, utrwalił się pogląd, że organ odwoławczy rozpatrując ponownie sprawę, zobowiązany jest uwzględniać zmiany stanu prawnego i faktycznego sprawy zaistniałe po wydaniu zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji i nie może ograniczyć się tylko do kontroli decyzji organu I instancji (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2010 r., sygn. akt I OSK 1566/09, Lex nr 745088, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 listopada 2010 r., sygn. akt 
III SA/Gl 1228/10, Lex nr 756450, B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kpa. Komentarz, Warszawa 2008, s. 618-619, A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kpa. Komentarz, Warszawa 2005, s. 796-797).

Organ odwoławczy, w ramach swoich uprawnień kontrolnych, ocenia bowiem materiał dowodowy, uwzględniając stan faktyczny stwierdzony w czasie wydania decyzji przez organ I instancji, jak i zmiany stanu faktycznego, które zaszły pomiędzy wydaniem decyzji I pierwszej instancji, a wydaniem decyzji w postępowaniu odwoławczym.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, podkreślić należy, iż zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 3 specustawy drogowej, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in. warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

W pkt VII decyzji Wojewody Podkarpackiego organ I instancji ustalił obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej zgodnie z warunkami zawartymi w ostatecznej decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 9 listopada 2022 r., znak: RGO.6220.1.1.2022, zwanej dalej „decyzją Burmistrza Tyczyna z dnia 9 listopada 2022 r.”, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie 
z dnia 13 lutego 2023 r., znak: SKO.4170/83/2022, zwaną dalej „decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2023 r.”.

Niemniej jednak, w toku niniejszego postępowania odwoławczego organ II instancji powziął informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie prawomocnym wyrokiem z dnia 5 października 2023 r., sygn. akt II SA/Rz 611/23, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2023 r.

W związku z powyższym Minister Rozwoju i Technologii pismami z dnia 9 lutego 2024 r., znak: DLI-III.7621.23.2023.AW.8, oraz z dnia 7 maja 2024 r., znak: 
DLI-III.7621.23.2023.AW.10, zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie o udzielenie informacji, czy zostało zakończone ponownie prowadzone postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 9 listopada 
2022 r. w związku z ww. prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 października 2023 r., sygn. akt II SA/Rz 611/23, a jeśli nie – o udzielenie informacji, na jakim etapie jest ponownie prowadzone postępowanie/wskazanie planowanej daty wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 16 maja 2024 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie poinformowało, że w dniu 14 maja 2024 r. została wydana decyzja, znak: SKO.4170/92/2023, zwana dalej „decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 2024 r.”, uchylająca w całości decyzję Burmistrza Tyczyna
i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W dniu 19 listopada 2024 r. Burmistrz Tyczyna, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wydał decyzję, znak: RGO.6220.1.1.2022, zwaną dalej „decyzją Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r.”, o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka – od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km ok. 5+645,74 do km ok. 7+426,57 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Ww. decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Z kolei decyzją z dnia 26 lutego 2025 r., znak: SKO.4170/110/2024, zwanej dalej „decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r.”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r.

Powstały w ten sposób stan faktyczno-prawny spowodował, iż w decyzji Wojewody Podkarpackiego pozostały warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska ustalone decyzjami wyeliminowanymi z obrotu prawnego.

Tym samym, w pkt VII kontrolowanej decyzji organ odwoławczy zobowiązany był uwzględnić aktualnie obowiązującą decyzję ostateczną w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań, a warunki z niej wynikające należało przetransponować do decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, aby uzyskać stan zgodny z prawem 
i zgodny z zebranym materiałem dowodowym. W ocenie Ministra, taką możliwość daje powołany w niniejszym rozstrzygnięciu art. 11f ust. 1 pkt 3 specustawy drogowej, który wprost wskazuje, iż obowiązkiem organu orzekającego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest określenie wymagań w zakresie potrzeb ochrony środowiska.

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, iż w związku z wydaniem decyzji Burmistrza Tyczyna 
z dnia 19 listopada 2024 r. projektant przedmiotowej inwestycji oświadczył, 
że rozwiązania projektowe ujęte w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji są zgodne z treścią decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań.

Projektant wyjaśnił, że decyzja Burmistrza Tyczyna z 19 listopada 2024 r. zawiera – 
w porównaniu do decyzji z 9 listopada 2022 r. – dodatkowy ppkt 60, który stanowi: „Parametry charakterystyczne projektowanych/przebudowywanych przepustów zostaną odebrane na podstawie obliczeń hydraulicznych”. Jak dodał, zapis ten jest zgodny 
z zatwierdzonymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie budowlanym.

Mając na uwadze powyższe, Minister – w pkt I niniejszego rozstrzygnięcia, korzystając 
z uprawnień nadanych mu w art. 138 § 1 pkt 2 kpa – ustalił obowiązek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Burmistrza Tyczyna 
z dnia 19 listopada 2024 r. utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r. Dodatkowo, korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 11f ust. 1 pkt 3 specustawy drogowej, Minister ustalił także warunki dotyczące sposobu odbioru parametrów charakterystycznych projektowanych lub przebudowywanych przepustów. Warunki te zostały jednoznacznie wskazane w decyzji Burmistrza Tyczyna z 19 listopada 2024 r. i uwzględnione w zatwierdzonym projekcie budowlanym będącym podstawą wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sformułowane przez Ministra warunki są konieczne dla prawidłowej ochrony środowiska w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dokonując rozstrzygnięć, o których mowa w pkt I niniejszej decyzji, Minister uznał, 
że nie naruszają one zasady dwuinstancyjności postępowania, o której mowa 
w art. 15 kpa.

Badając zgodność z prawem pozostałej części zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy stwierdził, że nie narusza ona obowiązujących przepisów prawa i dlatego – 
w pkt II niniejszej decyzji – w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego.

# Rozpatrując zaś odwołania Pana G.G., reprezentowanego przez adw. L.S., i Pani M.B., w pierwszej kolejności wskazać należy, że zarówno wojewoda orzekający w sprawie jako organ I instancji, jak i Minister działający jako organ odwoławczy, pełnią w procesie inwestycyjnym funkcję organów, które będąc właściwe do wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie są jednocześnie uprawnione do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji drogowej, ani do zmiany proponowanych we wniosku rozwiązań.

# Ponadto zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1 specustawy drogowej, to inwestor we wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej decyduje o przebiegu drogi oraz wielkości terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, załączając mapy przedstawiające proponowany przebieg drogi oraz mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości. Zarówno wojewoda, jak i organ odwoławczy, mogą działać tylko 
w granicach tego wniosku, nie mają możliwości ingerowania w lokalizację inwestycji, 
a więc i w przebieg linii podziału nieruchomości, zaproponowany przez wnioskodawcę. Ocenie dokonanej przez organy pierwszej i drugiej instancji może jedynie podlegać zgodność z prawem planowanego przedsięwzięcia, w szczególności spełnienie warunków zawartych w przepisach specustawy drogowej, bowiem stosownie do przepisu art. 11e specustawy drogowej nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II OSK 432/13).

# Inwestor jest zatem kreatorem miejsca, sposobu i kształtu realizacji inwestycji, natomiast organ orzekający wyznacza dopuszczalne prawem granice tej kreacji, poprzez dokonywanie oceny prawnej, kończącej się aktem władztwa publicznego, zakreślającego te granice. Zadaniem organu jest bowiem sprawdzenie, czy wyznaczone przez wnioskodawcę linie rozgraniczające pas drogowy oraz zaproponowane rozwiązania techniczne odpowiadają woli ustawodawcy wyrażonej w innych regulacjach prawnych, mających znaczenie dla wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

# Zgodnie z powszechnie przyjmowanym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym poglądem dotyczącym przedmiotowej materii (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt II OSK 1705/17, z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt 3221/14 i z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 93/14 oraz wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r., 
sygn. akt VII SA/Wa 2952/16, z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2513/16 i z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2446/15, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie jest upoważniony do korygowania rozwiązań przyjętych we wniosku o wydanie ww. decyzji. To inwestor samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i następnie techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

W tym miejscu zasadnym jest również przywołanie stanowiska przedstawionego przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w postanowieniu z dnia 
17 grudnia 2014 r., sygn. akt II OPS/2/14, odmawiającym podjęcia, z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, 
„Czy przesłanki niezbędności i celowości realizacji inwestycji publicznej w kształcie przedstawionym przez inwestora, mieszczą się w zakresie oceny przez organ administracji publicznej wniosku inwestora o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2013 r., 
poz. 687 ze zm.), pod kątem spełniania przez ten wniosek dopuszczalności wywłaszczenia w rozumieniu art. 21 ust. 2 Konstytucji RP i art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)?”. Według Sądu, Rzecznik Praw Obywatelskich w istocie rzeczy przedstawił do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, które dotyczy istotnego problemu konstytucyjnego, co do tego w jaki sposób ma być oceniana dopuszczalność pozbawienia własności 
z uwagi na cele publiczne [art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483) i art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce nieruchomościami”] w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

# Naczelny Sąd Administracyjny przywołał w ww. postanowieniu stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 października 2012 r., K 4/10, w którym Trybunał zwrócił uwagę na specyfikę spraw dotyczących budowy dróg publicznych, których budowa jest realizacją celu publicznego. Budowa bezpiecznych dróg w Polsce stanowi nadal priorytetowy cel publiczny, gdyż jest konieczna zarówno dla ochrony środowiska, jak i zdrowia, wolności i praw konstytucyjnych całych społeczności. Trybunał Konstytucyjny trafnie zwrócił uwagę, że po pierwsze, drogi są budowane nie 
w interesie państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy zarządcy drogi, lecz 
w interesie wszystkich członków społeczeństwa, także tych wywłaszczonych; po drugie, uproszczona procedura wywłaszczenia z mocy prawa podczas realizacji inwestycji liniowych, obejmujących wiele nieruchomości, jest metodą skuteczną; po trzecie, lokalizacja (wytyczenie) drogi niejako narzuca listę nieruchomości, które muszą być zajęte, a zatem wywłaszczone. Jeżeli przyjmujemy, że przebieg drogi jest wyznaczony 
w sposób racjonalny przez grono specjalistów z zakresu transportu, geologii, ochrony środowiska, musimy przyjąć nieuchronność zajęcia ściśle oznaczonych gruntów pod budowę drogi. Trzeba mieć na względzie liniowy charakter inwestycji drogowych, który dyktuje w sposób naturalny pewne rozstrzygnięcia, w szczególności co do wyboru nieruchomości objętych decyzją i – w następstwie jej wydania – wywłaszczonych. Przy założonym przebiegu drogi – z jednej strony, wybór działek, przez które ma ona przebiegać, jest bardzo ograniczony albo wręcz wybór taki nie istnieje, z drugiej strony – wypadnięcie choćby jednej z grup wywłaszczonych nieruchomości może unicestwić całą inwestycję. Należy ponadto mieć na uwadze, że wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej składa zarządca drogi (dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, a dla dróg gminnych – odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta).

# Należy przy tym wyjaśnić, iż zgodnie z treścią art. 11i ust. 1 specustawy drogowej, 
w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w specustawie drogowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo budowlane. Jak wynika natomiast z treści art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, 
w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 tej ustawy, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym, decyzja o pozwoleniu na budowę nie ma charakteru uznaniowego i w razie spełnienia przez inwestora wymagań określonych w przepisach prawa budowlanego organ architektoniczno-budowlany jest zobligowany zezwolić na realizację inwestycji drogowej (stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1955/10).

# Wobec powyższego, organ odwoławczy wezwał inwestora do wypowiedzenia się 
w sprawie zarzutów podniesionych przez Skarżących we wniesionych odwołaniach. Inwestor, stosownie do wezwania organu odwoławczego, w piśmie z dnia 1 września 2023 r. odniósł się do zarzutów skarżących stron. Stanowisko inwestora organ odwoławczy, działając w oparciu o art. 9 kpa, przesłał Skarżącym, zawiadamiając jednocześnie, stosownie do art. 10 kpa, o prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym zarzutów stron skarżących, Minister stwierdził, co następuje.

Na aprobatę nie zasługuje kluczowy zarzut Pana G.G., iż zaskarżona decyzja jest błędna z powodu wyboru przez organ najmniej korzystnego wariantu przebiegu drogi.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż wariantowanie przebiegu inwestycji drogowej odbywa się na etapie postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia i to właśnie w tych postępowaniach strony mogły wnosić uwagi co do trasy projektowanej inwestycji.

To na etapie postępowania środowiskowego, zakończonego wydaniem decyzji 
o środowiskowych warunkach dla rzeczonego przedsięwzięcia inwestycyjnego, następuje przyjęcie wariantu jej lokalizacji, jak również w tym postępowaniu analizowane są wszelkie kwestie dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi 
w wariancie przyjętym w tejże decyzji środowiskowej.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie”, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przy czym przez określenie „przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” rozumieć należy moment przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. A zatem, wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest spełniony, gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przed wydaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

Na stronie 14 decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r. wskazano przebieg przedmiotowej inwestycji. Natomiast zarówno Wojewoda Podkarpacki i, jak i organ odwoławczy, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej związani są ustaleniami decyzji 
w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Stosowanie bowiem do art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że to inwestor jest kreatorem inwestycji drogowej 
i to on decyduje o przyjętych rozwiązaniach i przebiegu inwestycji. Wyjaśnić trzeba przy tym, iż w postępowaniu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej organ jest związany wnioskiem inwestora co do kształtu i przebiegu inwestycji. W przepisach specustawy drogowej ustawodawca nie upoważnił organów do oceny racjonalności czy słuszności zaproponowanych rozwiązań projektowych. Oznacza to, że organy nie mogą korygować trasy i zakresu inwestycji, ani dokonywać zmian w projekcie w zakresie parametrów technicznych inwestycji. Przepisy specustawy drogowej nakładają na organ architektoniczno-budowlany wyłącznie obowiązek oceny zgodności z prawem przedstawionej przez inwestora koncepcji inwestycji drogowej. To inwestor wyznacza miejsce oraz sposób realizacji inwestycji.

Przepisy specustawy drogowej nie zobowiązują przy tym inwestora do przedstawienia różnych wariantów przebiegu planowanej inwestycji i nie ma on obowiązku uwzględniać oczekiwań stron postępowania. Gospodarzem projektu jest tylko inwestor, zaś organ wydający decyzję w oparciu o przedłożony projekt nie jest uprawniony do ingerowania w jego założenia, w tym w przebieg inwestycji liniowej. Tym samym, to inwestor dokonuje wyboru najkorzystniejszych rozwiązań, a rola organu ogranicza się do sprawdzenia kompletności wniosku w świetle wymogów ustawowych oraz tego, czy przedstawiona koncepcja mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo. Stosownie bowiem do przepisu art. 11e specustawy drogowej nie można uzależniać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami. Stanowisko to jest ugruntowane i jednolite w orzecznictwie sądów administracyjnych, powołanym w uzasadnieniu niniejszej decyzji.

Powyższe potwierdza bogate orzecznictwo sądowoadministracyjne dotyczące spraw 
z zakresu inwestycji drogowych prowadzonych na podstawie specustawy drogowej, które jasno wskazuje, iż w przypadku realizacji tego typu przedsięwzięć organ administracji nie może dokonywać jakichkolwiek zmian np. w zakresie lokalizacji, przebiegu oraz planowanych parametrów technicznych konkretnej inwestycji. Organ wydający zezwolenie realizacyjne nie może w ramach tych przepisów uznaniowo modyfikować przebiegu linii rozgraniczających oraz linii podziału, jeżeli zaproponowane rozwiązanie projektowe nie narusza prawa. Rolą orzekającego w sprawie organu jest sprawdzenie kompletności wniosku w świetle wymogów ustawowych oraz tego, czy koncepcja składającego wniosek mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo. Jeśli przyjmujemy, że przebieg drogi jest wyznaczany w sposób racjonalny przez grono specjalistów z zakresu transportu, geologii, ochrony środowiska, musimy też przyjąć nieuchronność zajęcia ściśle oznaczonych gruntów pod budowę drogi. Liniowy charakter inwestycji drogowych dyktuje w sposób naturalny pewne rozstrzygnięcia, 
w szczególności co do wyboru nieruchomości objętych decyzją. W żadnym razie nie może być w takiej sytuacji mowy o niedopuszczalnej ingerencji. Jak wyżej bowiem zasygnalizowano, zakres badania przez organy w kwestiach badania zasadności "wywłaszczenia" i badania zasadności określonego przebiegu drogi ogranicza się do kontroli zgodności z przepisami wariantu przedstawionego przez wnioskodawcę bez prawa do dokonywania zmian w przedstawionej przez inwestora koncepcji przebiegu drogi (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt II OSK 156/21, z dnia 20 lipca 2021 r., sygn. akt II OSK 852/21, z dnia 5 sierpnia 2021 r. sygn. akt II OSK 1235/21, z dnia 14 września 2021 r. sygn. akt II OSK 1332/21, z dnia 30 września 2021 r. sygn. akt II OSK 193/21).

Jak wynika z wyjaśnień inwestora zawartych w piśmie z dnia 1 września 2023 r., koncepcja projektowa dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 od m. Tyczyn do 
m. Kielnarowa opracowana została w dwóch wariantach: wariancie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 878 po istniejącym śladzie oraz w wariancie obejmującym budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878. Miało to na celu wypracowanie rozwiązania pozwalającego na bezpieczne i płynne prowadzenie ruchu na drodze wojewódzkiej 
w długiej perspektywie czasu. W obu wariantach konieczne było nabycie gruntów 
i rozbiórki budynków. W wariancie rozbudowy drogi wynikało to z niewystarczającej szerokości pasa drogowego dla potrzeb usytuowania drogi i jej elementów oraz konieczności zmiany przebiegu drogi na łukach o kącie zwrotu około 90° i małym promieniu. Jak podkreślono, inwestor stawia sobie za cel m.in. stały rozwój sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w celu sprostania narastającym potrzebom związanym z prowadzeniem ruchu komunikacyjnego. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 pozwoli na zwiększenie przepustowości i upłynnienie ruchu w porównaniu do wariantu obejmującego rozbudowę ww. drogi 
w dotychczasowym przebiegu. Do dalszych prac projektowych (obejmujących 
m.in. opracowanie projektu budowlanego) wybrany został wariant obejmujący budowę nowego odcinka przedmiotowej drogi wojewódzkiej. W uzasadnieniu wyboru wariantu należy wskazać, że w obrębie istniejącego odcinka drogi zlokalizowana jest stosunkowo duża ilość skrzyżowań i zjazdów do zabudowań. Ponadto na tym odcinku drogi występuje duże natężenie ruchu. Dodatkowo na zmniejszenie płynności ruchu na tym odcinku drogi wpływają dwa łuki o kącie zwrotu około 90° i małym promieniu. Istotnym w tym przedmiocie jest opracowywana przez Gminę Tyczyn dokumentacja projektowa 
tzw. „małej obwodnicy Tyczyna” i dalsza budowa tejże drogi, która to łączyć się ma 
z ul. Kościuszki (istniejącą drogą wojewódzką nr 878) kolejnym skrzyżowaniem, co może przyczynić się do generowania i zaburzania ruchu na drodze wojewódzkiej. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 w m. Tyczyn poprawi płynność 
i bezpieczeństwo ruchu, ponieważ w ciągu nowego odcinka nie ma konieczności lokalizowania skrzyżowań (skrzyżowania z innymi drogami publicznymi zlokalizowane są jedynie na początku i na końcu nowego odcinka), a liczba punktów potencjalnych kolizji związanych z dojazdem do przyległych nieruchomości zostanie zredukowana do minimum poprzez budowę jezdni dodatkowych. Ponadto długość drogi wojewódzkiej 
nr 878 zmniejszy się, a jej trasa będzie poprowadzona w sposób płynny, co wpłynie korzystnie na przepustowość drogi i obniży koszty transportowe. Ruch tranzytowy 
w większości przeniesie się na nowy odcinek drogi. Opracowane prognozy i analizy ruchu wskazują, że przyjęte rozwiązania skrzyżowań (na początku i na końcu nowego odcinka) zapewnią właściwą przepustowość i warunki ruchu w prognozowanym okresie 15 lat od oddania ich do eksploatacji. Dzięki budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 zmniejszą się uciążliwości związane z ruchem drogowym dla znacznej liczby mieszkańców m. Tyczyn. Natomiast z dokonanych ustaleń wynika, że rozbudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 nie pozwoli na płynne prowadzenie ruchu drogowego 
w dłuższej perspektywie czasu. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 878 będzie się stopniowo zwiększać, a z czasem przepustowość drogi i skrzyżowań może się wyczerpać. Stopniowo zwiększać się będą także uciążliwości dla mieszkańców.

# Tym samym stwierdzić należy, że inwestor szczegółowo wyjaśnił przyczyny takiego rozwiązania przebiegu drogi, uwzględniając przede wszystkim interes społeczny.

# Godzi się zauważyć, że ochrona interesów osób trzecich w procesie inwestycyjnym nie może prowadzić do sytuacji, w której to osoby trzecie, a nie inwestor, decydować będą o dopuszczalności wybudowania obiektów budowlanych, miejscu posadowienia takich obiektów, rodzaju obiektu budowlanego i to nawet z naruszeniem ogólnego interesu społecznego. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której uprawnienia właściciela nieruchomości całkowicie ograniczają uprawnienia inwestora. Uzależnianie funkcjonowania dróg publicznych od wyrażenia zgody przez osobę prywatną nie byłoby do pogodzenia z charakterem inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiącej realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przy ocenie, czy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sposób prawidłowy zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, należy mieć na względzie, że inwestor realizujący inwestycję drogową działa w interesie publicznym. Zauważyć przy tym należy, że interes publiczny ma prymat nad interesem prawnym jednostki, o ile nie narusza jego interesu prawnego w sposób niezgodny z prawem, 
co w niniejszej sprawie nie miało miejsca (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 762/13).

Dodać należy, iż zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych w wielu wypadkach musi uwzględniać sprzeczne interesy, z jednej strony inwestora, a z drugiej strony osób, których prawa lub interesy mogą być zagrożone lub naruszone w związku 
z realizacją takiej inwestycji. Granice tych praw i interesów określają przepisy specustawy drogowej, ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych wydanych na podstawie i w wykonaniu przepisów tego prawa lub przepisów wydanych dla ochrony środowiska. Poza tymi granicami, a zatem poza ochroną prawną wynikającą z norm prawa pozytywnego, pozostają natomiast protesty obywateli wyrażające ich osobiste zapatrywania, oczekiwania, postulaty i życzenia co do określonej polityki planowania przestrzennego, wzajemnych relacji między planowanymi lub realizowanymi inwestycjami. Nieuwzględnienie ich nie może jednak stanowić podstawy kwestionowania legalności zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg użytku publicznego.

Nie wydaje się zatem możliwe zaprojektowanie inwestycji w zakresie dróg publicznych 
o takim przebiegu przez nieruchomości niestanowiące własności publicznej, który nie wzbudzałby sprzeciwu przynajmniej części właścicieli tych nieruchomości. Sprzeciw taki wydaje się być oczywiście naturalnym odruchem ochrony sposobu wykonywania własności nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela, jednakże rozwój urbanizacyjny skutkuje zwiększającym się ograniczaniem indywidualnych praw właścicielskich na rzecz konieczności rozwoju infrastruktury o publicznej lub społecznej użyteczności w ramach społecznej funkcji prawa własności. W takich okolicznościach inwestor zawsze będzie narażony na niezadowolenie części właścicieli działek 
z przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych i projektowych, ponieważ to on samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych a następnie techniczno-wykonawczych inwestycji.

# Dodatkowo warto zwrócić uwagę (o czym mowa była już szeroko powyżej), 
że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie po rozpatrzeniu m.in. odwołania Skarżącego od decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., znak: RGO.6220.1.1.2022, w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, decyzją z dnia 26 lutego 2025 r., znak: SKO.4170/110/2024, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia podkreślając, że inwestor przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych analizował wszelkie przesłanki przemawiające zarówno za możliwością rozbudowy omawianego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 po istniejącym śladzie, jak i możliwości wyprowadzenia przede wszystkim ruchu tranzytowego poza miejscowość Tyczyn. Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji, iż biorąc pod uwagę stale rosnące natężenia ruchu, stwierdzić należy, że istniejący układ drogowy, przede wszystkim 
w zakresie przepustowości, jest niewystarczający. Z uwagi na niewielkie odległości pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami nie ma możliwości zaprojektowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 878 po istniejącym śladzie w sposób, który spełniłby wymagane przepisami warunki przepustowości. W szczególności na początku opracowania koniecznym byłoby ukształtowanie węzła drogowego obejmującego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 878 z drogą powiatową 1404 (ul. Orkana) oraz z drogą powiatową 1415R, co wiązałoby się z koniecznością zajęcia bardzo dużej powierzchni, a tym samym dodatkowymi rozbiórkami budynków mieszkalnych i obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Koszty społeczne takiej inwestycji byłyby bardzo duże 
i niewspółmierne do otrzymanych korzyści. Na dalszym odcinku drogi wojewódzkiej 
nr 878 po istniejącym śladzie na całej jej długości występują budynki mieszkalne oraz obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wymagana rozbudowa spowodowałaby obustronną ingerencję w niniejsze tereny i bardzo duże zbliżenia do budynków mieszkalnych oraz ograniczenie powierzchni użytkowych przed obiektami prowadzącymi działalność gospodarczą. Natomiast koncepcja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 po nowym śladzie pozwala na rozłożenie się ruchu drogowego na dwa podstawowe potoki ruchu, tj. ruch tranzytowy i tzw. „przelotowy”. Dodatkowo, biorąc pod uwagę całkowite koszty funkcjonowania drogi, w tym jej użytkowników (czas użytkowników, koszty paliwa, koszty amortyzacji pojazdów) zdecydowanie bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zrealizowanie obwodnicy Tyczyna po nowym śladzie.

# Powyższe koresponduje z wyjaśnieniami przedstawionymi przez inwestora.

W odniesieniu natomiast do wszelkich prób zmiany przebiegu przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878, w tym przedstawiania własnych koncepcji i prezentowania – w ocenie Skarżącego – ich mocnych stron stanowczo podkreślić trzeba, że – jak zostało to już szeroko omówione - to inwestor jest kreatorem inwestycji drogowej i to on decyduje o przyjętych rozwiązaniach i przebiegu drogi.

# Jednocześnie zamierzonego skutku nie może osiągnąć argumentacja Skarżącego przedstawiona na poparcie koncepcji, które – w ocenie Skarżącego – są znacznie rozsądniejsze niż ta zaproponowana przez inwestora. Powyższe pozostaje bowiem poza przedmiotem postępowania w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego. Zadaniem organu jest bowiem sprawdzenie tego, czy projekt przedstawiony przez inwestora przy wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo. Tylko wniosek inwestora i zaproponowane w nim rozwiązania podlegają ocenie organów orzekających w sprawie. Reasumując organ pierwszej i drugiej instancji ma jedno konkretne zadanie sprawdzić, czy projekt złożony przez inwestora jest zgodny z obowiązującym prawem, nie ma obowiązku, ani prawa, analizowania innych wariantów przebiegu drogi czy jej kształtu, które ktoś inny zaproponuje.

Na marginesie, odnosząc się do zarzutu Skarżącego, iż argumentacja przedstawiona przez inwestora na poparcie wyboru wariantu wskazanego w decyzji Wojewody Podkarpackiego jest nieracjonalna, m.in. poprzez argument skrócenia drogi, bowiem wybrany wariant skraca docelową obwodnicę o zaledwie ok. 180 m, co jest zupełnie nieistotne z punktu widzenia poruszającego się kierowcy, gdyż zaoszczędzony w ten sposób czas to zaledwie kilka, kilkanaście sekund stwierdzić wypada, że projekt budowlany przedmiotowej inwestycji drogowej został sporządzony przez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami i wiedzą techniczną. Ponadto inwestor – jako podmiot wyspecjalizowany w przedmiotowej dziedzinie i posiadający odpowiednią wiedzę fachową – szczegółowo wyjaśnił, co zostało już przedstawione w niniejszej decyzji, powody wyboru koncepcji ujętej we wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Co do zaś argumentacji Skarżącego, że wybór przedmiotowego wariantu wymaga, po pierwsze, wywłaszczenia wielu hektarów gruntu, podczas gdy ceny działek w Tyczynie kształtują się aktualnie na poziomie kilkunastu tysięcy za jeden ar, a po drugie postawienia dwóch nowych mostów, co z oczywistych względów zwiększa koszt inwestycji podnieść należy, iż przepisy specustawy drogowej nie dają organowi orzekającemu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej kompetencji do oceny zarówno przesłanek ekonomicznych planowanej inwestycji, jak i kwestii dotyczących jej finansowania.

Na uwzględnienie nie zasługuje zarzut strony skarżącej, że argumentacja inwestora na poparcie wybranego przez niego wariantu jest nieracjonalna bowiem przy wjeździe na obwodnicę od strony Kielnarowej wprawdzie zostanie zlikwidowany ostry zakręt, jednakże wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji powstanie nowy zakręt (nawet pod kątem 90°) przy sklepie Biedronka. Podkreślić przede wszystkim należy, że Skarżący może skutecznie kwestionować decyzję Wojewody Podkarpackiego jedynie w zakresie, 
w jakim dotyczy ona jego interesu prawnego. Jedynie na marginesie wspomnieć wypada, że - jak wynika z wyjaśnień inwestora - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 878 w m. Tyczyn poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu, ponieważ w ciągu nowego odcinka nie ma konieczności lokalizowania skrzyżowań (skrzyżowania z innymi drogami publicznymi zlokalizowane są jedynie na początku i na końcu nowego odcinka), a liczba punktów potencjalnych kolizji związanych z dojazdem do przyległych nieruchomości zostanie zredukowana do minimum poprzez budowę jezdni dodatkowych. Ponadto trasa nowego odcinka będzie poprowadzona w sposób płynny, co wpłynie korzystnie na przepustowość drogi. Dodatkowo, jak wynika z rys. 2.1 mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi, w lokalizacji, o której wspomina Skarżący projektuje się skrzyżowanie typu rondo. Wskazać należy, że to inwestor jest odpowiedzialny za przyjęte rozwiązania projektowe i ich bezpieczeństwo.

Rozpatrując zaś zarzut Skarżącego, iż w wybranym przez inwestora wariancie niezbędna będzie wycinka drzew, których ostatnio z powodu licznych inwestycji jest coraz mniej, zauważyć należy, co następuje.

Jak wynika z projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji drogowej istniejąca zieleń w najbliższym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia to głównie zadrzewienia 
i śródpolne i nadrzeczne nad rzeką Strug, tereny użytków rolnych, łąk, a także zieleń przydomowa. W związku z przedsięwzięciem konieczne będzie usunięcie zieleni 
w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji. Niemniej jednak podkreślenia wymaga, że w ramach inwestycji przewidziano wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Ponadto zostaną założone trawniki, które przyczynią się do odbudowy powiązań ekologicznych. Ze względu na szerokość zajęcia pasa drogowego, zajętości terenu dla tej inwestycji  oraz biorąc pod uwagę uzbrojenie terenu, projektowaną zieleń przewidziano tylko 
w miejscach możliwych do realizacji. Nasadzenia zieleni mają na celu przywrócenie względnej równowagi przyrodniczej, która została zaburzona poprzez realizację planowanego przedsięwzięcia.

Godzi się zauważyć, iż zgodnie z art. 21 ust. 2 specustawy drogowej do usuwania drzew 
i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Pamiętać należy, że podstawę prawną kontrolowanej decyzji stanowiły przepisy specustawy drogowej, które określają szczególne zasady i tryb realizacji inwestycji drogowych, a więc odmienne od unormowań dotyczących innych inwestycji. Ustawa ta ma charakter specjalny, jej celem jest zdecydowane uproszczenie procedur przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szczególny charakter specustawy drogowej polega przede wszystkim na tym, że ze względu na specyficzny charakter inwestycji drogowej, jako inwestycji liniowej przebiegającej najczęściej przez wiele nieruchomości, ustawodawca połączył kilka odrębnych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych w jedną, kończącą się decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiącą podstawę rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie budowy drogi publicznej. Kumulacja kilku postępowań administracyjnych skutkuje więc wydaniem jednego rozstrzygnięcia administracyjnego, w którym następuje skonkretyzowanie lokalizacji inwestycji, wydzielenie geodezyjne i prawne obszaru, mającego być zajętym pod przyszłą drogę publiczną oraz ocena technicznego projektu budowy drogi, kończąca się zawartym w tym samym rozstrzygnięciu pozwoleniem na wykonywanie robót budowlanych.

Podkreślić przy tym należy, iż organ wydający decyzję dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie jest kompetentny do oceny przesłanek ekonomicznych oraz społecznych powstającej inwestycji, w jej kształcie określonym przez inwestora. Do organu administracji należy jedynie ocena wniosku inwestora pod względem jego zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, nie zaś zagadnień dotyczących ewentualnych negatywnych następstw dla podmiotów objętych tą decyzją. Jednocześnie zauważyć należy, że Skarżący nie zarzuca przedmiotowej inwestycji wycinki drzew na działce stanowiącej stricte jego własność.

Ustosunkowując się zaś do zarzutu strony skarżącej, że realizacja przedmiotowej inwestycji w wariancie ustalonym przez inwestora spowoduje zagrożenie powodziowe, stwierdzić należy, co następuje.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego Minister stwierdził, że inwestor zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d specustawy drogowej przedłożył opinię dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W aktach postępowania pierwszoinstancyjnego znajduje się bowiem opinia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2023 r., w której poinformowano, że planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczonym na podstawie map zagrożenia powodziowego. Jednocześnie wskazano, iż w aktualizowanym Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz 
w Programie Planowanych Inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ujęte jest zadanie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki m.in. Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj, Hermanówka i inne poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, bodowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych – koncepcja, dokumentacja techniczna”, które w przyszłości wskaże kierunki działań w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego m.in. w zlewni cieku Hermanówka. W związku z powyższym ww. organ pozytywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję drogową.

Jak wyjaśnił inwestor w piśmie z dnia 1 września 2023 r., problem zalewania terenów 
m. Tyczyn wodami powodziowymi rzeki Strug i jej dopływów wynika z wysokiego stanu wód powodziowych tej rzeki. Powyższe jest skutkiem braku uporządkowania koryta rzeki. Koryto jest nieoczyszczone, zarośnięte drzewami i krzewami, co utrudnia przepływ wody. Bez wykonania niezbędnych prac w obrębie koryta rzeki problem pozostanie nierozwiązany. Do podtapiania terenów zlokalizowanych przy rzece Strug przyczynia się również istniejący most zlokalizowany w ciągu ul. Wyzwolenia, który ma zbyt małe światło.

Dodatkowo inwestor przy piśmie z dnia 1 września 2023 r. przedłożył opinię dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2021 r., podkreślając, że koncepcja budowy przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 uzyskała już w tamtym czasie wstępną pozytywną opinię wyspecjalizowanego organu. 
Z ww. opinii wynika, że na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonego opracowania koncepcyjnego dla przedmiotowej inwestycji oraz obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych dla rzeki Strug stwierdzono, że lokalizacja omawianej drogi wojewódzkiej nr 878 nie będzie miała wpływu na przepływy wód o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat (Q1%) występujące na rzece Strug. Światło mostu oraz rzędna spodu konstrukcji mostu planowanego do wykonania na rzece Strug w ramach inwestycji drogowej nie będą powodować zakłóceń w przepływach wód powodziowych określonych na podstawie ma zagrożenia powodziowego.

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 
2022 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.410.2022.MKo, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, zwaną dalej „pozwoleniem wodnoprawnym”, sprostowaną postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z dnia 24 kwietnia 2023 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.159.2023.MKo, a następnie utrzymaną w mocy decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 lutego 2024 r., znak: RZ.RUZ.4219.38.2023.JP. Powyższe rozstrzygnięcie zezwala m.in. na lokalizowanie przedmiotowej inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Strug i kształtowanie nowego koryta potoku Hermanówka. Jak wynika z wyjaśnień inwestora, podstawą do wydania pozwolenia wodnoprawnego był operat wodnoprawny zawierający analizę hydrologiczno-hydrauliczną. Zgodnie z wykonaną analizą projektowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie poziomu rzeki Strug w obszarze oddziaływania wody Q=1%. Po przeanalizowaniu poziomu wody w rejonie odcinka drogowego, który znajduje się najbliżej rzeki (poprzeczka 1342) poziom wody nie uległ zwiększeniu. W stanie istniejącym dla wody miarodajnej Q=1% poziom wynosił 213,24 m n.p.m. Po wykonaniu inwestycji poziom wody Q=1% będzie wynosił 213,23 m n.p.m.

Tak więc należy stwierdzić, że ewentualne uwagi i zastrzeżenia co do skutków lokalizowania przedmiotowej inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i zmiany koryta potoku Hermanówka strony mogły zgłaszać w toku ww. postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Z uzasadnienia ww. rozstrzygnięcia nie wynika natomiast, aby na etapie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego skarżąca strona wniosła jakiekolwiek uwagi czy zastrzeżenia.

Zasadne jest zauważenie, iż kwestie związane z wpływem inwestycji na obszary objęte wodami oraz kwestie infrastruktury odwodnieniowej stanowiły przedmiot postępowania w sprawie wydania decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r.

Wśród warunków korzystania ze środowiska znaleźć można zapis, iż zmiana przebiegu koryta potoku Hermanówka w celu jego dostosowania do obiektu mostowego M-1 wykonana zostanie na długości ok. 40 m. Brzegi i dno nowego odcinka koryta potoku zostaną wyprofilowane i umocnione narzutem kamiennym. Nowy odcinek koryta potoku Hermanówka zostanie wykonany w nowym śladzie z utrzymaniem przepływu w starym korycie. Po wykonaniu nowego odcinka koryta potoku nastąpi przekierowanie wód potoku do nowego koryta. Stare koryto potoku Hermanówka zostanie zasypane.

W kontekście obaw Skarżącego o to, że budowa nasypu pod drogę w sąsiedztwie najbliżej położonych gospodarstw domowych spowoduje w przypadku długotrwałych ulew liczne podtopienia wskazać należy, że – jak wynika z decyzji Burmistrza Tyczyna 
z dnia 19 listopada 2024 r. – na odcinku drogi wojewódzkiej nr 878 od km ok. 6+715 do km ok. 6+820 (strona prawa) ze względu na znaczne zbliżenie drogi do rzeki Strug projektuje się umocnienie korpusu drogowego wraz z umocnieniem skarpy rzeki Strug, Na skarpach nasypu drogowego projektuje się materac gabionowy z siatki stalowej, wypełniony kamieniem hydrotechnicznym w geowłókninie, kotwiony szpilami stalowymi i układany na całej wysokości skarpy. Dodatkowo przewidziano rozwiązania mające na celu umocnienie i uszczelnienie korpusu drogowego w miejscach narażonych na oddziaływanie podwyższonych stanów wód rzeki Strug. Umocnienia te zostaną zastosowane na odcinkach w km ok. 6+442 – 6+715 (strona prawa) oraz ok. 6+820 – 6+985 (strona prawa). Zabezpieczenia zostaną wykonane do wysokości min. 0,5 m ponad poziom wody stuletniej (Q1%). Niweleta drogi głównej zapewnia wyniesienie korony drogi ponad ww. poziom.

Postępowanie toczące się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy planowanego dopiero przedsięwzięcia i sprowadza się do ustalenia, czy inwestycja w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska. Istotą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagań, jakie powinny być spełnione, 
by zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko czynników dla niego szkodliwych.

Burmistrz Tyczyna w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, 
że wykonane analizy hydrologiczno-hydrauliczne wykonane przez dwóch niezależnych ekspertów oraz zweryfikowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie wykazały istotnego wpływu zaprojektowanej inwestycji na obszary zagrożenia powodziowego, jak również na bezpieczeństwo powodziowe istniejących nieruchomości.

Odnosząc się do zarzutu strony skarżącej, iż realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej w wybranym wariancie spowoduje, że mieszkańcom, którzy do tej pory cieszyli się ciszą, zielenią i spokojem będzie towarzyszył hałas, wyjaśnić należy, że wszelkie kwestie dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi zostały przeanalizowane w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, prowadzonym przez Burmistrza Tyczyna i zakończonym decyzją Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., a następnie w postępowaniu odwoławczym prowadzonym w sprawie 
ww. rozstrzygnięcia i zakończonym decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r.

Tak więc należy stwierdzić, że to na etapie postępowania środowiskowego zostały przeanalizowane kwestie dotyczące oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

W decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r. organ środowiskowy wskazał, 
że na całym odcinku drogi objętym wnioskiem wykonana zostanie nawierzchnia 
o właściwościach redukujących poziom emitowanego hałasu typu BBTM 8 lub inna 
o porównywalnej skuteczności. Burmistrz Tyczyna określił lokalizację i parametry ekranów akustycznych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji. Określono również, że przedsięwzięcie wymaga wykonania, do 1 roku od oddania drogi do użytkowania po ustabilizowaniu się ruchu pojazdów, kontrolnych pomiarów w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem w celu oceny zgodności przyjętych założeń dotyczących klimatu akustycznego i skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie akustyczne. Sprawozdanie 
z pomiarów zostanie przedstawione właściwemu organowi ochrony środowiska 
w terminie najpóźniej do 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Pomiary poziomu hałasu należy przeprowadzić przy najbliższych budynkach chronionych akustycznie, w lokalizacji określonej w decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 
2024 r. W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, technicznych bądź technologicznych, chroniących przed ponadnormatywnymi oddziaływaniami hałasu.

Powtórnie wskazać należy, iż w myśl art. 86 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy, zatem m.in. organy administracji publicznej rozstrzygające w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie). Określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia nie mogą być zatem na dalszych etapach procesu inwestycyjnego modyfikowane. Organy orzekające w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej co do zasady związane są ustaleniami decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji projektowanego przedsięwzięcia.

W świetle powyższych ustaleń nie sposób uznać, że Wojewoda Podkarpacki wydając zaskarżoną decyzję, naruszył art. 7, art. 8, art. 77 i art. 80 kpa. Organ I instancji przeprowadził kontrolowane postępowanie w sposób zgodny z wymogami kpa, o czym świadczą ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego (art. 80 kpa), zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 77 § 1 kpa), a więc przy podjęciu wszystkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku niezbędnego wydania decyzji o przekonującej treści (art. 7 kpa). Ponadto Wojewoda Podkarpacki przeprowadził postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 8 kpa).

# Zaznaczenia wymaga, że podjęcie przez organ rozstrzygnięcia odmiennego od oczekiwanego przez stronę skarżącą w sytuacji, gdy organ prawidłowo zebrał materiał dowodowy, a ocena tego materiału jest logiczna, nie przekroczył zasady swobodnej oceny dowodów oraz wskazał prawidłową podstawę prawną, nie oznacza niezgodności zaskarżonego rozstrzygnięcia z prawem. Strony mają natomiast prawo do własnego subiektywnego przekonania o zasadności wniesionego środka zaskarżenia, zaś przekonanie to nie musi mieć odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych i ich wykładni (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 
26 września 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 961/12).

Przechodząc do rozpatrzenia odwołania Pani M.B., stwierdzić należy, 
że zamierzonego skutku nie może odnieść zarzut strony skarżącej, iż będąca podstawą wydania decyzji Wojewody Podkarpackiego, decyzja Burmistrza Tyczyna z dnia 9 listopada 2022 r. była przedmiotem skargi do sądu administracyjnego i do dnia złożenia odwołania przez Skarżącą nie została rozpatrzona. Jak już wyjaśniono w niniejszym rozstrzygnięciu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie prawomocnym wyrokiem z dnia 
5 października 2023 r., sygn. akt II SA/Rz 611/23, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2023 r., która to decyzja utrzymała w mocy decyzję Burmistrza Tyczyna z dnia 9 listopada 2022 r. Następnie w wyniku ponownie prowadzonego postępowania odwoławczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie wydało decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 2024 r. Z kolei w dniu 19 listopada 2024 r. organ I instancji, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wydał decyzję Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., która została utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r.

W niniejszej sprawie w toku postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego inwestor przedłożył ostateczną decyzję w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań, która korzysta z wyrażonej w art. 16 § 1 kpa zasady ochrony trwałości takich decyzji. Decyzje ostateczne objęte są domniemaniem prawidłowości. W systemie prawa polskiego każda ostateczna decyzja administracyjna korzysta z domniemania prawidłowości (por. Art. 16 kpa red. Wierzbowski 2018, wyd. 26/Komentarz, Legalis).

Odnośnie zarzutu, że stronom postępowania nie została doręczona inna decyzja będąca podstawą wydania kontrolowanego rozstrzygnięcia, tj. decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 grudnia 
2022 r., znak: RZ.ZUZ.1.4210.410.2022.MKo, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, co stanowiło przedmiot skargi do sądu administracyjnego, która do dnia złożenia odwołania przez Skarżącą nie została rozpatrzona, wyjaśnić należy, co następuje.

Po pierwsze, zarzuty względem innego rozstrzygnięcia wydanego przez inny organ administracji nie podlegają merytorycznej analizie w postępowaniu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bowiem rozstrzygnięcie to podlegało odrębnemu trybowi zaskarżenia.

Po drugie, co do ewentualnej możliwości wzruszenia ww. decyzji w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego wskutek wniesienia przez Skarżącą skargi do sądu administracyjnego, wyjaśnić należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie prawomocnym wyrokiem z dnia 2 listopada 2023 r., sygn. akt II SA/Rz 1186/23, uchylił postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 18 maja 2023 r. Nr RZ.RUZ.4219.38.2023.JP w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Uwzględniając wykładnię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przedstawioną w uzasadnieniu ww. wyroku z dnia 
2 listopada 2023 r. oraz wskazania co do dalszego postępowania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie rozpatrzył odwołanie Pani M.B.. Wobec powyższego decyzją z dnia 15 lutego 2024 r., znak: RZ.RUZ.4219.38.2023.JP, ww. organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie 
z dnia 22 grudnia 2022 r. o pozwoleniu wodnoprawnym.

A zatem, podobnie jak w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w toku postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego inwestor otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, która korzysta z wyrażonej w art. 16 § 1 kpa zasady ochrony trwałości takich decyzji.  Z art. 388 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, wynika, że wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów specustawy drogowej. Uściślić wypada, że przez określenie „przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” rozumieć należy moment przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. A zatem, wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest spełniony, gdy pozwolenie wodnoprawne zostanie wydane przed wydaniem ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

Jeśli zaś chodzi o podnoszone przez stronę skarżącą konsekwencje braku wstrzymania decyzji Wojewody Podkarpackiego podkreślić należy, że postanowieniem z dnia 
11 października 2024 r., znak: DLI-III.7621.23.2023.AW.16, Minister wstrzymał natychmiastowe wykonanie zaskarżonej decyzji.

Ustosunkowując się do argumentacji Skarżącej, iż brak jest miejsca na budowę przedmiotowej inwestycji drogowej w wybranym przez inwestora miejscu, zgodnie 
z przepisami, w tym zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajdującego zastosowanie 
w przedmiotowej sprawie, wyjaśnić należy, co następuje.

W myśl § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia szerokość pasa drogowego powinna zapewniać możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. Z kolei ust. 2 ww. paragrafu stanowi, iż szerokość pasa drogowego powinna stanowić sumę szerokości elementów drogi, terenu niezbędnego na umieszczenie urządzeń z nią związanych oraz ewentualnie infrastruktury, o której mowa w § 140, i terenu stanowiącego rezerwę na cele jej rozbudowy.

Jak wyjaśnił inwestor w piśmie z dnia 1 września 2023 r., w liniach rozgraniczających teren inwestycji ujęto jedynie działki i ich części, których nabycie jest niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji. Nie jest planowana etapowa realizacja inwestycji. Droga została bowiem zaprojektowana w docelowym kształcie pozwalającym na płynne prowadzenie ruchu w dłuższej perspektywie. Stąd też nie ma potrzeby uwzględniania 
w liniach rozgraniczających rezerwy terenu pod przyszłą rozbudowę drogi. Uwzględnienie w liniach rozgraniczających rezerwy terenu pod rozbudowę drogi prowadziłoby do nieuzasadnionego zajęcia nieruchomości. Dodać w tym miejscu wypada, że prawodawca określając szerokość pasa drogowego, wyraźnie użył sformułowania „ewentualnie (…) terenu stanowiącego rezerwę na cele jej rozbudowy”.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami oraz stanowiskiem inwestora, popartym 
w aktach sprawy, wskazać należy, iż niesłuszny jest zarzut skarżącej, iż inwestycja jest niezgodna z przepisami prawa z uwagi na brak rezerwy terenu na przyszłą rozbudowę drogi.

Co do zaś zarzutów Skarżącej dotyczących braku rozpatrzenia wariantowości przebiegu drogi oraz braku uwzględnienia przez inwestora rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 878 
w istniejącym śladzie pomimo opracowania koncepcji wyjaśnić należy, że Minister zaprezentował już swoje stanowisko w powyższym zakresie w odniesieniu do analogicznej argumentacji Pana G.G.. Wobec powyższego nie ma potrzeby jej powtarzania.

Jedynie, ponownie podkreślić należy, iż ocena wariantu przebiegu przedmiotowej inwestycji, została dokonana na etapie postępowania środowiskowego, zakończonego wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. To w toku tego postępowania strony miały możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących potencjalnych skutków środowiskowych planowanej inwestycji w lokalizacji przedstawionej w tym postępowaniu środowiskowym. Natomiast zarówno Wojewoda Podkarpacki, 
jak i Minister, rozpatrując sprawę w ramach postępowania o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, są związani ustaleniami zawartymi 
w decyzji środowiskowej — w szczególności w zakresie wariantu przebiegu inwestycji.

Na aprobatę nie zasługują zarzuty strony skarżącej, że brak jest jakiegokolwiek interesu społecznego i akceptacji społecznej budowy przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz w sąsiedztwie zamieszkałych osiedli mieszkaniowych. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż brak zgody skarżącej strony na lokalizację przedmiotowej inwestycji w przebiegu ustalonym 
w zaskarżonym rozstrzygnięciu nie stanowi o wadliwości decyzji Wojewody Podkarpackiego, gdyż przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy specustawy drogowej, nie uzależniają wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od wyrażenia na to zgody stron postępowania. Nadmienić także trzeba, że realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej jest elementem rozwoju sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w celu sprostania narastającym potrzebom związanym z prowadzeniem ruchu komunikacyjnego. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 pozwoli na zwiększenie przepustowości i upłynnienie ruchu.

Podkreślić ponownie należy, iż zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych w wielu wypadkach musi uwzględniać sprzeczne interesy, z jednej strony inwestora, a z drugiej strony osób, których prawa lub interesy mogą być zagrożone lub naruszone w związku z realizacją takiej inwestycji. Granice tych praw i interesów określają przepisy specustawy drogowej, ustawy Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych wydanych na podstawie i w wykonaniu przepisów tego prawa lub przepisów wydanych dla ochrony środowiska. Poza tymi granicami, a zatem poza ochroną prawną wynikającą z norm prawa pozytywnego, pozostają natomiast protesty obywateli wyrażające ich osobiste zapatrywania, oczekiwania, postulaty i życzenia co do określonej polityki planowania przestrzennego, wzajemnych relacji między planowanymi lub realizowanymi inwestycjami. Nieuwzględnienie ich nie może jednak stanowić podstawy kwestionowania legalności zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg użytku publicznego.

Nie wydaje się zatem możliwe zaprojektowanie inwestycji w zakresie dróg publicznych 
o takim przebiegu przez nieruchomości niestanowiące własności publicznej, który nie wzbudzałby sprzeciwu przynajmniej części właścicieli tych nieruchomości. Sprzeciw taki wydaje się być oczywiście naturalnym odruchem ochrony sposobu wykonywania własności nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela, jednakże rozwój urbanizacyjny skutkuje zwiększającym się ograniczaniem indywidualnych praw właścicielskich na rzecz konieczności rozwoju infrastruktury o publicznej lub społecznej użyteczności w ramach społecznej funkcji prawa własności. W takich okolicznościach inwestor zawsze będzie narażony na niezadowolenie części właścicieli działek 
z przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych i projektowych, ponieważ to on samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych a następnie techniczno-wykonawczych inwestycji.

Warto także przypomnieć, iż pomimo tego, że zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ze względu na swój liniowy charakter obejmuje wiele nieruchomości, 
a w konsekwencji jest wiele stron postępowania, to interes prawny każdej z nich nie dotyczy całej decyzji. Wręcz przeciwnie, interes prawny poszczególnych stron postępowania o wydanie tego rodzaju zezwolenia dotyczy tej części decyzji, która dotyczy nieruchomości danej osoby. Innymi słowy, każdy z właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości oraz osób mających inne prawa do nieruchomości jest stroną decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale tylko w części dotyczącej jego nieruchomości (zob. M. Wolanin, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, Legalis/el. 2010).

Podkreślić należy, iż specustawa drogowa jest aktem prawnym szczególnym, przewidującym uproszczoną (przyśpieszoną) procedurę przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Jest oczywiste, że szybka i sprawna budowa dróg publicznych 
w Polsce i w związku z tym poprawa infrastruktury drogowej leży w interesie społecznym i gospodarczym. Tymi okolicznościami należy uzasadniać z jednej strony znaczne zwiększenie uprawnień inwestora (decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową rozstrzyga jednocześnie o ustaleniu lokalizacji drogi, zatwierdzeniu projektu budowlanego, zatwierdza podział nieruchomości, wprowadza ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla przebudowy kolidującej infrastruktury i zezwala na wykonanie tego obowiązku, i orzeka o przejściu z mocy prawa nieruchomości lub ich części na własność odpowiedniego podmiotu publicznoprawnego), natomiast z drugiej zdecydowane ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze inwestycji.

W odniesieniu do zarzutów Skarżącej dotyczących zwiększenia zagrożenia powodziowego wskutek realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej należy przyjąć argumentację organu odwoławczego zaprezentowaną w odniesieniu do analogicznych zarzutów podniesionych przez Pana G.G..

Dodać także wypada, że powyższe zastrzeżenia stanowiły już przedmiot postępowania odwoławczego prowadzonego przez organ wyspecjalizowany w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Skarżąca bowiem wniosła odwołanie od wydanego dla przedmiotowej inwestycji rozstrzygnięcia we wskazanym przedmiocie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odpowiadając na zarzuty podniesione przez Panią M.B., stwierdził w decyzji z dnia 15 lutego 2024 r., znak: RZ.RUZ.4219.38.2023.JP, utrzymującej w mocy pozwolenie wodnoprawne, że dowodem o znaczeniu wyjściowym w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny, którego elementy opisowe oraz graficzne ustalają przepisy 
art. 409 ustawy Prawo wodne. Ponadto, jak stanowi art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Operat wodnoprawny jest zatem podstawowym dokumentem, na podstawie którego dokonuje się weryfikacji zgodności planowanego przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne z przepisami ustawy Prawo wodne. Organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany ocenić informacje przedłożone przez inwestora 
w operacie wodnoprawnym, a w razie jakichkolwiek wątpliwości podjąć adekwatne czynności procesowe w ramach postępowania dowodowego, tak aby po jego zakończeniu można było rozstrzygnąć, czy projektowany sposób korzystania z wód spełnia wymogi określone w art. 396 ust. 1 ustawy. W rozpoznawanej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został dołączony operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2022 r. przez specjalistów z branży drogowej, melioracyjnej, elektrycznej, mostowej, sanitarnej i teletechnicznej posiadających stosowne uprawnienia. Treść operatu wodnoprawnego była uzupełniana w toku postępowania wyjaśniającego w odpowiedzi na wezwanie organu I instancji oraz z uwagi na zmieniające się przepisy prawne dotyczące kwestii podlegających analizie w operacie. Dane zawarte w tym dokumencie stanowiły podstawę techniczną wydanej decyzji i nie zgłoszono wobec nich jakichkolwiek uwag czy zastrzeżeń w trakcie prowadzonego postępowania. Ponadto, jak stanowi art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne wydaje się również na podstawie zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Z akt sprawy zakończonej wydaniem pozwolenia wodnoprawnego wynika, że Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie przed udzieleniem Zarządowi Województwa Podkarpackiego wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych uzyskał pozytywną opinię Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie co do zapisów analizy hydrologiczno-hydraulicznej wykonanej dla omawianej inwestycji oraz opracowanego modelu hydraulicznego. Powołany dokument został przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zawiera m.in. komplet obliczeń hydrologicznych dla projektowanych obiektów mostowych, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla projektowanych przepustów drogowych (PI, P2, P3, P4, P5) oraz analizę hydrauliczno-hydrologiczną zlewni rzeki Strug i potoku Hermanówka, a także rowów odwadniających i drogowych dla ww. przepustów drogowych.

Co do zaś argumentacji strony skarżącej, że przedmiotowa inwestycja drogowa jest nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na koszty jej wykonania w porównaniu 
z innymi koncepcjami, podkreślić ponownie trzeba, iż przepisy specustawy drogowej nie dają organowi orzekającemu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej kompetencji do oceny zarówno przesłanek ekonomicznych planowanej inwestycji, 
jak i kwestii dotyczących jej finansowania. Wobec powyższego kwestie podnoszone przez Skarżącą pozostają poza przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację omawianego przedsięwzięcia.

Przedmiotem orzekania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest inwestycja w kształcie wskazanym we wniosku, nie zaś poszukiwanie rozwiązań alternatywnych w celu uwzględnienia interesów jednej ze stron postępowania, bowiem drogi są budowane nie w interesie państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy zarządcy drogi, lecz w interesie wszystkich członków społeczeństwa, także tych wywłaszczanych.

Jako bezzasadne należy ocenić również argumenty strony skarżącej, że sztuczne 
i gwałtowne obniżenie poziomu wód gruntowych doprowadzi do nierównomiernego osiadania budynków przy ul. Mokra Strona, powstania rys i pęknięć budynków, 
a w konsekwencji w niektórych przypadkach do ich zniszczenia.

Wskazać należy, iż zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo budowlane za przyjęte rozwiązania projektowe uwzględnione w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), jest odpowiedzialny projektant, tj. osoba uprawniona do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Organ nie jest zaś upoważniony do podważenia rozwiązania techniczno-wykonawczego wybranego przez inwestora (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt II OSK 3138/17, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Projektant jest zatem osobą, na której spoczywa odpowiedzialność za kształt inwestycji i użycie takich rozwiązań, aby te nie zagrażały zdrowiu i życiu ludzkiemu.

W myśl bowiem art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny m.in. z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami innych ustaw oraz zasadami wiedzy technicznej, należy do podstawowych obowiązków projektanta. Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 specustawy drogowej, do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej inwestor dołączył trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektu. 
Nie ulega wątpliwości, że projekt został wykonany i sprawdzony przez osoby spełniające warunki określone w ww. przepisie, a zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, do projektu dołączono oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Powyższe przepisy korespondują z szeroką odpowiedzialnością projektanta za sporządzony przez niego projekt architektoniczno-budowlany – art. 20, art. 93 pkt 1, art. 95 i nast. ustawy Prawo budowlane (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2952/16).

Dodatkowo w piśmie z dnia 1 września 2023 r. inwestor wyjaśnił, że na terenach województwa podkarpackiego bardzo często w podłożu dróg występują grunty wysadzinowe. Niemniej jednak posadowienie drogi i obiektów z nią związanych zostało zaprojektowane przez specjalistów posiadających stosowne przygotowanie zawodowe, obejmujące umiejętność dostosowania projektowanych obiektów do rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych.

Reasumując, wskazać należy, iż zarzuty Skarżącej stanowią wyraz jej osobistych obaw, które – choć zrozumiałe – nie mogą stanowić podstawy do zakwestionowania prawidłowości wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Także zarzuty strony skarżącej dotyczące kwestii oddziaływania odwodnienia nowoprojektowanej drogi na pobliskie nieruchomości oraz odwodnienia ul. Mokra Strona mają charakter hipotetyczny i odnoszą się do skutków realizacji inwestycji, które nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

W projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji drogowej wskazano, 
że dla przyjętych rozwiązań drogowo-konstrukcyjnych, ukształtowania i morfologii terenu oraz lokalizacji odbiorników zaprojektowano układy odwodnienia z wylotami do potoku Hermanówka oraz rzeki Strug. Wody opadowe z powierzchni projektowanej drogi wojewódzkiej oraz jezdni dodatkowej odprowadzane będą częściowo do projektowanych rowów (trawiastych oraz uszczelnionych) prowadzonych wzdłuż drogi oraz częściowo do sieci kanalizacji deszczowej z wylotami do odbiorników. Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletą i przekrojem poprzecznym dróg oraz możliwością odprowadzenia wód opadowych do istniejących odbiorników. Projektowana droga wojewódzka w przekroju szlakowym będzie odwadniania powierzchniowo z odprowadzeniem wody z jezdni bezpośrednio do rowów drogowych lub z zastosowaniem (w miejscach, gdzie jest to konieczne) ścieku zewnętrznego trójkątnego z wylotami do rowu drogowego w postaci ścieków naskarpowych lub wpustów deszczowych. W przypadku zastosowania przekroju ulicznego, gdzie wody z jezdni nie można prowadzić rowem, zastosowano odwodnienie przy użyciu kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa zamknięta została zaprojektowana wyłącznie w miejscach, w których niemożliwe było wykonanie odwodnienia rowami. Wody opadowe z powierzchni jezdni, które będą odbierane poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe z osadnikami i koszami, w których zatrzymywane będą piasek oraz grubsze frakcje zawiesin, zostaną następnie odprowadzone poprzez przykanaliki do projektowanych kolektorów deszczowych kanalizacji zbiorczych lub odcinków wyposażonych w wyloty bezpośrednio do odbiorników.

Natomiast jeśli chodzi o odwodnienie ul. Mokra Strona (DG 108918R), stwierdzić należy, że w ramach przedmiotowej inwestycji jej odwodnienie będzie realizowane jedynie 
w miejscu skrzyżowania ze starodrożem drogi wojewódzkiej nr 878 – km 0+000 do 0+085 drogi gminnej 108918R poprzez rów drogowy. Powyższe potwierdza decyzja Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., a także projekt zagospodarowania terenu, stanowiący część projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.

Nie ma racji Skarżąca, twierdząc, że realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej spowoduje odcięcie mieszkańców części ul. Wyzwolenia, ul. Mokra Strona, ul. Asnyka
i ul. Łany od bezpiecznego dostępu do centrum Tyczyna. Jak wynika bowiem z wyjaśnień inwestora, a także z akt przedmiotowej sprawy, istniejące połączenia komunikacyjne tych ulic z drogami publicznymi zostaną zachowane.

Na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut, iż wykonanie kolejnego skrzyżowania planowanej drogi wojewódzkiej nr 878 z ul. Wyzwolenia spowoduje powstanie kolejnej bariery i narazi na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem dzieci podążających do szkół z ul. Wyzwolenia, ul. Mokra Strona, ul. Asnyka i ul. Łany oraz pozostałych mieszkańców tych ulic.

W pierwszej kolejności wskazać należy ponownie, iż to projektant odpowiada za opracowanie projektu inwestycji w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, a nie organ udzielający zezwolenia na realizację inwestycji w postaci decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W wypadku więc spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w art. 11b w zw. z art. 11d specustawy drogowej (które 
w niniejszym postępowaniu zostały spełnione) właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – art. 11a specustawy drogowej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
25 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2952/16, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Ponadto analiza rys. 2.1 projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią projektu budowlanego, zatwierdzonego jako załącznik nr 3 do kontrolowanej decyzji, oraz wyjaśnień inwestora pozwala na stwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej nie zostało zaprojektowane skrzyżowanie w ciągu jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 878 z ul. Wyzwolenia. Na przecięciu obwodnicy i ul. Wyzwolenia zaprojektowany został przejazd drogowy, powodujący krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy. W związku z tym ruch pojazdów 
i pieszych na ul. Wyzwolenia w kierunku centrum Tyczyna będzie mógł być prowadzony jak dotychczas. Przypomnieć trzeba, na co wskazywał inwestor, że budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 w m. Tyczyn poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu, ponieważ w ciągu nowego odcinka nie ma konieczności lokalizowania skrzyżowań. Skrzyżowania z innymi drogami publicznymi zlokalizowane są jedynie na początku i na końcu nowego odcinka, przecięcie obwodnicy z ul. Wyzwolenia znajduje się zaś 
w centralnej części projektu.

Nie można też uznać, jak chciałaby tego strona skarżąca, że wykonanie projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 będzie stanowiło barierę i niebezpieczeństwo dla pieszych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wyjaśnienia inwestora zawarte 
w piśmie z dnia 1 września 2023 r., które Minister podziela. W przedmiotowym piśmie inwestor wskazał, że istniejące połączenia komunikacyjne pieszych zostaną zachowane. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa chodników 
i ścieżek rowerowych oraz dodatkowych jezdni, które generować będą niewielki ruch samochodowy i w związku z tym zapewnią również możliwość bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów. Jak wynika z projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji drogowej, celem omawianego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów, pieszych, rowerzystów oraz w szczególności komfortu życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 878.

Odnosząc się do zarzutu strony skarżącej, iż realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej spowoduje opuszczanie przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z inwestycją swoich domów z uwagi na niemożliwy do zniesienia hałas, a także będzie skutkowała nieodwracalnymi stratami dla środowiska, wyjaśnić należy, że wszelkie kwestie dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi, w tym na klimat akustyczny, zostały przeanalizowane w postępowaniu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, prowadzonym przez Burmistrza Tyczyna i zakończonym decyzją Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r., a następnie w postępowaniu odwoławczym prowadzonym w sprawie ww. rozstrzygnięcia i zakończonym decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2025 r. Szczegółowe stanowisko organu odwoławczego w tym zakresie zostało już zaprezentowane w odpowiedzi na analogiczny zarzut Pana G.G..

Wskazania również wymaga, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest też kwestia sposobu użytkowania drogi, a co za tym idzie to, czy w ogóle i w jaki sposób użytkowanie przedmiotowej drogi będzie oddziaływało na nieruchomość sąsiednie 
i znajdujące się na nich budynki mieszkalne. Skarżąca nie może zakładać, że już sama realizacja drogi może prowadzić do powstania ewentualnych szkód dla jej nieruchomości. Taka ocena będzie możliwa dopiero po dokonaniu stosownych pomiarów już w trakcie użytkowania drogi. Co za tym idzie w ramach tego postępowania nie jest zasadne domaganie się uwzględnienia interesu konkretnej strony postępowania, który nie wiązałby się bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia drogowego (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1955/10).

Tym samym nie można uwzględnić zarzucanego przez stronę skarżącą naruszenia 
§ 323 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, traktującego o ochronie budynków przed hałasem. Wskazać Skarżącej trzeba, że zgodnie z decyzją w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla omawianego przedsięwzięcia w ramach inwestycji zostanie wykonany m.in. ekran akustyczny E-2 usytuowany od km 6+795 do km 6+844 o wysokości 4m po lewej stronie projektowanej drogi wojewódzkiej nr 878, tj. w części równolegle do granicy działki 
nr 325/4, powstałej z działki nr 325/2, 0005 Kielnarowa, stanowiącej własność Skarżącej. Podkreślenia wymaga, że skoro w decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 2024 r. organ środowiskowy ustalił konkretne formy ochrony przed hałasem, to ustalenia te są wiążące dla organu wydającego decyzję o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację projektowanego przedsięwzięcia nie ma jakichkolwiek uprawnień do decydowania o konieczności doprojektowania ekranów akustycznych. Przypomnieć też trzeba, że organ środowiskowy określił, iż przedsięwzięcie wymaga wykonania, do 1 roku od oddania drogi do użytkowania po ustabilizowaniu się ruchu pojazdów, kontrolnych pomiarów 
w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem w celu oceny zgodności przyjętych założeń dotyczących klimatu akustycznego i skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie akustyczne. W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, technicznych bądź technologicznych, chroniących przed ponadnormatywnymi oddziaływaniami hałasu.

Podobnie ustosunkować należy się do zarzutu w przedmiocie braku uwzględnienia przez organ administracji siedlisk żółwia błotnego. W powyższym zakresie wypowiedział się już wyspecjalizowany organ środowiskowy, bowiem Skarżąca zarówno przed Burmistrzem Tyczyna, jak i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie podniosła tożsamy zarzut. Jak wynika z decyzji Burmistrza Tyczyna z dnia 19 listopada 
2024 r. informacja na temat rzekomego występowania żółwia błotnego w rejonie przedmiotowej inwestycji nie znalazła potwierdzenia w literaturze tematu, danych pozyskiwanych z organów zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego czy terenowych inwentaryzacji przyrodniczych odnoszących się do wszystkich grup zwierząt, wykonanych przez zespół biologów na potrzeby Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Najbliższe stanowiska żółwia błotnego na podkarpaciu potwierdzone przez IOP PAN Kraków znajdują się w rejonie Przemyśla.

Co do zaś twierdzeń Skarżącej, iż pomiędzy rzeką Strug a istniejącymi budynkami nie ma niezabudowanego terenu o szerokości umożliwiającej budowę takiej drogi, w związku 
z czym nie zostaną zachowane odległości jezdni nowego odcinka drogi wojewódzkiej od budynków, o których to odległościach mowa w art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
o drogach publicznych”, wyjaśnić należy, co następuje.

Przepis art. 43 ustawy o drogach publicznych statuuje generalny obowiązek zachowania, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, odpowiedniej odległości pomiędzy obiektami budowlanymi zlokalizowanymi przy drodze a zewnętrzną krawędzią jezdni. Omawiany przepis dotyczy przypadku sytuowania budynków, a więc przepis ten normuje odległości, jakie muszą być zachowane między budynkiem, a krawędzią jezdni istniejącej drogi publicznej, wyłącznie podczas budowy (rozbudowy) obiektu budowlanego, a nie podczas budowy dróg – w odniesieniu do istniejących budynków. Chodzi więc w nim 
o dostosowanie odległości nowobudowanych budynków do przebiegu drogi publicznej, a nie sytuowania drogi w stosunku do istniejących budynków (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 1232/13, z dnia 
8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1555/09, i z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt 
II OSK 1687/07). Pomijając bowiem stosowanie w tym względzie jedynie językowej wykładni tego przepisu, jako wystarczającej do ustalenia jego normatywnej treści, także wykładnia celowościowa nie daje podstaw do rozszerzenia zakresu stosowania tego przepisu, skoro jego celem jest określenie stosownych wymagań dla zminimalizowania wzajemnych negatywnych oddziaływań pomiędzy istniejącą już drogą publiczną a innymi obiektami budowlanymi, które mają być dopiero usytuowane w pobliżu tej drogi. Ponadto, przyjęcie wykładni zastosowanej w odwołaniu wykluczałoby dopuszczalność sytuowania dróg publicznych w miejscach już zabudowanych.

W konsekwencji powyższego na aprobatę nie zasługuje również argumentacja dotycząca konieczności uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, bowiem – jak już wskazano – regulacje prawne dotyczą sytuowania nowobudowanych budynków wobec krawędzi jezdni drogi publicznej, a nie sytuowania drogi w stosunku do istniejących budynków. Niezależnie od powyższego zauważenia wymaga, że inwestor uzyskał postanowienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 kwietnia 2023 r., znak: 
N-VIII.7820.5.15.2022, w pkt I udzielające zgody na odstępstwo od warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Powyższe dotyczyło jednak udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, polegające na zlokalizowaniu odcinków ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 klasy G w minimalnej odległości od krawędzi jezdni wynoszącej 2 m, zgodnie z wykazem zawartym we wniosku, podczas gdy odległość ścieżki pieszo-rowerowej od krawędzi jezdni drogi klasy G, na terenie zabudowy, nie powinna być mniejsza niż 3,5 m.

Nie są słuszne zarzuty Skarżącej, że „rzeczywistej odległości istniejących budynków przy ul. Mokra Strona nie odzwierciedlają w żadnym wypadku mapy znajdujące się w zasobach geodezyjnych”. W myśl § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji spełnia powyższy wymóg. Na aktualnej mapie do celów projektowych na podstawie pomiarów geodezyjnych wskazano m.in. bieżącą lokalizację brzegów rzeki Strug. Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym zostały opracowane przy uwzględnieniu bieżącego przebiegu rzeki Strug i ukształtowania terenu w obszarze przedmiotowej inwestycji.

Warto też podkreślić w tym miejscu, iż dokumentacja geodezyjno-kartograficzna przyjęta do opracowania materiałów graficznych, opatrzona stosownymi klauzulami ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, które stanowią potwierdzenie dokonania ich oceny przez wyspecjalizowane do tego rodzaju czynności służby geodezyjno-kartograficzne nie może być kwestionowana przez organ orzekający w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Za nietrafne należy uznać zarzuty Skarżącej, iż przedmiotowa inwestycja drogowa spowoduje zakorkowanie i zmniejszenie przepustowości skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R. Nieuzasadnione są także obawy Skarżącej o wzrost występowania wypadków drogowych w związku ze stworzeniem warunków do nieprzestrzegania dozwolonej prędkości.

Ponownie należy podkreślić, że to projektant, jako osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, ponosi odpowiedzialność za przyjęcie rozwiązań projektowych zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednym z kluczowych założeń projektowych, jakie muszą zostać spełnione przy realizacji inwestycji drogowej, jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (a także decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) opracowywany jest przez projektanta, który odpowiada za jego merytoryczną prawidłowość. Organ administracji publicznej rozpatrujący wniosek nie jest uprawniony do ingerencji w przyjęte rozwiązania techniczno-wykonawcze, jeśli zostały one opracowane przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe.

Przedmiotowa inwestycja drogowa została zaprojektowana przez specjalistów posiadających stosowne przygotowanie zawodowe i wiedzę fachową.

Jak wielokrotnie wskazywano w niniejszym rozstrzygnięciu, budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 w m. Tyczyn poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu. Trasa nowego odcinka będzie poprowadzona w sposób płynny, co wpłynie korzystnie na przepustowość drogi. Zgodnie z wyjaśnieniami inwestora opracowane prognozy i analizy ruchu wskazują, że przyjęte rozwiązania skrzyżowań, w tym ronda turbinowego SK-1 
z DP1404R i starodrożem drogi wojewódzkiej nr 878 w km 5+736,57, zapewnią właściwą przepustowość i warunki ruchu w prognozowanym okresie 15 lat od oddania ich do eksploatacji.

Dodatkowo warto też wskazać, iż w projekcie budowlanym wyznaczono prędkość projektową i miarodajną dla nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878. Zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przez prędkość projektową rozumie się parametr techniczno-ekonomiczny, któremu są przyporządkowane graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi. Z kolei prędkość miarodajna to parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalania wartości elementów drogi, które ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny być dostosowane do tej prędkości. I tak w od km 7+767 do km 6+100, w terenie zabudowy, prędkość projektowa wynosi 50 km/h, prędkość miarodajna 60 km/h, a prędkość dopuszczalna 50 km/h, od km 6+100 do km 6+700, poza terenem zabudowy, prędkość projektowa wynosi 60 km/h, prędkość miarodajna 80 km/h, a prędkość dopuszczalna 70 km/h, od km 6+700 do km 7+464, w terenie zabudowy, prędkość projektowa wynosi 50 km/h, prędkość miarodajna 60 km/h, a prędkość dopuszczalna 50 km/h. Warto podkreślić, że prędkość miarodajna, czyli pozwalająca na zaprojektowanie elementów drogi dostosowanych do tej prędkości, jest wyższa niż prędkość dozwolona.

Dodać wypada, że bezpieczeństwo ruchu na projektowanej drodze wojewódzkiej nr 878 zostanie zapewnione m.in. przez redukcję do minimum punktów kolizyjnych, brak konieczności lokalizowania dodatkowych skrzyżowań, poprawę stanu technicznego drogi, polepszenie parametrów drogi.

W kontekście zarzutu nieuwzględnienia przez organ I instancji geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego wskazać należy, że w myśl art. 34 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy Prawo budowlane oraz § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego projekt budowlany zawiera projekt architektoniczno-budowlany obejmujący opinię geotechniczną oraz informację 
o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. Inwestor, mając na względzie powyższe przepisy, przedłożył do wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej ww. dokumenty, które następnie zostały zatwierdzone jako załącznik nr 3 do decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Stwierdzenia wymaga, że to projektant (i osoba sprawdzająca projekt) ponosi pełną odpowiedzialność za to, czy projekt architektoniczno-budowlany spełnia wymagania przepisów, w tym technicznych. Sprawdzenie zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, zostało natomiast ograniczone dla organu administracji architektoniczno-budowlanej do projektu zagospodarowania działki lub terenu (art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane). Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za dobór odpowiedniego sposobu posadowienia obiektu budowlanego spoczywa zatem na projektancie, który przy sporządzaniu projektu budowlanego musi uwzględnić opinię geotechniczną oraz podjąć odpowiednie środki techniczne.

Odnośnie zastrzeżeń Skarżącej dotyczących warunków gruntowo-wodnych Minister wypowiedział się już w niniejszym rozstrzygnięciu.

Przechodząc do zgłoszonego przez Skarżącą naruszenia art. 7 kpa, art. 7a kpa, art. 77 kpa, art. 78 kpa, poprzez nierozpatrzenie w postępowaniu wszystkich dowodów, 
m. in. opracowania dr inż. Lesława Bichajło pn. „Ocena koncepcji obwodnicy Tyczyna 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878”, opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1”, zauważyć należy, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym organy administracji publicznej mają obowiązek podejmować czynności niezbędne do wyjaśniania sprawy, nie zaś wszystkie czynności, których przeprowadzenie postuluje strona postępowania. To, czy dany dowód zostanie przeprowadzony, zależy od przydatności tego dowodu dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, co do których organ ma wątpliwości. Szeroki zakres środków dowodowych możliwych do przeprowadzenia w sprawie na podstawie art. 75 kpa nie powoduje konieczności ich przeprowadzenia, jeśli dana okoliczność została już wyjaśniona w oparciu o inny dowód i nie został on podważony (vide: wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt II OSK 1936/15, i z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2621/12). Jakkolwiek w polskim prawie administracyjnym obowiązuje zasada oficjalności, obligująca organ do zebrania materiału dowodowego, nie może to jednak prowadzić do nakładania na organ nieograniczonego obowiązku poszukiwania faktów, które podnosi strona. Organy administracji publicznej mają obowiązek działać wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy, zgodnie z art. 12 § 1 kpa, a także obowiązek podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do jej wyjaśnienia i załatwienia w myśl art. 7 i art. 77 § 1 kpa. Oznacza to obowiązek podjęcia nie jakichkolwiek działań, lecz działań celowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt I SAB/Wa 79/11).

Minister uznał, iż zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy jest wystarczający do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie odwoławcze 
w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego i nie wymaga uzupełnienia np. o analizę wspomnianych przez Skarżącą opracowań. Podkreślenia wymaga, że decyzja Wojewody Podkarpackiego wydana została w szczególnym trybie przewidzianym specustawą drogową, której celem jest uproszczenie procedur dotyczących podejmowania aktów administracyjnych warunkujących rozpoczęcie budowy drogi publicznej. Akt ten przewiduje połączenie w jednej decyzji administracyjnej rozstrzygania o ustaleniu lokalizacji drogi, zatwierdzanie podziału nieruchomości, przejmowanie jej na własność 
i zatwierdzanie projektu budowlanego oznaczające jednocześnie udzielenie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie postulowanych przez Skarżącą czynności na okoliczność oceny wyboru przez inwestora określonego wariantu realizacji przedmiotowej inwestycji, oceny zagrożenia powodziowego czy też oceny dokumentacji geotechnicznej nie tylko nie dotyczy okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia (skoro zaprojektowanie przez inwestora przedmiotowej inwestycji w tym zakresie nie narusza prawa), ale i byłoby sprzeczne z celem szczególnego postępowania administracyjnego, tj. jego uproszczeniem i przyspieszeniem [vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 1534/16, zapadły wprawdzie 
w odniesieniu do regulacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697), ale w pełni aktualny w świetle rozwiązań przyjętych 
w specustawie drogowej].

Wbrew stanowisku Skarżącej w przedmiotowej sprawie nie doszło zatem do zarzucanego naruszenia art. 7 kpa, art. 7a kpa i art. 77 kpa.

Stwierdzić ponownie należy, że organ I instancji przeprowadził kontrolowane postępowanie w sposób zgodny z wymogami kpa, o czym świadczą ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego, zgromadzonego i zbadanego w sposób wyczerpujący (art. 77 § 1 kpa), a więc przy podjęciu wszystkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku niezbędnego wydania decyzji o przekonującej treści (art. 7 kpa). W przedmiotowej sprawie nie może być mowy 
o naruszeniu art. 7a kpa z uwagi na fakt, iż w niniejszym zagadnieniu brak jest wątpliwości co do treści normy prawnej (przepis ten dotyczy tylko sytuacji, gdy po przeprowadzeniu całego postępowania administracyjnego nadal istnieją wątpliwości prawne).

Odnosząc się natomiast do wniosku inwestora o przywrócenie decyzji Wojewody Podkarpackiego rygoru natychmiastowej wykonalności, wyjaśnić należy, że Minister nie miał kompetencji do rozpatrzenia ww. żądania. Zgodnie z pouczeniem zawartym 
w postanowieniu Ministra z dnia 11 października 2024 r., znak: 
DLI-III.7621.23.2023.AW.16, wstrzymującym natychmiastowe wykonanie kontrolowanej decyzji na ww. postanowienie stronie nie przysługiwał środek zaskarżenia. Strona może je zaskarżyć tylko w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję kończącą postępowanie w danej sprawie.

Podsumowując, organ odwoławczy uznał, że przebieg planowanej inwestycji i przyjęte rozwiązania są prawidłowe. Organ uznał racje przemawiające za ustaloną lokalizacją, które przedstawił inwestor w załączonej do wniosku dokumentacji. Stwierdzić należy także, że zarówno wniosek inwestora, postępowanie przeprowadzone przez organ 
I instancji, jak i zaskarżona decyzja Wojewody Podkarpackiego – poza uchybieniem omówionym i skorygowanym w niniejszej decyzji – nie naruszają prawa.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 935 z późn. zm.), zwanej dalej „ppsa”, na decyzję przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Technologii, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednocześnie informuję, że do skargi należy załączyć dowód uiszczenia wpisu od wniesienia skargi w kwocie 500 zł, płatnego w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu wskazany w publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej sądu (http://bip.warszawa.wsa.gov.pl). Strony mogą ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, polegającego na zwolnieniu z kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania prawa pomocy uregulowane są w art. 243-262 ppsa.

Z upoważnienia

Edyta Lubaszewska

dyrektor departamentu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /