|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku pn. „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” (Wnioskodawca - Minister Infrastruktury, beneficjent - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamieni milowych:   * System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej * Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania * Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych * Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych * Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych * Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej * Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej * Zarządzanie realizacją projektu   zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana wynika z zawarcia aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07  do Umowy o dofinansowanie Projektu |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Dla wszystkich wskaźników efektywności projektu zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji Projektu do 24.03.2021 r. na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07  do Umowy o dofinansowanie Projektu |
| **3** | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Dla wszystkich udostępnionych informacji sektora publicznego i zdigitalizowanych zasobów zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana jest powiązana z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 24.03.2021 r. na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07  do Umowy o dofinansowanie Projektu, przy czym dla zasobów stanowiących dane i produkty poszczególnych satelitów udostępnienie planowano równocześnie z osiągnięciem kamienia milowego „System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych”, stąd zbieżne terminy w tym zakresie. |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Dla wszystkich Produktów końcowych projektu oprócz Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji Projektu do 24.03.2021 r. na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07  do Umowy o dofinansowanie Projektu. Zmieniono daty osiągnięcia tych produktów, które były ściśle powiązane z zakończenie realizacji stosownych kamieni milowych. |