| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)” (wnioskodawca – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne. | Zgodnie z ostatnim złożonym HRF koszt wydatków kwalifikowalnych wynosi 27 550 996,25 PLN. Wynika to z faktu wykazania wydatków niekwalifikowalnych w wysokości – 71 862,75 PLN | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2.Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Zgodnie z instrukcją dla punktu trzeciego „ ... o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinasowanie w części środków kwalifikowalnych”. W projekcie występują wydatki niekwalifikowane w wysokości 71 862 75 PLN. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie osiągnięto zakładanego poziomu dla wskaźnika nr 2 tj. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP. | Proszę o wskazanie przyczyn nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika. |