Wykaz wymaganych dokumentów odbiorowych – KP PSP w Złotowie

Uaktualnienie dokumentacji stanowiącej załączniki do zgłoszenia:

- Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę (w tym wszystkie decyzje zamienne).

- Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

Dokumenty konieczne do sporządzenia protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- Projekt/ projekty budowlane stanowiące załączniki do pozwolenia na budowę.

- Opis wprowadzonych zmian nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę wykonany przez projektanta kub kierownika budowy.

- Kopie rysunków wchodzące w skład projektu budowlanego wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę zatwierdzone przez projektanta.

- Projekt wykonawczy (architektoniczny, zagospodarowania terenu) – jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

- Dziennik budowy (ze wszystkimi wpisami).

- Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów (m. in. protokół informujący o wydajności i ciśnieniu hydrantu zewnętrznego).

- Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Dokumentacja techniczna i oświadczenia kierownika/wykonawców o zastosowaniu zabezpieczeń 
przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych budynku (np. konstrukcji stalowej, drewnianej).

- Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych 
z bezpieczeństwem pożarowym np. drzwi przeciwpożarowe (aprobata techniczna, certyfikat zgodności).

- Oświadczenie wykonawcy lub kierownika budowy dotyczące ilości, rodzaju oraz umiejscowienia biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi przeciwpożarowe, przejścia 
i przepusty instalacyjne.

- Dokumentacja urządzeń przeciwpożarowych, m. in:

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacji hydrantów wewnętrznych,

- instalacji oddymiania,

- systemu sygnalizacji pożarowej,

- itp.

Dla każdego z zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych należy wskazać dokumentację 
z podpunktów 13.1 - 13.5:

  - Projekt urządzenia przeciwpożarowego stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę.

  - Projekt wykonawczy/powykonawczy urządzenia przeciwpożarowego.

  - Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi.

  - Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia przeciwpożarowego.

  - Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia przeciwpożarowego. tj. świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla całej instalacji lub każdego 
z elementów urządzenia przeciwpożarowego.

- Dokumentacja z zakresu instalacji użytkowych:

  - Projekt budowlany instalacji

  - Oświadczenie kierownika robót dotyczące wykonania instalacji zgodnie z projektem budowlanym.

  - Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia przeciwpożarowego.

  - Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów instalacyjnych związanych 
z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, tj. świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Powyższą dokumentację należy przedłożyć dla każdej instalacji, m. in dla:

- instalacji elektrycznej,

- odgromowej,

- kominowej

- gazowej.

- Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW (jeśli było wymagane).

- Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych (jeśli było wymagane).

- Pismo dot. nadania numeru porządkowego (jeśli został nadany).

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (jeśli został opracowany).

- Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.

- Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych (jeśli wymagany).

- Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD (symulacje komputerowe) dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (jeśli zostały opracowane).

- Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowej – (jeśli zastosowano w obiekcie).

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – (jeśli została opracowana).

Należy przedstawiać do wglądu w KP PSP w Złotowie oryginalną dokumentację, która po analizie i sporządzeniu protokołu zostanie zwrócona kontrolowanemu.

Nieudostępnienie wymaganej dokumentacji w terminie wskazanym przez funkcjonariuszy KP PSP w Złotowie jest podstawą do wniesienia sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu