OP.082.2.11.2022.ATB.PN

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

- Zamówienie jest wykonywane w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” (zadanie nr 2 w HRP – „Wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych (wycinka rozproszonych drzew i krzewów wraz z karczowaniem na stromych zboczach w obszarach Natura 2000”) finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych dla siedlisk kserotermicznych na terenie następujących 17 obszarów Natura 2000 w powiecie miechowskim: Chodów – Falniów PLH120063, Cybowa Góra PLH120049, Dąbie PLH120064, Giebułtów PLH120051, Grzymałów PLH120053, Kaczmarowe Doły PLH120062, Kalina-Lisiniec PLH120007, Kalina Mała PLH120054, Komorów PLH120055, Opalonki PLH120071, Poradów PLH120072, Pstroszyce PLH120073, Sławice Duchowne PLH120074, Sterczów - Ścianka PLH120015, Uniejów Parcele PLH120075, Wały PLH120017 oraz Widnica PLH120076.

- Zamówienie składa się z 4 części:

Część 1 - Prowadzenie działań ochronnych w 5 obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kalina Lisiniec, Giebułtów, Grzymałów, Cybowa Góra.

Część 2 - Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Poradów, Sławice Duchowne, Komorów, Kaczmarowe Doły.

Część 3 – Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Sterczów-Ścianka, Opalonki, Dąbie, Wały.

Część 4 – Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Pstroszyce, Uniejów-Parcele, Widnica, Chodów-Falniów.

- Celem działań ochronnych jest zapewnienie właściwych warunków siedliskowych, umożliwiających zachowanie zbiorowisk kserotermicznych - w szczególności: ograniczenie sukcesji naturalnej oraz eliminacja gatunków ekspansywnych  i inwazyjnych.

- Działania ochronne zaplanowane w granicach obszarów Natura 2000 będą polegały na:

- karczowaniu oraz wycinaniu nadmiernej liczby krzewów na powierzchni muraw kserotermicznych znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000,

- redukcji podszytu (wycinaniu krzewów) na terenie leśnym

- wycince drzew,

- obrączkowaniu drzew,

- utylizacji biomasy powstałej wskutek wykonania powyższych działań.

- Lokalizacja i zakres prac

- Lokalizacje działań ochronnych zostały wskazane na mapach stanowiących załącznik 
do OPZ.

- Skrócony opis stanu obszarów objętych działaniami ochronnymi, rodzaje planowanych prac (docelowe pokrycie drzewami i krzewami, powierzchnia przeznaczona do wykaszania oraz drzewa przeznaczone do wycinki) zawarte są w tabelach nr 1-4 stanowiących załącznik nr do OPZ.

- Opis sposobów wykonywania działań ochronnych

- Ręczne karczowanie nalotu i podrostu drzew oraz  krzewów

  - w ramach tego zabiegu należy usunąć całą część nadziemną rośliny wraz z jej głównymi korzeniami. Do karczowania należy używać wyłącznie ręcznych narzędzi. Zabrania się jazdy po murawie pojazdami silnikowymi. Podczas karczowania należy w maksymalnym stopniu chronić roślinność zielną murawy tzn. zminimalizować niszczenie pokrywy roślinnej i wierzchniej warstwy gleby. Szczególną uwagę należy zwrócić na występujące w tych miejscach gatunki chronione i zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Wykarczowaną biomasę należy zebrać i wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000 (dopuszczalny transport na dużych płachtach, ciągnionych po ziemi). Biomasę należy zagospodarować zgodnie z wolą właściciela gruntu lub spalić lub przekazać do kompostowni. Powierzchnie po karczunku należy wyrównać poprzez dokładne zagrabienie oraz oczyścić z martwych liści, korzeni i suchych traw. Sosen 
nie należy karczować tylko ścinać na wysokości gruntu.

UWAGA! Zabieg karczowania należy wykonać ze szczególnie dużą starannością 
i dokładnością, gdyż jego nieprawidłowe wykonanie (pozostawienie pnia) może stwarzać większe zagrożenie dla murawy niż brak podejmowania działań ochronnych.

  - na obszarach objętych działaniami ochronnymi powinno się pozostawić część drzew
 i krzewów. Ilości krzewów, które należy pozostawić w trakcie wykonywania zabiegów ochronnych określone zostały w tabelach stanowiących załączniki 1-4 do OPZ 
i wyrażone są w procentach pokrycia powierzchni murawy.

  - na murawach należy obligatoryjnie pozostawić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem:

wszystkie osobniki wisienki stepowej, występujące w obszarach Natura 2000: Kalina Lisiniec, Opalonki, Grzymałów, Cybowa Góra.

  - Nie należy usuwać również: irgi pospolitej oraz berberysu.

  - W pierwszej kolejności powinny zostać wykarczowane gatunki obce geograficznie (tj. młode okazy robinii akacjowej niepodlegające obrączkowaniu; klon jesionolistny, czeremcha amerykańska) oraz krzewiaste formy derenia świdwy i śliwa tarnina.

  - Gatunki, które mogą podlegać tylko częściowej redukcji (tj. usunięciu wybranych okazów: jałowiec pospolity, róże , ligustr pospolity, trzmielina, kaliny koralowej; karłowate formy dębów: szypułkowego i bezszypułkowego, sosny pospolitej oraz drzewiaste formy głogów, derenia świdwy oraz szakłaka. Dodatkowo na terenach leśnych – nie należy usuwać wawrzynka wilczełyko, wiciokrzewu oraz trzmieliny brodawkowatej.

- Wycinka drzew i krzewów o obwodzie pnia powyżej 22 cm, mierzonego na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu.

  - drzewa i krzewy należy ścinać jak najniżej powierzchni gruntu, a pozostawione pniaki należy okorować (okorowanie nie jest konieczne w przypadku pniaków sosny oraz świerka). Ścięte drzewa i krzewy należy pociąć na sortymenty wyspecyfikowane przez właściciela lub zarządcę terenu. Drewno należy wynieść poza powierzchnię obszaru Natura 2000. W przypadku braku zainteresowania ze strony właściciela, drewno należy spalić lub zagospodarować we własnym zakresie.

  - Wybrane kępy leszczyn (ilość wskazana w załącznikach 1-4 do OPZ)  należy ściąć w szyi korzeniowej, a następnie nakryć czarną folią (lub innym materiałem o podobnych właściwościach zaproponowanym przez Wykonawcę). Folię należy zabezpieczyć przed usunięciem przez wiatr, wodę itp.

Pozostałe kępy leszczyn należy przyciąć na wysokości 1m , pozostawiając nienaruszone 1-3 pędy główne.

UWAGA! Drzewa przeznaczone do wycinki o średnicy pnia, mierzonej na wysokości 1,3 m nad ziemią, równej i większej niż 10 cm zostały zaznaczone farbą. Dane na temat ich liczby, grubości oraz przynależności gatunkowej znajdują się w tabelach stanowiących załącznik nr 1-4 do OPZ.

- Obrączkowanie.

Zbieg polegający na usunięciu z pnia pierścienia tkanek na wysokości ok.1,3m. Usunięciu podlega warstwa złożona z: kory (tkanki okrywającej), floemu  (tkanki przewodzącej cukry) i kambium (cienkiej żywa warstwy) oraz nacięciu biela (tkanki przewodzącej wodę).

  - Głębokość obrączkowania powinna być dostosowana do średnicy drzewa. Przyjęto, że głębokość nacięcia (wyłączając grubość kory i floemu) powinna wynosić ok. 0,5-1 cm.

  - Szerokość pierścienia nie powinna być mniejsza niż:

- 25 cm (w przypadku drzew o średnicy do 10cm)

- 30 cm (w przypadku drzew  o średnicy powyżej 10 cm)

- Sprawozdanie z wykonanych prac

- Pomiar GPS-em powierzchni objętych działaniami ochronnymi

Po wykonaniu działań ochronnych Wykonawca ma obowiązek zmierzyć bezpośrednio w terenie, przy użyciu odbiornika GPS powierzchnie, na których zostały wykonane prace. Wykonawca przekaże Zamawiającemu granice tych powierzchni w postaci plików zapisanych w formacie shp., w układzie współrzędnych 1992.

- Po wykonaniu działań ochronnych Wykonawca ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z wykonania prac. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o: rodzajach, miejscach i terminach wykonanych prac, wielkościach powierzchni objętych pracami, ilościach (w m3) wyciętych drzew i krzewów na poszczególnych powierzchniach w rozbiciu na gatunki i klasy grubości, ilościach drewna przeznaczonego do wykorzystania gospodarczego (w m3), sposób zagospodarowania biomasy, dokumentację fotograficzną powierzchni przed wykonaniem pracy i po jej zakończeniu oraz inne istotne zdaniem Wykonawcy informacje, o których powinien wiedzieć Zamawiający.

- Sprawozdanie z wykonanych prac należy przedstawić Zamawiającemu w formie wydruku - 1 egzemplarz zbindowany oraz w formie pliku zapisanego w  formacie *.pdf.

Załączniki

- Mapy z lokalizacjami działań ochronnych stanowią załącznik nr 1 do OPZ.

- Opisy poszczególnych obszarów Natura 2000 stanowią załącznik nr 2 do OPZ.