| Nazwa dokumentu: Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych(CEPKP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MRPiPS | 2.2 Udostępnione e- usługi oraz Cele i korzyści (Cel 2) | Projekt zakłada wyłącznie budowę usługi wewnątrzadministracyjnej typu A2A dla służb kontrolnych. Pominięto stworzenie e-usługi dla samych OzN (np. integracji z aplikacją mObywatel). Osoby z niepełnosprawnościami (często z poważnymi dysfunkcjami rąk lub ruchu) są zmuszone do fizycznego operowania papierowym blankietem, co stwarza bariery manualne oraz ryzyko zgubienia lub kradzieży dokumentu zza szyby pojazdu. Brak e-usługi uniemożliwia im też wygodne sprawdzenie ważności karty online. | Uzupełnić zapisy | Aktualny zakres projektu i planowanych integracji był uzgadniany z MRPiPS na warsztatach przygotowawczych do projektu – nie zgłaszano wówczas potrzeby uwzględnienia w zakresie projektu e-usługi dla osób z niepełnosprawnościami. Dokument cyfrowy w aplikacji mObywatel nie jest przewidywany do realizacji w ramach niniejszego projektu, prace w tym zakresie nie były wyceniane i nie zostały ujęte w harmonogramie. Niezależnie od powyższego po utworzeniu centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, w ramach jej rozwoju kwestia tworzenia dodatkowych usług będzie mogła zostać rozważona. Zmiana ta będzie poprzedzona analizą w zakresie dokonania ewentualnych zmian prawnych. |
| 2 | MRPiPS | 5. GŁÓWNE RYZYKA oraz 1.1 Identyfikacja problemu | Projekt wskazuje ryzyko „Niskiej jakości danych źródłowych” jedynie w kontekście opóźnień w migracji. Ignoruje to krytyczny wpływ na życie OzN. W razie błędów migracyjnych lub opóźnień w synchronizacji API między EKSMOoN a CEPiK, baza CEPKP wykaże, że ważna papierowa karta leżąca za szybą jest „nieaktywna”. Skutkuje to niesłusznym nałożeniem mandatu na osobę z niepełnosprawnością lub odholowaniem jej pojazdu bez natychmiastowej możliwości wyjaśnienia sprawy. | Uzupełnić zapisy | Ryzyko zostało poprawione. Dodatkowo informujemy, że baza CEPKP będzie zasilana informacjami o kartach parkingowych za pomocą API przez EKSMOoN. |
| 3 | MRPiPS | 3. KAMIENIE MILOWE oraz 2.4 Produkty końcowe | Raport z testu dostępności WCAG zaplanowano na listopad 2028 r. (2028-11-20). Jednakże rozwój systemu, testy integracyjne, UAT/E2E (do 2028-1208), testy bezpieczeństwa (do 2029-01-10) oraz ostateczne wdrożenie bazy CEPiK 2.0 (do 2029-0118) zaplanowane są po tym audycie. Zmiany w kodzie wprowadzane po listopadzie 2028 r. mogą całkowicie zepsuć dostępność cyfrową systemu dla urzędników ze szczególnymi potrzebami (np. niewidomych pracowników powiatowych zespołów obsługujących sprawy przez GUI). | Uzupełnić zapisy | Testy WCAG zostały zaplanowane po zakończeniu developmentu i zamrożeniu kodu źródłowego. Testy integracyjne UAT/E2E, testy bezpieczeństwa nie powinny mieć wpływu na dostępność systemu, na wcześniej wymienionych testach zakładane są wyłącznie ewentualne błędy techniczne związane z działaniem aplikacji do udostępniania danych dla organów uprawnionych. Ponadto w trakcie realizacji całości projektu trwają konsultacje z zespołem odpowiedzialnym za WCAG. Po ww. testach możemy zaproponować ewentualne przeprowadzenie retestów. Dodatkowo informujemy, że w ramach projektu nie jest tworzona żadna aplikacja dla powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Modyfikowana będzie aplikacja webowa w zakresie udostępniania danych o kartach parkingowych na potrzeby organów uprawnionych np. Straż Miejskich/Gminnych. |
| 4 | MRPiPS | Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych (Koszty UX i grafiki) | Choć na koszty UX przewidziano kwotę 750 797,47 zł i wskazano na „testowanie systemu wśród docelowych użytkowników”, dokument nie precyzuje, czy testy makiet i prototypów obejmą osoby ze szczególnymi potrzebami. Projektowanie interfejsów (np. GUI trybu urzędowego dla powiatowych zespołów) bez bezpośredniego udziału słabowidzących lub niewidomych urzędników grozi stworzeniem systemu niedostępnego w codziennej pracy dla niepełnosprawnych kadr. | Uzupełnić zapisy | Jw. - w ramach niniejszego projektu COI nie tworzy dla powiatowych zespołów aplikacji. Aplikacje i systemy są dostarczane powiatowym zespołom przez MRPiPS. Projekt zakłada udostępnienie rozszerzonej aplikacji o moduł dotyczący kart parkingowych na potrzeby udostępniania tych informacji organom uprawnionym podejmujących czynności służbowe w zakresie kontroli pojazdów zaparkowanych na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Moduł będzie spełniał wymagania dostępności cyfrowej WCAG. |
| 5 | MRPiPS | Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych (Szkolenia) oraz Produkty końcowe (Instrukcje/webi nar) | W pozycji „Szkolenia” zaplanowano 763 679,33 zł na prezentacje, przewodniki oraz webinary. Brak określenia wymogów dostępności cyfrowej dla tych materiałów stwarza ryzyko, że niepełnosprawni pracownicy urzędów zostaną wykluczeni ze szkoleń (np. brak napisów/PJM w webinarach dla osób niesłyszących czy niedostępne struktury PDF dla osób niewidomych). Szkolenia powinny również uczyć obsługi systemu za pomocą technologii asystujących. | Uzupełnić zapisy | jw. – w ramach projektu nie tworzy się aplikacji dla powiatowych zespołów. Wszelkie przygotowywane materiały w zakresie modyfikowanych aplikacji będą zgodne z WCAG – podręczniki, prezentacje, itp. Projekt zakłada modyfikacje istniejącej w COI aplikacji w zakresie kart parkingowych na potrzeby udostępniania tych informacji organom uprawnionym podejmujących czynności służbowe w zakresie kontroli pojazdów zaparkowanych na miejscach uprzywilejowanych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dane dla powiatowych zespołów będą nadal dostarczane przez MRPiPS za pomocą aplikacji i systemu EKSMOoN. |
| 6 | MRPiPS | 2.2 Udostępnione e- usługi oraz Produkty końcowe (Specyfikacja API) | Integracja z EKSMOoN za pomocą API służy zasileniu bazy CEPKP danymi o kartach. Brak wyraźnego określenia zasady minimalizacji danych (RODO) niesie ryzyko przesyłania do CEPKP (i dalej służbom kontrolnym) informacji o przyczynie lub kodzie niepełnosprawności. Służby kontrolne nie mają uprawnień do przetwarzania danych medycznych - potrzebują jedynie zero-jedynkowej informacji o ważności karty. | Uzupełnić zapisy | Zakres danych przekazywanych z EKSMOoN do CEPKP jest ściśle określony w ustawie - Prawo o ruchu drogowym w art. 100g ust. 1. Zgodnie z tym artykułem w CEPKP nie będą gromadzone dane o przyczynie lub kodzie niepełnosprawności, a także żadne inne dane medyczne posiadaczy kart parkingowych. |