Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P476

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu teleinformatycznego „Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP)” - wnioskodawca: Minister Cyfryzacji; beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Uwaga ogólna | Wdrożenie nowego rejestru państwowego nie powinno być analizowane wyłącznie jako budowa kolejnej ewidencji, lecz jako zmiana wpływająca na cały ekosystem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i kontrolę ruchu drogowego. KSIP oraz CSI SG są jednymi z podstawowych narzędzi pracy funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, dlatego każda nowa usługa udostępniająca dane powinna zostać poprzedzona analizą wpływu na ich architekturę, wydajność oraz procesy operacyjne. Interesariusze ci powinni się wypowiedzieć na temat proponowanej zmiany, a także oszacować jej koszty. Dotyczy to także Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (CPD CANARD). | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Głównym celem wprowadzenia przepisów dot. CEPKP w ramach ekosystemu CEPiK było umożliwienie gromadzenia informacji o kartach parkingowych oraz wykorzystania już funkcjonujących kanałów udostępniania na potrzeby udostępniania danych organom uprawnionym np. organom kontroli ruchu drogowego. Funkcjonujące rozwiązania i interfejsy do udostępniania danych są kompatybilne wstecz i nadal będą działać. Jeśli organ stwierdzi, że do realizacji zadań ustawowych potrzebuje danych gromadzonych w CEPKP to otrzyma niezbędne dokumentacje/narzędzia w celu połączenia z CEPKP i uzyskania danych. Dodatkowo CEPiK zapewnia aplikację webową, która będzie modyfikowana w celu udostępniania w niej informacji o kartach parkingowych. W ramach projektu nie planuje się tworzenia zupełnie nowego kanału komunikacji a wykorzystanie już ustanowionych w ramach infrastruktury systemu CEPiK. Wobec planowanego w ramach projektu dostarczenia w/w nieodpłatnej aplikacji webowej do udostępniania danych nie jest konieczne dostosowanie po stronie interesariuszy a zatem nie ma potrzeby szacowania kosztów tego dostosowania. |
|  | RA IT | 1.1. Interesariusze | Nie wiadomo skąd wynikają wielkości grupy dla Policji, Straży Gminnych i Miejskich, Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej? Czy chodzi o funkcjonariuszy, komendy czy Biura Łączności i Teleinformatyki tych służb, które będą odpowiedzialne za modyfikacje swoich systemów dziedzinowych za pomocą których udostępniają dane funkcjonariuszom? Należy uspójnić nazwy grup interesariuszy z szacowaną wielkością grupy | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Dokonano korekty wielkości grupy dla Policji. Aktualnie przyjęta wartość uwzględnia Komendę Główną Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, Komendę Stołeczną Policji, Komendy powiatowe, miejskie i rejonowe, Komisariaty Policji oraz Posterunki Policji; wielkość grupy dot. Straży Gminnych i Miejskich pochodzi z danych zamieszonych na gov.pl; W skład wielkości grupy Straży Granicznej wchodzi Komenda Główna Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych SG, Oddziały SG (dodane do grupy) oraz Placówki SG; Dla Żandarmerii Wojskowej wzięto pod uwagę Komendę Główną ŻW wraz z jej jednostkami głównymi, Oddziały ŻW oraz Centrum Szkolenia |
|  | RA IT | 1.1. Interesariusze | Wydaje się, że mogą istnieć także istotne powiązania pomiędzy projektem CEPKP, rozwojem CEPiK 2.0 oraz rozwiązaniami dostarczanymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Najważniejszym powiązaniem może być infrastruktura teleinformatyczna, którą PWPW od wielu lat utrzymuje i rozwija w kontekście CEPIK. Za jej pomocą odbywa się znaczna część komunikacji pomiędzy starostwami, wydziałami komunikacji i systemem CEPiK. Z drugiej strony, prace nad CEPIK 2.0 odbywają się w relacją COI i PWPW. Wydaje się, że oba podmioty są istotnymi interesariuszami tego projektu i powinny zostać uwzględnione na liście interesariuszy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | COI pełni rolę wykonawcy projektu oraz jednostki podległej MC, realizującej zadania na rzecz Ministra Cyfryzacji na podstawie obowiązującej umowy. Głównym interesariuszem i beneficjentem projektu jest MC. Z kolei PWPW dostarcza oprogramowanie wykorzystywane w starostwach do rejestracji pojazdów. Z uwagi na zakres swojej roli PWPW nie jest interesariuszem projektu. Jednocześnie w ramach projektu nie przewiduje się udostępniania informacji o kartach parkingowych za pośrednictwem systemu PWPW. |
|  | RA IT | 1.1. Interesariusze | Czy w zakresie osób z niepełnosprawnościami oraz projekt odpowiada wyłącznie na jeden problem – kradzieże? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Dodano problem. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz uprawnionych organów, mając na celu usprawnienie kontroli pojazdów korzystających z miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oznaczonych tzw. „niebieską kopertą”. CEPKP będzie wspierało identyfikację przypadków korzystania z takich miejsc przez osoby posługujące się kartami parkingowymi, które mogą być nieważne lub budzić wątpliwości co do ich autentyczności. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | W celach strategicznych nie wymieniono Strategii Cyfryzacji Państwa a jednocześnie wskazuje się na nią w innych punktach projektu. Należy wskazać Strategię Cyfryzacji Państwa (SCP) oraz celów SCP, w których osiągnięcie wpisuje się projekt i jego produkty W celach strategicznych należy ująć wszystkie strategie i programy strategiczne, w których realizację wpisuje się projekt: - należy podać: - w realizację którego dokumentu strategicznego (strategii rozwoju, programu strategicznego lub innych dokumentów strategicznych dla realizującego projekt); - a w ramach tego - w realizację jakiego celu dokumentu strategicznego wpisuje się cel projektu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów. - należy wymienić obowiązujące na dzień opracowywania dokumentu strategie, programy strategiczne lub inne, dotyczące organizacji dokumenty strategiczne np. statut, w które wpisuje się dany cel projektu. Przykład propozycji zapisu (uwaga: niżej wymienione strategie i programy mogą być już nieobowiązujące): - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030); cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-Państwo, - wymagane jest wymienienie przynajmniej jednego dokumentu strategicznego o charakterze strategii lub programu strategicznego, - nie należy wymieniać ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, które nie należą do dokumentów strategicznych, o którym mowa w tym punkcie | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Strategia Cyfryzacji Państwa wraz z jej celami została dodana |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | Brakuje celu biznesowego typu: "ograniczenie liczby nadużyć związanych z nieuprawnionym korzystaniem z kart parkingowych poprzez …." lub "Skrócenie czasu kontroli drogowej poprzez… ". Obecnie opisano głównie cele informatyczne. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Wskazane elementy stanowią korzyści projektu, które są uwzględnione w celach projektu |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | Brak wskaźnika jakościowego umożliwiającego weryfikację jakościową poziomu osiągnięcia celu lub rezultatu powiązanego z celem projektu, np.: - w zakresie usług, np.: - efektywności wykorzystania e-usług (wskaźnik rezultatu) - skrócenia czasu realizacji procesów (skrócenie wyrażone w %) (wskaźnik produktu/celu) - jakościowego zwiększenie dostępności e-usług dla obywateli (wskaźnik produktu/celu) - w zakresie systemów teleinformatycznych, np. skrócenia czasu realizacji procesów (skrócenie wyrażone w %) (wskaźnik produktu/celu) | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Dodano KPI 7 „Skrócenie czasu obsługi procesu weryfikacji karty parkingowej” – rozumiany jako: skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi na zapytanie dot. aktualnego statusu karty parkingowej |
|  | RA IT | 2.1 Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia | Dla celu nr 2 należy skorygować numery KPI w części do. KPI i metod pomiaru oraz wartości |  | Poprawiono |
|  | RA IT | 2.2. Udostępnione e-usługi | Proszę o wyjaśnienie na czym polega trasakcyjność usługi „Usługa umożlwiająca zautomatyzowane udostępnianie danych zgromadzonych w ewidencji o kartach parkingowych” | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Dane gromadzone w CEPKP o kartach parkingowych będą udostępniane organom uprawnionym w formie teletransmisji danych bez konieczności składania wniosków w postaci papierowej, polegającej na dwustronnej interakcji tj. zapytanie-odpowiedź |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia | Po dodaniu interesariuszy COI oraz PWPW wymagane będzie stworzenie raportów dot. analizy wpływu na tych interesariuszy. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | COI nie jest Interesariuszem projektu a jego Wykonawcą. Jak wskazano w uwadze nr 3 PWPW z uwagi na zakres swojej roli nie jest interesariuszem projektu. W ramach projektu nie przewiduje się udostępniania informacji o kartach parkingowych za pośrednictwem systemu PWPW. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe przedsięwzięcia | Projekt zakłada udostępnienie danych o kartach parkingowych organom uprawnionym do kontroli, w tym Policji, która będzie korzystać z tych informacji za pośrednictwem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), Straży Granicznej (za pomocą Centralnego Systemu Informatycznego SG), czy strażom miejskim i gminnym (za pomocą nieokreślonej ilości aplikacji). Organy te będą musiały modyfikować swoje systemy. W OZPI nie przedstawiono jednak analizy wpływu wdrożenia CEPKP na funkcjonowanie tych systemów. Nie oszacowano także kosztów po stronie tych organów. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Celem projektu jest utworzenie Centralnej Ewidencji Kart Parkingowych (CEPKP) oraz modyfikacja API i GUI wykorzystywanych przez uprawnione organy. Zmiana ma na celu umożliwienie udostępniania informacji o kartach parkingowych. MC oraz COI nie odpowiada za zmiany w systemach zewnętrznych będących w gestii innych Interesariuszy. Ewentualne zmiany w tych systemach będą podyktowane chęcią Interesariuszy do pozyskiwania danych o kartach parkingowych. Alternatywnie COI ma możliwość udostępnienia aplikacji webowej, w której również planowane jest udostępnianie informacji o kartach parkingowych. W przedstawionym widoku kooperacji aplikacji zaznaczono, że po stronie systemów zewnętrznych mogą wystąpić działania dostosowawcze, jednak nie są one przedmiotem ani zakresem niniejszego projektu. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Wdrożenie nowego rejestru państwowego nie powinno być analizowane wyłącznie jako budowa kolejnej ewidencji, lecz jako zmiana wpływająca na cały ekosystem systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i kontrolę ruchu drogowego. KSIP oraz CSI SG są jednymi z podstawowych narzędzi pracy funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, dlatego każda nowa usługa udostępniająca dane powinna zostać poprzedzona analizą wpływu na jego architekturę, wydajność oraz procesy operacyjne. Druga strona (interesariuszy) powinien się także wypowiedzieć na temat proponowanej zmiany, a także oszacować jej koszty. Dotyczy to także Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (CPD CANARD). | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | jw. w uwadze nr 11 |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia | Ryzyko pn. "Niska jakość danych źródłowych (...)" zawsze stanowi duży, jeżeli nie krytyczny problem. Tutaj potraktowane to zostało w kategoriach najniższych, co wydaje się zbyt optymistyczne i uspokajające. Należy rozważyć wzmocnienie oby parametrów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Uwzględnione |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia | Ryzyko pn. "Brak zidentyfikowanych potrzeb zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności" nie wydaje się ryzykiem o małej sile oddziaływania i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia. Biorąc pod uwagę, że to ten interesariusz jest jednym z bardziej kluczowych należy rozważyć wzmocnienie oby parametrów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W kontekście CEPKP kluczowym interesariuszem pozostaje MRPiPS, odpowiedzialne za dostarczanie informacji o kartach parkingowych za pośrednictwem systemu EKSMOoN. W ramach projektu udostępniona zostanie centralna ewidencja umożliwiająca gromadzenie danych o kartach parkingowych oraz udostępnianie tych danych. Zapewnienie obsługi procesów po stronie powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawnościpozostaje po stronie integratora oraz dostawcy aplikacji dla tych podmiotów tj. MRPiPS. Obecnie procesy te są zdefiniowane i funkcjonują operacyjnie. W związku z powyższym zakres oddziaływania projektu na powiatowe zespoły jest niewielki. |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia | Ryzyko "Brak integracji z systemami zewnętrznymi po stronie użytkowników" w kontekście wskazanych powyżej interesariuszy nie wydaje się ryzykiem o małej sile oddziaływania i niskim prawdopodobieństwie wystąpienia. Jego obsługa w postaci "Odpowiednia komunikacja z podmiotami integrującymi" wydaje się zbyt optymistyczna i uspokajająca. Należy rozważyć wzmocnienie oby parametrów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Dodano do tego punktu w OZPI dodatkowy sposób radzenia sobie z tym ryzykiem tj. dostarczenie aplikacji webowej udostępniającej dane o kartach parkingowych jako alternatywny kanał komunikacji. |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia | Nie wydaje się, że materializacja ryzyka pn."Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu" będzie miała małą siłę oddziaływania. Należy rozważyć wzmocnienie obu parametrów. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Uwzględniono |
|  | RA IT | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Wskazane zostało ryzyko pn. "Błędy w komunikacji pomiędzy system EKSMOoN a Centralną Ewidencją Posiadaczy Kart Parkingowych". Do rozważenia pozostają analogiczne ryzyka dla systemów innych interesariuszy. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Dodano do nazwy ryzyka opis dot. systemów innych Interesariuszy |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | W otoczeniu prawnym nie wskazano odniesienia do nowych regulacji unijnych, które będą obowiązywać w okresie realizacji i eksploatacji projektu. W szczególności do: 1. dyrektywy NIS2, mimo że CEPKP stanie się elementem krajowej infrastruktury administracji publicznej, 2. rozporządzenia Data Governance Act, dotyczącego zarządzania danymi publicznymi, 3. rozporządzenia Data Act, które wpływa na zasady udostępniania i wykorzystywania danych, 4. rozporządzenia eIDAS 2.0, jeżeli w przyszłości planowane byłoby wykorzystanie europejskich tożsamości cyfrowych. Nie wymieniono także: - ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, - ustawy o ochronie baz danych, - ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, - ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, - ustawy o doręczeniach elektronicznych, - ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, - rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, - rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników, - ew. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Przeanalizowano i uwzględniono w wyniku analizy część wskazanych regulacji: - Dyrektywę NIS2 - Rozporządzenie Data Governance Act - Rozporządzenie EIDAS - Ustawę o ochronie baz danych - Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - Ustawę o doręczeniach elektronicznych - Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników, Nie uwzględniono ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z uwagi na to, że nie znajduje tu ona zastosowania. Ustawa prawo o ruchu drogowym reguluje funkcjonowanie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Celem projektu CEPKP jest rozbudowa systemu CEPiK 2.0. Projekt modernizacji CEPIK pn. CEPIK 2.0 jest realizowany przez MC w porozumieniu z MSWiA. Pragmatycznie zadania te realizują COI oraz PWPW. Zakres prac modernizacyjnych został określony w wyniku konsultacji przeprowadzonych z udziałem MSWiA i obejmuje zadania, których realizacja pozostaje niezbędna z punktu widzenia rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego CEPIK, w szczególności w kontekście wdrażania rozwiązań CEK 2.0 i CEP 2.0 oraz elektronicznych usług publicznych. Wydaje się, że istnieją nie opisane w OZPI trzy potencjalne obszary zależności pomiędzy CEPKP a istniejącą infrastrukturą CEPIK: 1. Po pierwsze, jeżeli w przyszłości karta parkingowa zostałaby wyposażona w element elektroniczny (np. kod kryptograficzny, kod QR z podpisem elektronicznym lub mikroprocesor), PWPW dysponuje technologiami umożliwiającymi projektowanie bezpiecznych dokumentów oraz infrastrukturą PKI wykorzystywaną w dokumentach państwowych. Spółka rozwija własne rozwiązania obejmujące identyfikację, uwierzytelnianie, PKI oraz personalizację dokumentów. 2. Po drugie, projekt CEPKP zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury CEPiK 2.0 zamiast budowy nowego systemu. Ponieważ znaczna część infrastruktury komunikacyjnej wykorzystywanej przez wydziały komunikacji opiera się na rozwiązaniach PWPW, wdrożenie nowego rejestru będzie funkcjonować w środowisku, którego elementem jest infrastruktura tej spółki. 3. Po trzecie, istnieje naturalne powiązanie procesowe. Dane o kartach parkingowych mogą być wykorzystywane przez te same organy administracji i służby, które korzystają z infrastruktury CEPiK przy obsłudze dokumentów komunikacyjnych. W rezultacie CEPKP może stać się kolejnym komponentem funkcjonującym w ekosystemie usług komunikacyjnych państwa w relacjach COI/PWPW. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń w zakresie opisu zmiany CEPIK 2.0 lub wprowadzenie zmiany w widoku kooperacji i powiązanych listach | Uwaga zawiera błędne tezy, które nie znajdują uzasadnienia i wymagają korekty. Przede wszystkim należy podkreślić, że projekt Modernizacji CEPiK 2.0 nie obejmuje zadań związanych z budową CEPKP. Jednocześnie projekt Budowy CEPKP nie dotyczy obszarów, które są związane z komunikacją i infrastrukturą PWPW. Tak jak wskazano w odpowiedzi na uwagę nr 3 powyżej, projekt CEPKP nie zakłada wykorzystania infrastruktury zależnej od PWPW. |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W liście przepływów, wiersz nr 7. Kolumna „system źródłowy”. Brak jest wskazania nazwy CEPIK 2.0 | Proszę o korektę opisu założeń | Poprawiono |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Czy w tabeli „Lista przepływów” w poz. 9 system opisany jako „AS Straż miejska” oznacza system „System Straży miejskiej”? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Poprawiono |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | OZPI zakłada rozbudowę CEPiK 2.0, ale nie przedstawia analizy wpływu tej zmiany na istniejące rozwiązania utrzymywane lub wykorzystywane przez PWPW, takie jak systemy personalizacji dokumentów, infrastruktura WAN czy procesy integracyjne. Jeżeli nowy rejestr będzie wykorzystywał te same kanały komunikacyjne lub współdzielił komponenty z obecnym środowiskiem, należałoby przeprowadzić analizę wpływu obejmującą wszystkich operatorów ekosystemu, w tym PWPW, aby ograniczyć ryzyko techniczne i organizacyjne podczas wdrożenia. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | CEPKP nie dot. systemów i infrastruktury utrzymywanej przez PWPW i w związku z powyższym przeprowadzenie analizy wpływu w tym projekcie jest nieuzasadnione |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W Liście systemów wykazuje się wszystkie systemy teleinformatyczne z diagramu kooperacji aplikacji odrębnie, z: - uwzględnieniem systemów będących produktami projektu, - pominięciem grup systemów - rozumianych jako ramka/ nadsystem/ ekosystem np. P1, P2, SRP, Ekoinfonet, CST2021 itd. W Liście systemów w kolumnie: - „Nazwa systemu” należy zaprezentować skrótowiec lub ew. nazwę systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji - „Gestor systemu” należy wprowadzić nawę podmiotu będącego właścicielem systemu - „Opis systemu” Opisy systemów powinny zawierać: - pełną nazwę systemu (po pełnej nazwie sugerujemy użycie sformułowania „to system wspierający…”, co pozwoli na płynne przejście do kolejnej części opisu); w przypadku gdy opis dotyczy systemu wielokrotnego, należy pełną nazwę systemu poprzedzić sformułowaniem "System wielokrotny", - cel utworzenia systemu, - informację o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jeśli nie jest to zawarte w celu, - opis głównych grup funkcjonalności (może być lista modułów z krótkimi opisami); - informacja o tym czy system wymienia dane z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi (czy system obsługuje takie procesy) Opis: - powinien być sformułowany w czasie teraźniejszym, niezależnie od tego czy jest planowany, istniejący czy modyfikowany, - nie powinien zawierać odniesień do jakichkolwiek projektów czy przyszłych lub zrealizowanych działań, - nie powinien zawierać odniesień do wyjątkowości systemu. - „Status systemu” należy prezentować wartości zgodne z prezentowanymi na diagramie: - planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym projekcie), - modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w innym projekcie), - istniejące (na diagramie: istniejące lub do wycofania). - „Krótki opis ewentualnej zmiany” należy: - wypełnić pole tylko dla systemów o statusie „modyfikowany” w projekcie, który jest modyfikowany w projekcie; można wypełnić również pole dla systemów o statusie „do wycofania”, - w przypadku systemów o statusie „modyfikowany”: - należy wskazać nazwy modułów budowanych i włączanych do modyfikowanego systemu budowanego/modyfikowanego modułu, o których mowa w pkt 1.1 i w pkt 2.4, jako uzupełnienie nazwy głównego produktu, - należy opisać planowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalności/podmoduły tych modułów. - w przypadku systemów o statusie „do wycofania”: - należy określić, czy zasoby takie jak rejestry i dokumenty elektroniczne zostaną przeniesione do nowego systemu w całości (migracja danych), częściowo przeniesione czy nie będą przenoszone oraz należy określić sposób postępowania z zasobami, które nie zostaną przeniesione. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Poprawiono |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | System wymaga logowania od użytkowników niebędących pracownikami gestora/właściciela systemu. Proszę o wyjaśnienie dlaczego nie zaprezentowano/nie zostanie wykorzystany Węzeł Krajowy lub Transgraniczny lub uwzględnienie integracji z tym rozwiązaniem. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W systemie CEPKP zostanie użyty istniejący w CEPiK moduł logowania i autoryzacji, który nie współpracuje z Węzłem Krajowym lub Transgranicznym. Proces autoryzacji i autentykacji użytkownika oparty jest na certyfikatach imiennych dla użytkownika lub dla systemu. Certyfikaty te wydawane są przez CA CEPiK – zgodnie z polityką certyfikacji dla infrastruktury CEPiK umieszczonej na stronie gov.pl w przestrzeni dot. CEPiK. |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane i modyfikowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Założenia projektowe zostały uzgodnione z kluczowym interesariuszem tj. MRPiPS. Przepisy regulujące funkcjonowanie CEPKP oczekują obecnie na publikację właściwego komunikatu Ministra. Projektowane rozwiązanie zostało opracowane z uwzględnieniem obowiązujących oraz procedowanych regulacji, dlatego nie przewiduje się konieczności prowadzenia dodatkowych konsultacji z gestorami systemów zewnętrznych. Podmioty te, na mocy przepisów ustawowych, są uprawnione do pozyskiwania informacji z CEPKP, a sposób realizacji tego uprawnienia wynika z przyjętych założeń i regulacji prawnych. |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Konieczne jest podanie przyjętych założeń technologicznych, w szczególności uwzględniających kwestie dotyczące: standardów wymiany danych, stosowania otwartych specyfikacji i standardów, gwarantowania neutralności technologicznej – produktem projektu jest modyfikowany system | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Zgodnie z instrukcją do OZPI punkt jest wypełniany w przypadku ograniczeń lub sztywnych założeń technologicznych, którym podlegają systemy budowane lub modyfikowane w projekcie i dla których istnieje konieczność zachowania wstecznej zgodności zastosowanych technologii. Rozwiązanie będzie przygotowywane przez COI, które utrzymuje i obsługuje obecną infrastrukturę, na której powstanie CEPKP. |
|  | RA IT | 7.4 Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | Brak użytego Rejestru: Ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | W CEPKP nie będą gromadzone wydane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności. W CEPKP będą gromadzone wyłącznie informacje o wydanych kartach parkingowych |