OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji  zadania pod nazwą: „Wykonanie pielęgnacji pnączy na długości 675m przy ekranach akustycznych drogi krajowej nr 11 na odcinku od  Ronda im. Jerzego Patana do ronda północnego Kołobrzeg Wschód” wg wskazań stanowiących Załącznik nr 1 do OPZ.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Decyzja  znak: WŚiO.6131.1.49.2024.I;

- Plan orientacyjny usytuowania ekranów akustycznych w pasie drogowym DK 11 od strony ul. B. Krzywoustego.

Ww. dokumenty zostaną przekazane wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

- PODSTAWOWE PRZEPISY I WYTYCZNE

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 t.j.)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 2380 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)

- Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ( Dz.U. z 2024 r. poz. 630 t.j.)

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.)

- OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie należy wykonać w oparciu o zał. 1 do OPZ.

W zakres zadania wchodzą następujące elementy:

            - Prace pielęgnacyjne

- Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych pnączy.

- Podlewanie wykonywane  w okresie kwiecień - wrzesień co najmniej jeden raz w miesiącu dużymi dawkami wody (wieczorem lub wcześnie rano).

- Przeprowadzenie odchwaszczania mis i terenu wokół nasadzeń.

- Zaprawienie dołów w urodzajną ziemię.

- Uzupełnienie ściółkowania wokół roślin.

- Prawidłowe utrzymanie powierzchni obsadzonych roślinami (odchwaszczanie) w czasie trwania umowy (6 miesięcy od dnia podpisania umowy).

- Uzupełnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzeń ściółki (kora, żwir itp.).

- Wymianę zniszczonych i uszkodzonych podpór przy pnączach wraz z ukierunkowaniem roślin na ekrany akustyczne.

            - Dosadzenie brakujących roślin z gat. bluszcz pospolity i bluszcz „Goldheart” na skarpie wzdłuż zewnętrznej krawędzi ekranów akustycznych (ekspozycja wschodnia) w odległości między sadzonkami 0,5m i na długości 675m (150 szt.), w pasie drogowym DK 11 od strony ul. B. Krzywoustego.

- Parametry sadzonek: rośliny z zakrytym systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia w pojemnikach o objętości co najmniej 2l. Wykonawca dostosuje wszystkie parametry i czynności do uwarunkowań określonych w Załączniku nr 1 do OPZ (pkt. 2.7).

- Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin oraz uformować misy.

- Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) – pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić min. 1 l pod każde pnącze.

- Należy zastosować podpory pod pnącza, ukierunkowując wzrost roślin.

- Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię.

- Po posadzeniu usunąć uszkodzone, nadłamane części roślin.

- Następnie na powierzchni należy rozścielić warstwę ściółki (kory lub zrębków) grubości 5 cm która zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gleby, nagrzewaniu się podłoża i korzeni oraz rozwojowi chwastów.

W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zalecenia zawarte w Załączniku nr 1 do OPZ pkt. 5.2.1.

W przypadku wystąpienia silnych zjawisk pogodowych np. silnych wiatrów należy przeprowadzić kontrolę oraz ocenę stanu roślinności. W przypadku stwierdzenia uszkodzonych egzemplarzy, Wykonawca sporządzi dokumentację (w tym fotograficzną), zawiadomi pisemnie o powyższych okolicznościach Zamawiającego, a w razie potrzeby dokona wymiany uszkodzonych pnączy lub podpór.

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do założenia i prowadzenia „Dziennika prac pielęgnacyjnych”, który każdorazowo będzie uzupełniany przez Wykonawcę i weryfikowany przez  pracownika Rejonu Koszalin.

Obligatoryjnie dane zawarte w Dzienniku prac pielęgnacyjnych będą obejmowały m.in.: datę wizyty w terenie, rodzaj prac (przegląd, pielęgnacja) dane osobowe przeprowadzającego prace, zakres wykonanej pielęgnacji (np. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie).

W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zalecenia zawarte w Załączniku nr 1 do OPZ pkt. 5.2.2.

V. WSPÓŁPRACA PODCZAS REALIZACJI PRAC

- Wykonawca o planowanych pracach poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem w teren.

- Każdorazowo na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja prac w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować swoje obowiązki w sposób niepowodujący szkód w mieniu udostępnionym na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym szkód przyrodniczych itp.;

- Potwierdzenie odbioru zadania nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowo wykonanych prac, nie nastąpi ich odbiór, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania naprawy wadliwie wykonanych prac w terminie dwóch tygodni od dnia ich stwierdzenia. Ponowny odbiór prac nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości ich odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie w  formie pisemnej, e-mail  oraz telefonicznej przedstawicieli Zamawiającego  o zaistniałych podczas wykonywania prac, kolizjach, wypadkach, zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych zdarzeniach awaryjnych, w szczególności o zdarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu drogowym.

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w sąsiedztwie wykonywanych prac,

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251) oraz przepisów BHP, w szczególności w zakresie dotyczącym niezakłócania ruchu publicznego na drodze,

- utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem Umowy, a po zakończeniu prac, usunięcie poza teren ich wykonywania urządzeń wykorzystywanych przez niego do realizacji Umowy oraz pozostawienie całego terenu objętego przedmiotem Umowy czystego i nadającego się do używania,

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogów, określonych w pkt. 6  Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w Umowie § 9 ust. 2 c).

- TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Wykonanie zadania: 6 miesięcy od podpisania umowy

- WARUNKI ODBIORU PRAC

- W trakcie prowadzonych prac przez Wykonawcę, Zamawiający, będzie kontrolował stan ilościowy i jakościowy materiału sadzeniowego oraz poprawność wykonywanych prac.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas przechowywania, transportu i sadzenia, stwierdzenie niewłaściwego zabezpieczenia sadzonek podczas przechowywania, transportu i sadzenia będzie skutkowało koniecznością wymiany wadliwego materiału sadzeniowego.

- W przypadku stwierdzenie wadliwej techniki sadzenia, uszkodzeń sadzonek bądź innych nieprawidłowości Wykonawca dokona ponownego sadzenia/wymiany wadliwych nasadzeń (w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości).

- Powierzchnia gleby w otoczeniu roślin musi być  utrzymywana w stanie bez przerostu chwastów, pnącza muszą być podlewane w miarę potrzeb, bez patogenów, wolne od szkodników i uszkodzeń.

- Potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem odbioru końcowego  podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez uwag.

- Pielęgnacja nasadzeń – rękojmia

- Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy i kończy się po upływie 24 miesięcy.

- Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży i działania siły wyższej. W przypadku ww. uszkodzeń Wykonawca sporządzi dokumentację w szczególności fotograficzną (zawierającą dane o czasie wykonania), i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego – nie później niż w ciągu dwóch dni od zaistnienia/ stwierdzenia ww. okoliczności.

- Podstawa płatności

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z warunkami zawartymi w umowie. Płatność nastąpi po wystawieniu faktur i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do OPZ.

# Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem:

- co najmniej 2 zadań polegających na wykonaniu nasadzeń zieleni i/lub pielęgnacji zieleni o łącznej wartości 15 tys. zł.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C)– 60% = 60 pkt

Kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu – 40% = 40pkt

Kryterium „Cena”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C =	C min	x 60 pkt

C o

gdzie:	C min 	– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o 	– cena brutto badanej oferty (zł)

Kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu”

Kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu” będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu „Kryteria pozacenowe” dotyczącym doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dla osoby proponowanej do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu. W tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie 40 punków.

Wykonawca na funkcję powierzoną poniżej, wskaże osobę, która musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia spełniających następujące wymagania i posiadających niezbędne kwalifikacje tj.:

- Osoba proponowana do pełnienia funkcji  Kierownika zespołu:

- minimalna liczba osób: 1

- doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej 1 zadania polegające na przeprowadzeniu nasadzeń i/lub pielęgnacji zieleni.

Rozpatrywane będzie na podstawie doświadczenia w ilości wykonanych zadań polegających na przeprowadzeniu nasadzeń i/lub pielęgnacji zieleni.

Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu” (D) zostaną przyznane wg poniższych zasad:

- 1 zadanie polegające na wykonaniu nasadzeń i/lub pielęgnacji roślin – 0 punktów

- 2 zadania polegające na wykonaniu nasadzeń i/lub pielęgnacji roślin – 20 punktów

- 3 zadania polegające na wykonaniu nasadzeń i/lub pielęgnacji roślin – 40 punktów

Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów cząstkowych za wskazane wykonania nasadzeń i/lub pielęgnacji roślin powyżej 4.

Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu” może wskazać tylko jedną osobę. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która została wskazana jako pierwsza w kolejności.

- Załączniki:

      - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „Wykonanie pielęgnacji pnączy przy ekranach akustycznych drogi krajowej nr 11 na odcinku od Ronda im. Jerzego Patana do ronda północnego Kołobrzeg Wschód”