PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1.
Podstawa prawna

Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
§ 2.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu kontroli dostępu AccardMP, zainstalowanego w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
§ 3.
Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 w terminie do 5 grudnia 2026 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 zgodnie z:

1) ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 3 do umowy;
2) opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;
3) projektem techniczno-wykonawczym, którego kopia stanowi załącznik nr 4a do umowy;

4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, której kopia stanowi załącznik nr 5 do umowy;
5) przedmiarem robót, którego kopia stanowi załącznik nr 6 do umowy;
6) aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem osobowym, materiałowym oraz technicznym, pozwalającym na prawidłowe, rzetelne i terminowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki nr 4-6 do niniejszej umowy i uznaje je za wystarczającą podstawę do pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, w szczególności bhp i przeciwpożarowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulacji wewnętrznych Zamawiającego, mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy.

6. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.
7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązuje się, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcy/ców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami realizującymi przedmiot umowy oraz nad współpracującymi z Wykonawcą Podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zawarciem umów z Podwykonawcami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części przedmiotu umowy. Za działania lub zaniechania Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
10. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 skieruje osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1) posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

2) posiadają certyfikaty do pracy w systemie Accard;
3) posiadają aktualne uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV.
11. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty wskazane w ust. 7 i 10, potwierdzające posiadanie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego oraz kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy. 
§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na obiekt i przekazania terenu robót, co będzie potwierdzone protokołem wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy;

2) wskazania i udostępnienia punktów poboru energii elektrycznej i wody;
3) udostępnienia Wykonawcy posiadanych dokumentów, które mogą być pomocne przy realizacji przedmiotu umowy;
4) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne zapytania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zapytania będą kierowane na adres e-mail Zamawiającego: ochrona@mrit.gov.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: ……………. w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego; 
5) dokonania odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami określonymi w § 6 niniejszej umowy;

2. Z przyczyn organizacyjnych Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy. 

§ 6.
Wynagrodzenie i warunki odbioru
1. Strony uzgadniają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite w kwocie nieprzekraczającej ………. zł netto (słownie: ……….), tj. ………. zł brutto (słownie: ……….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne po realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, co będzie potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 20, zwanym dalej „protokołem”, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zostało skalkulowane według stawki VAT wynoszącej 23%, obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury VAT jest realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, zgodnie z warunkami określonymi w § 4, co będzie potwierdzone protokołem.
5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur KSeF, zwanym dalej „KSeF”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą o VAT” oraz przepisami wykonawczymi. Faktury przesłane i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.
6. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.

7. Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

8. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF.

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zakończenia niedostępności systemu.
11. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu – tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej oraz do jej przesłania do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF. 
12. Fakturę elektroniczną, o której mowa w ust. 11, należy przesłać na adres e-mail: faktury@mrit.gov.pl. Faktura powinna zostać opatrzona kodami weryfikującymi (kodami QR) umożliwiającymi dostęp do faktury (kod QR z napisem „OFFLINE”) oraz weryfikację tożsamości wystawcy (KOD QR z napisem „CERTYFIKAT”), zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na adres e-mail: faktury@mrit.gov.pl
13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz jej przesłania na adres e-mail: faktury@mrit.gov.pl
14. W przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF, skutki takiego opóźnienia obciążają Wykonawcę.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary i odsetki nałożone na Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIP-u lub braku uwierzytelnienia w systemie.
16. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie. 
17. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z pełnym wykonaniem przedmiotu umowy, włączając w to w szczególności koszty dostawy oraz montażu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty utylizacji zdemontowanych elementów, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty odbioru z siedziby Zamawiającego reklamowanego urządzenia/urządzeń, objęcie serwisem i gwarancją. 
19. Zamawiający przeprowadzi odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 według następujących zasad:

1) odbiór końcowy przedmiotu umowy Zamawiający rozpocznie w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiającego na adres e-mail: ochrona@mrit.gov.pl o gotowości do odbioru;

2) podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę zamówienia do odbioru końcowego jest wykonanie wszystkich robót objętych zakresem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, co powinno zostać potwierdzone pisemnie przez osobę sprawującą nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy;

3) najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów, certyfikaty, świadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności użytych materiałów budowlanych i wykonanych robót –2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.

20. Czynności odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19 pkt 1 Zamawiający zakończy w terminie 2 dni roboczych, poprzez sporządzenie protokołu i przekazanie go do podpisu Wykonawcy. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo istnieniu zastrzeżeń do realizacji przedmiotu umowy, w tym wad, braków lub innych zastrzeżeń;

3) podpisy Stron lub osób upoważnionych.

21. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do realizacji przedmiotu umowy w protokole, w tym wad, braków lub innych zastrzeżeń, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę protokołu w celu usunięcia stwierdzonych protokołem zastrzeżeń w realizacji przedmiotu umowy, w tym wad, braków lub innych zastrzeżeń. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zastrzeżeń, w tym wad, braków lub innych zastrzeżeń (w tym poprzez dostarczenie urządzeń wolnych od wad w miejsce wadliwych), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

22. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 21, Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od umowy odstąpić w całości lub w części i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 3 albo 4. 
23. Strony uzgadniają, że w przypadku zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy protokołu podpisanego przez Zamawiającego, Zamawiający może uznać z upływem ww. terminu protokół za zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę. 
24. Do odbioru przedmiotu umowy po usunięciu zastrzeżeń, w tym wad, braków lub innych zastrzeżeń na podstawie ust. 21, postanowienia ust. 20-23 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dzieła, o którym mowa w § 2;
2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
3) zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje:

1) z chwilą podpisania przez Strony protokołu, oraz

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w ust. 2 poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej oraz że dokumentacja ta nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania autorskich praw majątkowych wspólnie z innymi podmiotami Wykonawca oświadcza, że nabył te prawa na własność i jest wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji powykonawczej, co do której autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego.

5. Z dniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych przez Zamawiającego oraz przenosi na niego wyłączne prawo udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji powykonawczej (wykonywanie autorskich praw zależnych) w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu przez osobę trzecią, z roszczeniami w zakresie naruszenia jej praw (w tym autorskich praw majątkowych) związanych z wykonaniem przedmiotu umowy lub w razie uzyskania przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego informacji o istnieniu innych wad prawnych dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego następcę prawnego z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego tytułu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu osoby trzeciej z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.
8. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania dokumentacji powykonawczej, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do umowy.
9. Zamawiający nie będzie usuwał z dokumentacji powykonawczej oznaczeń określających autora. 

§ 8.
1. Kary umowne

2. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 – w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy wynikającego z § 3 ust. 1. Kary umownej nie nalicza się za okres wskazany w § 6 ust. 19, 20 oraz 21; 
2) za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 – w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy w całości przez Zamawiającego i naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w całości, wygasają roszczenia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z innych tytułów;

4) w przypadku odstąpienia od umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

5) z tytułu niewykonania przedmiotu umowy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia oraz zapłaci karę umowną – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1;

6) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
7) w przypadku naruszenia postanowień umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w § 10 – w wysokości 2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde naruszenie, nie więcej jednak niż 10% ww. wynagrodzenia brutto.

4. Strony uzgadniają, że w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, z wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt 3 lub 5, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak obniżone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości potrącenia kar umownych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary.
5. Kary określone w ust. 2 mogą być naliczane niezależnie od siebie, z wyłączeniem pkt 3 i 4 oraz 3 i 5, które nie podlegają kumulacji.

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9.
Realizacja umowy
1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy i składania oświadczeń woli w zakresie odbiorów, o których mowa w § 6 ust. 20 upoważnieni są (jednoosobowo):

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………….
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 13 ust. 1.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do umowy. 

§ 10.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w § 2, w tym na użyte materiały, urządzenia, instalację i robociznę na okres ………. miesięcy. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady dla prac objętych przedmiotem umowy rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Okres gwarancji przedłuża się o czas usunięcia wady potwierdzony protokołem.
3. W ramach gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, które wynikną w czasie trwania gwarancji, a nie wynikających z winy użytkownika, bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy.
4. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

5. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą usunięcie wady w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia na adres e-mail: ……………….
6. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

1) jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją – Wykonawca przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady, tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze – o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie;

2) w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie;

3) w obu wyżej wymienionych przypadkach wady fizyczne zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, o ile Strony nie dokonają innych pisemnych ustaleń.

7. Wadę za usuniętą będzie się uważać po potwierdzeniu jej usunięcia przez Zamawiającego protokołem, zgodnie z trybem wskazanym w § 6 ust. 20.
8. Wykonawca zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe, gdy w okresie gwarancji nastąpi 3-krotna awaria tego samego elementu/urządzenia.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z gwarancji lub rękojmi dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił konieczność usunięcia wady przed upływem tego okresu. 

11. Oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru, jeżeli przedmiot umowy posiada wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

13. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady w uzgodnionym przez Strony terminie.

14. Gdy Wykonawca odmawia wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub odmawia usunięcia wady, Zamawiający może powierzyć wymianę lub usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu.

15. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

16. Rękojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasa po upływie 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu.

17. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie, niezwłocznie po jej wykryciu.

18. Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i uzgodniony przez Strony termin jej usunięcia.

19. Usunięcie wad powinno być potwierdzone przez Zamawiającego w protokole.
20. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni wsparcie w zakresie bezpieczeństwa urządzeń.
§ 11.

Poufność

Regulacje zachowania poufności zawarte są w odrębnej umowie o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności najpóźniej w dniu podpisania umowy zasadniczej.

§ 12.

Rozstrzyganie sporów

1. Wszystkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu zamówienia lub z nią związane Strony będą się starały rozstrzygać na drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych i ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
3. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, wobec osób wskazanych w § 9 ust. 1, dokonuje ich pracodawca. 
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane i informacje zawarte w niniejszej umowie podlegają udostępnieniu i aktualizacji w Centralnym Rejestrze Umów, zwanym dalej „CRU” w zakresie i na zasadach określonych w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Do umowy dołącza się oświadczenie Wykonawcy dotyczące informacji czy dane, które mają zostać opublikowane w CRU stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlegają wyłączeniu z udostępnienia w CRU. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do umowy.

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-dla-osob-wskazanych-do-kontaktu-w-zwiazku-z-realizacja-zawartej-umowy 
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 13 do umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wysokość nałożonych kar za naruszenie postanowień umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w § 11 przekroczy 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w którym mowa w § 6 ust. 1.
9. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dni kalendarzowych okresu wypowiedzenia, kiedy Wykonawca:

1) nie realizuje w należyty sposób obowiązków wynikających z umowy;

2) utraci zdolność do czynności prawnych;
3) zlikwiduje działalność gospodarczą lub znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalności, lub w stanie faktycznej niewypłacalności.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 przekroczy 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

11. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.
12. Adresy do doręczeń dla Stron:
1) Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00- 507 Warszawa; 

2) Wykonawca: …………………...
13. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 
14. Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Dniem zawarcia umowy jest dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron. 
§ 14.
Załączniki
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1: kopia upoważnienia/pełnomocnictwa Zamawiającego; 
2) załącznik nr 2: wydruk z CI KRS/CEiDG Wykonawcy;

3) załącznik nr 3: oferta Wykonawcy;
4) załącznik nr 4: opis przedmiotu zamówienia;
5) załącznik nr 4a: kopia projektu techniczno-wykonawczego;
6) załącznik nr 5: kopia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

7) załącznik nr 6: kopia przedmiaru robót;
8) załącznik nr 7: wzór protokołu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt;

9) załącznik nr 8: wzór protokołu odbioru;
10) załącznik nr 9: oświadczenie Wykonawcy dotyczące praw autorskich do dzieła;

11) załącznik nr 10: umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
12) załącznik nr 11: umowa o zachowaniu poufności;
13) załącznik nr 12: oświadczenie Wykonawcy dotyczące tajemnicy przedsiębiorcy;
14) załącznik nr 13: informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę.
Klauzula obowiązku informacyjnego Zamawiającego

Na podstawie art. 13 RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-68477-29007-EFSHR-25. Wykonującym obowiązki Administratora jest Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w MRiT.

2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani praw, może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT, wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną;
· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.);
· art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na konieczności właściwego identyfikowania kontrahenta przy zawieraniu umowy – jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą stronę przy zawarciu umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na Pani/Pana żądanie w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu jej wykonania, a także realizacji celów dowodowych oraz archiwalnych. Jeżeli jest Pani/Pan stroną zawartej z Administratorem umowy, to Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach, w których przepisy nakazują nam upubliczniać informacje o zawarciu umowy w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, zwanego dalej „CRU”.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);

· inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy);

· w zakresie danych zawartych w CRU są one jawne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika za pośrednictwem publicznego portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://jsfp.rejestrumow.gov.pl/ – z wyjątkiem ograniczeń ze względu na prywatność osoby fizycznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat, oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). W zakresie danych upublicznionych w CRU Pani/Pana dane będą przechowywane w systemie przez okres 5 lat od roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta. Po tym czasie będą automatycznie usuwane z systemu.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

· prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

· prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO – w odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
................................................ 
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