|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku pn.„Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych-wnioskodawca Minister Infrastruktury, beneficjent Polska Agencja Żeglugi Powietrznej***.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp  rzeczowy – Kamienie milowe | W kamieniu „Projekt techniczny systemu KSID” w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia” powinno być 12-2020, bez wskazywania dnia | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:  - podejmowane działania zarządcze,  - spodziewane lub faktyczne efekty podejmowanych działań,  - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o uzupełnienie raportu. |  |