Opis Przedmiotu Zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Dostawa licencji na oprogramowanie User Access Security Broker (UASB) do obsługi uwierzytelniania 2FA za pomocą kluczy sprzętowych U2F/FIDO z interfejsami USB (YUBICO YUBIKEY 5C NANO / YUBICO YUBIKEY 5 NFC) oraz licencji klienckich do zabezpieczenia aplikacji EZD oraz poczty elektronicznej przez OWA.

- Wdrożenie stanowiskowe dla czterech pracowników Zamawiającego.

- Podstawowe wsparcie techniczne wraz z serwisem producenta dla oprogramowania oraz gwarancja na okres 12 miesięcy.

- Dokumentacja instalacyjna i powdrożeniowa.

II. WYMAGANIA W ZAKRESIE LICENCJI

Wykonawca w ramach Zamówienia dostarczy Zamawiającemu licencje niezbędne do prawidłowego działania usługi User Access Security Broker (UASB) x2 dla wskazanych systemów przeglądarkowych:

| Lp. | Produkt | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | User Access Security Broker (UASB) praca w trybie HA | 2 szt. |
|  | Licencje dla systemów przeglądarkowych wskazanych przez Zamawiającego na etapie wdrożenia – 750 licencji | 1 szt. |
|  | Usługa instalacji, konfiguracji i „nauki” aplikacji | 4 dni |

III. DOSTAWA

- Wykonawca przeprowadzi analizę środowiska Zamawiającego, opracuje i przedstawi Zamawiającemu Projekt Wdrożenia, gdzie określi plan prac i konfiguracji niezbędnej do instalacji licencji w istniejącym środowisku Zamawiającego.

- Projekt Wdrożenia będzie podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże elektroniczne klucze licencyjne niezbędne do aktywacji licencji w środowisku Zamawiającego i zapewni wsparcie w procesie instalacji licencji, po akceptacji przez Zamawiającego dokumentu Projekt Wdrożenia i na jego podstawie.

- Zakres prac wdrożeniowych musi obejmować:

  - uruchomienie User Access Security Broker (UASB) konfigurację klastra i stworzenie przekierowań sieciowych (1 dzień)

  - „naukę” i parametryzację każdej z 3 aplikacji wymaganych do prawidłowego uwierzytelniania dwuskładnikowego za pośrednictwem klucza sprzętowego 250 użytkowników końcowych w środowisku Zamawiającego ( 3 dni).

IV. PŁATNOŚĆ

- Płatność za zakupione licencje będzie jednorazowa za cały okres obowiązywania licencji (1 rok).