OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Usługa migracji poczty, wdrożenia usługi InTune oraz Defender oraz zakup licencji oprogramowania Microsoft 365 Business Premium dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

- Wymagania

  - Rozszerzenie ilości licencji obecnie posiadanego oprogramowania Microsoft 365 Business Premium:

- 30 sztuk licencji Microsoft 365 Business Premium

- 20 sztuk licencji Exchange online Plan 1

  - Przygotowanie środowiska Zamawiającego:

- Przeprowadzenie niezbędnych zmian w Active Directory

- Zapewnienie dostępu zewnętrznego dla usługi pocztowej

  - Przygotowanie środowiska informatycznego u Zamawiającego w celu uruchomienia środowiska integrującego posiadaną przez Zamawiającego lokalną pocztę email z pocztą 
w chmurze, zwanego dalej środowiskiem hybrydowym. Uruchomienie środowiska  hybrydowego poczty w oparciu o licencje posiadane przez Zamawiającego wraz 
z konfiguracją zabezpieczeń, sieci i konfiguracją innych niezbędnych funkcji wymaganych 
do poprawnego działania środowiska.

  - Uruchomienie usługi zarządzającej urządzeniami mobilnymi oraz stacjami roboczymi 
w oparciu o licencje posiadane przez zamawiającego.

  - Konfiguracja usługi ochrony stacji roboczych i urządzeń mobilnych Zamawiającego.

  - Migracja wskazanych skrzynek pocztowych do chmury w uruchomionym środowisku hybrydowym.

  - Przygotowanie konfiguracji do przejścia ze stanu hybrydowego do tylko online 
po zakończeniu prac przenoszenia skrzynek pocztowych.

  - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

- Wymagania ogólne

  - Zamawiający wymaga, aby czas trwania każdej zakupionej licencji Oprogramowania 
był zbieżny z okresem zakończenia aktualnie posiadanej przez zamawiającego subskrypcji Office 365 business premium.

  - Zamawiający wymaga, aby dostawa nastąpiła w jednej transzy.

  - Potwierdzeniem odbioru dostawy licencji będzie podpisany przez Wykonawcę 
i Zamawiającego Protokół Odbioru Licencji.

  - Z uwagi na zakres funkcjonalny wdrożenia planowanego na bazie Oprogramowania oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania, monitorowania i wsparcia technicznego.

  - Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie nie narusza prawa autorskiego.

- Przygotowanie środowiska

  - Na początku prac zostanie wykonana analiza środowiska GIF.

  - Na podstawie analizy zostaną przygotowane „Plany Migracji Poczty” dla poszczególnych obszarów.

- Uruchomienie usługi Exchange Online

W ramach realizacji uruchomienia środowiska Exchnage Online zostanie wdrożona konfiguracja ustalona w ramach PMP. W ramach zabezpieczeń zostaną skonfigurowane polityki ochrony w rozwiązaniach Exchange Online Protection oraz Microsoft Defender 
for Office 365. Dodatkowo zostanie wdrożone połączenie hybrydowe z lokalnym serwerem Exchange. Dla wdrożonych konfiguracji zostaną przeprowadzone testy.

- Uruchomienie usługi Intune

W ramach uruchomienia usługi Intune zostanie przygotowana konfiguracja umożliwiająca podłączenie urządzeń GIF (stacje robocze i urządzenia mobilne) do zarządzania poprzez usługę Intune. Wykonawca podłączy urządzenia wybrane do pilotażu (zakładamy około 10% wszystkich urządzeń). Zostanie również skonfigurowana usługa ochrony urządzeń Defender for Business. Dodatkowo zostaną przygotowane do dystrybucji aplikacje Office 365 
i Defender for Business. Zostanie również skonfigurowany dostęp warunkowy do usługi Office 365.

- Migracja Poczty

  - Zamawiający wymaga aby w ramach migracji poczty wykonać migrację pilotażową gdzie zostaną zmigrowane skrzynki wybrane (około 10 % wszystkich użytkowników).

  - Po potwierdzeniu poprawności migracji pilotażowej zostanie uruchomiona migracja pozostałych skrzynek.

  - Szczegółowy opis migracji stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

- Dokumentacja powdrożeniowa

Zostanie przygotowana dokumentacja powdrożeniowa dla wdrożonych obszarów.

- Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratorów w zakresie ustalonym w PMP.

- Dodatkowe informacje i założenia

  - Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w formie zdalnej pod nadzorem osób Wydziału Informatyki GIF.

  - Na prośbę Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego będą realizować prace samodzielnie po udostępnieniu niezbędnych uprawnień przy wsparciu merytorycznym Wykonawcy.

  - Migracja skrzynek (z wyjątkiem pilotażu) będzie przeprowadzana przez pracowników GIF. 
W razie potrzeby pracownicy Wykonawcy udzielają niezbędnego wsparcia w rozwiązaniu problemów merytorycznych i technicznych

  - Włączenie do zarządzania urządzeń (z wyjątkiem pilotażu) będzie przeprowadzana przez pracowników GIF. W razie potrzeby pracownicy IP udzielają niezbędnego wsparcia 
w rozwiązaniu problemów

  - Zakładamy, że prace odbywają się zdalnie. W przypadku potrzeby Inżynier może pojawiać się na miejscu.

Załącznik nr 2 do OPZ

Szczegółowy opis migracji

- Wymagania:

  - Weryfikacja środowiska Zamawiającego.

  - Przygotowanie harmonogramu prac.

  - Przygotowania systemów Zamawiającego do migracji.

  - Migracja skrzynek pocztowych.

  - Konfiguracja kont użytkowników, zasobów typu relay, grup dystrybucyjnych i skrzynek współdzielonych.

  - Konfiguracja zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa skrzynek pocztowych.

  - Zmiany w DNS Zamawiającego.

  - Testy poczty wewnętrznej oraz zewnętrznej.

  - Przygotowanie środowiska do przełączenia w tryb tylko online (bez on-premise).

- Szczegółowe zasady wykonania migracji:

  - Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy zweryfikuje posiadane przez Zamawiającego zasoby i ich konfigurację.

  - Wykonawca dokona analizy środowiska Zamawiającego, zaproponuje architekturę i przebieg wdrożenia docelowego systemu poczty elektronicznej w szczególności musi zostać przedstawiony szczegółowy harmonogram wdrożenia i projekt techniczny przygotowany zgodnie z dobrymi praktykami i należytą rzetelnością.

  - Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu prac, uwzględniający niezbędne aktualizacje systemów Zamawiającego, przerwy serwisowe, migrację skrzynek pocztowych, plan testów, zmiany w DNS, projekt wdrażanego rozwiązania.

  - Zamawiający zatwierdzi lub wprowadzi zmiany w przedstawionym harmonogramie prac w przeciągu 5 dni roboczych.

  - Wykonawca dostosuje harmonogram pracy do zgłaszanych uwag Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych.

  - Wykonawca ustali z Zamawiającym przerwy serwisowe, poza godzinami pracy biura Zamawiającego.

  - Wszystkie prace Wykonawcy będą prowadzone w asyście pracowników Zamawiającego.

  - Migracja musi być przeprowadzana w sposób automatyczny i nie dopuszcza się sytuacji (za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych technicznie), w której jakiekolwiek dane poczty użytkowników są podczas migracji ręcznie eksportowane/importowane (np. kalendarze, maile, książka kontaktów).

  - Migracja nie może wpływać na pracę użytkowników końcowych i musi być dokonywana w tle pracy użytkowników.

  - Wykonawca musi zapewnić, podczas migracji, pełną kontrolę nad jej przebiegiem w postaci szczegółowych logów wraz z prezentacją statystyk (ilość zmigrowanych wiadomości, ilość pominiętych wiadomości, ilość błędów, ilość ostrzeżeń).

  - Oferowane rozwiązanie do migracji musi zapewniać nieprzerwaną komunikację użytkowników i współpracę kalendarzy, zgodność w kalendarzach statusu Free/Busy i widoczność zaplanowanych spotkań pomiędzy użytkownikami obydwu systemów.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację wprowadzonych zmian w konfiguracji systemów Zamawiającego w formie edytowalnych plików elektronicznych.

  - Wykonawca przekaże pracownikom Zamawiającego opis konfiguracji:

    - nowych skrzynek pocztowych,

    - konfiguracji innych skrzynek niż skrzynka użytkownika,

    - archiwizacji i odzyskiwania wiadomości.

  - Termin wykonania Usługi migracji do 14 dni robocze od momentu zatwierdzenia harmonogramu migracji.

  - Odbiór wykonanych prac nastąpi przez podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Usługi Migracji bez zastrzeżeń na podstawie przeprowadzonych testów, w oparciu o Plan testów przedstawiony przez Zamawiającego.

  - Wsparcie techniczne dotyczyć będzie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z funkcjonowaniem systemu pocztowego oraz klientów poczty elektronicznej, dotyczących wprowadzenia zmian w konfiguracji w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu pocztowego.

  - Wsparcie techniczne odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, w języku polskim.

  - Wykonawca zapewni wsparcie powdrożeniowe w zakresie wykonanych zadań przez okres 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Środowisko zamawiającego.

  - Zamawiający posiada:

    - Trzy kontrolery domeny, w tym dwa z systemem Windows Server 2012 R2 i jeden z   systemem Windows Server 2019. Poziom lasu i funkcjonalności domeny Windows Server 2012 R2.

    - Exchange Server 2016 DAG, CU23; Windows serwer 2012 R2

    - Skonfigurowane połączenie i synchronizacja użytkowników, grup między lokalnym Active Directory a Azure Active Directory.

    - Zamawiający posiada licencje Office 365 Business Premium 170 sztuk.

    - Ilość skrzynek pocztowych przeznaczonych do migracji: 220 szt.;

Aktywna ilość wykorzystywanych stacji roboczych: 200 szt.