Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projektowane postanowienia umowne (PPU)

§1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających drogi wspinaczkowe w ostojach jurajskich”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zapytaniu ofertowym do postępowania nr ………. oraz ofertą z dnia ………, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, zdolnością techniczną i zawodową, niezbędnymi do należytego wykonania Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające mu jej wykonanie.

- Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Polityką Środowiskową Zamawiającego, dostępną na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

§2. Etapy realizacji prac

- Wykonanie działań ochronnych i realizacja zapisów umowy nastąpi dwuetapowo.

- Wykonawca zobowiązuje zgłosić gotowość do odbioru każdego etapu:

1)  w ramach etapu I w terminie do 17 października 2025 r.,

2)  w ramach etapu II w terminie do 16 października 2026 r.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do:

- w ramach etapu I do 5 grudnia 2025 r.,

- w ramach etapu II do 4 grudnia 2026 r.

- Przez realizację przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w ust. 3, Strony rozumieją należyte wykonanie wszystkich prac (działań ochronnych), zgodnie z postanowieniami umowy,   przeprowadzenie procedury odbioru, określonej w § 5 Umowy, usunięcie ewentualnych wad i usterek oraz podpisanie odpowiedniego protokołu odbioru.

- Terminy wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3 uważa się za zachowane, jeżeli data wykonania etapu przedmiotu umowy wynikająca z podpisanego przez Strony protokołu odbioru, potwierdzającego spełnienie świadczenia w ramach poszczególnych etapów zgodnie z warunkami umowy, przypadać będzie najpóźniej w ostatnim dniu terminu realizacji danego etapu przedmiotu umowy, wskazanego odpowiednio w ust. 3.

§3. Wynagrodzenie

- Łączna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi …….. złotych brutto, słownie:……

- Łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za wykonanie działań ochronnych w ramach poszczególnych etapów prac wynosi:

  - I transza w wysokości ………………. zł brutto, [50,00 % wartości umowy] - po   odbiorze prac przewidzianych do wykonania w etapie I,

  - II transza w wysokości ………………. zł brutto, [50,00 % wartości umowy] - po   odbiorze prac przewidzianych do wykonania w etapie II.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 Umowy.

- Podstawę wystawienia dwóch faktur VAT/rachunków przez Wykonawcę będą stanowiły końcowe protokoły odbioru, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, dokonana będzie w terminie 
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej/ego faktury VAT/rachunku wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 4, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość doręczenia faktury drogą elektroniczną.

§4. Wykonanie zamówienia i współpraca stron

- Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najefektywniejszej realizacji Umowy, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej Stronie danych i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych Umową zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących wykonania przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia do realizacji prac i przekazania informacji o zakończonych pracach i potwierdzenia gotowości do ich odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zapewniając jakość i rzetelność jego wykonania oraz dbając przy tym o interesy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań zarówno przez własny personel, podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, że są mu znane aktualnie obowiązujące przepisy i zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przyrody oraz że zobowiązuje się do bezwzględnego ich stosowania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania działań ochronnych.

- Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

- ze strony Wykonawcy: ……………tel. ………………e-mail: ………………………

- ze strony Zamawiającego Pana Damiana Czechowskiego, tel.: (32) 420-68-52, e-mail: damian.czechowski@katowice.rdos.gov.pl.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 10, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
i nie stanowi zmiany treści umowy.

§5. Odbiór prac

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie o wykonaniu każdego etapu zadania.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór I etap

  - odbiór II etap.

- Odbiór każdego etapu przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, przy czym:

  - w odbiorze może brać udział Wykonawca,

  - o terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru, dopuszcza się zawiadomienie telefoniczne lub pisemne w tym za pośrednictwem poczty email.

- Każdy z odbiorów będzie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego, którego kopia zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcy. Odbiór uważa się za dokonany z momentem podpisania protokołu końcowego.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od uczestniczenia w odbiorze prac lub podpisania protokołu, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego dokonania odbioru.

- W przypadku, kiedy Wykonawca nie spełni świadczenia albo spełni je nienależycie Zamawiający ma prawo nie odebrać przedmiotu zamówienia i odstąpić od umowy.

- Jeżeli nieprawidłowości mogą być usunięte, Zamawiający może wyznaczyć termin na ich usunięcie, przy czym:

  - szczegółowy wykaz nieprawidłowości i koniecznych poprawek, wraz z terminem na ich usunięcie zostanie ujęty w protokole sporządzonym przez Zamawiającego, który niezwłocznie zostanie przekazany Wykonawcy.

  - odbiór po usunięciu nieprawidłowości odbywa się w trybie określonym w ust.  1, 3 i 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust. 3 pkt b .

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej, określonej w § 6 ust. 1 pkt 5, za każdą stwierdzoną wadę/nieprawidłowość na poszczególnych powierzchniach objętych działaniami ochronnymi.

§ 6. Kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

  - odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego należnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

  - odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30 % wartości niewykonanych działań ochronnych, nie więcej jednak niż 20% łącznego należnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

  - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu działań ochronnych w wysokości 0,1% łącznego należnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczonych od terminów zakończenia prac wskazanych w § 2 ust. 3 umowy.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% należnego łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - nieusunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych  z wynagrodzenia umownego brutto.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust 1 nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7. Zmiany w umowie

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Waloryzacja wynagrodzenia – art. 439 PZP

- W celu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 1 Strona umowy zobowiązana jest niezwłocznie, po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia, (przy uwzględnieniu ust 4 pkt 1) złożyć drugiej Stronie wniosek o dokonanie takiej zmiany. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian wskaźników na podstawie, których dokonano obliczenia zmiany wartości wynagrodzenia. Składając wniosek Strona zobowiązana jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez nią zamówienia i są zwiększone lub zmniejszone w stosunku do tych skalkulowanych w złożonej ofercie. W przypadku, jeśli przedłożone przez Stronę dowody będą niewystarczające, druga Strona ma prawo żądać dalszych wyjaśnień i dokumentów, potwierdzających zasadność złożonego wniosku.

- Zmiany wymienione w ust. 1 wprowadzane będą aneksem do Umowy pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie płatne Wykonawcy, będzie korygowane – w górę lub w dół - dla oddania zmian wartości wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia będzie naliczana w następujący sposób:

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy, po upływie co najmniej 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

- wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, jeśli określona w ust. 5 zmiana przeciętnego wynagrodzenia wynosić będzie co najmniej 2%.

- Złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia, możliwe będzie w okresie obowiązywania umowy.

- Zmiana wynagrodzenia będzie się odbywać w oparciu procentowy wzrost lub spadek przeciętnego wynagrodzenia, którego wartość co kwartał publikowana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu, na podstawie ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631) względem ostatniej znanej wartości tego wynagrodzenia w dniu składania oferty przez Wykonawcę.

- Występując o zmianę wynagrodzenia, Strona jest zobowiązana do uwzględnienia jego zmiany w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- W przypadku, gdyby dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Maksymalna korekta wynikająca ze zmiany wynagrodzenia nie przekroczy (+/-) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia, dokonanych zgodnie z niniejszą Umową, jeżeli przedmiotem umowy z podwykonawcą są usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 miesięcy.

# § 9. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy lub jej części może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- gdy opóźnienie Wykonawcy przy realizacji któregokolwiek z terminów wykonania działań ochronnych, o których mowa w § 2 ust. 2 wynosi powyżej 14 dni,

- gdy Wykonawca nie będzie dysponował kierownikiem prac o doświadczeniu spełniającym wymagania określone w zapytaniu ofertowym i zadeklarowanym w Ofercie,

- gdy Wykonawca wykonuje działania ochronne w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,

- w przypadku powzięcia informacji o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających    z winy Wykonawcy wykonywanie przedmiotu Umowy;

- jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów za wykonane prace.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w ust 1 pkt –2-6 w terminie do 4 grudnia 2026 r.

§ 10. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 11. Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową i Polityką Prywatności Zamawiającego i jest świadomy ich znaczenia dla należytej realizacji postanowień Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez Stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 3.

- W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

- Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik nr …. do zapytania ofertowego),

- Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy.

- Umowa została sporządzona [w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla  
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy] lub [cyfrowo].

w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), Zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

Ilekroć jest mowa w umowie o pisemności - należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.